ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

11.12.2020											№ 669

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование и

развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» по состоянию

на 1 декабря 2020 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2020 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

11.12.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.12.2020 № 669

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2020 года

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335 (в редакции от 26.11.2020 № 315) в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Цель Программы – формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

- совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

- обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества района.

Программа не включает в себя подпрограммы.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района). Соисполнителями Программы являются:

- департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);

- администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «УТО»).

Объем финансирования Программы в 2020 году составляет 107 802,2 тыс. рублей, в том числе: из бюджета района – 107 802,2 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 0 рублей, внебюджетное финансирование – 0 рублей, в том числе по исполнителям:

- депимущества района – 96 052,8 тыс. рублей;

- МКУ ХМР «УКСиР» – 3 079,6 тыс. рублей;

- МКУ ХМР «УТО» – 8 669,8 тыс. рублей.

По состоянию на 26.11.2020 реализованы мероприятия Программы на общую сумму 92 338,6 тыс. рублей (85,7 %), в том числе по исполнителям:

- депимущества района – 84 461,4 тыс. рублей (87,9 %);

- МКУ ХМР «УКСиР» – 2 804,8 тыс. рублей (91,1 %);

- МКУ ХМР «УТО» - 5 072,4 тыс. рублей (58,5 %).

Исполнение Программы в разрезе мероприятий и исполнителей представлено в приложении к информации о ходе реализации муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Приложение

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2020 года

Исполнение Программы в разрезе мероприятий по состоянию на 1 декабря 2020 года

| п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Процент исполнения на 26.11.2020, % | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной Программой на 2020 год | Фактическое освоение на 26.11.2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 700,0 | 195,0 | 27,9 | В рамках реализации мероприятия: заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 495,0 тыс. рублей на выполнение работ по паспортизации объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в целях уточнения протяженности инженерных сетей и схем их прохождения (сети тепло,- и водоснабжения в п. Бобровский, п. Выкатной, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Сибирский), подготовку актов обследования объектов недвижимого имущества с целью последующего снятия объектов с государственного кадастрового учета и прекращения права муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в отношении объектов, снесенных в 2019 году. на отчетную дату исполнено 3 муниципальных контракта на сумму 195,0 тыс. рублей, 1 муниципальный контракт на сумму 300,0 тыс. рублей планируется исполнить 1 декабря 2020 года. Остаток средств в сумме 205,0 тыс. рублей сложившийся по результатам экономии при заключении контрактов планируется перераспределить в декабре 2020 года на мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны», «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района». Результаты реализации мероприятия: Количество изготовленных технических планов и технических паспортов, актов обследования: объекты жилого фонда, ед. – 0 ед., в том числе: тех. планы – 0 ед., тех. паспорта – 0 ед.; объекты нежилого фонда, ед. – 3 ед., в том числе: тех. планы – 0 ед., тех. паспорта – 0 ед., акты обследования – 3 ед.; линейные объекты, км. – 8,4 км, в том числе: тех. планы – 4.2 км, тех. паспорта – 4,2 км. |
| 2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100 | В рамках реализации мероприятия: Заключено 5 муниципальных контрактов на оказание услуг по оценке объектов муниципальной собственности на сумму 200,0 тыс. рублей. Услуги по контрактам оказаны в полном объеме. Мероприятие реализовано. Вышеуказанная оценка проводилась в целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 532, а также в целях перезаключения договоров аренды муниципального имущества на новый срок в соответствии с законодательском о защите конкуренции. Результаты реализации мероприятия: Количество объектов оценки, ед. – 30. |
| 3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны | всего, в том числе: | бюджет района | 3 312,1 | 2 481,0 | 74,9 | В рамках реализации мероприятия: |
|  |  | депимущества района |  | 3 062,1 | 2 231,2 | 72,9 | депимуществом района заключены муниципальные контракты на оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, содержание, обслуживание и охраны муниципального имущества, приобретение электростчетчиков на объекты муниципального жилищного фонда в связи с необходимостью замены вышедших из строя, ремонту сетей канализации многоквартирного жилого дома по адресу: с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5. Оплата за коммунальные услуги производится за фактически оказанные услуги. Срок исполнения данных контрактов – по 31.12.2020 года; заключен договор с НО «Югорский фонд капитального ремонта» на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Срок исполнения договора – по 31.12.2020. Остаток средств по мероприятию планируется использовать до конца 2020 года. |
|  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») |  | 250,0 | 249,8 | 99,9 | МКУ ХМР «УКСиР» в рамках заключенного контракта выполнены работы по модернизации сетей электроснабжения ДЭС «ТС Проф АД-200С-Т400-1РМ13 п. Кедровый» для объекта «Комплекс (школа-детский сад-сельский дом культуры п. Кедровый) на сумму 249,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 0,2 тыс. рублей планируется вернуть в бюджет. Результаты реализации мероприятия: удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 40,7 %. |
| 4. | Основное мероприятие: Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района | депимущества района | бюджет района | 49 090,7 | 44 862,1 | 91,4 | В рамках реализации мероприятия профинансированы расходы в сумме 44 862,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности депимущества района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей сотрудниками депимущества района. Произведены выплаты по статьям «Заработная плата», «Страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды», «Прочие выплаты» (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, стоимости проезда к месту отпуска и обратно), «Расходы на содержание имущества департамента», «Прочие работы, услуги», «Увеличение стоимости материальных запасов». Остаток средств по мероприятию планируется использовать до конца 2020 года. Результаты реализации мероприятия: Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, – 96,0 %. |
| 5. | Основное мероприятие: Снос объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. |
| 6. | Основное мероприятие: Ремонт объектов муниципальной собственности | всего, в том числе: | бюджет района | 11 499,4 | 7 627,4 | 66,3 | В рамках реализации мероприятия: |
|  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») |  | 2 829,6 | 2 555,0 | 90,3 | МКУ ХМР «УКСиР» проведена следующая работа: заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры № 3, по адресу: с. Троица, ул. Обская, д. 10; на выполнение работ по текущему ремонту входной группы нежилого помещения с. Кышик, ул. Зеленая, д. 5; на выполнение работ по текущему ремонту квартиры № 2 в с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3; на выполнение работ по ремонту 8-ми квартирного жилого дома в с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5. Работы по указанным контрактам выполнены в полном объеме. Остаток средств в сумме 274,5 тыс. рублей планируется использовать до конца 2020 года. |
|  |  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО») |  | 8 669,8 | 5 072,4 | 58,5 | МКУ ХМР «УТО» проведена следующая работа: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214. Контракт исполнен на сумму 5072,4 тыс. рублей. В декабре 2020 года планируется заключить контракт на сумму 598,2 тыс. рублей на проведение текущего ремонта помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214. Остаток средств в сумме 1 781,6 тыс. рублей планируется вернуть в бюджет до конца года. Результаты реализации мероприятия: Количество отремонтированных объектов – 5 ед. |
| 7. | Основное мероприятие: Приобретение имущества в муниципальную собственность | депимущества района | бюджет района | 43 000,0 | 36 973,1 | 86,0 | В рамках реализации мероприятия депимуществом района проведена работа по заключению муниципальных контрактов на приобретение 14 единиц техники для производственной деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3»: 3 водовозные машины, 1 самосвал, 3 гусеничных трактора, 3 экскаватора-погрузчика, 1 аварийная служба газа, 1 установка управляемого прокола, 1 станция компрессорная передвижная, 1 ассенизаторская машина, из них на текущую дату приобретено 13 единиц, один контракт на стадии исполнения (ассенизаторская машина). До конца года планируется приобретение дополнительно 1 единицы (аварийная служба) за счет экономии денежных средств по результатам проведенных торгов. Оставшиеся денежные средства по результатам сложившейся экономии при проведении торгов планируется вернуть в бюджет до конца 2020 года. Результаты реализации мероприятия: количество приобретенных объектов, ед. – 13. |
| Всего по программе |  | всего | 107 802,2 | 92 338,6 | 85,7 |  |
|  |  | бюджет района | 107 802,2 | 92 338,6 | 85,7 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |