**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

18.12.2015 № 539

О ходе реализации

муниципальной программы

«Улучшение жилищных

условий жителей

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

21.12.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2015 № 539

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % испол-нения | |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» | Всего | 184 246,4 | 134 237,9 | 72,9 | |
| бюджет АО | 134 662,1 | 123 652,0 | 91,8 | |
| бюджет района | 49 584,3 | 10 585,9 | 21,3 | |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | Всего | 184 246,4 | 134 237,9 | 72,9 | |
| бюджет АО | 134 662,1 | 123 652,0 | 91,8 | |
| бюджет района | 49 584,3 | 10 585,9 | 21,3 | |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Всего | 11 431,8 | 10 585,9 | 46,2 | |
| федеральный бюджет | 2 713,8 | 5 277,7 | 38,7 | |
| бюджет АО | 3 535,8 | 1 050,2 | 55,6 | |
| бюджет района | 5 182,2 | 1 966,4 | 43,6 | |
| 2.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе | Всего | 2 731,7 | 1 367,2 | 50,0 | |
| бюджет района | 2 731,7 | 1 367,2 | 50,0 | |
| 2.2 | Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов | Всего | 4 137,9 | 2 390,5 | 57,8 | |
| федеральный бюджет | 488,5 | 308,4 | 63,1 | |
| бюджет АО | 3 508,0 | 1 966,4 | 56,1 | |
| бюджет района | 141,4 | 115,7 | 81,8 | |
| 2.3. | Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова | Всего | 2 309,10 | 778,20 | 33,7 | |
| бюджет АО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| бюджет района | 2 309,10 | 778,20 | 33,7 | |
| 2.4 | Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | Всего | 27,80 | 0,00 | 0,0 | |
| бюджет АО | 27,80 | 0,00 | 0,0 | |
| 2.5. | Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | Всего | 2 225,30 | 741,80 | 33,3 | |
| федеральный бюджет | 2 225,30 | 741,80 | 33,3 | |
| Всего по программе | | Всего | 195 678,2 | 139 515,6 | 71,3 | |
| федеральный бюджет | 2 713,8 | 1 050,20 | 38,7 | |
| бюджет АО | 138 197,9 | 125 618,4 | 90,9 | |
| бюджет района | 54 766,5 | 12 847,0 | 23,5 | |