Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

«___»________2025г.								№ ____

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие цифрового общества

Ханты-Мансийского района за 2024 год»

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 – 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района 						Е.А. Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «___»_______2024 г. №___

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2024 год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021
№ 295 (далее – Программа), в бюджете Ханты-Мансийского района 
(далее – бюджет района) предусмотрены финансовые средства в общем объеме 4749,6 тыс.рублей.

Целью Программы является формирование информационного пространства на основе использования цифровых технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Исполнение мероприятий Программы 2024 год (далее - отчётный период) составило – 4660,9 тыс.рублей или 98,6% от плана.

На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем» в 2024 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 3145,4 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 3100,2 тыс. руб.  или 98,6 % от плана, которые были направлены на:

приобретение проектора в конференц-зал;

приобретение многофункциональных устройств;

приобретение сетевого оборудования;

приобретение IP-телефонов;

продление технической поддержки крипто шлюза «Айдеко»;

приобретение источников бесперебойного питания, колонок акустических, веб-камер, SSD накопителей;

продление на один год лицензии видеоконференцсвязи Контур Толк;

приобретение серверов, компьютерного и периферийного оборудования.

приобретение платформы автоматизации процессов информационной безопасности

На реализацию мероприятия «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» в 2024 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 50 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 39,8 тыс. руб.  или 79,5 % от плана, которые были направлены на:

продление технической поддержки портала;

приобретение лицензии для обновления платформы официального сайта Администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района» в 2024 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 1554,2 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 1521 тыс. руб.  или 98 % от плана, которые были направлены на:

продление лицензий на использование средств защиты информации;

выполнение специальной проверки оборудования отдела специальных мероприятий;

проведение аттестации выделенного помещения и автоматизированных рабочих мест отдела специальных мероприятий.

Информация о достижении показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы, отражена в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2024 году | Фактическое значение показателя за 2024 год | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 800 | 812 | 100 |
| 2. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | единиц | 6 | 6 | 100 |