ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

09.06.2016                                                                                        	     № 610

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2018 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории                       Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»  принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                      П.Н. Захаров

14.06.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2016  № 610

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»                        (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199                         «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250

Целью Программы является обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Задачи Программы:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения.

2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования Программы на 2015 год составил 322 204,80 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 111 786,60 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 177 233,80 тыс. рублей;

- бюджет района – 33 184,40 тыс. рублей.

Мероприятия выполнены на 98,3% (316 849,60 тыс. рублей).

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Сумма, тыс. рублей | Описание исполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | Фактически исполнено | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Троица | всего | 2 685,00 | 2 685,00 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет автономного окруа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 2 685,00 | 2 685,00 | 100,0 |  |
| 2 | Ремонт внутрипоселковых дорог п. Луговской | всего | 7 008,00 | 7 008,00 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет автономного окруа | 6 657,60 | 6 657,60 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 350,40 | 350,40 | 100,0 |  |
| 3 | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1,2,3 этапы) (СМР) | всего | 284 776,30 | 284 776,30 | 100,0 | Заключен МК от 13.04.2014 года с ООО «Ремдорстрой» на сумму 545 610 560,0 руб. Срок исполнения контракта декабрь 2015 года. В 2014 году работы выполнены на сумму 246 579,0 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 228 276,3 тыс. рублей. В марте 2015 года произведена оплата в размере 47 852,0 тыс.рублей из бюджета автономного округа - кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году. В апреле 2015 года произведена оплата в размере 8 648,0 тыс. рублей (8 215,6 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 432,4 тыс. рублей из бюджета района) за работы, выполненные в 2014 года. Готовность объекта 93%. |
|  |  | федеральный бюджет | 111 786,60 | 111 786,60 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного окруа | 161 143,60 | 161 143,60 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 11 846,10 | 11 846,10 | 100,0 |  |
| 4 | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (ПИР, СМР) | всего | 11 728,60 | 9 929,10 | 84,7 | Заключен муниципальный контракт от 27.04.2015 года с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 45 919 880,0 рублей. В 2015 году работы выполнены на сумму 9 929,0 тыс. рублей. Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 13.11.2015 года. Экономия финансовых средств в размере 1 799,5 тыс. рублей подлежит возврату в бюджет района. |
|  |  | бюджет автономного окруа | 9 432,60 | 9 432,60 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2 296,00 | 496,50 | 21,6 |  |
| 5 | Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской (ПИР) | всего | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,0 | Работы по разработке ПСД выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспретизы от 20.05.2015 №86-1-4-0123-15, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта от 20.05.2015 №86-1-0008-15. |
|  |  | бюджет автономного окруа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,0 |  |
| 6 | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта "Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово" | всего | 52,20 | 50,50 | 96,7 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет автономного окруа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 52,20 | 50,50 | 96,7 |  |
| 7 | Строительство дороги к объекту "Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района" | всего | 500,00 | 412,50 | 82,5 | Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Муниципальный контракт от 11.11.2015 года с ИП Поступинская М.С. на сумму 412 512,0 рублей выполнен в полном объеме. |
|  |  | бюджет автономного окруа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 500,00 | 412,50 | 82,5 |  |
| 8 | Ремонт автомобильных дорог | всего | 3 954,70 | 488,20 | 12,3 | Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Муниципальный контракт на приобретение щебня на сумму 488 160,0 рублей выполнен в полном объеме. По информации АСП Шапша финансовые средства в размере 3 466,5 тыс. рублей, неиспользованные в 2015 году, необходимо восстановить в 2016 году для завершения работ. |
|  |  | бюджет автономного окруа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 3 954,70 | 488,20 | 12,3 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | всего | 322 204,80 | 316 849,60 | 98,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 111 786,60 | 111 786,60 | 100,0 |  |
|  | бюджет автономного окруа | 177 233,80 | 177 233,80 | 100,0 |  |
|  | бюджет района | 33 184,40 | 27 829,20 | 83,9 |  |

За I квартал 2016 года мероприятия выполнены на сумму 3 372,3 тыс. рублей (4 % от утвержденной суммы на 2016 год), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей (0 %);

- бюджет района – 3 372,3 тыс. рублей (4 %).

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 44 252,9 | 300,0 | 0,7 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 37 655,2 | 300,0 | 0,8 |  |
| 1.1.14. | Нераспределенные средства на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего | 3 951,9 | 0,0 | 0,0 | Распределение финансовых средств дорожного фонда осуществляется рабочей группой по подготовке перечня очередности населенных пунктов Ханты-Мансийского района на строительство и текущий ремонт внутрипоселковых дорог с учетом выделенных, израсходованных средств за последние 5 лет. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 3 951,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.18. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Кедровый | Всего | 9 890,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа планируется в апреле 2016 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 9 890,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.19. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Кышик | Всего | 11 406,0 | 0,0 | 0,0 | Размещен муниципальный заказ на сумму 11 405 999,95 рублей. Дата проведения аукциона 29.04.2016 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 11 406,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.20. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Луговской | Всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | Размещен муниципальный заказ на сумму 9 999 999,47 рублей. Дата проведения аукциона 29.04.2016 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 3 402,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.21. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Нялинское | Всего | 5 274,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа планируется в апреле 2016 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 5 274,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.22. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Шапша | Всего | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | Размещен муниципальный заказ на сумму 3 428 998,80 рублей. Дата проведения аукциона 29.04.2016 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.23. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской" | Всего | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 14.03.2013 года с ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на сумму 5 974,0 рублей. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.24. | Оплата исполнительного листа по иску ООО "Инжиниринговая компания "Система" (ПСД на строительство внутрипоселковых дорог в с. Батово) | Всего | 300,0 | 300,0 | 100,0 | Оплата по иску произведена 16.03.2016 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
|  | Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | Всего | 44 252,9 | 300,0 | 0,7 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 37 655,2 | 300,0 | 0,8 |  |
|  | Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района)) | Всего | 19 368,0 | 932,5 | 4,8 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 19 368,0 | 932,5 | 4,8 |  |
|  | Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог ) | Всего | 20 419,8 | 2 139,8 | 10,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 20 419,8 | 2 139,8 | 10,5 |  |
|  | Итого | Всего | 84 040,7 | 3 372,3 | 4,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 77 443,0 | 3 372,3 | 4,4 |  |