**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 286

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 286

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 338.

Целью Программы является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений, увеличение количества объектов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 72 528,7 тыс. рублей, из них 1 146,0 тыс. рублей – из федерального бюджета, 9 270,2 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 62 112,5 тыс. рублей – из бюджета района, 37 595,5 тыс. рублей – средства предприятий-недропользователей, 7 685,0 тыс. рублей – средства сельских поселений. Фактическое исполнение составило 63 433,6 тыс. рублей (87,5 % от плана на 2022 год).

Для достижения поставленной цели в 2022 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется мероприятие «Выполнение работ по благоустройству лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск (пешеходные дорожки, освещение пешеходных дорожек) с объемом финансирования 3 673,1 тыс. рублей. По мероприятию заключен муниципальный контракт на сумму 4 535,4 тыс. рублей, с привлечением средств из бюджета сельского поселения в размере 862,3 тыс. рублей. Работы выполнены.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Благоустройство набережной в п. Бобровский». Администрацией сельского поселения Горноправдинск выполнены работы по установке ограждения, покрытию брусчаткой, установке сцены и наружного освещения на территории набережной в п. Бобровский на сумму 3 663,6 тыс. рублей.

- «Ограждение сквера в с. Елизарово» с объемом финансирования 1 080,9 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Благоустройство сельского поселения Кедровый» с объемом финансирования 600,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия приобретены лотки водоотводные.

- «Благоустройство сельского поселения Цингалы». По мероприятию выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Селиярово» с объемом финансирования 2 814,3 тыс. рублей. В рамках мероприятия выполнены работы по обустройству тротуара, изготовлению и установке стеллы, а также по благоустройству придомовой территории по ул. Лесная 14 а на общую сумму 1 635,4 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Нялинское» с объемом финансирования 5 225,1 тыс. рублей. Выполнены работы по обустройству игровой площадки в с. Нялинское на сумму 3 032,1 тыс. рублей и обустройству «Аллеи славы в п. Пырьях» на сумму 2 162,7 тыс. рублей.

- «Устройство подхода к дебаркадеру в с. Елизарово» с объемом финансирования 5 245,0 тыс. рублей. Выполнены работы по изготовлению плавучего причала. Монтаж и спуск на воду будет произведен в 2023 году.

- «Благоустройство мест захоронения п. Выкатной» с объемом финансирования 87,7 тыс. рублей. Работы по уборке поросли и ремонту ограждения на кладбище выполнены.

- «Укрепление берега р. Конда (СП Выкатной)» с объемом финансирования 2 424,5 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Благоустройство мест массового отдыха населения п. Выкатной, с. Тюли» с объемом финансирования 950,0 тыс. рублей. Работы по устройству покрытия на детской площадке выполнены.

- «Благоустройство территории населенных пунктов: Изготовление, доставка, установка уличных информационных стендов в количестве 6 штук по ул. Школьная в п. Выкатной» с объемом финансирования 88,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Благоустройство сельского поселения Выкатной (благоустройство набережной п. Выкатной)» с объемом финансирования 1892,2 тыс. рублей. Работы по установке ограждений набережной сельского поселения Выкатной выполнены.

- «Благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной» с объемом финансирования 14 406,3 тыс. рублей. По мероприятию заключены муниципальные контракты на сумму 8 749,7 тыс. рублей, в рамках которых выполнены работы по устройству водоотведения и подготовки трассы.

- «Благоустройство зоны отдыха с. Тюли СП Выкатной» с объемом финансирования 500,0 тыс. рублей. Планируется выполнение работ по обустройству мангальной зоны в 2023 году.

- «Благоустройство территории населенных пунктов СП Шапша» с объемом финансирования 116,5 тыс. рублей. В рамках мероприятия выполнены работы по уборке территории.

- «Благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования СП Шапша» с объемом финансирования 4 710,0 тыс. рублей. Работы по уборке и благоустройству территории сельского поселения выполнены.

- «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории СП Шапша» с объемом финансирования 290,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Устройство освещения детской игровой площадки с элементами благоустройства ул. Северная д.3а, д. Шапша» с объемом финансирования 422,6 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5» с объемом финансирования 3 556,8 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Устройство тротуаров из тротуарной плитки по ул. Бориса Лосева, ул. Центральная п. Сибирский» с объемом финансирования 2 000,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Выполнение работ по обустройству памятника основателям Пачгановым с. Зенково» с объемом финансирования 599,5 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Обустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района по улице Северная в районе дома 1А» с объемом финансирования 1 238,6 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Выполнение работ по установке хоккейной площадки с ограждением за воротами СП Шапша» с объемом финансирования 161,9 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Ремонт тротуаров с. Тюли, ул. Мира» с объемом финансирования 2 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту тротуаров на сумму 1 890,0 тыс. рублей.

Также в рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» реализуются мероприятия по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования:

- «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт-это здоровье» п.Горноправдинск. Уличные тренажеры» с объемом финансирования 1 704,5 тыс. рублей. Выполнены работы по установке уличных тренажеров на сумму 1 547,1 тыс. рублей.

- «Благоустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт на сумму 2 881,8 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Благоустройство парка отдыха п. Красноленинский». По мероприятию заключен муниципальный контракт от на сумму 2 500,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Благоустройство территории березовой рощи п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт на сумму 2 466,4 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Устройство тротуара из тротуарной плитки по ул. Комарова в п. Сибирский Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт на сумму 6 870,1 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Устройство ограждения кладбища п. Урманный сельского поселения Красноленинский». По мероприятию заключен муниципальный контракт на сумму 1 659,8 тыс. рублей. Работы выполнены.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского района

на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2022 год | фактически исполнено |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | | всего: | 72528,70 | 63433,60 | 87,46 |  |
| федеральный бюджет | 1146,00 | 1146,00 | 100,00 |
| бюджет автономного округа | 9270,20 | 8648,90 | 93,30 |
| бюджет района | 62112,50 | 53638,70 | 86,36 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 37595,50 | 29895,10 | 79,52 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 7685,00 | 6322,84 | 82,28 |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего: | 3673,10 | 3673,10 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет | 1146,00 | 1146,00 | 100,00 |
| бюджет автономного округа | 1792,50 | 1792,50 | 100,00 |
| бюджет района | 734,60 | 734,60 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 862,30 | 862,30 | 100,00 |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск (пешеходные дорожки, освещение пешеходных дорожек | всего: | 3673,10 | 3673,10 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 1146,00 | 1146,00 | 100,00 |
| бюджет автономного округа | 1792,50 | 1792,50 | 100,00 |
| бюджет района | 734,60 | 734,60 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 862,30 | 862,30 | 100,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | всего: | 55449,30 | 47633,80 | 85,91 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 55449,30 | 47633,80 | 85,91 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 37595,50 | 29895,10 | 79,52 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 316,50 | 245,24 | 77,48 |
| 1.2.1. | Благоустройство набережной в п.Бобровский | всего: | 3480,40 | 3480,40 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 3480,40 | 3480,40 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 210,50 | 183,20 | 87,03 |
| 1.2.2. | Ограждение сквера в с.Елизарово | всего: | 1080,90 | 1079,10 | 99,83 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1080,90 | 1079,10 | 99,83 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Благоустройство сельского поселения Кедровый | всего: | 600,00 | 584,90 | 97,48 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 600,00 | 584,90 | 97,48 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Благоустройство сельского поселения Цингалы | всего: | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Благоустройство сельского поселения Селиярово | всего: | 2814,30 | 1635,40 | 58,11 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2023 году. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2814,30 | 1635,40 | 58,11 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2814,30 | 1635,40 | 58,11 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Благоустройство сельского поселения Нялинское | всего: | 5225,10 | 5194,80 | 99,42 | Работы по обустройству игровой площадки в с.Нялинское и обустройству «Аллеи славы в п. Пырьях» выполнены.На остаток финансовых средств планируется приобретение и установка информационных стендов. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 5225,10 | 5194,80 | 99,42 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 53,00 | 31,02 | 58,53 |
| 1.2.6.1 | Обустройство игровой площадки в с. Нялинское, Ханты-Мансийского района | всего: | 3032,10 | 3032,10 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 3032,10 | 3032,10 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 31,02 | 31,02 | 100,00 |
| 1.2.6.2 | Обустройство «Аллеи славы в п. Пырьях», Ханты-Мансийского района | всего: | 2193,00 | 2162,70 | 98,62 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2193,00 | 2162,70 | 98,62 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 21,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | «Устройство подхода к дебаркадеру в с.Елизарово» | всего: | 5245,00 | 5245,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 5245,00 | 5245,00 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | «Строительство сквера в с. Елизарово» | всего: | 57,40 | 0,00 | 0,00 | В рамках данного объема финансовых средств реализация мероприятия не представляется возможным. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 57,40 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 57,40 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | «Благоустройство мест захоронения п.Выкатной» | всего: | 87,70 | 87,70 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 87,70 | 87,70 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 87,70 | 87,70 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | «Укрепление берега р.Конда (СП Выкатной)» | всего: | 2424,50 | 2424,50 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2424,50 | 2424,50 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2424,50 | 2424,50 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | «Приобретение экскаватора для СП Выкатной» | всего: | 0,50 | 0,00 | 0,00 | В рамках данного объема финансовых средств реализация мероприятия не представляется возможным |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | «Благоустройство мест массового отдыха населения п. Выкатной, с. Тюли» | всего: | 950,00 | 950,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | «Благоустройство территории населенных пунктов: Изготовление, доставка, установка уличных информационных стендов в количестве 6 штук по ул. Школьная в п. Выкатной» | всего: | 88,00 | 88,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 88,00 | 88,00 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Благоустройство сельского поселения Выкатной (благоустройство набережной п. Выкатной) | всего: | 1892,20 | 1800,10 | 95,13 | Работы выполнены.Остаток финансовых средств планируется использовать в 2023 году. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1892,20 | 1800,10 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1892,20 | 1800,10 | 95,13 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной | всего: | 14406,30 | 8749,70 | 60,74 | В 2022 году заключен муниципальный контракт на сумму 8 749,7 тыс.рублей. Работы выполнены.  Оставшиеся бюджетные ассигнования планируется использовать в рамках мероприятия в 2023 году. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 14406,30 | 8749,70 | 60,74 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 14406,30 | 8749,70 | 60,74 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Благоустройство зоны отдыха с.Тюли СП Выкатной | всего: | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Планируется благоустройство мангальной зоны отдыха в 2023 году. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Благоустройство территории населенных пунктов СП Шапша | всего: | 116,50 | 116,50 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 116,50 | 116,50 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 116,50 | 116,50 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования СП Шапша | всего: | 4710,00 | 4710,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 4710,00 | 4710,00 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 4710,00 | 4710,00 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.20. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории СП Шапша | всего: | 290,00 | 290,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.21. | Устройство освещения детской игровой площадки с элементами благоустройства ул.Северная д.3а, д.Шапша | всего: | 422,60 | 399,30 | 94,49 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 422,60 | 399,30 | 94,49 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.25. | «Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях» | всего: | 1,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.26. | «Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5» | всего: | 3556,80 | 3408,40 | 95,83 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 3556,80 | 3408,40 | 95,83 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1757,00 | 1653,20 | 94,09 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.27. | «Устройство тротуаров из тротуарной плитки по ул. Бориса Лосева, ул. Центральная п. Сибирский» | всего: | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.28. | Выполнение работ по обустройству памятника основателям Пачгановым с.Зенково | всего: | 599,50 | 599,50 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 599,50 | 599,50 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 599,50 | 599,50 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.29. | «Обустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района по улице Северная в районе дома 1А» | всего: | 1238,60 | 1238,60 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1238,60 | 1238,60 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1238,60 | 1238,60 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.29. | Выполнение работ по установке хоккейной площадки с ограждением за воротами СП Шапша | всего: | 161,90 | 161,90 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 161,90 | 161,90 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 161,90 | 161,90 | 100,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.30. | «Ремонт тротуаров с. Тюли, ул. Мира» | всего: | 2000,00 | 1890,00 | 94,50 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2000,00 | 1890,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2000,00 | 1890,00 | 94,50 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | всего: | 13406,30 | 12126,70 | 90,46 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7477,70 | 6856,40 | 91,69 |
| бюджет района | 5928,60 | 5270,30 | 88,90 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 6506,20 | 5215,30 | 80,16 |
| 1.3.1. | «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт-это здоровье» п.Горноправдинск. Уличные тренажеры | всего: | 1704,50 | 1547,10 | 90,77 | Работы выполнены. Оставшиеся бюджетные ассигнования не востребованы на данное мероприятие. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1704,50 | 1547,10 | 90,77 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Благоустройство сквера в д. Шапша Ханты-Мансийского района | всего: | 2144,10 | 1643,20 | 76,64 | Работы выполнены. Оставшиеся бюджетные ассигнования не востребованы на данное мероприятие. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2144,10 | 1643,20 | 76,64 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 1652,40 | 1238,60 | 0,00 |
| 1.3.3. | Благоустройство парка отдыха п. Красноленинский | всего: | 2080,00 | 2080,00 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2080,00 | 2080,00 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Благоустройство территории березовой рощи п.Горноправдинск Ханты-мансийского района | всего: | 2243,80 | 1726,50 | 76,95 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 2243,80 | 1726,50 | 76,95 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 961,60 | 739,90 | 76,94 |
| 1.3.5. | Устройство тротуара из тротуарной плитки по ул.Комарова в п.Сибирский Ханты-Мансийского района | всего: | 4157,30 | 4053,30 | 97,50 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4157,30 | 4053,30 | 97,50 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 2889,00 | 2816,80 | 97,50 |
| 1.3.6. | Устройство ограждения кладбища п.Урманный сельского поселения Красноленинский | всего: | 1076,60 | 1076,60 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1076,60 | 1076,60 | 100,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 583,20 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского района

на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2022 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество объектов благоустройства, ед. | Не менее 26 | 26 | 100 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды,% | 17 | 17 | 100 |
| 3 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, ед. | 2 | 2 | 100 |