МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.06.2019                                                                                            № 550-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Дорожной карты

(плана мероприятий) по строительству

сетей водоснабжения и водозаборных

сооружений, Дорожной карты

(плана мероприятий) по устройству

пожарных гидрантов в населенных

пунктах Ханты-Мансийского района

В целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние:

1. Утвердить:

1.1. Дорожную карту (план мероприятий) по строительству сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2024 годов согласно приложению 1.

1.2. Дорожную карту (план мероприятий) по устройству пожарных гидрантов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2022 годов согласно приложению 2.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 04.06.2019 № 550-р

Дорожная карта (план мероприятий) по строительству сетей водоснабжения и водозаборных сооружений

в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Горноправдинск |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения, предусмотренных проектом по строительству объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» с установкой пожарных гидрантов (по ул. Киевская, ул. Победы от ж/д 5а до ж/д 8а, ул. Петелина (пересечение ул. Киевская до ул. Петелина, 10), в районе ул. Вертолетная, ул. Поспелова, ул. Ленина, ул. Центральный проезд) | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Горноправдинск от 08.11.2018 № 43 (п. 3.2.3) | 2021 | департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – ДСАиЖКХ); муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капительного строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР») |
| 2. | Строительство сетей водоснабжения в п. Горноправдинске с установкой пожарных гидрантов по ул. Тюменская, Луговая, Бобровская, Воскресная, Вертолетная (в районе домов 38, 40), пер. Кайгарский (ПИР, СМР) | обращение граждан; протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Горноправдинск от 08.11.2018 № 43 (п. 3.2.1) | 2021 – 2022 | ДСАиЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| 3. | Перенос водозаборного сооружения, строительство сетей водоснабжения с установкой пожарных гидрантов в п. Бобровский (ПИР, СМР) | отрицательное заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре; обеспечение 1 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения; протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Горноправдинск от 08.11.2018 № 43 (п. 3.2.5) | 2021 – 2024 | ДСАиЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| Сельское поселение Сибирский |
| 4. | Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада (переключение потребителей на водозабор по ул. Школьная) (ПИР, СМР) 1, 2 этапы | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | 2019 – 2021 | МКУ «УКСиР»; МП «ЖЭК-3» |
| Сельское поселение Кедровый |
| 5. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | обращение граждан; протокол схода граждан п. Кедровый от 24.01.2019 | 2020 – 2021 | ДСАиЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| Сельское поселение Шапша |
| 6. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) (ПИР, СМР) | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Шапша от 11.02.2019 № 11 (п. 2.3) | 2020 – 2021 | ДСАиЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| Сельское поселение Луговской |
| 7. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | 2018 – 2020 | МКУ «УКСиР» |
| Сельское поселение Выкатной |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная, 12 и пер. Торговый, 2 (с устройством пожарных гидрантов) п. Выкатной (ПИР, СМР) | обращение граждан; протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Выкатной от 15.02.2019 № 16 (п. 2.3) | 2019 – 2020 | МКУ «УКСиР» |
| 9. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Таёжная с установкой пожарных гидрантов в районе д. № 5 и между домами № 24 и № 26 | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Выкатной от 15.02.2019 № 16 (п. 2.1) | 2019 – 2021 | МКУ «УКСиР» |
| Сельское поселение Нялинское |
| 10. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | 2020 – 2021 | МКУ «УКСиР» |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 04.06.2019 № 550-р

Дорожная карта (план мероприятий) по устройству пожарных гидрантов в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Горноправдинск |
| 1. | Ремонт водопроводных колодцев (с установкой пожарных гидрантов) по ул. Таёжная, д. 16, ул. Береговая, 2, ул. Солнечная, 2, ул. Березовая, 10, ул. Центральный проезд, 11 п. Горноправдинск | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Горноправдинск от 08.11.2018 № 43 (п. 3.2.4) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | план мероприятий по капитальному ремонту и подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов |
| 2. | Строительство водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе № 20 (ПИР, СМР) п. Горноправдинск | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Горноправдинск от 08.11.2018 № 43 (п. 3.2.2) | 2019 |  | предусмотреть в муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 3. | Установка пожарных гидрантов по ул. Тюменская, Луговая, Бобровская, Воскресная, Вертолётная (район домов 38, 40), пер. Кайгарский п. Горноправдинск | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Горноправдинск от 08.11.2018 № 43 (п. 3.2.1) | 2020 – 2022 | МКУ «УКСиР» | дорожная карта (план мероприятий) по строительству сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2024 годов (п. 2) |
| 4. | Установка пожарных гидрантов по ул. Киевская, ул. Победы от ж/д 5а до ж/д 8а, ул. Петелина (пересечение ул. Киевская до ул. Петелина, 10), в районе ул. Вертолетная, ул. Ленина, ул. Центральный проезд | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Горноправдинск от 08.11.2018 № 43 (п. 3.2.3) | 2021 | МКУ «УКСиР» | дорожная карта (план мероприятий) по строительству сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2024 годов (п. 1) |
| Сельское поселение Селиярово |
| 5. | Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д. 40 (ПИР, СМР) | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Селиярово от 11.02.2019 № 15 (п. 2) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | предусмотреть в муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Сельское поселение Шапша |
| 6. | Устранение неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения в д. Ярки (в том числе пересечение ул. Березовая – Земляничная, ул. Березовая – Молодежная, ул. Малиновая – Земляничная, ул. Ягодная – Молодежная, ул. Новая (КОС) | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Шапша от 11.02.2019 № 11 (п. 2.4) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | план мероприятий по капитальному ремонту и подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов |
| 7. | Реконструкция колодца с устройством пожарного гидранта на пересечении улиц Кедровая – Лесная д. Ярки | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Шапша от 11.02.2019 № 11 (п. 2.2) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | план мероприятий по капитальному ремонту и подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов |
| 8. | Ремонт водопроводных колодцев (в т.ч. устранение неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения в д. Шапша по ул. Новая, д. 9, 30, 15, ул. Парковая, д. 10, ул. Зелёная (район ВОС) | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Шапша от 11.02.2019 № 11 (п. 2.4) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | предусмотреть в муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 9. | Реконструкция водопроводных колодцев с устройством пожарных гидрантов в д. Шапша по ул. Северная (в районе д. 24), пер. Восточный (в районе д. 8/2), ул. Боровая (в районе д. 4) | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Шапша от 11.02.2019 № 11 (п. 2.1) | 2020 | МП «ЖЭК-3» | предусмотреть в муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 10. | Подготовить предложения по кольцеванию сетей водоснабжения по ул. Северная и пер. Восточный в д. Шапша из расчета потребителей и мер пожарной безопасности | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Шапша от 11.02.2019 № 11 (п. 2.3) | 2019 | МП «ЖЭК-3»; СП Шапша | дорожная карта (план мероприятий) по строительству сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2024 годов (п. 6) |
| Сельское поселение Выкатной |
| 11. | Установка пожарных гидрантов в п. Выкатной по ул. Московская (в районе дома № 4 и 20) | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Выкатной от 15.02.2019 № 16 (п. 2.2) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | план мероприятий по капитальному ремонту и подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов |
| 12. | Ремонт пожарного гидранта п. Выкатной, ул. Надежд, 3 | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Выкатной от 15.02.2019 № 16 (п. 2.4) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | план мероприятий по капитальному ремонту и подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов |
| 13. | Установка пожарных гидрантов в п. Выкатной по ул. Таёжная в районе д. 5 и между домами 24, 26, ул. Лесная, д. 12 и пер. Торговый, 2 | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Выкатной от 15.02.2019 № 16 (п. 2.1, 2.3) | 2019 – 2020 | МКУ «УКСиР» | дорожная карта (план мероприятий) по строительству сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на период 2019 – 2024 годов (п. 8, 9) |
| Сельское поселение Кышик |
| 14. | Строительство водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта по ул. Болотная в с. Кышик | протокол совещания при главе Ханты-Мансийского района с сельским поселением Кышик от 06.11.2018 № 4 (п. 3.3.1) | 2019 | МП «ЖЭК-3» | предусмотреть в муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |