ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.11.2024											№ 546

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Обеспечение экологической

безопасности Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

27.11.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.11.2024 № 546

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 317.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задачами Программы являются снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2024 год составляет 276 177,7 тыс. рублей, из них 84,8 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 276 092,9 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 120 686,3 тыс. рублей или 43,7% от плана на 2024 год.

Для достижения поставленной цели в 2024 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления.

В целях реализации основного мероприятия Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 84,8 тыс. рублей из бюджета автономного округа. Субвенции расходуются в соответствии с Порядком предоставления средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 595-п.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 145 800,7 тыс. рублей из бюджета района. По мероприятию заключены контракты на общую сумму 79 628,0 тыс. рублей. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах: п. Урманный, п. Кедровый, п. Бобровский, п. Луговской, с. Елизарово, с. Кышик. Продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок в п. Кедровый, с. Нялинское, п. Луговской, с. Троица, д. Ягурьях, с. Селиярово, п. Выкатной, п. Сибирский, п. Кирпичный, с. Батово, п. Горноправдинск, д. Белогорье.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 15 000,0 тыс. рублей из бюджета района. Размещение муниципального заказа планируется в ноябре 2024 года со сроком выполнения работ в 2025 году.

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В целях реализации основного мероприятия Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 115 292,2 тыс. рублей из бюджета района. По мероприятию заключены контракты на общую сумму 115 000,1 тыс. рублей. Выполнены следующие работы:

- благоустройство территории с элементами озеленения в д. Ягурьях;

- обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории в д. Шапша;

- устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул. Дурицына п. Кирпичный;

- устройство водоотводного лотка и ограждение тротуара с элементами озеленения в д. Ярки;

- обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории по ул. Светлая, ул. Боровая в д. Шапша;

- благоустройство территории с элементами озеленения п. Кирпичный;

- обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории от церкви до конца ул. Боровая в д. Ярки;

- устройство тротуара с элементами озеленения по ул. Строителей д. Шапша;

- устройство тротуаров с элементами озеленения в п. Кедровый.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | Всего | 160 885,5 | 78 598,1 | 48,9 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 84,8 | 27,7 | 32,7 |  |
|  |  | бюджет района | 160 800,7 | 78 570,4 | 48,9 |  |
| 1.1. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 84,8 | 27,7 | 32,7 | Средства субвенции предусмотрены на администрирование. Оплата планируется в 4 квартале в полном объеме. |
|  |  | бюджет автономного округа | 84,8 | 27,7 | 32,7 |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 145 800,7 | 78 570,4 | 53,9 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 79 628,0 тыс. рублей. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах: п. Урманный, п. Кедровый, п. Бобровский, п. Луговской, с. Елизарово, с. Кышик. Продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок в п. Кедровый, с. Нялинское, п. Луговской, с. Троица, д. Ягурьях, с. Селиярово, п. Выкатной, п. Сибирский, п. Кирпичный, с. Батово, п. Горноправдинск, д. Белогорье. |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 145 800,7 | 78 570,4 | 53,9 |  |
| 1.3. | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа планируется в ноябре 2024 года со сроком выполнения работ в 2025 году |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Всего | 115 292,2 | 42 088,2 | 36,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 115 292,2 | 42 088,2 | 36,5 |  |
| 2.1. | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования | Всего | 115 292,2 | 42 088,2 | 36,5 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 115 000,1 тыс. рублей. Выполнены следующие работы: - благоустройство территории с элементами озеленения в д. Ягурьях; - обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории в д. Шапша; - устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул. Дурицына п. Кирпичный; - устройство водоотводного лотка и ограждение тротуара с элементами озеленения в д. Ярки; - обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории по ул. Светлая, ул. Боровая в д. Шапша; - благоустройство территории с элементами озеленения п. Кирпичный; - обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории от церкви до конца ул. Боровая в д. Ярки; - устройство тротуара с элементами озеленения по ул. Строителей д. Шапша; - устройство тротуаров с элементами озеленения в п. Кедровый. |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 115 292,2 | 42 088,2 | 36,5 |  |
|  | Всего по программе | Всего | 276 177,7 | 120 686,3 | 43,7 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 84,8 | 27,7 | 32,7 |  |
|  |  | бюджет района | 276 092,9 | 120 658,6 | 43,7 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2024 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | 22,9 | 22,9 | 100 |
| 2 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | тыс. чел. | 1,968 | 1,968 | 100 |
| 3 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 72 | 54 | 75 |
| 4 | Количество проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду | ед. | 0 | 0 | 0 |