Информация о результатах экспертизы

проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

 В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 11.12.2020 № 664 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Проектом программы предлагается внести корректировку в Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив общий объем финансирования на 2020 год, из средств бюджета Ханты-Мансийского района, на сумму 998,0 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе скорректировав по мероприятиям:

«1.1.1. «Корректировка ПСД объекта «Строительство подъездной дороги до д.Белогорье и п.Луговской» - уменьшив на 100,0 тыс. рублей, в связи с экономией средств по результатам проведенных торгов и заключением 08.06.2020 муниципального контракта с ООО «РИА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 4 900,0 тыс. рублей.

«1.1.2. «Нераспределенные средства на ремонт автомобильных дорог» - увеличив на 1 098,0 тыс. рублей.

Проектом программы предлагается в Таблицу 1. «Целевые показатели муниципальной программы» внести корректировку значений следующих показателей на 2020 год в соответствии с количеством фактически выполненных рейсов:

 «6. «Количество рейсов воздушного транспорта, рейс» увеличено на 23, с 205 до 228 рейсов;

 «7. «Количество рейсов водного транспорта, рейс» уменьшено на 46, со 120 до 74 рейсов;

 «8. «Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс» уменьшено на 102, с 498 рейсов до 396.

 В паспорт муниципальной программы внесены соответствующие корректировки значений целевых показателей, параметров финансового обеспечения.

 Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и предложения от общественности и населения не поступали.

 Контрольно-счетная палата обращает внимание, что ответственным исполнителем не соблюдены требования пункта 5.5. постановления администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» в части утверждения изменений в действующую муниципальную программу в срок не позднее двух месяцев с даты доведения комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района информации о распределении бюджетных ассигнований к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений в бюджет.

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия иные замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.