ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2013                                               					№ 249

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог

и повышение безопасности дорожного

движения на территории

Ханты-Мансийского района

на 2011-2013 годы» за 2012 год

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 2012 год,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 2012 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 	                                              	П.Н. Захаров

02.04.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 29.03.2013 № 249

Информация

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 2012 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 159, разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 сентября 2009 года № 120 «О долгосрочных программах Ханты-Мансийского района» (в редакции постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2009 № 172) в целях создания для населения Ханты-Мансийского района качественной базы дорожного хозяйства.

Целью Программы является: обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Задачи Программы:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения;

- сохранность автомобильных дорог общего пользования районного значения, включая текущий ремонт автомобильных дорог.

Объем финансирования Программы в 2012 году составил 117 650,0 тыс. рублей, в том числе из:

- бюджета района - 92 793,9 тыс. рублей,

- окружного бюджета - 24 856,1 тыс. рублей.

По итогам 2012 года освоено 108 007,2 тыс. рублей (91,8%), в том числе из:

- бюджета района – 18 661,5 тыс. рублей (73,8%).

- окружного бюджета – 89 661,5 тыс. рублей (96,6%).

В рамках Программы в 2012 году по задаче строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения выполнены следующие мероприятия:

- строительство объекта «Автодорога 6,1 км по улицам с. Селиярово (сборные железобетонные плиты) протяженностью 2 071 м;

- по мероприятию «Реконструкция внутрипоселковых дорог с. Батово (ПСД)» получена проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы;

- по мероприятиям «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (ПИР)», «Реконструкция внутрипоселковых дорог п. Луговской (ПИР)», «Реконструкция внутрипоселковых дорог д. Шапша (ПСД)» подрядными организациями разработана проектно-сметная документация. В декабре 2012 года документация направлена в бюджетное учреждение автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» для прохождения государственной экспертизы. Положительное заключение государственной экспертизы подрядными организациями будет получено до 15.04.2013 года;

- выполнен ремонт внутрипоселковых дорог протяженностью 5 005 м в п. Сибирский, п. Горноправдинск, п. Выкатной, п. Красноленинский, с. Елизарово, ремонт вертолетной площадки 400 м2 в с. Елизарово.

По мероприятиям ремонт внутрипоселковых дорог п. Красноленинский и с. Елизарово финансовые средства в размере 382,21 тыс. рублей (ремонт внутрипоселковых дорог: п. Красноленинский – 361,11 тыс. руб., с. Елизарово – 21,1 тыс. руб.) не были оплачены подрядной организации в 2012 году в связи с отсутствием финансирования из окружного бюджета.

По задаче сохранность автомобильных дорог общего пользования финансовые средства в размере 4 000, 0 тыс. руб. из местного бюджета были выделены администрациям сельских поселений на содержание внутрипоселковых дорог.

В полном объеме финансовые средства освоены следующими администрациями сельских поселений: сельское поселение Выкатной, сельское поселение Горноправдинск, сельское поселение Красноленинский, сельское поселение Кышик, сельское поселение Нялинское, сельское поселение Селиярово, сельское поселение Сибирский, сельское поселение Согом.

Информация об объемах финансирования и освоения денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы представлена в таблице.

Информация

об объемах финансирования и освоения денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы за 2012 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Источник финанси-рования | Объем финансирования Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе | Всего | 117 650,0 | 108 007,2 | 91,8 |
|  |  | ОБ | 92 793,9 | 89 661,5 | 96,6 |
|  |  | МБ | 24 856,1 | 18 345,7 | 73,8 |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения |
| 1.1. | Автодорога 6,1 км по улицам с. Селиярово (сборные железобетонные плиты), СМР | Всего | 66 963,1 | 66 962,5 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 65 263,1 | 65 262,5 | 100,0 |
|  |  | МБ | 1 700,0 | 1 700,0 | 100,0 |
| 1.2. | Реконструкция внутрипоселковых дорог с. Батово (ПСД) | Всего | 5 121,7 | 5 097,4 | 99,5 |
|  |  | ОБ | 4 866,8 | 4 842,5 | 99,5 |
|  |  | МБ | 254,9 | 254,9 | 100,0 |
| 1.3. | Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (ПИР) | Всего | 7 110,6 | 4 266,2 | 60,0 |
|  |  | ОБ | 6 755,0 | 4 052,9 | 60,0 |
|  |  | МБ | 355,6 | 213,3 | 60,0 |
| 1.4 | Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской (ПИР) | Всего | 3 210,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 210,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Ремонт внутрипоселковых дорог п. Сибирский | Всего | 6 158,0 | 6 158,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
|  |  | МБ | 3 158,0 | 3 158,0 | 100,0 |
| 1.6. | Реконструкция внутрипоселковых дорог д. Шапша (ПСД) | Всего | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Горноправдинск | Всего | 7 137,0 | 7 108,3 | 99,6 |
|  |  | ОБ | 4 500,0 | 4 477,7 | 99,5 |
|  |  | МБ | 2 637,0 | 2 630,6 | 99,8 |
| 1.8. | Ремонт внутрипоселковых дорог п. Выкатной | Всего | 5 492,0 | 5 492,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 2 367,0 | 2 367,0 | 100,0 |
|  |  | МБ | 3 125,0 | 3 125,0 | 100,0 |
| 1.9. | Ремонт внутрипоселковых дорог п. Красноленинский | Всего | 6 684,0 | 6 322,0 | 94,6 |
|  |  | ОБ | 3 500,0 | 3 138,0 | 89,7 |
|  |  | МБ | 3 184,0 | 3 184,0 | 100,0 |
| 1.10. | Ремонт вертолетной площадки с. Елизарово | Всего | 998,0 | 998,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 998,0 | 998,0 | 100,0 |
| 1.11. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Елизарово | Всего | 3 075,0 | 2 818,1 | 91,6 |
|  |  | ОБ | 2 542,0 | 2 520,9 | 99,2 |
|  |  | МБ | 533,0 | 297,2 | 55,8 |
| 2 | Сохранность автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах |
| 2.1. | Дороги сельского поселения Выкатной | Всего | 184,0 | 184,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 184,0 | 184,0 | 100,0 |
| 2.2. | Дороги сельского поселения Горноправдинск | Всего | 617,0 | 617,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 617,0 | 617,0 | 100,0 |
| 2.3. | Дороги сельского поселения Кедровый | Всего | 397,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 397,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Дороги сельского поселения Красноленинский | Всего | 380,0 | 380,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 380,0 | 380,0 | 100,0 |
| 2.5. | Дороги сельского поселения Кышик | Всего | 285,0 | 285,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 285,0 | 285,0 | 100,0 |
| 2.6. | Дороги сельского поселения Луговской | Всего | 563,0 | 130,2 | 23,1 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 563,0 | 130,2 | 23,1 |
| 2.7. | Дороги сельского поселения Нялинское | Всего | 304,0 | 304,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 304,0 | 304,0 | 100,0 |
| 2.8. | Дороги сельского поселения Селиярово | Всего | 131,0 | 131,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 131,0 | 131,0 | 100,0 |
| 2.9. | Дороги сельского поселения Сибирский | Всего | 372,0 | 372,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 372,0 | 372,0 | 100,0 |
| 2.10. | Дороги сельского поселения Согом | Всего | 89,0 | 89,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 89,0 | 89,0 | 100,0 |
| 2.11 | Дороги сельского поселения Цингалы | Всего | 360,0 | 100,0 | 27,8 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 360,0 | 100,0 | 27,8 |
| 2.12 | Дороги сельского поселения Шапша | Всего | 318,0 | 192,5 | 60,5 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 318,0 | 192,5 | 60,5 |