ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

20.12.2013                                                      				№ 310

О ходе реализации ведомственной

целевой программы "Формирование

и содержание муниципального

имущества Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы"

Заслушав  информацию о ходе реализации ведомственной целевой  программы "Формирование и содержание муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы",

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации ведомственной целевой  программы «Формирование и содержание муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                     П.Н. Захаров

20.12.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.12.2013 № 310

Информация

о ходе реализации ведомственной целевой программы «Формирование и содержание муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

Ведомственная целевая программа «Формирование и содержание муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 30.11.2007 № 306-п «О долгосрочных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа- Югры», постановления администрации Ханты-Мансийского района от 22 марта 2012 № 53 «О целевых программах Ханты-Мансийского района».

Основными задачами программы являются подготовка технической документации на объекты недвижимости в органах технической инвентаризации, регистрация права собственности, проведение оценки для определения рыночной стоимости, выявление бесхозяйных объектов с целью постановки на учет объектов и включения в муниципальную казну, снос объектов муниципальной собственности непригодных для дальнейшего использования с целью формирования земельных участков для новой застройки, ремонт объектов муниципальной собственности.

Объем бюджетных ассигнований по программе на 2013 год составил 19 425 700 руб. Фактически освоенный объем финансирования на 01.12.2013 г. составил 5 271 310 руб.65 коп.

По паспортизации объектов муниципальной собственности выполнены следующие работы: инвентаризация- жилой фонд- 6 объектов,     изготовлены технические планы, технические паспорта – на   внутрипоселковый газопровод высокого и среднего давления п. Бобровский п. Горноправдинск – протяженностью 8995 м, магистральная линия ВЛ-10 кВ д. Шапша до ОМК г. Ханты-Мансийска протяженностью 24,7 км, отработаны акты обследования, справки о зарегистрированных правах -36 шт., внесены изменения в адреса объектов – 3.

Остаток неосвоенных средств по мероприятиям образован за счет экономии средств при проведении аукционов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. | Принятые обязательства заключенные контракты руб. | Остаток неоплаченных ассигнований руб., | % исполнения Срок исполнения Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные ассигнования на 2013 год | Фактически освоенный объем финансирования за 2013 год |  |  |  |
| 1 | Паспортизация объектов муниципальной собственности | 2 985 000-00 | 1 699 500-00 | 2 985 000-00 | 1 285 500-00 | 56,9 % , по 25.12.2013 В работе инвентаризация линий электропередач в п. Красноленинский с.Селиярово п. Урманный |
| 2 | Оценка объектов муниципальной собственности | 605 200-00 | 321 600-00 | 484 650-00 | 163 050-00 | 53,1 % В работе до 10 декабря оценка объектов электроснабжения по населенным пунктам района СП Согом, СП Селиярово, СП Кедровый, СП Шапша, СП Красноленинский, коровник, убойный пункт д. Белогорье, сети инженерного обеспечения д. Ярки на право заключения договора аренды |
| 3 | Аудиторские услуги | 68 000-00 | 68 000-00 | 68 000-00 | 0 | 100% исполнения |
| 4 | Снос муниципальных зданий | 1546 445-00 | 1546 390-34 | 1546 390-34 | 0 | 100 % исполнения (интернат Выкатной, здания д/сада с. Кышик, здание начальной школы с. Нялинское, |
| 5 | Ремонт котельной ул. Павлика Морозова 19 | 555 755-00 | 99 793-00 | 555 755-00 | 455 962 -00 | по 20.12.2013 |
| 6 | Приобретение спецтехники | 4 200 000-00 | - | - | 4 200 000-00 | дата проведения аукциона 06.12.2013 |
| 7 | Приобретение ФАП п. Пырьях | 5 846 000-00 | - | - | 5 846 000-00 | дата проведения открытого аукциона 13.12.2013 |
| 8 | Ремонт гаража ул. Павлика Морозова 19 | 708 107-13 | - | 601 528-83 | 601 528-83 | по 20.12.2013 |
| 9 | Содержание объектов муниципальной собственности | 1 345 300-00 | 350 979- 62 | 1 008 131-95 | 657 152-33 | по 31.12.2013 |
| 10 | Приобретение здания п. Кедровый | 400 000-00 | 400 000-00 | 400 000-00 | 0 | 100% исполнения |
| 11 | Демонтаж котельного оборудования п. Горноправдинск | 99 000-00 | 99 000-00 | 99 000-00 | 0 | 100% исполнения |
| 12 | Расходы по содержанию газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены изменения |
| 13 | Проведение работ по экспертизе промышленной безопасности стального подземного газопровода | 187 000-00 | 0 | 185 000-00 | 185 000-00 | по 15.12.2013 |
| 14 | Комплексное приборное обследование стального подземного газопровода для выявления мест повреждения изоля-ционного покрытия | 688 000 | 687 924-00 | 687 924-00 | - | 100% исполнения |
| 15 | Экспертные услуги | 191 892 -87 | - | 191 892-87 | - | по 29.12.2013 |
|  | Всего | 19 425 700-00 | 5 273 186 -96 | 8 813 272-99 |  |  |