ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.05.2019											№ 466

Об итогах работы предприятий

жилищно-коммунальной сферы в

осенне-зимний период

2018-2019 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию об итогах работы предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2018-2019 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах работы предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению к настоящему решению.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района 							 П.Н. Захаров

17.05.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.05.2019 № 466

Информация

об итогах работы предприятий жилищно-коммунальной сферы в

осенне-зимний период 2018-2019 годов

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению ОЗП 2018-2019 годов был разработан и утвержден «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019годов», который согласован в установленном порядке с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2018 № 198 «Об отопительном периоде 2018-2019 годов» утверждены сроки начала и окончания отопительного периода в Ханты-Мансийском районе. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2018 № 667-р создана комиссия по оценке готовности предприятий к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

В рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к ОЗП 2018-2019 годов подготовлен и утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 17.07.2018 № 693-р «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

План подготовки объектов ЖКХ к прохождению ОЗП 2018-2019 годов предприятиями ЖКХ выполнен в полном объеме.

Проведенные мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к прохождению ОЗП 2018-2019 годов, позволили Ханты-Мансийскому району своевременно провести проверку готовности объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению ОЗП и выдать паспорта готовности потребителям тепловой энергии и ресурсоснабжающей организации.

10.10.2018 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Уральского управления была проведена проверка готовности муниципального образования Ханты-Мансийский район к прохождению ОЗП 2018-2019 годов, и по результатам проведенной проверки муниципальному образованию выдан Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов № 58-021-П от 10.10.2018.

Для прохождения осенне-зимнего периода в 7 населенных пунктах был сформирован запас каменного угля, в количестве необходимом для прохождения ОЗП 2018-2019 годов.

В рамках досрочного завоза завезено 6,0 тысяч тонн каменного угля.

Все котельные, предназначенные для обеспечения теплом потребителей на территории Ханты-Мансийского района (29 ед.), были подготовлены к работе в ОЗП 2018-2019 годов в полном объеме.

Завезено дизельное топливо для работы дизель-генераторов в децентрализованной зоне Ханты-Мансийского района.

Общая протяженность тепловых сетей в населенных пунктах Ханты-Мансийского района составляет 52,6 км, из них 15,6 км находятся в ветхом состоянии.

В 2018 году в рамках подготовки к ОЗП проведена работа по замене 2,5 км ветхих тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, труб с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией, что составляет 16,02% от протяженности ветхих сетей теплоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории района составляет 83,26 км, из которых 16,0 км нуждаются в замене.

В 2018 году в рамках подготовки к ОЗП 2018-2019 годов проводилась работа по замене 2,5 км ветхих сетей холодного водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования (трубы в ППУ изоляции), что составляет 15,6% от протяжённости ветхих водопроводных сетей.

За период прохождения ОЗП 2018-2019 года (по состоянию на 21.05.2018) аварий на объектах ЖКХ на территории Ханты-Мансийского района не зафиксировано. Возникающие проблемы и инциденты устранялись в рабочем порядке, в установленные нормативами сроки.

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального комплекса района, во избежание возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в период проведения различных мероприятий организовываются дежурства сотрудников структурных подразделений администрации, а также руководителей предприятий энергетики и жилищно-коммунальной сферы, обеспечивается готовность к работе аварийных бригад (всего сформировано 23 аварийно-восстановительных бригады в 24 населенных пунктах), аварийные тренировки проводятся на предприятиях жилищно-коммунальной сферы в соответствии с утвержденными графиками, в период с 01.09.2018 по 21.05.2019 проведена 151 аварийная тренировка.