МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2020                                                                                                № 295

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 12 ноября 2018 года № 328

«О муниципальной программе Ханты-

Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», на основании 
статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 328

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района; департамент имущественных и земельных отношений администрации района (далее – ДИиЗО); комитет по финансам администрации района; комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) |
| Цели муниципальной программы | 1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг; 2) обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением; 3) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; 4) улучшение благоустройства населенных пунктов района |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района; 3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги; 4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов; 5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности; 6) благоустройство территорий населенных пунктов района |
| Подпрограммы | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»; подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»; подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»; подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | портфель проекта «Жилье и городская среда»; общий объем финансирования составит 32 649,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 6 541,2 тыс. рублей; 2020 год – 15 300,8 тыс. рублей; 2021 год – 5 291,9 тыс. рублей; 2022 год – 5 515,1 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 90 % до 99 %; 2) увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района с 23,7 % до 23,9 %; 3) увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с 6,5 % до 30 %; 4) увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 1 до 24 единиц; 5) ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района на уровне 100 %; 6) ежегодное предоставление банных услуг в количестве предоставленных банных услуг (не менее 10 000 помывок); 7) сохранение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на уровне не более 8,6 %; 8) ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии (до 10 352,6 тыс. кВтч/год); 9) доля реализованных мероприятий по благоустройству на 100 % |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования составит 2 464 319,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 600 024,4 тыс. рублей; 2020 год – 845 932,1 тыс. рублей; 2021 год – 520 362,8 тыс. рублей; 2022 год – 498 000,6 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата являются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе: технологическое присоединение к электрическим сетям; подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения; подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Основными целями реализации портфелей проектов, основанных на данных целевых моделях, являются сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение срока выполнения мероприятий технологического присоединения к инженерным сетям.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет:

снижения административных барьеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, доступности реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для потребителей;

оказания мер государственной поддержки на возмещение затрат.

Исполнение программных мероприятий направлено на совершенствование деятельности всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг и выполнения мероприятий энергосбережения.

1.3. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Одним из направлений является реализация мероприятий муниципальной программы в сфере коммунального хозяйства на  капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

Внедрение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается посредством анализа нормативных правовых актов и законодательства, а также мониторинга применения композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется посредством использования бережливых технологий.

Организациями жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, оборудования системы газоснабжения и электроснабжения;

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением).

В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информационно-аналитического обеспечения решения задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предоставления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения в Ханты-Мансийском районе.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, их согласование;

направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую                      для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой являются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным 
номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основным номером 1.2.22, 1.2.53, реализуются в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их предоставления, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 11 июня 2015 года № 127.

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 3.1.1, 3.1.6, 4.1.2,  реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, реализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 ноября 2019 года № 301 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе».

Основное мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под номером 5.1, реализуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, установленными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в соответствии с приложением 3 к муниципальной программе.

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным номером 5.2.1, реализуется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 5 февраля 2018 года № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе».

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного проекта» бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УКСиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

### Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия реализации муниципальной программы | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Показатель определяется по формуле: К = (Р/Д)*100, где: К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел.; Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел. |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 (№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»), а также приказом Федеральной службы государственной статистики от 18.07.2019 №414 (Об утверждении формы № 1-Жилфонд) |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % | 6,5 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Рассчитывается: К = (Р/Д)*100, где: К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, %; Р – численность населения, принявшего участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел.; Д – общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | рассчитывается по формуле: N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где: N – показатель «Количество благоустроенных территорий»; Pn – благоустроенные места, ед.; z – год реализации муниципальной программы |
| 5. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 05.11.2014 № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» |
| 6. | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | количество предоставленных банных услуг; рассчитывается по формуле: N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»; Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте |
| 7. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | показатель определяется по формуле: Крсд = (Рк/Дс)*100, где: Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %; Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.; Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб. |
| 8. | Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 0 | 0 | 10 352,60 | объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется исходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии |
| 9. | Доля реализованных мероприятий по благоустройству, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | рассчитывается: К = (Р/Д)*100, где: К – доля реализованных мероприятий по благоустройству, %; Р – планируемое количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п, ед.; Д – выполненное количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п, ед. |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 1) |  | Всего | 8 946,2 | 6 485,4 |  | 2 460,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 8 946,2 | 6 485,4 |  | 2 460,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.2. | Разработка проекта геологоразведочных работ с отметкой Росгеолэкспертизой объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение работ по ликвидации скважин в п. Горноправдинск путем тампонажа | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 2 150,3 | 2 150,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 150,3 | 2 150,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.4. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 2 791,5 | 1 395,7 |  | 1 395,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 791,5 | 1 395,7 |  | 1 395,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.5. | Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 2 939,4 | 2 939,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 939,4 | 2 939,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.6. | Проведение ремонтно-восстановительных работ водозаборного сооружения в с. Троица сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 1 065,0 | 0,0 |  | 1 065,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 065,0 | 0,0 |  | 1 065,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 2, приложение 1 к программе показатели 1 – 5) |  | Всего | 707 910,8 | 170 260,6 |  | 391 701,5 |  | 95 059,7 | 50 889,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 |  | 19 514,3 |  | 16 106,8 | 15 665,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 637 060,4 | 150 697,0 |  | 372 187,2 |  | 78 952,9 | 35 223,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 623 052,3 | 147 244,6 |  | 367 238,4 |  | 76 110,5 | 32 458,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 008,1 | 3 452,4 |  | 4 948,8 |  | 2 842,4 | 2 764,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 103 435,5 | 39 593,0 |  | 26 463,1 |  | 18 949,2 | 18 430,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 |  | 19 514,3 |  | 16 106,8 | 15 665,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 32 585,1 | 20 029,4 |  | 6 948,8 |  | 2 842,4 | 2 764,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 18 577,0 | 16 577,0 |  | 2 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 008,1 | 3 452,4 |  | 4 948,8 |  | 2 842,4 | 2 764,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 66 931,9 | 0,0 |  | 6 362,3 |  | 60 569,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 66 931,9 | 0,0 |  | 6 362,3 |  | 60 569,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 7 056,9 | 1 611,9 |  | 1 815,0 |  | 1 815,0 | 1 815,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 7 056,9 | 1 611,9 |  | 1 815,0 |  | 1 815,0 | 1 815,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.4. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 171,0 | 171,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 171,0 | 171,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.5. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 171,0 | 171,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 171,0 | 171,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.6. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 480,0 | 480,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 480,0 | 480,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.7. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 480,0 | 480,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 480,0 | 480,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.8. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 2 055,0 | 0,0 |  | 2 055,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 055,0 | 0,0 |  | 2 055,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.9. | Техническое обслуживание (содержание) объекта: «Строительство газораспределительной станции д. Ярки» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.10. | Выполнение мероприятий по подготовке конкурсной документации и проектов концессионных соглашений с разработкой финансово-экономической модели | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.11. | Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 3 195,0 | 3 195,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 195,0 | 3 195,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.12. | Проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского район | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 200,9 | 200,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 200,9 | 200,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.13. | Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 9 915,7 | 4 980,8 |  | 4 934,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 9 915,7 | 4 980,8 |  | 4 934,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.14. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 2 400,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 400,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.15. | Замена водоразборных колонок в п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 220,4 | 220,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 220,4 | 220,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.16. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 14 119,4 | 8 174,2 |  | 5 945,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 14 119,4 | 8 174,2 |  | 5 945,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.17. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 2 311,1 | 2 311,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 311,1 | 2 311,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.18. | Проведение технической инвентаризации объекта «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.19. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 4 753,0 | 2 376,5 |  | 2 376,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 4 753,0 | 2 376,5 |  | 2 376,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.20. | Капитальный ремонт объекта «Гараж», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 19а | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 1 436,3 | 1 436,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 436,3 | 1 436,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.21. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 326 960,1 | 81 701,6 |  | 245 258,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 326 960,1 | 81 701,6 |  | 245 258,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.22. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 48 600,0 | 16 800,0 |  | 31 800,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 48 600,0 | 16 800,0 |  | 31 800,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.23. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 4 870,4 | 2 435,2 |  | 2 435,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 4 870,4 | 2 435,2 |  | 2 435,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.24. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 4 226,4 | 2 066,7 |  | 2 159,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 4 226,4 | 2 066,7 |  | 2 159,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.25. | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 219,8 | 0,0 |  | 219,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 219,8 | 0,0 |  | 219,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.26. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Луговая, дом 1» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 196,0 | 98,0 |  | 98,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 196,0 | 98,0 |  | 98,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.27. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Молодежная, дом 1» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 196,0 | 98,0 |  | 98,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 196,0 | 98,0 |  | 98,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.28. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 186,0 | 93,0 |  | 93,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 186,0 | 93,0 |  | 93,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.29. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Площадка под уголь и подъездные пути п. Кирпичный» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 98,0 | 49,0 |  | 49,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 98,0 | 49,0 |  | 49,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.30. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Инженерные сети для многоквартирного жилого дома с. Нялинское» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 96,0 | 96,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 96,0 | 96,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.31. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Блок-бокс с баком аккумулятор. 10 м3 для воды п. Кедровый» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 21,0 | 21,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 21,0 | 21,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.32. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Внеплощадочные тепловые сети п. Кедровый, ул. Механизаторов, 14» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 57,0 | 57,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 57,0 | 57,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.33. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского п. Кедровый» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 26,0 | 26,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 26,0 | 26,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.34. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского п. Пырьях» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 21,0 | 21,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 21,0 | 21,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.35. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция водотрассы в п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 92,0 | 46,0 |  | 46,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 92,0 | 46,0 |  | 46,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.36. | Строительство водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.37. | Строительство водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта по ул. Болотная в с. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.38. | Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д. 40 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 728,4 | 0,0 |  | 728,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 728,4 | 0,0 |  | 728,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.39. | Ремонт водопроводных колодцев (в т.ч. устранение неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения в д. Шапша по ул. Новая, д. 9, 30, 15, ул. Парковая, д. 10, ул. Зеленая (район ВОС) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 538,1 | 0,0 |  | 538,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 538,1 | 0,0 |  | 538,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.40. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 1 490,0 | 0,0 |  | 1 490,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 490,0 | 0,0 |  | 1 490,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.41. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 1 020,0 | 0,0 |  | 1 020,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 020,0 | 0,0 |  | 1 020,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.42. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная 12 и пер. Торговый, (с установкой пожарных гидрантов), по ул. Таёжная (с установкой пожарных гидрантов в районе д. № 5 и между домами № 24 и № 26) п. Выкатной | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.43. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.44. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 2 200,0 | 0,0 |  | 2 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 200,0 | 0,0 |  | 2 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.45. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 6 111,6 | 0,0 |  | 2 200,0 |  | 0,0 | 3 911,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 6 111,6 | 0,0 |  | 2 200,0 |  | 0,0 | 3 911,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.46. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 29 710,6 | 0,0 |  | 2 978,4 |  | 0,0 | 26 732,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 29 710,6 | 0,0 |  | 2 978,4 |  | 0,0 | 26 732,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.47. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 4 075,7 | 0,0 |  | 4 075,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 4 075,7 | 0,0 |  | 4 075,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.48. | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.49. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 4 081,7 | 0,0 |  | 4 081,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 4 081,7 | 0,0 |  | 4 081,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.50. | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 218,8 | 0,0 |  | 218,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 218,8 | 0,0 |  | 218,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.51. | Проведение работ по экспертизе промышленной безопасности объектов теплоснабжения в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 2 788,6 | 0,0 |  | 2 788,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 788,6 | 0,0 |  | 2 788,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.52. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 11 965,7 | 0,0 |  | 11 965,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 11 965,7 | 0,0 |  | 11 965,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.53. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 34 704,1 | 0,0 |  | 21 978,2 |  | 12 725,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 34 704,1 | 0,0 |  | 21 978,2 |  | 12 725,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.54. | Ремонт водопровода, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский район, с. Кышик, протяженность 4 512 м, год постройки 1991, кадастровый номер 86:02:0801001:1172, на участке в районе ул. Болотная, с установкой пожарных гидрантов | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 218,8 | 0,0 |  | 218,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 218,8 | 0,0 |  | 218,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.55. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.56. | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 109,9 | 0,0 |  | 109,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 109,9 | 0,0 |  | 109,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.57. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Бобровский» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.58. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 150,0 | 0,0 |  | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 150,0 | 0,0 |  | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.59. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ д. Белогорье, с. Троица» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.60. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 50,0 | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.61. | Ремонт водонапорной башни Рожновского в с. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 1 300,0 | 0,0 |  | 1 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 300,0 | 0,0 |  | 1 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 5) |  | Всего | 7 575,7 | 2 514,3 |  | 2 353,8 |  | 1 353,8 | 1 353,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 7 575,7 | 2 514,3 |  | 2 353,8 |  | 1 353,8 | 1 353,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района |  | Всего | 7 575,7 | 2 514,3 |  | 2 353,8 |  | 1 353,8 | 1 353,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | бюджет района | 1 000,0 | 0,0 |  | 1 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 6 575,7 | 2 514,3 |  | 1 353,8 |  | 1 353,8 | 1 353,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатель 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 8) |  | Всего | 278 311,3 | 67 969,0 |  | 74 626,7 |  | 67 857,8 | 67 857,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 278 311,3 | 67 969,0 |  | 74 626,7 |  | 67 857,8 | 67 857,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 151 954,6 | 37 584,2 |  | 42 090,2 |  | 36 140,1 | 36 140,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 151 954,6 | 37 584,2 |  | 42 090,2 |  | 36 140,1 | 36 140,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 126 356,7 | 30 384,8 |  | 32 536,5 |  | 31 717,7 | 31 717,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 126 356,7 | 30 384,8 |  | 32 536,5 |  | 31 717,7 | 31 717,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего | 1 002 744,0 | 247 229,3 |  | 471 142,8 |  | 164 271,3 | 120 100,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 |  | 19 514,3 |  | 16 106,8 | 15 665,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 931 893,6 | 227 665,7 |  | 451 628,5 |  | 148 164,5 | 104 434,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 917 885,5 | 224 213,3 |  | 446 679,7 |  | 145 322,1 | 101 670,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 008,1 | 3 452,4 |  | 4 948,8 |  | 2 842,4 | 2 764,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 6) |  | Всего | 34 563,2 | 12 090,6 |  | 15 000,0 |  | 2 044,6 | 5 428,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 34 563,2 | 12 090,6 |  | 15 000,0 |  | 2 044,6 | 5 428,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 34 563,2 | 12 090,6 |  | 15 000,0 |  | 2 044,6 | 5 428,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 34 563,2 | 12 090,6 |  | 15 000,0 |  | 2 044,6 | 5 428,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 34 563,2 | 12 090,6 |  | 15 000,0 |  | 2 044,6 | 5 428,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 34 563,2 | 12 090,6 |  | 15 000,0 |  | 2 044,6 | 5 428,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 7) |  | Всего | 78 236,5 | 37 095,8 |  | 13 198,4 |  | 13 772,4 | 14 169,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 48 879,8 | 10 757,4 |  | 12 333,3 |  | 12 704,1 | 13 085,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 29 356,7 | 26 338,4 |  | 865,1 |  | 1 068,3 | 1 084,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 27 690,6 | 26 338,4 |  | 326,4 |  | 512,9 | 512,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | 1 666,1 | 0,0 |  | 538,7 |  | 555,4 | 572,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 46 380,8 | 10 757,4 |  | 11 525,3 |  | 11 871,1 | 12 227,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 46 380,8 | 10 757,4 |  | 11 525,3 |  | 11 871,1 | 12 227,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1.2. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 82,2 | 82,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 82,2 | 82,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1.3. | «Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 1 608,4 | 256,2 |  | 326,4 |  | 512,9 | 512,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 608,4 | 256,2 |  | 326,4 |  | 512,9 | 512,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1.4. | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1.5. | Субсидии муниципальным предприятиям | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 6 000,0 | 6 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 6 000,0 | 6 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1.6. | Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 4 165,1 | 0,0 |  | 1 346,7 |  | 1 388,4 | 1 430,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 499,0 | 0,0 |  | 808,0 |  | 833,0 | 858,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 1 666,1 | 0,0 |  | 538,7 |  | 555,4 | 572,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | 1 666,1 | 0,0 |  | 538,7 |  | 555,4 | 572,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 78 236,5 | 37 095,8 |  | 13 198,4 |  | 13 772,4 | 14 169,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 48 879,8 | 10 757,4 |  | 12 333,3 |  | 12 704,1 | 13 085,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 29 356,7 | 26 338,4 |  | 865,1 |  | 1 068,3 | 1 084,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 27 690,6 | 26 338,4 |  | 326,4 |  | 512,9 | 512,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | 1 666,1 | 0,0 |  | 538,7 |  | 555,4 | 572,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 8) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 1 259 252,2 | 272 027,1 |  | 318 729,6 |  | 331 708,5 | 336 787,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 138 438,6 | 248 827,1 |  | 287 210,9 |  | 298 895,4 | 303 505,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 120 813,6 | 23 200,0 |  | 31 518,7 |  | 32 813,1 | 33 281,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 |  | 31 518,7 |  | 32 813,1 | 33 281,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 302 034,0 | 58 000,0 |  | 78 796,7 |  | 82 032,8 | 83 204,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 181 220,4 | 34 800,0 |  | 47 278,0 |  | 49 219,7 | 49 922,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 120 813,6 | 23 200,0 |  | 31 518,7 |  | 32 813,1 | 33 281,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 |  | 31 518,7 |  | 32 813,1 | 33 281,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 957 218,2 | 214 027,1 |  | 239 932,9 |  | 249 675,7 | 253 582,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 957 218,2 | 214 027,1 |  | 239 932,9 |  | 249 675,7 | 253 582,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие. Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения (показатели 1.1.-5.8.) |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | департамент имущественных и земельных отношений | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.2. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | департамент имущественных и земельных отношений | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.3. | Регулирование цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.5. | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.7. | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.8. | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.9. | Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.10. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.11. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2.12. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | Всего | 1 259 252,2 | 272 027,1 |  | 318 729,6 |  | 331 708,5 | 336 787,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 138 438,6 | 248 827,1 |  | 287 210,9 |  | 298 895,4 | 303 505,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 120 813,6 | 23 200,0 |  | 31 518,7 |  | 32 813,1 | 33 281,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 |  | 31 518,7 |  | 32 813,1 | 33 281,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (показатель 3, 4, 9) |  | Всего | 21 663,4 | 6 356,4 |  | 4 500,0 |  | 5 291,9 | 5 515,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 |  | 1 755,0 |  | 1 755,0 | 1 828,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 |  | 2 745,0 |  | 2 743,1 | 2 859,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 2 417,5 | 796,4 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 |  | 10 800,8 |  | 783,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.1. | Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: |  | Всего | 22 391,6 | 0,0 |  | 10 800,8 |  | 6 075,7 | 5 515,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 583,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 755,0 | 1 828,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 602,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 743,1 | 2 859,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 1 621,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 11 584,6 | 0,0 |  | 10 800,8 |  | 783,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.1.1. | п. Кедровый | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 7 671,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 156,6 | 5 515,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 360,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 532,2 | 1 828,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 690,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 830,6 | 2 859,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 1 621,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.1.2. | с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | Всего | 10 006,7 | 0,0 |  | 10 006,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 10 006,7 | 0,0 |  | 10 006,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.1.3. | п. Луговской | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.1.4. | п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 3 919,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 919,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 222,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 222,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 912,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 912,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 783,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 783,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.2. | Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д. 5а, 4а, 8, 9, 10 п. Горноправдинск II этап | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 1 231,8 | 1 231,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 047,0 | 1 047,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 184,8 | 184,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.3. | Мемориальный комплекс «Аллея Славы» по ул. Победы № 3а, п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 5 309,4 | 5 309,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 760,1 | 1 760,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 752,9 | 2 752,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 796,4 | 796,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 796,4 | 796,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.4. | Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты» по адресу ул. Киевская 10А в п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 5 294,1 | 0,0 |  | 5 294,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 755,0 | 0,0 |  | 1 755,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 745,0 | 0,0 |  | 2 745,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 794,1 | 0,0 |  | 794,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатель 3, 4) |  | Всего | 67 860,6 | 25 225,2 |  | 23 361,3 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 67 860,6 | 25 225,2 |  | 23 361,3 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования: |  | Всего | 38 786,3 | 0,0 |  | 19 512,2 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 38 786,3 | 0,0 |  | 19 512,2 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | комитет по финансам администрации района | Всего | 19 274,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 19 274,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.2. | Сельское поселение Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 5 659,3 | 0,0 |  | 5 659,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 659,3 | 0,0 |  | 5 659,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.3. | Сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | Всего | 5 073,1 | 0,0 |  | 5 073,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 5 073,1 | 0,0 |  | 5 073,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.4. | Сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | Всего | 1 005,3 | 0,0 |  | 1 005,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 005,3 | 0,0 |  | 1 005,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.5. | Сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | Всего | 2 679,2 | 0,0 |  | 2 679,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 679,2 | 0,0 |  | 2 679,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.6. | Сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | Всего | 1 668,0 | 0,0 |  | 1 668,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 668,0 | 0,0 |  | 1 668,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.7. | Сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | Всего | 1 657,3 | 0,0 |  | 1 657,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 657,3 | 0,0 |  | 1 657,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.1.8. | Сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | Всего | 1 770,0 | 0,0 |  | 1 770,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 770,0 | 0,0 |  | 1 770,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.2. | Строительство детской площадки в с. Реполово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | Всего | 1 406,4 | 1 406,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 406,4 | 1 406,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.3. | Строительство сквера в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 15 229,5 | 11 380,4 |  | 3 849,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 15 229,5 | 11 380,4 |  | 3 849,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.4. | Парк отдыха в п. Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.5. | Обустройство детской игровой площадки, переулок северный 14, село Тюли Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | Всего | 1 094,0 | 1 094,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 094,0 | 1 094,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.6. | Строительство детской игровой площадки для детей возрасте от 0 до 12 лет на придворной территории МКУК «СДКиД» | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | Всего | 1 657,3 | 1 657,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 657,3 | 1 657,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.7. | Устройство тротуаров в сельском поселении Цингалы | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.8. | Обустройство территории зоны отдыха в районе д. 12 по ул. Набережная в с. Селиярово Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | Всего | 1 261,5 | 1 261,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 261,5 | 1 261,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.9. | Благоустройство спортивной площадки в районе дома д. 5 ул. Таежная в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 1 385,8 | 1 385,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 385,8 | 1 385,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.10. | Благоустройство пешеходной зоны и детской спортивной площадки в районе жилых домов № 6 и 7 по ул. Поспелова, п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 1 186,2 | 1 186,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 186,2 | 1 186,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.11. | Строительство Парка отдыха по улице Новая, д. 4, д. Ярки Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | Всего | 1 817,7 | 1 817,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 817,7 | 1 817,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.12. | Реконструкция парка Победы с. Батово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | Всего | 15,8 | 15,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 15,8 | 15,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2.13. | Приобретение и доставка скамеек, вазонов и урн в п. Сибирский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | Всего | 20,1 | 20,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 20,1 | 20,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | Всего | 89 524,0 | 31 581,6 |  | 27 861,3 |  | 8 566,0 | 21 515,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 |  | 1 755,0 |  | 1 755,0 | 1 828,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 |  | 2 745,0 |  | 2 743,1 | 2 859,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 70 278,1 | 26 021,6 |  | 23 361,3 |  | 4 067,9 | 16 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 67 860,6 | 25 225,2 |  | 23 361,3 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 |  | 10 800,8 |  | 783,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Всего | 2 464 319,9 | 600 024,4 |  | 845 932,1 |  | 520 362,8 | 498 000,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 |  | 1 755,0 |  | 1 755,0 | 1 828,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 270 316,3 | 282 948,0 |  | 321 803,5 |  | 330 449,4 | 335 115,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 1 186 905,2 | 315 316,3 |  | 522 373,6 |  | 188 158,4 | 161 056,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 047 999,9 | 287 867,5 |  | 485 367,4 |  | 151 153,7 | 123 611,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 136 487,8 | 26 652,4 |  | 37 006,2 |  | 36 210,9 | 36 618,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 |  | 10 800,8 |  | 783,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 504 422,1 | 117 586,5 |  | 294 622,2 |  | 61 569,6 | 30 643,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 504 422,1 | 117 586,5 |  | 294 622,2 |  | 61 569,6 | 30 643,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 504 422,1 | 117 586,5 |  | 294 622,2 |  | 61 569,6 | 30 643,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | Всего | 1 959 897,8 | 482 437,9 |  | 551 309,9 |  | 458 793,2 | 467 356,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 |  | 1 755,0 |  | 1 755,0 | 1 828,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 270 316,3 | 282 948,0 |  | 321 803,5 |  | 330 449,4 | 335 115,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 682 483,1 | 197 729,8 |  | 227 751,4 |  | 126 588,8 | 130 413,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 543 577,8 | 170 281,0 |  | 190 745,2 |  | 89 584,1 | 92 967,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 136 487,8 | 26 652,4 |  | 37 006,2 |  | 36 210,9 | 36 618,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |  |  | Всего | 1 724 980,0 | 416 295,7 |  | 472 009,1 |  | 418 851,1 | 417 824,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 360,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 532,2 | 1 828,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 261 858,9 | 279 148,10 |  | 319 058,50 |  | 328 536,90 | 335 115,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 460 760,6 | 137 147,60 |  | 152 950,60 |  | 89 782,00 | 80 880,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 322 651,7 | 110 495,20 |  | 115 944,40 |  | 52 777,30 | 43 434,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 136 487,8 | 26 652,4 |  | 37 006,2 |  | 36 210,9 | 36 618,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 793,8 | 827,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)) |  |  | Всего | 666 717,1 | 157 527,5 |  | 349 910,8 |  | 95 102,3 | 64 176,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 666 717,1 | 157 527,5 |  | 349 910,8 |  | 95 102,3 | 64 176,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) |  |  | всего | 19 274,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 19 274,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 274,1 | 16 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (департамент имущественных и земельных отношений) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) |  |  | всего | 29 985,7 | 15 113,2 |  | 10 953,4 |  | 3 919,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4 737,9 | 1 760,1 |  | 1 755,0 |  | 1 222,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 8 457,4 | 3 799,9 |  | 2 745,0 |  | 1 912,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 15 027,7 | 9 368,4 |  | 5 659,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 14 231,3 | 8 572,0 |  | 5 659,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 796,4 | 796,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1 762,7 | 184,8 |  | 794,1 |  | 783,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) |  |  | всего | 11 268,2 | 1 261,5 |  | 10 006,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 261,5 | 1 261,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 10 006,7 | 0,0 |  | 10 006,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) |  |  | всего | 3 110,3 | 1 442,3 |  | 1 668,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 3 110,3 | 1 442,3 |  | 1 668,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) |  |  | всего | 6 890,8 | 1 817,7 |  | 5 073,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 6 890,8 | 1 817,7 |  | 5 073,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) |  |  | всего | 4 679,2 | 2 000,0 |  | 2 679,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 4 679,2 | 2 000,0 |  | 2 679,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) |  |  | всего | 2 099,3 | 1 094,0 |  | 1 005,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района | 2 099,3 | 1 094,0 |  | 1 005,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | всего | 3 314,6 | 1 657,3 | 1 657,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | средства бюджета района | 3 314,6 | 1 657,3 | 1 657,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | всего | 3 770,0 | 2 000,0 | 1 770,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | средства бюджета района | 3 770,0 | 2 000,0 | 1 770,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

### Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | проект «Формирование комфортной городской среды» (показатели 3, 4, 9) | 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4. | согласно паспорту проекта | 12.2024 | всего | 32 649,0 | 6 541,2 | 15 300,8 | 5 291,9 | 5 515,1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 | 2 745,0 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 2 417,5 | 796,4 | 0,00 | 793,8 | 827,3 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений района | 10 985,6 | 184,8 | 10 800,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по портфелю проектов |  |  |  | всего | 32 649,0 | 6 541,2 | 15 300,8 | 5 291,9 | 5 515,1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 | 2 745,0 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 2 417,5 | 796,4 | 0,00 | 793,8 | 827,3 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений района | 10 985,6 | 184,8 | 10 800,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий1

| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

### Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию мероприятий муниципальной программы | модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов; корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применение технологий бережливого производства |
| 2. | Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий | четкая регулировка ответственности и контроль за эффективностью реализации мероприятий; перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования; привлечение средств из федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирования |
| 3. | ## Несоответствие законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы | ## мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
| 4. | ## Вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы | ## достижение целей и решение задач; ## информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации мероприятий муниципальной программы |

### Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта |  | Мощность |  | Срок строительства, проектирования |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 250 м3/сут. |  | 2020 – 2021 годы |  | бюджет района |  |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | 55 м3/сут. |  | 2019 год |  | бюджет района |  |
| 3. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | 100 м3/сут. |  | 2019 год |  | бюджет района |  |
| 4. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 1 944 м3/сут. |  | 2012 – 2021 годы |  | бюджет района |  |
| 5. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | 4281 м |  | 2018 – 2020 годы |  | бюджет района |  |
| 6. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД, СМР) | 214,5 м. |  | 2013 – 2020 годы |  | бюджет района |  |
| 7. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | 4 008,6 п.м. |  | 2013 – 2019 годы |  | бюджет района |  |
| 8. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | 50 м3/сут. |  | 2019 – 2020 годы |  | бюджет района |  |
| 9. | Строительство сквера в с. Елизарово | 3 215,0 м2 |  | 2018 – 2020 годы |  | бюджет района |  |
| 10. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | - |  | 2019 – 2020 годы |  | бюджет района |  |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый, 1, 2, пер. Северный, п. Выкатной» | - |  | 2019 – 2020 годы |  | бюджет района |  |
| 12. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | - |  | 2020 год |  | бюджет района |  |
| 13. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | - |  | 2020 год |  | бюджет района |  |
| 14. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый, 1, 2, пер. Северный, п. Выкатной | - |  | 2020 год |  | бюджет района |  |
| 15. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | - |  | 2020 год |  | бюджет района |  |
| 16. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | - |  | 2020 – 2022 годы |  | бюджет района |  |
| 17. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | - |  | 2020 – 2022 годы |  | бюджет района |  |
| 18. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | - |  | 2020 год |  | бюджет района |  |
| 19. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» | - |  | 2021 год |  | бюджет района |  |
| 20. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР) | - |  | 2020 год |  | бюджет района |  |

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)2

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

2Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют.

Таблица 8

# Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе3

| № п/п | Предложение | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Наименование целевого показателя (таблица 1) | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

3 Муниципальная программа не содержит мероприятий по реализации национальных проектов Российской Федерации.

Таблица 9

### План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2019 – 2024 годы4

| № п/п | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |

4 Муниципальная программа не содержит показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления

муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса

и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 мая 2018 года № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс»

| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 61,8 | 61,7 | 61,6 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 3.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0,149 | 0,142 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 84,12 | 85,08 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| 4.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 40,992 | 40,98 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 58,2 | 58,1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 4.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал | 0,16 | 0,199 | 0,198 | 0,197 | 0,196 | 0,195 | 0,194 | 0,193 |
| 5.2.2. | На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал | 0,188 | 0,268 | 0,267 | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 |
| 5.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 32 | 28,33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 5.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 17,2 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
| 5.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 5.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

| Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Повышение энергоэффективности (прочистка системы отопления) | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 12 945,6 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 |
|  |  |  | бюджет района | 12 945,6 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 |
| 1.1. | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 10 986,4 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 |
|  |  |  | бюджет района | 10 986,4 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 |
| 1.2. | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 1 959,2 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 |
|  |  |  | бюджет района | 1 959,2 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 |
| 2. | Энергосервисные контракты | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 7 044,9 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 |
|  |  |  | бюджет района | 7 044,9 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 |
| ВСЕГО по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  | всего | 19 990,5 | 3 236,4 | 5 584,7 | 5 584,7 | 5 584,7 |
|  |  |  | бюджет района | 19 990,5 | 3 236,4 | 5 584,7 | 5 584,7 | 5 584,7 |

* Данные мероприятия включены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 11 декабря 2014 года № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы».

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Положение по реализации основного мероприятия:

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее – Мероприятие) реализуется по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий.

Ответственным исполнителем Мероприятия является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, соисполнителями – администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района.

По результатам выполненных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства общественных, дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, сформированы адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, и адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведены в таблице 1.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества соответствует адресным перечням таблицы 1.

При выборе формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий лица могут участвовать в денежной и(или) в не денежной формах (финансовое и(или) трудовое) в реализации Мероприятия. Доля участия заинтересованных лиц регулируется при реализации портфеля проекта «Жилье и городская среда».

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (фундамент, стены, крыша) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанной территории из адресного перечня дворовых и общественных территорий.

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия в праве исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации данной муниципальной программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Мероприятия реализуются в отношении сформированных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых включены в Мероприятие муниципальной программы.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Мероприятия муниципальной программы не позднее 
15 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Обязательным условием при заключении муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд является срок действия гарантийных обязательств на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий – 3 года.

Таблица 1

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 – 2022 годах

| № п/п | ## Общественные территории |
| --- | --- |
| ### Ханты-Мансийский район |  |
| 1. | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 10а, «Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты в п. Горноправдинск» |
| 2. | п. Кедровый, ул. Набережная. «Благоустройство зоны отдыха» |
| 3. | с. Селиярово, ул. Набережная, 4. «Обустройство детской игровой площадки» |
| 4. | п. Горноправдинск ул. Сосновая, «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» |
| 5. | д. Шапша, ул. Северная, д. 3а, «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства» |
| 6 | с. Зенково, ул. Набережная «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства» |
| ## Дворовые территории |  |
| ### Ханты-Мансийский район |  |
| 4. | с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 6а, д. 7а, д. 10а |
| 5. | с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 1а; ул. Поспелова, д. 5а, 7б |
| 6. | с.п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 7б |
| 7. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 1 |
| 8. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 7 |
| 9. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 11 |
| 10. | с.п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 2, 2а, 4а, 3а, 6/1, 6а, 7 |
| 11. | с.п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 1, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 4, 20 |
| 12. | с. Селиярово, ул. Лесная, д. 18 |
| 13. | с. Селиярово, ул. Лесная, д. 36, 14; ул. Придорожная, д. 30, 30А; ул. Колхозная, д. 9; ул. Набережная, д. 7, |
| 14. | с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 24а |
| 15. | с. Селиярово, ул. Колхозная, д. 9а |
| 16. | с. Селиярово, ул. Набережная д. 4; ул. Братьев Фирсовых, д. 11 |
| 17. | с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 20, 24; ул. Лесная, д. 8а |
| 18. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 11, 13 |
| 19. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 12, 14, 16 |
| 20. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35, 37 |
| 21. | п. Кедровый, ул. Ленина, д. 1а; ул. Энтузиастов, д. 2а |
| 22. | п. Кедровый, д. ул. 60 лет Октября, д. 1а |
| 23. | с.п. Луговской, ул. Заводская, д. 8 |
| 24. | с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4, д. 5, д. 5А |
| 25. | с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 7, 7А; ул. Гагарина, д. 10, 12 |
| 26. | с.п. Луговской, ул. Пионерская, д. 3, 5; ул. Комсомольская, д. 2; ул. Школьная, д. 14, 17, 19 |
| 27. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 78, 92, 97, 99; ул. Школьная, д. 3, 6, 7, 10, 12, 13 |
| 28. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 9, 21, 21А, 44, 72, 74, 77 |
| 29. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 8 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы»

по ул. Победы, № 3а/1

1.				2.

| 3. | 4. |
| --- | --- |

5.                                                           6.

Перечень благоустройства:

1. Установка скамеек – 10 шт.

2. Освещение.

3. Устройство пешеходных зон из тротуарной плитки – 306 кв. метров.

4. Устройство частичного ограждения (забора) – 186 метров.

5. Строительство мемориала «Герои труда».

6. Озеленение с трудовым участием населения.

7. Демонтаж старого тротуара из различных дорожных плит – 
65,7 м п.

## Проект является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, содержанию мест массового отдыха территории сельского поселения Горноправдинск.

Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы» в п. Горноправдинск является одним их важнейших мероприятий, так как несет не только функциональное назначение как место отдыха и досуга населения, но и как объект монументального искусства и сохранения, и, в основе своей, воспитания патриотического духа подрастающего поколения, для целей которых создан монумент – памятник Великой Отечественной войны, и будут созданы мемориальные сооружения с именами прославленных земляков, героев труда и воинов-интернационалистов. Также комплекс «Аллея Славы» предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение мест отдыха для различного функционального назначения для нужд населения.

Площадь, на которой реализуется проект – 5 803 кв. метра.

План-схема благоустройства территории Аллеи Славы

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории: парка отдыха «Парк Мечты

в п. Горноправдинск» по ул. Киевская, 10а

Площадь участка благоустройства составляет 5410 кв. метров, включает перечень благоустройства:

покрытие из тротуарной плитки;

стена для графити и роллердром;

система уличного освещения;

фонтан;

площадка для национальных игр;

домики для торговли в различных национальных стилях;

фотозона;

волейбольная площадка;

сцена;

озеленение.

Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты в п.Горноправдинск» является одним их важнейших мероприятий, реализация которого даст новый импульс развития территории массового пребывания жителей поселка, предназначенной для отдыха и досуга населения, а также улучшит качество жизни, формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Парк предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение, места отдыха различного функционального назначения для нужд населения.

План-схема благоустройства территории парка Мечты

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории в п. Горноправдинск ул. Сосновая, «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт - это здоровье»

Лыжероллерная трасса                                     Площадка для пейнтбола

Площадка для Workout                                            Скалодром

Веревочный парк                                              Троллей

Уличные тренажеры

Топиарии

Беседка                                       Мангальная зона

Холодная раздевалка                                     Парковая скамья

Урна                                         Фонари уличного освещения

Ограждение 3-D                                        Ограждение барьерное

Ограждение протекторное

Зрительская трибуна

Переходный мостик                                          Баннер

Живая изгородь

Площадь участка благоустройства составляет 18 630 кв. метров.

Основная идея проекта благоустройства лыжероллерной трассы «спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района заключается в создании условий для укрепления здоровья подрастающего поколения, молодежи, людей старшего возраста и формирование здорового образа жизни, проведения спортивных соревнований.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории: детской игровой площадки в с. Селиярово по ул. Набережная, № 4

Ограждения                                                     Резиновая плитка

Уличные тренажеры

Площадь участка благоустройства составляет 1 372,2 кв. метра, включает перечень благоустройства:

устройство покрытия из резиновой плитки

устройство ограждения

монтаж малых архитектурных форм (урн, скамеек и т.д.)

устройство освещения

Благоустройство района по ул. Набережной в с. Селиярово детской игровой площадкой, предназначенной для отдыха и культурного времяпровождения населения, улучшит качество жизни формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории: зона отдыха в п. Кедровый

по ул. Набережная

Площадь участка благоустройства составляет 4952 кв. метров, включает перечень благоустройства:

покрытие из тротуарной плитки;

спортивная площадка;

площадка для детей;

площадка для отдыха;

сквер;

система уличного освещения;

озеленение.

План-схема благоустройства территории по ул. Набережная:

Спортивная площадка

Детская площадка

Благоустройство района набережной в п. Кедровый является одним из важнейших мероприятий, реализация которого даст новый импульс развития территории массового пребывания жителей поселка, предназначенной для отдыха и досуга населения, а также улучшит качество жизни, формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Набережная предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение, места отдыха различного функционального назначения для нужд населения.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

дворовых придомовых территорий и междворовых проездов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района

1.						2.

3.						4.

5.					6

7.				8. 				9.

Наименование малых архитектурных форм:

1. Скамья.

2. Урна.

3. Освещение.

4. Брусья низкие равноуровневые.

5. Каскад разноуровневых турников с лавкой для пресса.

6. Рукоход-змейка, шведская стенка и четыре турника классического хвата и одного турника хватом «молоток».

7. Рукоход классический двухуровневый из 6 турников.

8. Брусья двойные для отжимания разноуровневые.

9. Лавка с упорами для отжимания.

Пример ситуационного плана (уточняется при проектировании):

Основные направления благоустройства направлены на обустройство:

1. Проездов и тротуаров.

2. Спортивной и иных площадок.

3. Парковочных мест.

4. Пожарных проездов.

5. Системы водоотведения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

1. Устройство слоев оснований: асфальто-бетон.

2. Устройство мощения.

3. Установка металлического ограждения.

4. Устройство покрытия для спортивной и иных площадок.

5. Монтаж малых архитектурных форм.

6. Монтаж садово-парковой мебели.

7. Монтаж освещения.

8. Озеленение территории.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин