# Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский муниципальный район

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 17.01.2014 № 05

*п. Горноправдинск*

Об утверждении Положения о комиссии

по ведению технического контроля за ходом

выполнения строительно-монтажных работ и

по приемке законченных строительством

(ремонтом) объектов на территории населенных пунктов

сельского поселения Горноправдинск

 На основании Устава сельского поселения Горноправдинск, в целях упорядочения ведения технического контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ и приемки в эксплуатацию законченных строительством (ремонтом) объектов на территории населенных пунктов сельского поселения Горноправдинск:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по ведению технического контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ и по приемке законченных строительством (ремонтом) объектов на территории населенных пунктов сельского поселения Горноправдинск.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава

сельского поселения Горноправдинск С.А.ЗАЙЦЕВ

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Горноправдинск

от 17.01.2014 № 05

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о комиссии по ведению технического контроля за ходом**

**выполнения строительно-монтажных работ и по приемке законченных**

**строительством (ремонтом) объектов на территории**

**населенных пунктов** **сельского поселения Горноправдинск**

1. **Общие положения**

1.1 Комиссия создается с целью упорядочения ведения технического контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ, на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) и приемки в эксплуатацию законченных строительством или ремонтом объектов на территории населенных пунктов сельского поселения Горноправдинск.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Горноправдинск, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Горноправдинск, а также настоящим Положением.

1. **Задача комиссии**

2.1. Основной задачей Комиссии является оценка и определение готовности к эксплуатации, законченных строительством или ремонтом объектов, на территории населенных пунктов сельского поселения Горноправдинск, проводимых на основании заключенных муниципальных контрактов или договоров.

1. **Полномочия комиссии**

3.1. Комиссия контролирует ход выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с нормативными документами, действующими в Российской Федерации в данной области на момент выполнения и приемки результатов работ.

3.2. Комиссия следит за качеством выполняемых работ и качеством материалов, применяемых в ходе строительства или ремонта.

3.2. Комиссия осуществляет приемку строительно-монтажных работ законченных строительством или ремонтом объектов по акту.

3.3. Комиссия принимает участие в рассмотрении и согласовании, возникших в ходе строительства или ремонта изменений проектных решений, качества и вида применяемых материалов.

3.4. Комиссия контролирует качество устранения недоделок, дефектов в установленные комиссией сроки.

1. **Состав комиссии**

4.1. В состав Комиссии включаются:

- представители заказчика;

- представители генерального подрядчика (подрядчика) (по согласованию);

- представители эксплуатирующей организации (по согласованию);

- представители Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск (по согласованию).

 4.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации сельского поселения Горноправдинск.

1. **Порядок работы Комиссии**

5.1. Комиссия осуществляет работу по мере необходимости.

5.2. Комиссия контролирует ход строительно-монтажных работ, выполняемых на основании заключенных муниципальных контрактов или договоров, и их соответствие проектно-сметной документации, техническому заданию, нормативным документам, действующим в Российской Федерации в данной области на момент выполнения работ. По результатам контроля оформляется акт обследования объекта. Акт обследования объекта подписывается членами Комиссии и утверждается главой сельского поселения Горноправдинск.

5.3. Комиссия принимает выполненные работы по объектам законченным строительством или ремонтом, проводимыми на основании заключенных муниципальных контрактов или договоров, на территории населенных пунктов сельского поселения Горноправдинск.

5.4. Приемка работ по объектам законченным строительством или ремонтом оформляется актами выполненных работ. В актах дается оценка качества строительно-монтажных работ и соответствие их проектно-сметной документации, техническому заданию и нормативным документам, действующим в Российской Федерации в данной области на момент выполнения и приемки результатов работ. Акты выполненных работ подписываются председателем и членами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений они должны быть рассмотрены до утверждения акта выполненных работ. Акты выполненных работ утверждаются главой сельского поселения Горноправдинск.