

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 17.03.2023 № 249-р

*г. Ханты-Мансийск*

О проведении

противопаводковых   
мероприятий в 2023 году

Во исполнение федеральных законов от 21 декабря 1994 года   
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ   
«О безопасности гидротехнических сооружений», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», в целях защиты населения и территорий   
Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2023 года:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий   
Ханты-Мансийского района в 2023 году согласно приложению 1.

2. Возложить выполнение задач по организации и контролю за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весенне-летнего паводка и половодья на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района   
(далее – КЧС и ОПБ).

3. Создать оперативный штаб по организации планирования и контроля за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) по выполнению противопаводковых мероприятий на территории   
Ханты-Мансийского района (далее – оперативный штаб) и утвердить его состав согласно приложению 2.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:

4.1. До 5 апреля 2023 года провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним паводком и половодьем 2023 года.

4.2. Создать противопаводковые комиссии поселений.

4.3. Разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий на 2023 год.

4.4. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

4.5. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления).

4.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным   
и качественным выполнением предприятиями, организациями   
и учреждениями сельских поселений противопаводковых мероприятий.

4.7. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района, организациями и предприятиями, расположенными на территории поселения, создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество с целью своевременного предотвращения   
и ликвидации последствий ледохода, паводка и половодья в весенне-летний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4.8. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 112, 33-04-01, 33-66-87.

5. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (Воронцов Д.Н.) в период проведения противопаводковых мероприятий обеспечить оперативный штаб транспортом.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район   
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить   
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 249-р

План

противопаводковых мероприятий Ханты-Мансийского района в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель, соисполнители | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ администрации Ханты-Мансийского района вопросов о выполнении противопаводковых мероприятий, готовности Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС к выполнению мероприятий по обеспечению безопасности населения и территорий Ханты-Мансийского района в период паводка и половодья | до 31 марта | председатель КЧС и ОПБ;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  главы сельских поселений; руководители организаций и предприятий, расположенных  на территории Ханты-Мансийского района |  |
| 2. | Проведение заседания постоянной эвакуационной комиссии Ханты-Мансийского района по вопросу готовности эвакуационных групп сельских поселений, пунктов временного размещения к работе в период весенне-летнего паводка и половодья 2023 года | до 14 апреля | председатель постоянной эвакуационной комиссии  Ханты-Мансийского района  (далее – ПЭК);  члены ПЭК;  руководители эвакуационных групп сельских поселений |  |
| 3. | Создание аварийных бригад по проведению противопаводковых мероприятий, обеспечение их необходимой инженерной техникой и оборудованием.  Предоставление в ЕДДС Ханты-Мансийского района информации о численности и оснащенности аварийных бригад инженерной, специальной техникой и оборудованием, предназначенного для проведения противопаводковых мероприятий, откачки воды с территории населенных пунктов | до 30 марта | главы сельских поселений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |  |
| 4. | Проведение обследования состояния дамб обвалования (земляных валов), готовности органов управления сил и средств  Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС муниципальных звеньев ТП РСЧС  к безаварийному пропуску паводковых вод  в весенне-летний период | с 20 мая  по 10 июня | МКУ «Управление гражданской защиты»;  главы сельских поселений;  Северо-Уральское Управление Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); Департамент гражданской защиты населения ХМАО – Югры  (по согласованию);  ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (по согласованию) |  |
| 5. | Корректировка с учетом прогноза паводка и предоставление в МКУ «Управление гражданской защиты» актуализированного списка жилых домов и численности населения населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления) | до 20 апреля | главы сельских поселений;  МКУ «Управление гражданской защиты» |  |
| 6. | Корректировка с учетом прогноза паводка и подготовка актуализированного списка объектов инфраструктуры и экономики, социально значимых объектов, участков автомобильных дорог, попадающих в зоны затопления (подтопления), источников потенциального загрязнения водных объектов и их частей | до 20 апреля | МКУ «Управление гражданской защиты»;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  главы сельских поселений, |  |
| 7. | Информирование населения о мерах безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с подъемом паводковых вод, порядке действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, информации о местах сбора эвакуируемого населения при наводнениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения | до 25 мая | главы сельских поселений;  ПЭК;  комитет экономической политики;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  эвакуационные группы сельских поселений |  |
| 8. | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах в период таяния льда, ледохода, в том числе недопущению выхода на лед, особенно детей | до 10 апреля | главы сельских поселений;  ПЭК;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  МАУ «Редакция газеты «Наш район» |  |
| 9. | Проведение разъяснительной работы  с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки от снега крыш жилых домов и придомовой территорий, естественных водопропусков | до 20 марта | главы сельских поселений;  МАУ «Редакция газеты «Наш район» |  |
| 10. | Организация проведения внеклассных часов в образовательных учреждениях по правилам поведения на водных объектах в период вскрытия рек и прохождения ледохода | до 15 апреля | комитет по образованию;  Ханты-Мансийское инспекторское подразделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию) |  |
| 11. | Проведение патрулирования берегов водных объектов в период таяния льда, ледохода, в том числе недопущению выхода на лед, особенно детей | апрель – май | главы сельских поселений;  комитет по образованию;  Ханты-Мансийское инспекторское подразделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию) |  |
| 12. | Организация мониторинга и контроля  за своевременным закрытием ледовых переправ. Информирование через средства массовой информации населения о состоянии ледовых переправ | апрель | Ханты-Мансийское инспекторское подразделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре  (по согласованию);  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  собственники ледовых переправ |  |
| 13. | Организация обследования линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, закрытых водоемов, водопропускных труб, попадающих в зону затопления (подтопления). Расчистка водостоков и водоспусков, кюветов, дренажных дорожных труб, водосливных труб | до 30 апреля | главы сельских поселений;  МП «ЖЭК-3»;  организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |  |
| 14. | Организация необходимых противоэпидемиологических мероприятий исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | в период весенне – летнего паводка | отдел по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию);  БУ ХМАО – Югры  «Ханты-Мансийская районная поликлиника» (по согласованию) |  |
| 15. | Организация взаимодействия с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»  по ледовой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда | в период ледохода | МКУ «Управление гражданской защиты»;  казенное учреждение  ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» (по согласованию) |  |
| 16. | Приведение в рабочее состояние вертолетных площадок | до 30 апреля | главы сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 17. | Выведение из зон возможного затопления ГСМ, строительных материалов и другого ценного имущество в безопасные места (по мере необходимости) | до 30 мая | главы сельских поселений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |  |
| 18. | Подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления,  в том числе медицинских пунктов для оказания помощи пострадавшим, создание запасов продуктов, медикаментов, теплой одежды  (по мере необходимости) | до 30 мая | ПЭК;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  главы сельских поселений;  комитет по образованию;  БУ ХМАО – Югры  «Ханты-Мансийская районная поликлиника» (по согласованию) |  |
| 19. | Проверка наличия материально-технического резерва для устранения возможных неисправностей на объектах жилищно-коммунального комплекса района | до 30 апреля | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса района |  |
| 20. | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения, газового хозяйства, инженерных коммуникаций электросвязи, энергетики | до 30 мая | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса района |  |
| 21. | Создание запасов (резервов) топлива для резервных электростанций | до 1 апреля | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  руководители предприятий, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |  |
| 22. | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц администрации района и ответственных лиц организаций и предприятий в населенных пунктах, попадающих в зоны затопления (подтопления) (по мере необходимости) | в период ледохода  и весеннего паводка | главы сельских поселений;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  заместители главы  Ханты-Мансийского района; руководители органов администрации района;  работники администраций сельских поселений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |  |
| 23. | Организация мониторинга ледовой и паводковой обстановки на территории  Ханты-Мансийского района, ведение рабочей карты с паводковой обстановкой и графика колебаний уровня воды на водомерных постах, расположенных на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | апрель – июль | МКУ «Управление гражданской защиты»;  ЕДДС;  главы сельских поселений |  |
| 24. | Организация подготовки аварийных бригад, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 20 мая | МКУ «Управление гражданской защиты»;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  главы сельских поселений; организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |  |
| 25. | Подготовка перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей по каждому населенному пункту, попадающих в зону затопления (подтопления) | до 20 мая | комитет экономической политики; руководители организаций и предприятий, расположенных  на территории Ханты-Мансийского района;  индивидуальные предприниматели |  |
| 26. | Принятие мер по ограничению и запрещению массового выхода людей на лед и организацию рыбной ловли на льду рек и водоемов. Установка предупреждающих знаков, запрещающих движение пешеходов по льду | в период ледохода | главы сельских поселений;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  комитет по образованию |  |
| 27. | Информирование населения Ханты-Мансийского района о ходе проведения противопаводковых мероприятий, складывающейся паводковой ситуации | апрель – июль | МКУ «Управление гражданской защиты»;  главы сельских поселений;  МАУ «Редакция газеты «Наш район» |  |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 249-р

Состав

оперативного штаба по организации планирования и контроля

за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС

по выполнению противопаводковых мероприятий

на территории Ханты-Мансийского района

|  |  |
| --- | --- |
| Минулин  Кирилл Равильевич | – глава Ханты-Мансийского района, председатель КЧС и ОПБ администрации района, руководитель оперативного штаба |
| Члены оперативного штаба: | |
| Пневский  Борис Викторович | – заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председателя КЧС и ОПБ, заместитель руководитель оперативного штаба |
| Завадский  Владимир Алексеевич | – директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», заместитель председателя КЧС и ОПБ |
| Витвицкий  Александр Владимирович | – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и земельных отношений |
| Речапов  Руслан Шаукатович | – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Уварова  Ирина Александровна | – заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам |
| Овсянников  Юрий Александрович | – председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района |
| Касьяненко  Александр Иванович | – заместитель директора – начальник отдела  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» |
| Люкшин  Вадим Викторович | – начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС  по Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре», заместитель председателя КЧС и ОПБ (по согласованию) |
| Плесовских  Василий Анатольевич | – директор филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |
| Нестеров  Александр Владимирович | – старший государственный инспектор  по маломерным судам (руководитель)  Ханты-Мансийского инспекторского подразделения Центра ГИМС ГУ МЧС России  по Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре. |