ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.09.2018                                                                                                    № 356

О ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение

экологической безопасности

Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию

на 01 сентября 2018 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						      П.Н. Захаров

21.09.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.09.2018 №  ___

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 316.

Целью Программы является снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

Задачей Программы является решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с отходами.

Объем финансирования Программы на 2018 год составляет 669,3 тыс. рублей, в том числе 108,1 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа, 561,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

По состоянию на 01.09.2018 года выполнены мероприятия на сумму 275,0 тыс. рублей (41,1 % от плана).

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:

- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Порядок расходования субвенций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 года № 124-п.

- «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в сельском поселении Согом». В соответствии               с дополнительным соглашением к соглашению 26.03.2015 № 5 о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Согом от 27.07.2015            № 491 финансовые средства из бюджета Ханты-Мансийского района предоставляются администрации сельского поселения Согом. По состоянию на 01.09.2018 года исполнителю данного мероприятия переданы иные межбюджетные трансферты в размере 373,6 тыс. рублей, фактическое исполнение которых составляет 275,0 тыс. рублей.

- «Ликвидация свалки мелкого и крупного бытового и строительного мусора в п. Бобровский». Муниципальный контракт от 14.06.2017 года            с ООО «Экосервис» на сумму 5 100 000,0 руб. расторгнут в судебном порядке. В 2017 году произведена оплата за фактически выполненные работы в размере 5 099 000,0 рублей.