

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11.11.2016 № 362

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в постановление администрации

Ханты-Мансийский района

от 03.07.2015 № 146

«Об утверждении регламента

по прохождению связанных

с получением разрешения

на строительство процедур,

исчисляемого с даты обращения

за градостроительным планом

земельного участка до даты выдачи

разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2016 № 185-п, Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 03.07.2015 № 146 «Об утверждении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство» следующие изменения:

1.1. В абзаце раздела 1 после слов «разрешения на строительство объекта капитального строительства» дополнить словами «, а также порядок взаимодействия между органами администрации Ханты-Мансийского района в части сроков прохождения процедур подготовки документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства при реализации инвестиционных проектов на территории сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района (за исключением сельского поселения Горноправдинск).».

1.2. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

«3.2.1 «Исполнителем процедуры является уполномоченный орган администрации Ханты-Мансийского района – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

Застройщик направляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) непосредственно исполнителю или в электронном виде через Единый, региональный порталы государственных и муниципальных услуг, либо подает на личном приеме.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 44, части 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ.

Предоставление ГПЗУ осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры – не более 14 календарных дней со дня поступления заявления застройщика.

Проект ГПЗУ может быть подготовлен застройщиком самостоятельно и направлен на утверждение исполнителю, в таком случае срок утверждения исполнителем ГПЗУ – не более 7 календарных дней со дня поступления заявления застройщика.».

1.3. Дополнить примечанием следующего содержания:

«Сроки исполнения процедур в настоящем регламенте установить в календарных днях.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин