МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                          № 1280-р

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение

администрации Ханты-Мансийского

района от 01.11.2017 № 1137-р

«Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих строительству

(реконструкции, модернизации)

на территории Ханты-Мансийского

района на 2018 год и плановый период

2019 – 2020 годов»

В соответствии решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 07.12.2018 № 376 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
и на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2015 № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года» изменения, изложив приложение к распоряжению 
в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 01.11.2017 № 1137-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2019 – 2020 годов

| № п/п | Наименование строек и объектов | Мощность объекта |  | Сроки строительства (реконструкции, модернизации) |  | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, тыс. рублей |  |  | Объем капитальных вложений на плановый период, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | ед. измер. мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета авто-номного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | куб. м/сут. | 1 440,0 | 2015 | 2018 | 90 978,23 в ценах 3 кв. 2016 года | 83 360,7 | 78 979,4 | 4 381,3 | 40 708,4 | 28 344,0 | 12 364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | куб. м/сут. | 55,0 | 2014 | 2019 | 83 176,04 в ценах 1 кв. 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 677,8 | 0,0 | 4 677,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | куб. м/сут. | 100 | 2014 | 2019 | 80 045,62 в ценах 1 кв. 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 737,6 | 0,0 | 4 737,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской (ПСД, СМР) | куб. м/сут. | 250 | 2014 | 2020 | - | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 5 333,4 | 0,0 | 5 333,4 |
| 1.5. | Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | куб. м/ч | 5 000,0 | 2015 | 2018 | 103 821,95 цены 3 кв. 2016 года | 77 990,0 | 74 090,5 | 3 899,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | куб. м/сут. | 2 000 | 2012 | 2018 | - | 4 801,8 | 0,0 | 4 801,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Корректировка ПСД объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | м | 4281 | 2013 | 2018 | - | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Строительство сквера в с. Елизарово (ПИР, СМР) | - | - | 2018 | 2018 |  | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | п. м | 3753,6 | 2013 | 2018 |  | 23 140,1 | 0,0 | 23 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях | м п. | 669,4 | 2015 | 2018 |  | 4 484,3 | 0,0 | 4 484,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | м | 214,5 | 2013 | 2018 |  | 1 969,0 | 0 | 1 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.12. | Разработка ПИР по проекту благоустройства зоны отдыха в п. Кедровый | - | - | 2018 | 2018 |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | куб. м | 4 шт./ 30 куб. м | 2018 | 2019 | 3 355,54 в ценах 2 кв. 2017 года | 3 193,7 | 2 237,7 | 959,0 | 3 884,8 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Реполово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | куб. м | 2 шт./ 30 куб. м | 2020 | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 3 884,8 |
| 2.3. | Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района (СМР) | куб. м | 2 шт./ 30 куб. м | 2018 | 2018 | 3 454,86 цены 2 кв. 2017 года | 3 200,9 | 2 240,6 | 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (СМР) | куб. м | 2 шт./ 30 куб. м | 2018 | 2018 | 3 381,75 в ценах 2 кв. 2017 года | 3 226,3 | 2 258,4 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | км | 6,4 | 2013 | 2018 | 549 014,7 в ценах 2 кв. 2013 года | 9 959,1 | 9 461,2 | 497,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | км | 1,1 | 2013 | 2018 | 73 727,6 цены 1 кв. 2016 года | 5 468,6 | 4 918,6 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (корректировка ПСД, СМР) | мест/ томов книж-ного фонда/ чел./ сут./ кв. м/ | 100/ 9100/30/ 765,5/ 2981 | 2018 | 2020 | 206 311,11 в ценах 1 кв. 2016 года | 4 098,6 | 0,0 | 4 098,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 522,0 | 53 695,9 | 2 826,1 |
| 4.2. | Разработка ПСД по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти)» п. Луговской и благоустройство прилегающей территории | - | - | 2018 | 2018 | - | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» | мест/ экз. | 60/6741 | 2017 | 2018 | 60 528,25 цены 2 кв. 2016 года | 35 060,8 | 0,0 | 35 060,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | мест/ кв. м | 100/ 5 589,7 | 2015 | 2019 | 150 811,42 в ценах 4 кв. 2015 года | 110 801,4 | 29 346,9 | 81 454,5 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Разработка ПСД на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский» | трибун/ кв. м | 100/ 2 530 | 2018 | 2018 | 2 279,72 | 2 279,7 | 0,0 | 2 279,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | мест/ восп. | 100/ 60 | 2018 | 2018 | 3 486,5 | 3 670,0 | 0,0 | 3 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Корректировка ПСД по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | - | - | 2018 | 2018 | - | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | кв. м | 833,73 | 2018 | 2019 | - | 12 742,8 | 0,0 | 12 742,8 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района			                                                                                                К.Р.Минулин