ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018                                                                                                    № 312

О достижении целевых

показателей по итогам реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Подготовка перспективных

территорий для развития

жилищного строительства

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                       П.Н. Захаров

09.06.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2018 № 312

Информация

о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов

Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 247                        (в последней редакции от 29.12.2017 № 405).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Цель Программы: создание условий и механизмов для  увеличения объемов жилищного  строительства с целью обеспечения  жильем граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы осуществляется в рамках исполнения полномочий в соответствии с п. 15 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В рамках Программы осуществлялось исполнение целевого показателя «Обеспечение сельских поселений проектами планировки и межевания территорий  в населенных пунктах» планировалось увеличение с 0 до 9 единиц.

Исполнение целевого показателя программы за период 2014-2017 годов представлено в приложении.

Данный показатель обусловлен реализацией основного мероприятия «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района».

Мероприятие направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района градостроительной документации и на стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий) и органов местного самоуправления муниципальных образований на осуществление единой государственной политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.

За период 2014-2017 годов в рамках Программы разработаны 8 проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов района, что составляет 89 % от планового показателя.

Для достижения показателя в рамках Программы реализованы следующие мероприятия:

- Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района:              п.  Выкатной;

- Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района:          с.  Цингалы;

- Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района:            д.  Шапша;

- Подготовка проекта планировки и межевания новой селитебной территории в п. Луговской;

-  Подготовка проекта планировки и межевания новой селитебной территории в с. Цингалы;

- Подготовка проекта планировки и межевания новой селитебной территории в д. Ярки;

- Подготовка проекта планировки и межевания д. Ягурьях сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района;

- Подготовка проекта планировки и межевания д. Шапша  Ханты-Мансийского района.

Так же с 2017 года осуществляется подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов: п. Луговской, п. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица,                    п. Кедровый, с. Елизарово, с. Кышик, п. Пырьях, п. Выкатной, с. Тюли,              п. Красноленинский, п. Урманный.

Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, создает условия для строительства жилья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, способствует обеспечению участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

На основании разработанных проектов по планировке и межеванию территорий сельских поселений Выкатной и Цингалы выполнены работы по строительству сетей водоснабжения в данных населенных пунктах.

Приложение

к Информации о достижении целевых показателей

по итогам реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Подготовка перспективных территорий

для развития жилищного строительства

Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годов

Исполнение целевых показателей муниципальной программы

за период 2014-2017 годов

| № показателя | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Фактическое исполнение Программы за период 2014-2017 годов | Процент исполнения за отчетный период от базового показателя,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение сельских поселений проектами планировки и межевания территорий в населенных пунктах, ед. | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 89 |