ПРОЕКТ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский  район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                                                                                      №

п. Красноленинский

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского

поселения Красноленинский на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  сельского поселения Красноленинский на 2017-2021 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  сельского поселения Красноленинский на 2017-2021 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Считать утратившими силу следующие постановления администрации сельского поселения Красноленинский:

- от 09.02.2016 № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности администрации сельского поселения Красноленинский на 2016-2018 годы»;

- от 22.04.2016 № 17 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красноленинский от 09.02.2016 № 3;

- от 25.01.2017 № 3 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красноленинский от 09.02.2016 № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Красноленинский на 2016-2018 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Красноленинский                                    С.А.Кожевникова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Красноленинский

от №

# Паспорт

# ПРОГРАММЫ энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Красноленинский на 2017 – 2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация сельского поселения Красноленинский ИНН 8618006384 Юридический адрес: 628546, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский Фактический адрес: 628546, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский Глава муниципального образования сельского поселения Красноленинский: Кожевникова Светлана Александровна |
| Цель муниципальной программы | обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов; 2) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»; Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»; Подпрограмма 3 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения». |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 100 %; Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды – 100 %; Сокращение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления (с 18,9 до 18 м3/чел.); Сокращение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (с 19,55 до 19,34 м3/чел.); Сокращение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (с 4,17 до 4,04 кВтч/м2) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 68,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 33,0 тыс. рублей; 2018 год – 35,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей; бюджет района – 0 тыс. рублей; бюджет поселения – 68,0 тыс. рублей. |

# Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского поселения Красноленинский

Реализация муниципальной программы направлена на устранение проблем в системах коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красноленинский, которыми являются:

- использование в уличном освещении ламп накаливания;

- высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры, что приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов;

- отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;

- недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций к внедрению энергосберегающих технологий.

Основными проблемами жилищного фонда сельского поселения Красноленинский в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий и несоблюдение температурных режимов в системе отопления;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;

- недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к внедрению энергосберегающих технологий.

Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории сельского поселения Красноленинский, оценка внедрения инвестиционных проектов, отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на достижение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффекта при минимальных капиталовложениях.

Программа обеспечивает решение задач по повышению энергоэффективности, по снижению расходов на энерго- и водообеспечение за счет реализации комплексного подхода ко всем участникам процесса энергосбережения:

- организациям коммунального комплекса;

- населению;

- прочим потребителям.

# Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы является обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Цель муниципальной программы соответствует:

- положению указов Президента Российской Федерации;

- стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года;

- приоритетам социально-экономического развития района, определенным стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года и другим документам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, сельского поселения Красноленинский.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

1) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;

2) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

Достижение цели муниципальной программы определяется целевыми показателями муниципальной программы, представленными в таблице 1.

Показатель «Протяженность отремонтированных инженерных сетей» определяется на основании фактической протяженности отремонтированных инженерных сетей на территории сельского поселения Красноленинский.

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики включены в перечень целевых показателей муниципальной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы государственной статистики.

# Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в подпрограммы (таблица 2).

В рамках подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» предусмотрена реализация основного мероприятия «Проектирование, строительство, ремонт систем коммунальной инфраструктуры».

Данное мероприятие включает в себя ремонт сетей тепло- и водоснабжения, капитальный ремонт высоковольтных линий, ремонт приборов учета.

Подпрограмма 2 «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» включает в себя проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, установленных постановлением     Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии, снижение потребления энергетических ресурсов, а также включает в себя мероприятия по регулированию цен, информационной поддержке, организации порядка управления бесхозяйными объектами.

# Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация сельского поселения Красноленинский.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 32 | 35,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 3.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,30 | 0,89 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 5,2 | 18,9 | 18,1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 19,55 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 |
| 4.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | На твердом топливе, тыс.т/ тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 5.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,10 | 4,04 | 4,04 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Подпрограмма I: Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена изношенных сетей электроснабжения в жилом фонде | Администрация сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | Администрация сельского поселения Жильцы квартир | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме I |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма II: Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания уличного освещения на энергосберегающие лампы | Администрация сельского поселения | всего | 48 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 48 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в жилом фонде | Жильцы квартир | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения | всего | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования в жилфонде | Администрация сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Администрация сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Установка датчиков движения для включения света в туалетах и местах общего пользования административного здания | Администрация сельского поселения | всего | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме II |  |  | всего | 68 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 68 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 68 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 68 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 |