Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского

района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

(далее – Проект Программы)

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) разработан в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 (в редакции от 11.10.2017 № 268) «О программах Ханты-Мансийского района» и с проектом решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

По Программе увеличено финансирование на 2017 год на сумму 18,0 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа по мероприятию «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» (пункт 1.16).

По Программе уменьшено финансирование на 2017 год на сумму 2 093,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района по следующим мероприятиям:

- «Приобретение установки по утилизации твердых коммунальных отходов в п. Пырьях» (пункт 1.17) уменьшено финансирование на сумму 512,4 тыс. рублей. По данному мероприятию заключен муниципальный контракт от 23.10.2017 № 0187300008417000322-0466580-02 с ООО «Атама» на сумму 752 824,94 рублей, в результате чего сложилась экономия финансовых средств.

- «Обустройство площадки временного хранения и сортировки твердых коммунальных отходов в п. Пырьях» (пункт 1.18) уменьшено финансирование на сумму 1 564,1 тыс. рублей. По данному мероприятию в период с марта по август 2017 года 3 раза проводились аукционы в электронной форме, по результатам которых торги признаны не состоявшимися (не подана ни одна заявка). Выполнение данных работ в 2017 году не представляется возможным, в связи с сезонностью производимых работ и сложной транспортной схемой.

- «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Полигон твердых бытовых отходов в п. Красноленинский Ханты-Мансийского района» (пункт 1.22) уменьшено финансирование на сумму 16,7 тыс. рублей. По данному мероприятию заключен муниципальный контракт от 13.11.2017 № 16/10/17Д с АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на сумму 74 026,83 рублей, в результате чего сложилась экономия финансовых средств.

Изменения финансирования на 2017 год по данным мероприятиям не повлечет за собой изменение целевого показателя Программы. Ежегодный объем утилизации бытовых и промышленных отходов на территории района не меняется в период реализации Программы с 2014 по 2019 годы.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение».

На основании вышеизложенного прошу согласовать Проект.

Заместитель главы района,

директор департамента                                                                        П.Л. Гуменный

Исполнитель:

Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21

Согласовано:

Начальник управления

ценообразования и планирования

____________ Алиханов Усман Ханбабаевич

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

628002, г. Ханты-Мансийск

ул. Гагарина 142

Телефоны: 33-46-93,. т/ф 33-24-00

E-mail: dsajkh@hmrn.ru