ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.11.2024											№ 545

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе» за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						Е.А. Данилова

27.11.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.11.2024 № 545

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»

за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 332.

Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачами Программы являются повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района, оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги, повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

Программа состоит из 4 подпрограмм. Общий объем финансирования Программы на 2024 год составляет 1 124 162,4 тыс. рублей. В том числе 2 134,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 441 511,6 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 622 052,6 тыс. рублей из бюджета района, 58 464,2 тыс. рублей средства предприятий-недропользователей. Фактическое освоение финансовых средств за 9 месяцев 2024 года составило 536 025,1 тыс. рублей или 47,7 % от плана.

В 2024 году для достижения целей и задач Программы выполняются следующие мероприятия.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализуются 5 основных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг путем создания новых объектов коммунального хозяйства, а также выполнения работ по реконструкции и ремонту существующих объектов.

По основному мероприятию «Повышение качества питьевой воды»:

Мероприятие «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 695,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 695,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Работы выполнены.

По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» выполняются следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.12.2023 № 911. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие в 2024 году составляет 258 107,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 134,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа 75 075,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 180 898,4 тыс. рублей. Исполнение составило 114 646,9 тыс. рублей. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3». В целях подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов выполнены следующие работы:

- замена вводного электрощита и подключение ДЭС на водозаборных очистных сооружениях п. Луговской;

- капитальный ремонт водозаборных очистных сооружений с. Троица;

- капитальный ремонт водоочистных сооружений д. Ярки;

- капитальный ремонт котельной "ВИАЛ-2500 Г2" п. Горноправдинск (ремонт ограждения на территории котельной);

- обследование котельной "Клубная", п. Нялинское;

- выполнение работ по разработке режимных карт для котлов в котельных;

- капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Строителей, д.4, д.6, д.8 д. Шапша;

- капитальный ремонт котельной в с. Кышик (замена оборудования);

- капитальный ремонт котельной с. Батово (ремонт ограждения на территории котельной);

- капитальный ремонт скважины с надскважинными сооружениями в д. Белогорье:

- капитальный ремонт котельных «Совхозная» ВИАЛ 2500 Г2, «Центральная» ВИАЛ 2500 Г2 п. Луговской.

Мероприятие «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 49 203,4 тыс. рублей. Мероприятие реализуется в 2023-2024 годах. Заключен муниципальный контракт на сумму 70 290,6 тыс. рублей на проведение строительных работ. В 2023 году предоставлен аванс в размере 21 087,2 тыс. рублей (30 % в соответствии с условиями контракта). Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)» с объемом финансирования 26 065,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». Заключен муниципальный контракт на сумму 23 311,2 тыс. рублей. Выполнение составило 11 969,5 тыс. рублей. Подрядной организацией приобретены строительные материалы, проложено 700 м труб, выполнен монтаж трех колодцев.

Мероприятие «Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 4 697,4 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 3 325,0 тыс. рублей на проведение пуско-наладочных работ. В связи с невозможностью выполнения обязательств в установленные сроки контракт расторгнут по соглашению сторон.

Мероприятие «Содержание ГРС д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 3 281,9 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию отсутствует. Содержание объекта требуется после проведения пуско-наладочных работ на объекте и передачи ГРС д. Ярки в муниципальную собственность.

Мероприятие «Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 4 375,2 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 4 375,0 тыс. рублей со сроком выполнения до 15.10.2024.

Мероприятие «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 41 604,3 тыс. рублей. Мероприятие планируется реализовать в рамках субсидии МП «ЖЭК-3» на строительство объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие «Ремонт системы инженерной инфраструктуры» с объемом финансирования 535,4 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Исполнение составило 514,7 тыс. рублей. Выполнены работы по подсоединению муниципального жилого фонда к центральному водопроводу.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия, в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их предоставления, утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127, в 2024 году предоставлены субсидии МП «ЖЭК-3» на строительство объектов коммунального хозяйства. В том числе:

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 61 737,6 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществляется в 2023-2024 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта). В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 61 737,6 тыс. рублей. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый» с объемом финансирования 30 356,9 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 30 356,9 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключено три контракта на общую сумму 29 999,9 тыс. рублей. Исполнение составило 9 000,0 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30 %. Завезены материалы. Ведутся работы.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 5 582,5 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 5 582,5 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 123,3 тыс. рублей. Исполнение составило 5 579,8 тыс. рублей. Работы выполнены.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» с объемом финансирования за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос» 1 042,6 тыс. рублей. В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 1 042,6 тыс. рублей. Строительство объекта ведется с 2020 года. Общий объем средств, направленных на строительство объекта за период 2020-2024 годов составил 31 883,1 тыс. рублей. Строительные работы завершены в 2023 году. На объекте проведены пуско-наладочные работы. В 2024 году выполнены работы по подключению сетей водоснабжения на сумму 337,5 тыс. рублей. Экономия финансовых средств составила 705,3 тыс. рублей.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях» с объемом финансирования за счет средств ПАО НК «Лукойл» 4 666,7 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 4 666,7 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 15 555,6 тыс. рублей. Исполнение составило 4 666,7 тыс. рублей. Для завершения работ по строительству объекта необходимо дополнительное финансирование в размере 10 888,9 тыс. рублей.

Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 3 496,1 тыс. рублей. Мероприятие реализуется в 2023-2024 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 992,2 тыс. рублей. В 2023 году подрядной организации предоставлен аванс в размере 3 496,1 тыс. рублей (50 % в соответствии с условиями контракта). В 2024 году заключено соглашение на предоставление субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 3 496,1 тыс. рублей. Исполнение составило 3 345,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

По основному мероприятию «Аварийно-технический запас» осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 2 739,2 тыс. рублей. Исполнение составило 2 734,3 тыс. рублей. Приобретены:

-муфты электросварные SDR – 11 (32 мм, 63 мм)  – 120 шт;

- затворы дисковые 50 мм, 65 мм, 80 мм, 150 мм – 400 шт;

- краны (шаровые, конусные и цилиндрические) – 427 шт.

По основному мероприятию «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» осуществляются расходы на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 107 364,5 тыс. рублей. Исполнение составило 68 258,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг» в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на обеспечение обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники в размере 53 085,0 тыс. рублей. Исполнение составило 39 885,2 тыс. рублей.  Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей. В рамках мероприятия за период 2022-2023 годов получено 30 единиц спецтехники. В том числе:

- машина коммунальная на базе трактора «Беларус» – 4 шт.;

- автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей ГАЗ – 1 шт.;

- трактор гусеничный промышленный – 2 шт.;

- автоцистерна вакуумная КАМАЗ – 4 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый – 4 шт.;

- самосвал КАМАЗ – 2 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый – 2 шт.;

- трактор гусеничный сельскохозяйственный – 2 шт.;

- автомобиль УАЗ «Патриот» – 8 шт.;

- автомобиль LADA NIVA TRAVEL – 1 ед.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» по основному мероприятию «Повышение качества бытового обслуживания» осуществляется реализация мероприятия «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 15 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Субсидия направлена на организацию на территории Ханты-Мансийского района качественного предоставления банных услуг населению в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг за 9 месяцев 2024 года составило 4 813 помывок.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» с объемом финансирования 18 272,3 тыс. рублей. Исполнение составило 10 123,5 тыс. рублей. Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на возмещение недополученных доходов по реализации населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам на основании фактически реализованных объемов. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д.Нялина, с.Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный,  с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки, д. Чембакчино, СОНТ Байбалак. Объем реализованного населению сжиженного газа за 9 месяцев 2024 года составил 19 096,0 кг.

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения» с объемом финансирования 528,3 тыс. рублей. Субсидия предоставляется из бюджета района в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Исполнение по мероприятию отсутствует. Предоставление субсидии носит заявительный характер. По состоянию на 01.10.2024 заявления от МП «ЖЭК-3» не поступало.

Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Субсидия предоставляется из бюджета района в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 14 889,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д. Согом, с. Селиярово.

Мероприятие «Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района». Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2023 № 63. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 32 000,0 тыс. рублей. Предоставлена субсидия в сумме 10 448,8 тыс. рублей, в том числе на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы – 8 316,8, тыс. рублей, на оплату обязательных платежей (налоги, сборы, взносы, пени, штрафы) – 2 132,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие мероприятия:

Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Субсидия предоставляется за счет средств регионального и муниципального бюджетов в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 91 677,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 55 006,6 тыс. рублей. Исполнение составило 44 590,5 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 9 месяцев 2024 года составил 1 695 648,0 кВт/час.

Мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам». Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». Объем запланированных финансовых средств составил 293 157,6 тыс. рублей. Исполнение составило 179 338,8 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 9 месяцев 2024 года составил 6 008 003,09 кВт/час.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | сумма, тыс. рублей |  |  | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | фактически исполнено | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды | Всего | 695,7 | 695,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 695,7 | 695,7 | 100,0 |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | 695,7 | 695,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 695,7 | 695,7 | 100 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Всего | 494 752,5 | 150 060,1 | 30,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 75 075,1 | 30 874,6 | 41,1 |  |
|  |  | бюджет района | 417 543,4 | 119 185,5 | 28,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 398 774,6 | 111 466,9 | 28,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 18 768,8 | 7 718,6 | 41,1 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 58 464,2 | 22 286,0 | 38,1 |  |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | 258 107,5 | 114 646,9 | 44,4 | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии на сумму 258 107,5 тыс. рублей. Субсидия носит заявительный характер. |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 75 075,1 | 30 874,6 | 41,1 |  |
|  |  | бюджет района | 180 898,4 | 83 772,3 | 46,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 162 129,6 | 76 053,7 | 46,9 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 18 768,8 | 7 718,6 | 41,1 |  |
| 1.2.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | Всего | 49 203,4 | 0,0 |  | Реализация мероприятия осуществляется в 2023-2024 годах. Заключен муниципальный контракт на сумму 70 290,6 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 21 087,2 тыс. рублей (30 % в соответствии с условиями контракта). Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов. |
|  |  | бюджет района | 49 203,4 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | Всего | 61 737,6 | 0,0 |  | Реализация мероприятия осуществляется в 2023-2024 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта). В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 61 737,6 тыс. рублей. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов. |
|  |  | бюджет района | 61 737,6 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый» | Всего | 30 356,9 | 9 000,0 | 29,6 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 30 356,9 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключено три контракта на общую сумму 29 999,9 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30 %. Завезены материалы. Ведутся работы. |
|  |  | бюджет района | 30 356,9 | 9 000,0 | 29,6 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 30 356,9 | 9 000,0 | 29,6 |  |
| 1.2.5. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» | Всего | 5 582,5 | 5 579,8 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5 582,5 | 5 579,8 | 100,0 |  |
| 1.2.6. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | Всего | 26 065,0 | 11 969,5 | 45,9 | Заключен муниципальный контракт на сумму 23 311,2. тыс. рублей. Подрядной организацией приобретены строительные материалы, проложено 700 м труб, выполнен монтаж трех колодцев. |
|  |  | бюджет района | 26 065,0 | 11 969,5 | 45,92 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ПАО НК «Лукойл», ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 26 065,0 | 11 969,5 | 45,92 |  |
| 1.2.7. | Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки | Всего | 4 697,4 | 0,0 |  | Заключен муниципальный контракт на сумму 3 325,0 тыс. рублей на проведение пуско-наладочных работ. В связи с невозможностью выполнения обязательств в установленные сроки контракт расторгнут по соглашению сторон. |
|  |  | бюджет района | 4 697,4 | 0,0 |  |  |
| 1.2.8. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Всего | 1 042,6 | 337,5 | 32,4 | Работы выполнены |
|  |  | бюджет района | 1 042,6 | 337,5 | 32,37 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «Газпромнефть-Хантос» | 1 042,6 | 337,5 | 32,37 |  |
| 1.2.9. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях» | Всего | 4 666,7 | 4 666,7 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 4 666,7 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 15 555,6 тыс. рублей. Для завершения работ по строительству объекта необходимо дополнительное финансирование в размере 10 888,9 тыс. рублей. |
|  |  | бюджет района | 4 666,7 | 4 666,7 | 100,00 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ПАО НК «Лукойл» | 464,3 | 464,3 | 100,00 |  |
| 1.2.10. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина» | Всего | 3 496,1 | 3 345,0 | 95,7 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 496,1 | 3 345,0 | 95,7 |  |
| 1.2.11. | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района | Всего | 4 375,2 | 0,0 |  | Заключен муниципальный контракт на сумму 4 375,0 тыс. рублей со сроком выполнения до 15.10.2024. |
|  |  | бюджет района | 4 375,2 | 0,0 |  |  |
| 1.2.12. | Ремонт системы инженерной инфраструктуры | Всего | 535,4 | 514,7 | 96,1 | Выполнены работы по подсоединению муниципального жилого фонда к центральному водопроводу в п. Выкатной. |
|  |  | бюджет района | 535,4 | 514,7 | 96,13 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 535,4 | 514,7 | 96,13 |  |
| 1.2.13. | Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района | Всего | 41 604,3 | 0,0 |  | Мероприятие планируется реализовать в рамках субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|  |  | бюджет района | 41 604,3 | 0,0 |  |  |
| 1.2.14. | Содержание ГРС д. Ярки | Всего | 3 281,9 | 0,0 |  | Содержание объекта требуется после проведения пуско-наладочных работ на объекте и передачи ГРС д. Ярки в муниципальную собственность. |
|  |  | бюджет района | 3 281,9 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас | Всего | 2 739,2 | 2 734,3 | 99,8 |  |
|  |  | бюджет района | 2 739,2 | 2 734,3 | 99,8 |  |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | 2 739,2 | 2 734,3 | 99,8 | Приобретены: муфты электросварные SDR – 11 (32 мм, 63 мм) – 120 шт; затворы дисковые 50 мм, 65 мм, 80 мм, 150 мм – 400 шт; краны (шаровые, конусные и цилиндрические) – 427 шт. |
|  |  | бюджет района | 2 739,2 | 2 734,3 | 99,82 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций | Всего | 107 364,5 | 68 258,6 | 63,6 |  |
|  |  | бюджет района | 107 364,5 | 68 258,6 | 63,6 |  |
| 1.4.1 | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 53 633,4 | 34 305,6 | 64,0 |  |
|  |  | бюджет района | 53 633,4 | 34 305,6 | 64,0 |  |
| 1.4.2 | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | Всего | 53 731,1 | 33 953,0 | 63,2 |  |
|  |  | бюджет района | 53 731,1 | 33 953,0 | 63,2 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг | всего | 53 085,0 | 39 885,2 | 75,1 |  |
|  |  | бюджет района | 53 085,0 | 39 885,2 | 75,1 |  |
| 1.5.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | всего | 53 085,0 | 39 885,2 | 75,1 | В рамках мероприятия осуществляются платежи за приобретенную спецтехнику на условиях лизинга в 2022-2023 годах (30 ед.). Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей. |
|  |  | бюджет района | 53 085,0 | 39 885,2 | 75,1 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 658 636,9 | 261 633,9 | 39,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 75 075,1 | 30 874,6 | 41,1 |  |
|  |  | бюджет района | 581 427,8 | 230 759,3 | 39,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 562 659,0 | 223 040,7 | 39,6 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 18 768,8 | 7 718,6 | 41,1 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 58 464,2 | 22 286,0 | 38,1 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания | Всего | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |  |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на сумму 15 000,0 тыс. рублей. Количество оказанных услуг составило 4 813 помывок. |
|  |  | бюджет района | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения | Всего | 65 690,2 | 35 461,9 | 54,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 18 272,3 | 10 123,5 | 55,4 |  |
|  |  | бюджет района | 47 417,9 | 25 338,4 | 53,4 |  |
| 3.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Всего | 18 272,3 | 10 123,5 | 55,4 | Заключен договор с ООО «ЦОТ» на сумму 18 269,6 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованного населению сжиженного газа составил 19 096,0 кг. |
|  |  | бюджет автономного округа | 18 272,3 | 10 123,5 | 55,4 |  |
| 3.1.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | Всего | 528,3 | 0,0 |  | Субсидия носит заявительный характер. Заявления от МП «ЖЭК-3» не поступало. |
|  |  | бюджет района | 528,3 | 0,0 |  |  |
| 3.1.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | Всего | 14 889,6 | 14 889,6 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в сумме 14 889,6 тыс. рублей. |
|  |  | бюджет района | 14 889,6 | 14 889,6 | 100,0 |  |
| 3.1.4 | Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | Всего | 32 000,0 | 10 448,8 | 32,7 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» для погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, оплату обязательных платежей (налоги, сборы, взносы, пени, штрафы) на сумму 10 448,8 тыс. рублей. |
|  |  | бюджет района | 32 000,0 | 10 448,8 | 32,7 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 65 690,2 | 35 461,9 | 54,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 18 272,3 | 10 123,5 | 55,4 |  |
|  |  | бюджет района | 47 417,9 | 25 338,4 | 53,4 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района | Всего | 384 835,3 | 223 929,3 | 58,2 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 348 164,2 | 206 093,1 | 59,2 |  |
|  |  | бюджет района | 36 671,1 | 17 836,2 | 48,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 36 671,1 | 17 836,2 | 48,6 |  |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | Всего | 91 677,7 | 44 590,5 | 48,6 | Заключено Соглашение с АО «Юграэнерго» на сумму 91 677,7 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 1 695 648,0 кВт/час. |
|  |  | бюджет автономного округа | 55 006,6 | 26 754,3 | 48,6 |  |
|  |  | бюджет района | 36 671,1 | 17 836,2 | 48,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 36 671,1 | 17 836,2 | 48,6 |  |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | Всего | 293 157,6 | 179 338,8 | 61,2 | Заключен Договор с АО «Юграэнерго» на сумму 293 157,6 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 6 008 003,09 кВт/час. |
|  |  | бюджет автономного округа | 293 157,6 | 179 338,8 | 61,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 384 835,3 | 223 929,3 | 58,2 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 348 164,2 | 206 093,1 | 59,2 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 36 671,1 | 17 836,2 | 48,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 36 671,1 | 17 836,2 | 48,6 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | Всего | 1 124 162,4 | 536 025,1 | 47,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 441 511,6 | 247 091,2 | 56,0 |  |
|  |  | бюджет района | 680 516,8 | 288 933,9 | 42,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 625 076,9 | 263 379,1 | 42,1 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 55 439,9 | 25 554,8 | 46,1 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 58 464,2 | 22 286,0 | 38,1 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2024 года

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 96 | 96 | 100 |  |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | % | 23,9 | 23,9 | 100 |  |
| 3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,8 | 3,8 | 135,7 |  |
| 4. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество предоставленных банных услуг | помывки | 5 000 | 4 813 | 96,3 | Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань носит заявительный характер. |
| 6. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | % | <15 | 12,2 | 100 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает 15 %. |