ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.06.2017                                                                                                    № 156

О ходе реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»  принять к сведению согласно приложению            к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района	                                                      П.Н. Захаров

09.06.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 07.06.2017 № 156

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                                 на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района).

Соисполнителями являются:

- департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);

- комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района).

В Программу включены три подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения».

- Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района».

- Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения».

Целевыми показателями Программы являются:

1. Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние, из них:  строительство и реконструкция (увеличение с 30,8 км до 32,2 км); капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (увеличение с 24,5 км до 33,4 км);

2. Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов (увеличение от 0,0 км до 6,4 км);

3. Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта до 450 рейсов);

4. Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (увеличение с 8 до 14).

На Подпрограмму 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» на 2016 год было предусмотрено 56 106,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 исполнение составило 94,1% или 52 811,9 тыс. рублей.

Не исполнены (освоенные не в полном объеме) финансовые средства по следующим мероприятиям:

| Мероприятие | Бюджет | Предусмотрено бюджетом | Исполнено | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Нялинское | Всего | 5 274,0 | 3 926,0 | 74,4 | Заключен муниципальный контракт от 01.06.2016 года с ООО "Югра-Проект-Строй" на сумму 5 273 999,93 руб. Работы выполнены в полном объеме. Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта с суммой фактического выполнения работ 3 925 989,06 рублей. |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 5 274,0 | 3 926,0 | 74,4 |  |
| Выполнение корректировки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта «Автодорога микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района» | Всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 31.10.2016 с ООО «ЮГРАДОРПРОЕКТ» на сумму 1 947 000,0 рублей. Срок выполнения работ 120 дней (27.02.2017 года). Финансовые средства в размере 1 947 000,0 рублей восстановлены в 2017 году для завершения работ. |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |  |

# На Подпрограмму 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» на 2016 год было предусмотрено 17 403,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 исполнение составило 100%.

# На Подпрограмму 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» в 2016 году было предусмотрено 5 982,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 исполнение составило 99% или 5 920,7 тыс. рублей.

Не исполнены (в стадии исполнения) следующие мероприятия:

| Мероприятие | Бюджет | Предусмотрено бюджетом (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобиль-ной дороги "Подъезд к д. Ярки" | Всего | 1 800,0 | 1 799,3 | 99,9 | Понижение цены контракта при проведении аукциона |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 1 800,0 | 1 799,3 | 99,9 |  |
| Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Выкатной" | Всего | 400,0 | 398,0 | 99,5 | Оплата за расчистку дорог произведена согласно выставленных счетов за фактически отработанное время |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 400,0 | 398,0 | 99,5 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок (с/п Кедровый) | Всего | 286,0 | 229,3 | 80,2 | Экономия 56 736,83 рублей сложилась по причине оплаты расчистки вертолетных площадок и подъезда к ним за счет денежных средств направленных на содержание автомобильных дорог. |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 286,0 | 229,3 | 80,2 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок (с/п Сибирский) | Всего | 427,8 | 425,7 | 99,5 | Экономия сложилась от выплаты заработной платы начальнику вертолетной площадки (1738,26 рублей) и оплаты курсов по подготовке начальников вертолетной площадки (409,00 рублей). |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 427,8 | 425,7 | 99,5 |  |

# В целом по Программе исполнение по состоянию на 01.01.2017 составляет  76 136,1 тыс. рублей из 79 492,6 или 95,8%.

# Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы показал исполнение намеченных показателей.

Приложение к информации о ходе

реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

| Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств за 2016 год Наименование программы: "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы" |
| --- |
| Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1) |  | всего | 54 159,9 | 52 811,9 | 97,5 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 6 597,7 | 100,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 47 562,2 | 46 214,2 | 97,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 47 562,2 | 46 214,2 | 97,2 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 2 785,8 | 2 785,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 2 785,8 | 2 785,8 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 2 785,8 | 2 785,8 | 100,0 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Горноправдинск) | всего | 11 000,0 | 11 000,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 11 000,0 | 11 000,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 11 000,0 | 11 000,0 | 100,0 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Кедровый | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 9 840,5 | 9 840,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 9 840,5 | 9 840,5 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 9 840,5 | 9 840,5 | 100,0 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 11 406,0 | 11 406,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 11 406,0 | 11 406,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 11 406,0 | 11 406,0 | 100,0 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 10 092,8 | 10 092,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 6 597,7 | 100,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 3 495,1 | 3 495,1 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 3 495,1 | 3 495,1 | 100,0 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 5 274,0 | 3 926,0 | 74,4 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 5 274,0 | 3 926,0 | 74,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 5 274,0 | 3 926,0 | 74,4 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в с.п. Шапша | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 3 361,8 | 3 361,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 3 361,8 | 3 361,8 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 3 361,8 | 3 361,8 | 100,0 |
| Оплата исполнительного листа по иску ООО "инжиниринговая компания "Система" (псд на строительство внутрипоселковых дорог в с.Батово) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Выполнение проектных работ по консервации объекта "Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (показатель 2) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение корректировки проектно - сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта "Автодорога микрорайона новой застройки с.Селиярово Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 56 106,9 | 52 811,9 | 94,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 6 597,7 | 100,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 49 509,2 | 46 214,2 | 93,3 |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района | 49 509,2 | 46 214,2 | 93,3 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным транспортом (показатель 3) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
| Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
| Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 15 572,6 | 15 572,6 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 15 572,6 | 15 572,6 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 15 572,6 | 15 572,6 | 100,0 |
| Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 1 830,9 | 1 830,9 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 1 830,9 | 1 830,9 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 1 830,9 | 1 830,9 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 4) |  | всего | 5 982,2 | 5 920,7 | 99,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 5 982,2 | 5 920,7 | 99,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 5 982,2 | 5 920,7 | 99,0 |
| Строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ внутрирайонного значения (сельское поселение Цингалы) | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 953,0 | 953,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 953,0 | 953,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 953,0 | 953,0 | 100,0 |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельские поселения Ханты-Мансийского района) | всего | 2 829,2 | 2 770,4 | 97,9 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 2 829,2 | 2 770,4 | 97,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 2 829,2 | 2 770,4 | 97,9 |
| сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 283,4 | 283,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 283,4 | 283,4 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 283,4 | 283,4 | 100,0 |
| сельское поселение Кедровый | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кедровый) | всего | 286,0 | 229,3 | 80,2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 286,0 | 229,3 | 80,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 286,0 | 229,3 | 80,2 |
| сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Красноленинский) | всего | 143,1 | 143,1 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 143,1 | 143,1 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 143,1 | 143,1 | 100,0 |
| сельское поселение Кышик | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кышик) | всего | 143,1 | 143,1 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 143,1 | 143,1 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 143,1 | 143,1 | 100,0 |
| сельское поселение Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 590,0 | 590,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 590,0 | 590,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 590,0 | 590,0 | 100,0 |
| сельское поселение Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 286,0 | 286,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 286,0 | 286,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 286,0 | 286,0 | 100,0 |
| сельское поселение Селиярово | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Селиярово) | всего | 149,5 | 149,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 149,5 | 149,5 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 149,5 | 149,5 | 100,0 |
| сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 427,8 | 425,7 | 99,5 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 427,8 | 425,7 | 99,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 427,8 | 425,7 | 99,5 |
| сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Согом) | всего | 229,3 | 229,3 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 229,3 | 229,3 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 229,3 | 229,3 | 100,0 |
| сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 141,6 | 141,6 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 141,6 | 141,6 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 141,6 | 141,6 | 100,0 |
| сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 149,4 | 149,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 149,4 | 149,4 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 149,4 | 149,4 | 100,0 |
| Содержание автомобильной дороги "Подъезд к д. Ярки" | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 1 800,0 | 1 799,3 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 1 800,0 | 1 799,3 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 1 800,0 | 1 799,3 | 100,0 |
| Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Выкатной" | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 400,0 | 398,0 | 99,5 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 400,0 | 398,0 | 99,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 400,0 | 398,0 | 99,5 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 5 982,2 | 5 920,7 | 99,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 5 982,2 | 5 920,7 | 99,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 5 982,2 | 5 920,7 | 99,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 79 492,6 | 76 136,1 | 95,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 6 597,7 | 100,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 72 894,9 | 69 538,4 | 95,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 72 894,9 | 69 538,4 | 95,4 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  | всего | 77 545,6 | 76 136,1 | 98,2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 6 597,7 | 100,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 70 947,9 | 69 538,4 | 98,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 70 947,9 | 69 538,4 | 98,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) |  | всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 17 403,5 | 17 403,5 | 100,0 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") |  | всего | 42 321,1 | 39 026,1 | 92,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 597,7 | 6 597,7 | 100,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 35 723,4 | 32 428,4 | 90,8 |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 |
|  |  | средства бюджета района | 35 723,4 | 32 428,4 | 90,8 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района) |  | всего | 19 768,0 | 19 706,5 | 99,7 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района - всего | 19 768,0 | 19 706,5 | 99,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 19 768,0 | 19 706,5 | 99,7 |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |