**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 383

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы на

территории Ханты-Мансийского

района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 383

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 № 303.

Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2023 год из бюджета района составляет 260 586,5 тыс. рублей. Фактическое освоение финансовых средств за 9 месяцев 2023 года составило 75 010,4 тыс. рублей или 28,8 % от плана на 2023 год.

Целями Программы являются развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Задачами Программы являются развитие и сохранность сети автомобильных дорог, создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района, осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей в 2023 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 2 652,8 тыс. рублей. По соглашению сторон от 01.11.2023 муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию объекта от 04.09.2023 расторгнут.

- «Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово», «Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово». Исполнителем мероприятий является сельское поселение Селиярово. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятий в 2023 году, составляет 23 376,3 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 20 144,7 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района 2,3,4 этап. Срок выполнения работ по контрактам 30.10.2023 года. Выполнены работы по 4 этапу (укладка плит 50 шт.).

- «Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 23 307,0 тыс. рублей. Проектно-сметная документация по объекту разработана. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству объекта планируется в 4 квартале 2023 года.

- «Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 12 232,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 9 224,9 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа.

- «Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 5 052,0 тыс. рублей. Работы выполнены, проведено щебенение дорог.

- «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 41 029,3 тыс. рублей. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству объекта планируется в 4 квартале 2023 года.

- «Ремонт дорог в сельском поселении Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 5,4 тыс. рублей. В 2022 году выполнены работы по щебеннению дорог в д. Шапша. Остаток средств в размере 5,4 тыс. рублей не востребован.

- «Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 25 284,7 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту дорог с. Батово сельского поселения Сибирский по ул. Объездная и ул. Новая на общую сумму 25 281,6 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 27 200,0 тыс. рублей. Разработано техническое задание на проектирование объекта. Готовится документация для размещения муниципального заказа на разработку проектно-сметной документации. Выполнение работ по обустройству вертолетной площадки планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

- «Обследование действующей вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте с. Цингалы и проведение проектно-изыскательных работ (ПИР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 342,1 тыс. рублей. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по обследованию вертолетной площадки планируется в 4 квартале 2023 года.

- «Строительство автомобильной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 49 282,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту на сумму 44 982,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы.

- «Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) Подъезд к д. Ярки». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 26,5 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 2 502,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 2 414,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 31.10.2023 года.

- «Ремонт дорог в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 5 000,0 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Сибирский. Выполнены работы по ремонту дорог на сумму 4 985,1 тыс. рублей. Оплата произведена в октябре 2023 года.

- «Ремонт дорог в п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 5 000,0 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Выкатной. Выполнены работы по ремонту дорог на сумму 7 122,2 тыс. рублей. Оплата произведена в октябре 2023 года.

- «Ремонт дороги по ул. Гагарина от здания №8 до жилого дома №26 в п. Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 3 608,4 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Луговской. Выполнены работы по устройству дорожного покрытия из железобетонных плит в п. Луговской по ул. Гагарина от здания №8 до жилого дома 26. Оплата произведена в октябре 2023 года.

- «Ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п. Луговской сельского поселения Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 1 391,6 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Луговской. Выполнены работы по ремонту дорог в п. Кирпичный, д. Ягурьях, п. Луговской, с. Троица. Оплата будет произведена в ноябре 2023 года.

- «Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 5 208,6 тыс. рублей. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по ремонту дороги планируется в 4 квартале 2023 года.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 5 454,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от плана. Предоставлена субсидия на оплату кредиторской задолженности по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» за декабрь 2022 года.

- «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 7 967,2 тыс. рублей. Исполнение составило 4 496,5 тыс. рублей или 56,4 % от плана. Заключены соглашения на общую сумму 7 967,2 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемых маршрутов: г. Ханты-Мансийск – с. Троица – г. Ханты-Мансийск, п. Горноправдинск – д. Лугофилинск – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск. Перевозки осуществляются в межсезонье в период отсутствия навигации речного транспорта и зимних автомобильных дорог с использованием судна на воздушной подушке. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

- «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 4 204,4 тыс. рублей. Исполнение составило 2 777,4 тыс. рублей или 66,1% от плана. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 982,5 тыс. рублей на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск – п Бобровский – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

3. Содержание транспортной инфраструктуры.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 3 443,8 тыс. рублей. Исполнение составило 1 517,0 тыс. рублей или 44,1% от плана. Расходы запланированы на содержание вертолетных площадок в сельских поселениях Ханты-Мансийского района. Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. До конца текущего года ожидается 100 % исполнения.

- «Содержание автомобильных дорог местного значения». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 603,6 тыс. рублей. Остаток средств дорожного фонда планируется перераспределить на другие мероприятия.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 2 830,6 тыс. рублей. Исполнение составило 1 960,0 тыс. рублей или 69,2% от плана. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта Выкатной протяженностью 6,4 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. До конца текущего года ожидается 100 % исполнения.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 494,6 тыс. рублей. Исполнение составило 329,7 тыс. рублей или 66,7 %. Исполнителем мероприятия является сельское поселения Сибирский. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. До конца текущего года ожидается 100 % исполнения.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 2 745,9 тыс. рублей. Исполнение составило 1 763,6 тыс. рублей или 64,2 %. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д. Ярки протяженностью 3,3 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. До конца текущего года ожидается 100 % исполнения.

4. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 200,0 тыс. рублей. Планируется приобретение оборудования для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» в 4 квартале 2023 года.

5. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 140,0 тыс. рублей. Исполнение составило 26,9 тыс. рублей или 19,2% от плана. Проведен муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения в 2023 году» в дистанционном формате, в котором приняли участие 67 обучающихся. Также обучающиеся МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» в количестве 4 человек приняли участие в окружном этапе соревнований «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения в 2023 году». Остаток средств будет направлен на другие мероприятия в сфере дорожного движения до конца текущего года.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие

транспортной системы на территории Ханты-Мансийского

района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически исполнено |
|
| 1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 232 501,9 | 56 684,8 | 24,4 |  |
| бюджет района | 232 501,9 | 56 684,8 | 24,4 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей | 175 204,1 | 31 667,4 | 18,1 |
| 1.1. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | всего | 2 652,8 | 0,0 | 0,0 | По соглашению сторон от 01.11.2023 года муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию объекта от 04.09.2023 расторгнут. |
| бюджет района | 2 652,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово | всего | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем мероприятий является сельское поселение Селиярово. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 20 144,7 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района 2,3,4 этап. Срок выполнения работ по контрактам 30.10.2023 года. Выполнены работы по 4 этапу (укладка плит 50 шт.). |
| бюджет района | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 22 351,7 | 3 931,4 | 17,6 |
| бюджет района | 22 351,7 | 3 931,4 | 17,6 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 22 351,7 | 3 931,4 | 17,6 |
| 1.4. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 23 307,0 | 0,0 | 0,0 | Проектно-сметная документация разработана. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству объекта планируется в 4 квартале 2023 года. |
| бюджет района | 23 307,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 23 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 12 232,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 9 224,9 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. |
| бюджет района | 12 232,5 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 12 232,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово | всего | 5 052,0 | 5 051,7 | 100,0 | Работы выполнены. Проведено щебенение дорог. |
| бюджет района | 5 052,0 | 5 051,7 | 100,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 5 052,0 | 5 051,7 | 100,0 |
| 1.7. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 41 029,3 | 0,0 | 0,0 | В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству объекта планируется в 4 квартале 2023 года. |
| бюджет района | 41 029,3 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 41 029,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 5,4 | 0,0 | 0,0 | В 2022 году выполнены работы по щебенению дорог в д. Шапша. Остаток средств в размере 5,4 тыс. рублей не востребован. |
| бюджет района | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 25 284,7 | 24 869,0 | 98,4 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту дорог с. Батово сельского поселения Сибирский по ул. Объездная и ул. Новая на общую сумму 25 281,6 тыс. рублей. Работы выполнены. |
| бюджет района | 25 284,7 | 24 869,0 | 98,4 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 23 100,0 | 22 684,3 | 98,2 |
| 1.10. | Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский | всего | 27 200,0 | 0,0 | 0,0 | Разработано техническое задание на проектирование объекта. Готовится документация для размещения муниципального заказа на разработку проектно-сметной документации. Выполнение работ по обустройству вертолетной площадки планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. |
| бюджет района | 27 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 27 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Обследование действующей вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте с. Цингалы и проведение проектно-изыскательных работ (ПИР) | всего | 342,1 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа на выполнение работ по обследованию вертолетной площадки планируется в 4 квартале 2023 года. |
| бюджет района | 342,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Строительство автомобильной дороги д.Белогорье – п.Луговской – с.Троица от автомобильной дороги регионального значения «г.Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | всего | 49 282,7 | 22 809,7 | 46,3 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту на сумму 44 982,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы. |
| бюджет района | 49 282,7 | 22 809,7 | 46,3 |
| 1.13. | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) Подъезд к д. Ярки | всего | 26,5 | 23,0 | 86,8 | Работы выполнены. |
| бюджет района | 26,5 | 23,0 | 86,8 |
| 1.14. | Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок | всего | 2 502,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 2 414,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 31.10.2023 года. |
| бюджет района | 2 502,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Ремонт дорог в п. Выкатной | всего | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем мероприятий является сельское поселение Выкатной. Выполнены работы по ремонту дорог на сумму 7 122,2 тыс. рублей. Оплата произведена в октябре 2023 года. |
| бюджет района | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Ремонт дорог в п. Сибирский | всего | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем мероприятий является сельское поселение Сибирский. Выполнены работы по ремонту дорог на сумму 4 985,1 тыс. рублей. Оплата произведена в октябре 2023 года. |
| бюджет района | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Ремонт дороги по ул. Гагарина от здания №8 до жилого дома №26 в п. Луговской | всего | 3 608,4 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем мероприятий является сельское поселение Луговской. Выполнены работы по устройству дорожного покрытия из железобетонных плит в п. Луговской по ул. Гагарина от здания №8 до жилого дома 26. Оплата произведена в октябре 2023 года. |
| бюджет района | 3 608,4 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») | 3 608,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Ремонт дорог в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, д.Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской | всего | 1 391,6 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем мероприятий является сельское поселение Луговской. Выполнены работы по ремонту дорог в п. Кирпичный, д. Ягурьях, п. Луговской, с. Троица. Оплата будет произведена в ноябре 2023 года. |
| бюджет района | 1 391,6 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») | 1 391,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | всего | 5 208,6 | 0,0 |  | Размещение муниципального заказа на выполнение работ по ремонту дороги планируется в 4 квартале 2023 года. |
| бюджет района | 5 208,6 |  |  |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 5 208,6 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом | всего | 17 626,1 | 12 728,4 | 72,2 |  |
| бюджет района | 17 626,1 | 12 728,4 | 72,2 |  |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) | всего | 5 454,5 | 5 454,5 | 100,0 | Исполнение составило 100% от плана. Предоставлена субсидия на оплату кредиторской задолженности по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» за декабрь 2022 года. |
| бюджет района | 5 454,5 | 5 454,5 | 100,0 |
| 2.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 7 967,2 | 4 496,5 | 56,4 | Заключены соглашения на общую сумму 7 967,2 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемых маршрутов: г. Ханты-Мансийск – с. Троица – г. Ханты-Мансийск, п. Горноправдинск – д. Лугофилинск – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск. Перевозки осуществляются в межсезонье в период отсутствия навигации речного транспорта и зимних автомобильных дорог с использованием судна на воздушной подушке. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. |
| бюджет района | 7 967,2 | 4 496,5 | 56,4 |
| 2.3. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 4 204,4 | 2 777,4 | 66,1 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 982,5 тыс. рублей на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск – п Бобровский – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. |
| бюджет района | 4 204,4 | 2 777,4 | 66,1 |
| 3. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры | всего | 10 118,5 | 5 570,3 | 55,1 |  |
| бюджет района | 10 118,5 | 5 570,3 | 55,1 |  |
| 3.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3 443,8 | 1 517,0 | 44,1 |  |
| бюджет района | 3 443,8 | 1 517,0 | 44,1 |
| 3.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 348,6 | 204,4 | 58,6 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Выкатной, с.Тюли в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 348,6 | 204,4 | 58,6 |
| 3.1.2. | Сельское поселение Кедровый | всего | 348,6 | 134,3 | 38,5 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кедровый. Средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Кедровый, с.Елизарово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 348,6 | 134,3 | 38,5 |
| 3.1.3. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 174,3 | 84,8 | 48,7 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в п.Урманный в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 174,3 | 84,8 | 48,7 |
| 3.1.4. | Сельское поселение Луговской | всего | 697,3 | 354,3 | 50,8 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Средства запланированы на поддержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Луговской, п.Кирпичный, с.Троица, д.Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 697,3 | 354,3 | 50,8 |
| 3.1.5. | Сельское поселение Нялинское | всего | 348,6 | 75,2 | 21,6 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Нялинское. Средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах с.Нялинское, п.Пырьях в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 348,6 | 75,2 | 21,6 |
| 3.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 523,0 | 212,5 | 40,6 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Средства запланированы на поддержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Сибирский, с.Реполово, с.Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 523,0 | 212,5 | 40,6 |
| 3.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 306,2 | 148,1 | 48,4 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в д.Согом техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 306,2 | 148,1 | 48,4 |
| 3.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 174,3 | 33,0 | 18,9 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, |
| бюджет района | 174,3 | 33,0 | 18,9 |
| 3.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 174,3 | 96,2 | 55,2 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с. Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 174,3 | 96,2 | 55,2 |
| 3.1.10. | Сельское поселение Кышик | всего | 174,3 | 87,0 | 49,9 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с. Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 174,3 | 87,0 | 49,9 |
| 3.1.11. | Сельское поселение Селиярово | всего | 174,3 | 87,2 | 50,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с. Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
| бюджет района | 174,3 | 87,2 | 50,0 |
| 3.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6 674,7 | 4 053,3 | 60,7 |  |
| бюджет района | 6 674,7 | 4 053,3 | 60,7 |
| 3.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 603,6 | 0,0 | 0,0 | Остаток средств дорожного фонда планируется перераспределить на другие мероприятия. |
| бюджет района | 603,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2 830,6 | 1 960,0 | 69,2 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта Выкатной протяженностью 6,4 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. До конца текущего года ожидается 100 % исполнения. |
| бюджет района | 2 830,6 | 1 960,0 | 69,2 |
| 3.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово» | всего | 494,6 | 329,7 | 66,7 | Исполнителем мероприятия является сельское поселения Сибирский. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. До конца текущего года ожидается 100% исполнения. |
| бюджет района | 494,6 | 329,7 | 66,7 |
| 3.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2 745,9 | 1 763,6 | 64,2 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Осуществляется содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д. Ярки протяженностью 3,3 км. Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации. До конца текущего года ожидается 100 % исполнения. |
| бюджет района | 2 745,9 | 1 763,6 | 64,2 |
| 4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется приобретение оборудования для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» в 4 квартале 2023 года. |
| бюджет района | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140,0 | 26,9 | 19,2 |  |
| бюджет района | 140,0 | 26,9 | 19,2 |  |
| 4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140,0 | 26,9 | 19,2 | Проведен муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения в 2023 году» в дистанционном формате, в котором приняли участие 67 обучающихся. Также обучающиеся МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» в количестве 4 человек приняли участие в окружном этапе соревнований «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения в 2023 году». Остаток средств будет направлен на другие мероприятия в сфере дорожного движения до конца текущего года. |
| бюджет района | 140,0 | 26,9 | 19,2 |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 260 586,5 | 75 010,4 | 28,8 |  |
| бюджет района | 260 586,5 | 75 010,4 | 28,8 |  |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей | 175 204,1 | 31 667,4 | 18,1 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие

транспортной системы на территории Ханты-Мансийского

района на 2022 - 2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 215,0 | 215,0 | 100,0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 91,6 | 91,6 | 100,0 |
| 3 | Количество рейсов воздушного транспорта | рейс | 22 | 22 | 100,0 |
| 4 | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 468 | 288 | 61,5 |
| 5 | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 973 | 741 | 76,2 |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | км | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| 7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 100,0 |