ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

18.02.2022											№ 85

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование и

развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района на 2019-

2023 годы» за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

18.02.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2022 № 85

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района).

Соисполнителями Программы являются:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «УТО»).

Задачами Программы являются: совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района за счет проведения технической инвентаризации и оценки объектов муниципальной собственности, надлежащего содержания и эксплуатации имущества, формирования оптимального состава имущества для исполнения полномочий, увеличения доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2021 год в соответствии с бюджетной сметой составляет 53 491,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей, внебюджетное финансирование – 0 тыс. рублей, бюджет района – 53 491,1 тыс. рублей, по исполнителям:

депимущества района – 49 998,1 тыс. рублей;

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 3 493,0 тыс. рублей;

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО») – 0 тыс. рублей.

Фактически за 2021 год кассовое исполнение Программы составляет 49 621,7 тыс. рублей (92,8 % от кассового плана) по исполнителям:

депимущества района – 47 100,6 тыс. рублей (94,2 % от кассового плана);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 2 521,1 тыс. рублей (72,2 % от кассового плана).

Информация об итогах реализации Программы в разрезе основных программных мероприятий и о достижении целевых показателей Программы за 2021 год приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Информация

об итогах реализации Программы за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1. | Ответственный исполнитель депимущества района: | 49 998,1 | 47 100,6 | 94,2 |
| 1.1. | Паспортизация объектов муниципальной собственности | 700,0 | 700,0 | 100 |
| 1.2. | Оценка объектов муниципальной собственности | 200,0 | 200,0 | 100 |
| 1.3. | Содержание имущества муниципальной казны | 3 196,0 | 2 712,0 | 84,9 |
| 1.4. | Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района | 45 830,1 | 43 416,6 | 94,7 |
| 1.5. | Снос объектов муниципальной собственности | 72,0 | 72,0 | 100 |
| 2. | Соисполнитель департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР»): | 3 493,0 | 2 521,1 | 72,2 |
| 2.1. | Ремонт объектов муниципальной собственности | 3 493,0 | 2 521,1 | 72,2 |
|  | Всего по Программе | 53 491,1 | 49 621,7 | 92,8 |

В 2021 году на 100 % исполнены мероприятия «Паспортизация объектов муниципальной собственности», «Оценка объектов муниципальной собственности», «Снос объектов муниципальной собственности».

По следующим мероприятиям Программы исполнение составило:

«Содержание имущества муниципальной казны» - 84,9 % в связи со сложившейся экономией денежных средств в сумме 484 тыс. рублей при оплате коммунальных услуг по муниципальным контрактам за фактические объемы потребленных ресурсов;

«Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» – 94,7 % в связи со сложившейся экономией денежных средств по статьям расходов «Оплата труда» и «Страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды»;

«Ремонт объектов муниципальной собственности» – 72,2 % в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по ремонту жилого дома № 5 в д. Чембакчина по ул. Кедровая. По состоянию на 01.01.2022 работы выполнены в полном объеме, оплата планируется в 2022 году.

Таблица 2

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя | % достижения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования, в том числе: |  |  |  |
|  | объекты нежилого фонда, ед. | 5 | 5 | 100 |
|  | линейные объекты, км | 22 | 147,2 | 669 |
| 2. | Количество объектов оценки, ед. | 20 | 23 | 115 |
| 3. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | 45,5 | 37,5 | 82,4 |
| 4. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | 100 | 103 | 103 |
| 5. | Количество отремонтированных объектов, ед. | 3 | 2 | 66,7 |

По мероприятию Программы «Паспортизация объектов муниципальной собственности» проведена техническая инвентаризация в отношении 5 объектов нежилого фонда для уточнения в технических паспортах характеристик объектов  и 147,2 км линейных объектов, по результатам которой уточнена протяженность сетей инженерно-технического обеспечения в населенных пунктах района в связи с ликвидацией участков сетей в результате сноса жилых домов для последующего предоставления земельных участков под новое строительство. Данное мероприятие реализуется в рамках исполнения полномочий собственника имущества по ведению реестра муниципального имущества и внесению в него сведений об имуществе, а также реализации мероприятий дорожной карты по проекту «Наполнение Единого государственного реестра необходимыми сведениями», утвержденной распоряжением первого заместителя Губернатора автономного округа от 28.09.2020 № 556-р. Плановое значение показателя по объектам нежилого фонда достигнуто, по линейным объектам значительно перевыполнено в связи с существенным снижением стоимости работ под запланированные объемы работ.

По мероприятию Программы «Оценка объектов муниципальной собственности» проведена оценка 23 объектов муниципальной собственности для совершения сделок по передаче прав владения (пользования) и приватизации имущества в соответствии с действующим законодательством. Плановое значение показателя перевыполнено на 5 %.

По мероприятию Программы «Содержание имущества муниципальной казны» обеспечено надлежащее содержание объектов муниципальной собственности, ремонт системы отопления в служебных жилых помещениях в д. Ярки: по ул. Сосновая, д. 2, квартира № 5, по ул. Ягодная, д. 14, квартира № 3, замена газового оборудования в служебных жилых помещениях № № 2, 12, 3 в д. 14 и №№ 2, 9 в д. 19 по ул. Ягодная, в д. Ярки. Достигнуто снижение на 8 % от планового значения удельного веса расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, за счет уменьшения фактических расходов.

По мероприятию Программы «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» показатель «Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» перевыполнен на 3 % от планового значения.

По мероприятию Программы «Количество отремонтированных объектов» выполнены работы по ремонту жилого дома в д. Чембакчина, ул. Кедровая, д. 5, жилого дома в с. Селиярово ул. Колхозная, д. 9.