ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2013                                               					№ 246

О ходе строительства жилищных

и социальных объектов и исполнении

контрактных обязательств

Заслушав информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 	                                              	П.Н. Захаров

02.04.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 29.03.2013 № 246

Информация

о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств

По состоянию на 1 марта 2013 года на территории Ханты-Мансийского района строительство ведется по объекту «Строительство жилого дома для Ивановой Т.С. в п. Горноправдинске по решению суда».

В 2012 году заключены 2 муниципальных контракта с  ООО "Югра-Проект-Строй" на сумму 7 605 501,99 рублей (от 10.01.2012 года с  на сумму 3 816 391,99 руб., от 16.07.2012 года на сумму 3 798 110,0 руб.) на выполнение работ по строительству блокированного 2-х квартирного жилого дома по ул. Луговая, 8 в п. Горноправдинск.

Работы по строительству дома, подключению к сетям электроснабжения, тепло-водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме. Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо выполнить работы по благоустройству территории. Данные работы необходимо выполнить в весенне - летний  период.