

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.09.2013 № 249

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении муниципальной программы

«Электроснабжение, энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности муниципального

образования Ханты-Мансийский район

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Утвердить муниципальную программу «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:

от 01 декабря 2010 года № 198 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 30 сентября 2011 года № 191 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года №198»;

от 12 декабря 2011 года № 242 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 27 декабря 2011 года № 264 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 19 апреля 2012 года № 86 «О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 27 июня 2012 года № 151 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 24 сентября 2012 года № 216 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 05 октября 2012 года № 238 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 03 декабря 2012 года № 287 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 20 февраля 2013 года № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198»;

от 17 апреля 2013 года № 94 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 02 августа 2013 года № 191 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 19 августа 2013 года № 209 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте админисрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 249

**Муниципальная программа**

**«Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы»**

1. **Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа)  |
| Правовое обоснование для разработки муниципальной программы  | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ);Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» |
| Разработчик муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Муниципаль-ный заказчик – координатор Программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Исполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКС и Р») |
| Основные цели и задачи муниципальной программы | цели Программы: обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.Задачи Программы:1. Энергетическая эффективность при производстве и передаче энергетических ресурсов.2. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности |
| Сроки реализации муниципальной программы | период реализации: 2014 – 2016 годы:1 этап – 2014 год;2 этап – 2015 год;3 этап – 2016 год |
| Объемы и источники финансирова-ния муниципальной программы  | общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы – 712 872,4 тыс. рублей, из них: (бюджет автономного округа – 681 209,5 тыс. рублей, бюджет района – 31 662,9 тыс. рублей);2014 год – 304 676,7 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 279 038,7 тыс. рублей, бюджет района – 25 638,0 тыс. рублей);2015 год – 229 363,3 тыс. рублей(бюджет автономного округа – 225 784,3 тыс. рублей, бюджет района – 3 579,0 тыс. рублей);2016 год – 178 832,4 тыс. рублей(бюджет автономного округа – 176 386,5 тыс. рублей, бюджет района – 2 445,9 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | реализация Программы позволит учесть общие тенденции развития энергетики Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, достичь заданных направлений государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.В результате реализации Программы к окончанию 2016 года будут достигнуты следующие показатели:сокращение уровня потерь при передаче энергетических ресурсов к 2016 году до среднего уровня по округу;ежегодное сокращение энергопотребления энергетическихресурсов организациями бюджетной сферы;суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов и воды – до 3 процентов |

**2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

 Реализация муниципальной программы направлена на устранение проблем в системах коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района, которыми являются:

высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры, что приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов:

системы теплоснабжения: 22 процента сетей нуждаются в замене, потери при передаче – 24 процента к объему отпуска в сеть (средний показатель по округу – 12 процентов);

системы водоснабжения: 45 процентов сетей нуждаются в замене, потери при передаче – 20 процентов к объему отпуска в сеть (средний показатель по округу –13 процентов);

низкая оснащенность приборным учетом потребления топлива и (или) отпуска тепловой энергии на котельных;

отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;

недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций к внедрению энергосберегающих технологий.

Основными проблемами жилищного фонда Ханты-Мансийского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

неполный охват потребителей приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий и несоблюдение температурных режимов в системе отопления;

отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;

недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к внедрению энергосберегающих технологий.

Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района, оценка внедрения инвестиционных проектов, отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на достижение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффекта при минимальных капиталовложениях.

Программа обеспечивает решение задач по повышению энергоэффективности, по снижению расходов на энерго- и водообеспечение за счет реализации комплексного подхода ко всем участникам процесса энергосбережения:

бюджетным учреждениям;

организациям коммунального комплекса;

населению;

прочим потребителям.

**3. Основные цели и задачи муниципальной программы, оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы**

Цели и задачи Программы приведены в паспорте. Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в приложении 1 к Программе.

**4. Программные мероприятия**

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении 2 к Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Сроки реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ханты-Мансийский район и бюджета автономного округа.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между заказчиком, координатором и исполнителями.

Заказчиком и координатором Программы является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ. Заказчик – координатор осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет

собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей

конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд».

Информация о ходе реализации Программы координатором Программы предоставляется в уполномоченный орган ежеквартально и ежегодно в соответствии с действующими нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы

Муниципальная программа: «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы».

Координатор Программы: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Еденицаизмере-ния | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Показатели непосредственных результатов** |
| 1.1. | В соответствии с выполненными работами, оказанными услугами снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием | кг у.т. на тыс. руб. | 92 | 92 | 89 | 85 | 85 |
| **2. Показатели конечных результатов** |
| 2.1. | Экономия натуральных показателей топливно-энергетических ресурсов в результате применения энергосберегающих материалов | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |

Приложение 2 к Программе

Основные программные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Исполнители Программы |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| **Подпрограмма 1. «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»** |
| Задача 1. Энергетическая эффективность при производстве и передаче энергетических ресурсов. |
| 1. | Ремонт сетей тепло- и водоснабженияс использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции(в ППУ изоляции) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 11 241,9 | 8 533,0 | 263,0 | 2 445,9 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;МКУ «УКС и Р» |
| бюджет района | 11 241,9 | 8 533,0 | 263,0 | 2 445,9 |
| 2. | Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (п. Сибирский, с. Зенково, с. Тюли, с. Батово, п. Выкатной, д. Ярки, д. Шапша, п. Бобровский) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 5 421,0 | 2 105,0 | 3 316,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;МКУ «УКС и Р» |
| бюджет района | 5 421,0 | 2 105,0 | 3 316,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 16 662,9 | 10 638,0 | 3 579,0 | 2 445,9 |  |
| бюджет района | 16 662,9 | 10 638,0 | 3 579,0 | 2 445,9 |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»** |
| Задача 2. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| 1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 696 209,5 | 294 038,7 | 225 784,3 | 176 386,5 | департамент строительства, архитектуры и  ЖКХ |
| бюджет района | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 681 209,5 | 279 038,7 | 225 784,3 | 176 386,5 |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | всего | 696 209,5 | 294 038,7 | 225 784,3 | 176 386,5 |  |
| бюджет района | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 681 209,5 | 279 038,7 | 225 784,3 | 176 386,5 |
|   | Итого по Программе  |   | всего | 712 872,4 | 304 676,7 | 229 363,3 | 178 832,4 |  |
| бюджет района | 31 662,9 | 25 638,0 | 3 579,0 | 2 445,9 |
| бюджет округа | 681 209,5 | 279 038,7 | 225 784,3 | 176 386,5 |