

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 26.10.2023 № 723-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района

от 09.01.2023 № 3-р

«Об утверждении плана создания

объектов инвестиционной инфраструктуры   
в Ханты-Мансийском районе

на 2023 год»

В целях приведения муниципальных правовых актов   
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.01.2023 № 3-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе   
на 2023 год» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.10.2023 № 723-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | | | | Наименование мероприятия в муниципальной   программе | | Краткое описание проекта | | Вид деятельности | | Инвестиционная емкость проекта,  тыс. рублей | | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | | | Текущее состояние проекта | | | | Вид работ (строительство/реконструкция/планирование) | | Фактический адрес | | Контактная информация | | Ответственный за реализацию проекта | | Координаты | |
| сокращенное наименование проекта | | полное наименование проекта | | всего | | в том числе | | | | |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе | | |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского   автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о   сотрудничестве с хозяйствующими   субъектами | | прочие источники | | год начала | | год окончания | | стадия проекта (проектирование/   строительство) | | описание | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
| 1. | СДК  п. Горно-правдинск | | строительство СДК  п. Горноправ-динск | | строительство  СДК  п. Горноправ-динск | | муници-пальная програм-ма «Куль-тура Ханты-Мансий-ского района  на 2022 –2025 годы» | | социальная сфера | | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | | 194  191,7 | | 164 008,3 | 30 183,4 |  | 21  551,3 | |  | | 2020 | | 2023 | | строи-тельство | | годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электроэнергии – 76,639 тыс. кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб.м | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-правдинск | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60,06007913  69,93267276 | |
| 2. | Культурно-спортивный комплекс  в д. Ярки | культурно-спортивный комплекс  в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | | культурно-спортивный комплекс  д. Ярки  Ханты-Мансийского района | |  | |  | | ПИР – 8 360,7  тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 квартала  2020 года | | 170 775,8 | | 0,0 | | 170 775,8 |  | 170 775,8 |  | | 2020 | | 2023 | | строи-тельство | | потреб-ление тепло-вой энергии – 492 кВт, горячего водо-снабже-ния – 47 кВт, отопле-ния – 121,8 кВт, газа – 108,7 м.куб/час | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район,  д. Ярки | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.96477794 69.50896049 | |
| 3. | Много-функцио-нальный досуговый центр  в п. Лугов-ском | строительство Многофунк-ционального досугового центра  п. Луговском Ханты-Мансийского района | | разработка проектно-сметной документации  по строительству объекта «Многофункци-ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административ-ные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориаль-ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-ство)  в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | | ПИР – 6 866,70  тыс. рублей,  полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 6 150,0 | | 0,0 | | 6 150,0 |  | 1 840,0 |  | | 2020 | | 2023 | | проекти-рование | | мощ-ность ресурсов будет опреде-лена проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансий-кий район,  п. Лугов-ской | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.06320018 68.50055742 | |
| 4. | Рекон-струкция школы с пристроем  в п. Крас-ноленин-ский | реконструкция школы  с пристроем  в п. Красноле-нинский | | корректировка проектно-сметной документации  по объекту: «Реконструкция школы  с пристроем  в п. Красноле-нинский» | | муници-пальная програм-ма «Развитие образова-ния в Ханты-Мансий-ском районе  на 2022 – 2025 годы» | | ПИР –  3 000,0  тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 3 000,0 | | 0,0 | | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | | 2020 | | 2023 | | проекти-рование | | мощ-ность ресурсов будет опреде-лена проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район, п. Красно-ленинский | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.63160616 67.80348019 | |
| 5. | Плоскост-ное сооружение МКОУ «СОШ  п. Сибир-ский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ  п. Сибирский» | | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ  п. Сибирский» (ПСД, СМР) | | 43 225,19  тыс. рублей,  в ценах  4 квартала  2018 года | | 228,0 | | 0,0 | | 228,0 |  | 228,0 |  | | 2020 | | 2023 | | строи-тельство | | электро-энергия – 25,8 кВт/сут-ки | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Сибир-ский | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.56726760  69.77778785 | |
| 6. | Строитель-ство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Боб-ровский | строительство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Бобров-ский | | строительство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Бобровский | |  | | 32,0 | | 0,0 | | 32,0 |  |  |  | | 2022 | | 2023 | | строи-тельство | |  | |  | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Бобров-ский | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 59.96836208  69.93068107 | |
| 7. | Пожарный водоем  в с. Кышик | строительство пожарного водоема  в с. Кышик Ханты-Мансийского района | | строительство пожарного водоема  в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | | муници-пальная програм-ма «Безопас-ность жизне-деятель-ности в Ханты-Мансий-ском районе  на 2022 – 2025 годы» | | безопас-ность жизнеде-ятельности | | СМР – 7 472,0 тыс. рублей | | 150,0 | | 0,0 | | 150,0 |  |  |  | | 2021 | | 2023 | | строи-тельство | | не потреб-ляет | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район,  с. Кышик | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.45190631   68.94882847  61.44878957   68.93301211 | |
| 8. | Пожарный водоем  в с. Нялин-ское | строительство пожарного водоема  в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | | строительство пожарного водоема  в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | | СМР – 7 214,4 тыс. рублей | | 150,0 | | 0,0 | | 150,0 |  |  |  | | 2020 | | 2023 | | строи-тельство | | не потреб-ляет | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район,  с. Нялин-ское | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.28726161  69.53775668  61.30391674 69.58045369 | |
| 9. | Пожарный водоем  в д. Согом | строительство пожарного водоема  в д. Согом Ханты-Мансийского района | | строительство пожарного водоема в д. Согом  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | | СМР – 7 897,6 тыс. рублей | | 3 948,8 | | 0,0 | | 3 948,8 |  |  |  | | 2022 | | 2023 | | строи-тельство | | не потреб-ляет | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.50823988  68.06836105 | |
| 10. | Пожарный водоем  в с. Троица | строительство пожарного водоема  в с. Троица Ханты-Мансийского района | | строительство пожарного водоема  в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | | ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 150,0 | | 0,0 | | 150,0 |  |  |  | | 2022 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | проекти-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  с. Троица | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | координа-ты будут определе-ны после проведения ПИР | |
| 11. | Автомо-бильная дорога  до с. Цин-галы | автомобильная дорога  до с. Цингалы | | строительство автомобильной дороги до  с. Цингалы (ПИР, СМР) | | муници-пальная програм-ма «Ком-плексное развитие транс-портной системы на террито-рии Ханты-Мансий-ского района  на 2022 –  2025 годы» | | дорожное хозяйство | | ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 23 307,0 | | 0,0 | | 23 307,0 |  | 23 000,0 |  | | 2021 | | 2023 | | проекти-рование | |  | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  с. Цингалы | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.15506938  69.67941020 | |
| 12. | Строитель-ство подъездной дороги  к кладбищу в п. Горно-правдинск | строительство подъездной дороги  к кладбищу  в п. Горно-правдинск | | строительство подъездной дороги  к кладбищу  в п. Горноправ-динск | | ПИР – 3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 12 232,5 | | 0,0 | | 12 232,5 |  | 12 232,5 |  | | 2021 | | 2023 | | проекти-рование | |  | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-правдинск | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.07728822  69.94175187 | |
| 13. | Строитель-ство объездной дороги  в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | строительство объездной дороги  в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | | строительство объездной дороги  в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР) | | ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 41 029,3 | | 0,0 | | 41 029,3 |  | 41 029,3 |  | | 2021 | | 2023 | | проекти-рование | |  | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Горно-правдинск | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.07574070  69.93620795 | |
| 14. | Вертолетная площадка в д. Согом | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8  в населенном пункте  д. Согом | | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8  в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | | ПИР – 2 807,2 тыс. рублей,  полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 2 652,8 | | 0,0 | | 2 652,8 |  |  |  | | 2022 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.51202319  68.06390152 | |
| 15. | Вертолетная площадка в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадки  в п. Сибир-ский | | обустройство вертолетной площадки  в п. Сибирский | |  | | 27 200,0 | | 0,0 | | 27 200,0 |  | 27 200,0 |  | | 2022 | | 2023 | | проекти-рование | |  | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Сибир-ский | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | |  | |
| 16. | Автомо-бильная дорога  д. Белогорье – п. Лугов-ской –  с. Троица | строительство автомобиль-ной дороги  д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица  от авто-мобильной дороги регионального значения  «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04)  с подъездами  к д. Белогорье и п. Лугов-ской» | | строительство автомобильной дороги  д. Белогорье –  п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения  «г. Ханты-Мансийск –  пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04)  с подъездами  к д. Белогорье и п. Луговской» | |  | | 49 282,8 | | 0,0 | | 49 282,8 |  |  |  | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | Ханты-Мансий-ский район,  д. Бело-горье –  п. Лугов-ской –  с. Троица | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | |  | |
| 17. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды  в п. Боб-ровский | строительству водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Бобров-ский | | строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Бобровский (ПИР, СМР) | | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе  на 2022 – 2025 годы» | | комму-нальное хозяйство | | ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 9 846,5 | | 0,0 | | 9 846,5 |  |  |  | | 2022 | | 2023 | | проекти-рование | | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Бобров-кий | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 59.96811984  69.93349548 | |
| 18. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды  в п. Кедро-вый | строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Кедровый | | строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Кедровый (ПИР, СМР) | | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повы-шение энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе  на 2022 – 2025 годы» | | комму-нальное хозяйство | | ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 9 863,9 | | 0,0 | | 9 863,9 |  |  |  | | 2022 | | 2023 | | проекти-рование | | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кедро-вый | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.48579080  68.24580189 | |
| 19. | Канализа-ционно-очистные сооружения в п. Кедро-вый | строительство канализацион-но-очистных сооружений  в п. Кедровый | | строительство канализацион-но-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | | ПИР – 4 374,8 тыс. руб. | | 4 374,8 | | 0,0 | | 4 374,8 |  |  |  | | 2022 | | 2023 | | проекти-рование | | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кедро-вый | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.48540913  68.23637652 | |
| 20. | Сети водоснаб-жения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабже-ния д. Ягурьях (ПИР, СМР) | | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | | ПИР – 1 970,7  тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала  2020 года | | 464,3 | | 0,0 | | 464,3 |  | 464,3 |  | | 2019 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  д. Ягурьях | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.25016166 67.66540768 | |
| 21. | Сети водоснаб-жения  по ул. Се-верная,  пер. Вос-точный  в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснаб-жения  по ул. Северная, пер. Восточный  (с установкой пожарных гидрантов)  в д. Шапша (ПИР) | | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов)  в д. Шапша (ПИР) | | ПИР –  900,0  тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 900,0 | | 0,0 | | 900,0 |  |  |  | | 2020 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район, д. Шапша | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.09023220 69.46980931 | |
| 22. | Локальные очистные сооружения п. Горно-правдинск | реконструкция локальных очистных сооружений  с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки,  2-ой этап  п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | | реконструкция локальных очистных сооружений  с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки,  2-ой этап  п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и  2 этапа строительства объекта в ценах  3 квартала  2019 года | | 14 650,3 | | 0,0 | | 14 650,3 |  |  |  | | 2020 | | 2023 | | строи-тельство | | электро-потреб-ление –  2 167 536,0 кВт/год, газопо-требле-ние – 119,2 м3/год | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.06592677 69.92475362 | |
| 23. | Газопровод  к п. Горно-правдинск. Резервная ветка | подводящий газопровод  к п. Горно-правдинск. Резервная ветка | | подводящий газопровод  к п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 квартала  2019 года | | 16 645,8 | | 0,0 | | 16 645,8 |  | 16 645,8 |  | | 2019 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.06592677 69.92475362 | |
| 24. | Сети холодного водоснаб-жения  п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабже-ния  п. Выкатной | | строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная,  пер. Торговый  1, 2,  пер. Северный,  п. Выкатной | | ПИР – 2 159,7  тыс. рублей, СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах  2 квартала  2020 года | | 2 221,8 | | 0,0 | | 2 221,8 |  | 2 221,8 |  | | 2019 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Выкат-ной | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.64802775  69.55776136 | |
| 25. | Сети водоснаб-жения  в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабже-ния  в п. Кедровый | | строительство сетей водоснабжения  в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | | ПИР –  1 490,0  тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 26 065,0 | | 0,0 | | 26 065,0 |  | 10 000,0 |  | | 2020 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | плани-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кедро-вый | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.47877455  68.24173709 | |
| 26. | Строительство сетей водоснабже-ния  в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабже-ния  в п. Кедровый | | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | |  | | 30 356,9 | | 0,0 | | 30 356,9 |  |  |  | | 2023 | |  | | строи-тельство | |  | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Кедро-вый | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.47877455  68.24173709 | |
| 27. | КОС  в п. Лугов-ской | строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | | строительство КОС  в населенных пунктах  Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | | 85 602,7 тыс. руб. (ПИР –  1 220,5  тыс. руб.,  СМР – 84 382,2 тыс. руб.) | | 70 290,6 | | 0,0 | | 70 290,6 |  |  |  | | 2020 | | 2023 | | строи-тельство | | электро-потреб-ление – 356,2 кВт/сут., водопо-требле-ние – 0,53 м3/сут. | | строи-тельство | | Ханты-Мансий-ский район,  п. Лугов-ской | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61,07236154  68,48795763 | |
| 28. | Строитель-ство сетей водо-отведения  по  ул. Боровая  д. Шапша | строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша | | строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша | | 846,0 тыс. рублей (ПИР) | | 846,0 | | 0,0 | | 846,0 |  |  |  | | 2023 | | 2023 | | проекти-рование | | не потреб-ляет | | проекти-рование | | Ханты-Мансий-ский район,  д. Шапша | | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | |  | |