

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 26.10.2023 № 723-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района

от 09.01.2023 № 3-р

«Об утверждении плана создания

объектов инвестиционной инфраструктуры
в Ханты-Мансийском районе

на 2023 год»

В целях приведения муниципальных правовых актов
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.01.2023 № 3-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе
на 2023 год» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 26.10.2023 № 723-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта |  Наименование мероприятия в муниципальной  программе |  Краткое описание проекта |  Вид деятельности |  Инвестиционная емкость проекта,  тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Текущее состояние проекта |  Вид работ (строительство/реконструкция/планирование) |  Фактический адрес |  Контактная информация |  Ответственный за реализацию проекта |  Координаты |
|  сокращенное наименование проекта |  полное наименование проекта |  всего | в том числе |
|  из бюджета автономного округа |  из бюджета района | в том числе |
|  в соответствии с АИП Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры |  в соответствии с соглашениями о  сотрудничестве с хозяйствующими  субъектами |  прочие источники |  год начала |  год окончания |  стадия проекта (проектирование/  строительство) |  описание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | СДК п. Горно-правдинск | строительство СДК п. Горноправ-динск | строительство СДК п. Горноправ-динск | муници-пальная програм-ма «Куль-тура Ханты-Мансий-ского района на 2022 –2025 годы» | социальная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 194 191,7 | 164 008,3 | 30 183,4 |  | 21 551,3 |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электроэнергии – 76,639 тыс. кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб.м | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,0600791369,93267276 |
| 2. | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки | культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района |  |  | ПИР – 8 360,7тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 квартала 2020 года | 170 775,8 | 0,0 | 170 775,8 |  | 170 775,8 |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | потреб-ление тепло-вой энергии – 492 кВт, горячего водо-снабже-ния – 47 кВт, отопле-ния – 121,8 кВт, газа – 108,7 м.куб/час | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.9647779469.50896049 |
| 3. | Много-функцио-нальный досуговый центр в п. Лугов-ском | строительство Многофунк-ционального досугового центра п. Луговском Ханты-Мансийского района | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункци-ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административ-ные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориаль-ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-ство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | ПИР – 6 866,70тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 |  | 1 840,0 |  | 2020 | 2023 | проекти-рование | мощ-ностьресурсов будетопреде-ленапроектом | плани-рование | Ханты-Мансий-кий район, п. Лугов-ской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0632001868.50055742 |
| 4. | Рекон-струкция школы с пристроемв п. Крас-ноленин-ский | реконструкция школыс пристроемв п. Красноле-нинский | корректировка проектно-сметной документациипо объекту: «Реконструкция школыс пристроемв п. Красноле-нинский» | муници-пальная програм-ма «Развитие образова-ния в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2025 годы» | ПИР –3 000,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 2020 | 2023 | проекти-рование | мощ-ностьресурсов будетопреде-ленапроектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Красно-ленинский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.6316061667.80348019 |
| 5. | Плоскост-ное сооружение МКОУ «СОШп. Сибир-ский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШп. Сибирский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» (ПСД, СМР) | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 квартала 2018 года | 228,0 | 0,0 | 228,0 |  | 228,0 |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | электро-энергия – 25,8 кВт/сут-ки | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район,п. Сибир-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5672676069.77778785 |
| 6. | Строитель-ство объекта Комплекс «школа(55 учащихся)в п. Боб-ровский | строительство объекта Комплекс «школа(55 учащихся)в п. Бобров-ский | строительство объекта Комплекс «школа(55 учащихся)в п. Бобровский |  | 32,0 | 0,0 | 32,0 |  |  |  | 2022 | 2023 | строи-тельство |  |  | Ханты-Мансий-ский район,п. Бобров-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59.9683620869.93068107 |
| 7. | Пожарный водоем в с. Кышик | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Безопас-ность жизне-деятель-ности в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2025 годы» | безопас-ность жизнеде-ятельности | СМР – 7 472,0 тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2021 | 2023 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, с. Кышик | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.45190631 68.9488284761.44878957 68.93301211 |
| 8. | Пожарный водоем в с. Нялин-ское | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоемав с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 214,4 тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, с. Нялин-ское | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.28726161 69.5377566861.3039167469.58045369 |
| 9. | Пожарный водоем в д. Согом | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в д. СогомХанты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 897,6 тыс. рублей | 3 948,8 | 0,0 | 3 948,8 |  |  |  | 2022 | 2023 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5082398868.06836105 |
| 10. | Пожарный водоем в с. Троица | строительство пожарного водоемав с. Троица Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2022 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | проекти-рование | Ханты-Мансий-ский район, с. Троица | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координа-ты будут определе-ны после проведения ПИР |
| 11. | Автомо-бильная дорога до с. Цин-галы | автомобильная дорога до с. Цингалы | строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Ком-плексное развитие транс-портной системы на террито-рии Ханты-Мансий-ского районана 2022 –2025 годы» | дорожное хозяйство | ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 23 307,0 | 0,0 | 23 307,0 |  | 23 000,0 |  | 2021 | 2023 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, с. Цингалы | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.1550693869.67941020 |
| 12. | Строитель-ство подъездной дороги к кладбищу в п. Горно-правдинск | строительство подъездной дороги к кладбищу в п. Горно-правдинск | строительство подъездной дороги к кладбищу в п. Горноправ-динск | ПИР – 3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 12 232,5 | 0,0 | 12 232,5 |  | 12 232,5 |  | 2021 | 2023 | проекти-рование |  | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0772882269.94175187 |
| 13. | Строитель-ство объездной дороги в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | строительство объездной дороги в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР) | ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 41 029,3 | 0,0 | 41 029,3 |  | 41 029,3 |  | 2021 | 2023 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0757407069.93620795 |
| 14. | Вертолетная площадка в д. Согом | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | ПИР – 2 807,2 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 652,8 | 0,0 | 2 652,8 |  |  |  | 2022 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5120231968.06390152 |
| 15. | Вертолетная площадка в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадки в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадкив п. Сибирский |  | 27 200,0 | 0,0 | 27 200,0 |  | 27 200,0 |  | 2022 | 2023 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Сибир-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 16. | Автомо-бильная дорога д. Белогорье – п. Лугов-ской – с. Троица | строительство автомобиль-ной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от авто-мобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Лугов-ской» | строительство автомобильной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Луговской» |  | 49 282,8 | 0,0 | 49 282,8 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | Ханты-Мансий-ский район, д. Бело-горье – п. Лугов-ской – с. Троица | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 17. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Боб-ровский | строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобров-ский | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки водыв п. Бобровский (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2025 годы» | комму-нальное хозяйство | ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 846,5 | 0,0 | 9 846,5 |  |  |  | 2022 | 2023 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Бобров-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59.9681198469.93349548 |
| 18. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Кедро-вый | строительство водозаборного сооружениясо станцией очистки воды в п. Кедровый | строительство водозаборного сооружениясо станцией очистки водыв п. Кедровый (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повы-шение энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2025 годы» | комму-нальное хозяйство | ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 863,9 | 0,0 | 9 863,9 |  |  |  | 2022 | 2023 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4857908068.24580189 |
| 19. | Канализа-ционно-очистные сооружения в п. Кедро-вый | строительство канализацион-но-очистных сооружений в п. Кедровый | строительство канализацион-но-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | ПИР – 4 374,8 тыс. руб. | 4 374,8 | 0,0 | 4 374,8 |  |  |  | 2022 | 2023 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4854091368.23637652 |
| 20. | Сети водоснаб-жения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабже-ния д. Ягурьях (ПИР, СМР) | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | ПИР – 1 970,7тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 года | 464,3 | 0,0 | 464,3 |  | 464,3 |  | 2019 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Ягурьях | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.2501616667.66540768 |
| 21. | Сети водоснаб-женияпо ул. Се-верная, пер. Вос-точный в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснаб-жения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов)в д. Шапша (ПИР) | ПИР –900,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 900,0 | 0,0 | 900,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Шапша | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0902322069.46980931 |
| 22. | Локальные очистные сооружения п. Горно-правдинск | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | реконструкция локальных очистных сооруженийс 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки,2-ой этапп. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строительства объекта в ценах3 квартала 2019 года | 14 650,3 | 0,0 | 14 650,3 |  |  |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | электро-потреб-ление – 2 167 536,0 кВт/год, газопо-требле-ние – 119,2 м3/год | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0659267769.92475362 |
| 23. | Газопровод к п. Горно-правдинск. Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горно-правдинск. Резервная ветка | подводящий газопроводк п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 квартала 2019 года | 16 645,8 | 0,0 | 16 645,8 |  | 16 645,8 |  | 2019 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0659267769.92475362 |
| 24. | Сети холодного водоснаб-женияп. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабже-ния п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная,пер. Торговый1, 2,пер. Северный,п. Выкатной | ПИР – 2 159,7тыс. рублей, СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 2 221,8 | 0,0 | 2 221,8 |  | 2 221,8 |  | 2019 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Выкат-ной | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.6480277569.55776136 |
| 25. | Сети водоснаб-женияв п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабже-нияв п. Кедровый | строительство сетей водоснабженияв п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | ПИР –1 490,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 26 065,0 | 0,0 | 26 065,0 |  | 10 000,0 |  | 2020 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4787745568.24173709 |
| 26. | Строительство сетей водоснабже-ния в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабже-ния в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый |  | 30 356,9 | 0,0 | 30 356,9 |  |  |  | 2023 |  | строи-тельство |  | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4787745568.24173709 |
| 27. | КОС в п. Лугов-ской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 85 602,7 тыс. руб. (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР – 84 382,2 тыс. руб.) | 70 290,6 | 0,0 | 70 290,6 |  |  |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | электро-потреб-ление – 356,2 кВт/сут.,водопо-требле-ние – 0,53 м3/сут. | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Лугов-ской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,0723615468,48795763 |
| 28. | Строитель-ство сетей водо-отведения по ул. Боровая д. Шапша | строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша | строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша | 846,0 тыс. рублей (ПИР) | 846,0 | 0,0 | 846,0 |  |  |  | 2023 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | проекти-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Шапша | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |