**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

04.06.2014 № 359

О мероприятиях по подготовке

объектов жилищно-коммунального

хозяйства к работе в осенне-зимний

период 2014-2015 годов

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст. ст. 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# И.о. главы

# Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

05.06.2014

Приложение

 к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 04.06.2014 № 359

Информация

о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Статья 1. Общая информация

В целях подготовки жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период (далее по тексту ОЗП) 2014-2015 годов, департаментом строительства архитектуры и ЖКХ подготовлен и согласован в установленном порядке перечень мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне – зимний период.

 На выполнение указанных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 337 938,05 тыс. руб., из которых 25 827,36 тыс. руб. – бюджет района, 5 442,3 тыс. руб. – бюджет сельских поселений,

236 585,71 тыс. руб. – денежные средства предприятий и 70 082,68 тыс. руб. из бюджета округа.

Статья 2. Мероприятия по тепло-, водоснабжению

Теплоснабжение в поселениях Ханты-Мансийского района осуществляется 29 котельными. Общая протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении составляет 56,673 км. Протяжённость ветхих тепловых сетей составляет 18,965 км, что составляет 33,36% от их общей протяженности.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 63,429 км, (из них 10,282 км горячее водоснабжение). Протяжённость ветхих сетей водоснабжения составляет 20,9 км, что составляет 32,95% от общей протяженности теплосетей.

В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015гг. запланирована замена отопительного котла в п. Кедровом (предельный износ оборудования) на сумму 999,613тыс. руб, замена отопительного котла на котел большей мощности в п. Луговской (модернизация котельной в связи с увеличением мощности) на сумму 3 482, 39тыс. руб, а так же ремонт 2,085 км сетей тепло-, водоснабжения в трехтрубном исполнении (3,7% от их общей протяженности), в семи населенных пунктах, на сумму 11 422,965 тыс. руб.

В течение мая-июля месяцев 2014 года, будет осуществлен завоз 9770тонн. угля для котельных в населенных пунктах района, на общую сумму 69 062,88 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014–2016 годы», в 2014 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту ВОС в 11 населенных пунктах (с.Елизарово, с.Нялинское, с.Батово, д.Белогорье, с.Кышик, с.Тюли, с.Цингалы, с.Сибирский, с.Селиярово, п.Пырьях, с.Зенково).

Статья 3. Мероприятия по электроснабжению

Планами подготовки к ОЗП ОАО «ЮТЭК-РС» и ОАО «ЮРЭСК» запланировано выполнение работ по текущему и капитальному ремонту ВЛ и энергетического оборудования, на сумму 56 640,21 тыс. руб. Из них предусмотрено:

- проведение капитального ремонта КЛ - 6, 10кВ, (47,96 км на сумму 23 000 тыс.руб);

- проведение капитального ремонта ВЛ-0,4кВ, (2,31 км на сумму 4 509 тыс.руб)

- проведение текущего ремонта ВЛ-6, 10, 110кВ, (79,15 км на сумму 14 239,05 тыс.руб);

- проведение текущего ремонта ВЛ-0,4кВ, (104,42 км на сумму 13 202,07 тыс.руб);

- реконструкция РП, ТП (17 объектов, на сумму 1 194,58 тыс. руб):

Муниципальной программой «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы» предусмотрено проведение капитального ремонта ВЛ 0,4кВ в с. Зенково.

Предприятием ОАО «Компания ЮГ» предусмотрены денежные средства на завоз ГСМ в децентрализованную зону электроснабжения Ханты-Мансийского района, в количестве 5 067 тонн на сумму 184 946 тыс. руб.

Статья 4. Жилищный фонд

 Сельскими поселениями Ханты-Мансийского района на капитальный и текущий ремонт жилого фонда, запланированы денежные средства на сумму 4 897 тыс. руб., из них:

с.п. Горноправдинск – 346,0 тыс.руб.;

с.п. Кедровый – 1170,0 тыс.руб.;

с.п. Кышик – 300,0 тыс.руб.;

с.п Нялинское – 670,0 тыс.руб.;

с.п Луговской – 465,3 тыс.руб.;

с.п. Селиярово – 2000,0 тыс.руб.;

с.п. Сибирский – 200,0 тыс.руб.;

с.п. Цингалы – 507,0 тыс. руб.;

с.п. Шапша – 50,0 тыс. руб.;

с. Зенково – 50,0 тыс. руб.

В 2014 году, в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда, разработанной на основании окружного Закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» №54- ОЗ от 01.07.2013 года, планируется проведение ремонта инженерных сетей двух многоквартирных жилых домов в п. Кедровый Ханты-Мансийского района.

Статья 5. Формирование аварийного запаса

 Мероприятиями муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014–2016 годы» предусмотрено приобретение аварийно - технического запаса, на сумму 3 000,00 тыс. руб.