**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

09.06.2018 № 321

О достижении целевых

показателей по итогам реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы  Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров |  |
| 09.06.2018 |  |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2018 № 321

Информация

о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов (далее – Информация)

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 250 (последние изменения от 25.01.2018 № 34) (далее – Программа).

Цель Программы – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района и создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятий Программы за период 2014-2017 годов были направлены финансовые средства в размере 703 000,6 тыс. рублей.

По итогам 2017 года степень достижения целевых показателей составила 75 % (достигнуто 3 показателя из 4-х).

Показатели исполнены:

- Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние, из них: строительство и реконструкция; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км» на момент окончания Программы по сравнению с показателем на начало реализации Программы увеличился на 26,1 километр, исполнен на 147,2 %. Увеличение показателя обусловлено выполнением следующих работ;

- в 2014 году по реконструкции 1, 3 этапа внутрипоселковых дорог в с. Батово протяженностью 0,8 км, а так же введением в эксплуатацию 3 – ей очереди объекта «Автодороги 6,1 км по улицам с. Селиярово» протяженностью 0,6 км, по ремонту внутрипоселковых дорог в населенных пунктах района: д. Ягурьях, п. Луговской, с. Селиярово, с. Нялинское, общей протяженностью 6,3 км;

- в 2015 году по ремонту внутрипоселковых дорог в с. Троица и п. Луговской протяженностью 1,6 км;

- в 2016 году по ремонту внутрипоселковых дорог в населенных пунктах: п. Кедровый, с. Кышик, п. Луговской, с. Троица, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Нялинское, д. Шапша, п. Горноправдинск, общей протяженностью 7,6 км;

- в 2017 году по ремонту внутрипоселковых дорог в сельских поселениях: Выкатной, Горноправдинск, Шапша, Красноленинский, Нялинское, Согом, Кедровый, Кышик, общей протяженностью 9,2 км.

- Показатель 2 «Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, км» на момент окончания Программы по сравнению с показателем на начало реализации Программы увеличился на 6,4 километра, исполнен на 100 %. Увеличение показателя обусловлено выполнением работ в 2015 году по строительству участка подъезда дороги до п. Выкатной протяженностью 6,4 км.

- Показатель 4 «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км» на момент окончания Программы по сравнению с показателем на начало реализации Программы увеличился на 6 километров, исполнен на 100 %. Увеличение показателя обусловлено выполнением работ по содержанию автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной».

Показатели не исполнены:

- Показатель 3 «Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта» на момент окончания Программы по сравнению с показателем на начало реализации Программы уменьшился на 70%, исполнен на 29,8%. Значительное снижение количества рейсов, произошло в 2016 году в связи с передачей полномочий по организации автомобильных перевозок по межмуниципальным маршрутам на уровень Субъекта Российской Федерации. По итогам 2017 года снижение показателя обусловлено отменой рейсов судна на воздушной подушке теплоход «Югорский» в период межнавигационных перевозок (осень) в связи с невозможностью прокладки трассы по ледовой поверхности из-за сплошных торосов.

Анализ исполнения целевых показателей Программы представлен в приложении к Информации.

Приложение

к Информации о достижении целевых показателей

по итогам реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие транспортной

системы на территории Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов

Исполнение целевых показателей муниципальной программы за период 2014-2017 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы  (2013 год) | Значения показателей по годам | | | | Значение показателя на момент прекращения действия муниципальной программы  (2017 год) | % исполнения |
| Факт  2014 год | Факт  2015 год | Факт  2016 год | План на 2017 год |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние,  из них: | 55,3 | 63,0 | 64,6 | 72,2 | 82,1 | 81,4 | 147,2 |
| строительство и реконструкция, км | 30,8 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 100 |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км | 24,5 | 30,8 | 32,4 | 40,0 | 49,9 | 49,2 | 200,8 |
| 2. | Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, км | 0,0 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 100 |
| 3. | Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта, рейс | 1070 | 1070 | 1153 | 458 | 450 | 319 | 29,8 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 100 |