

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 11.07.2019 № 689-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в распоряжение

администрации Ханты-Мансийского

района от 26.12.2018 № 1278-р

«Об утверждении плана создания

объектов инвестиционной

инфраструктуры в Ханты-Мансийском

районе на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ   
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 478 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 1278-р «Об утверждении плана создания   
объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе   
на 2019 год» изменения, изложив приложение к распоряжению в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.12.2018 № 1278-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строи-тельство/  реконст-рукция) | Этап (проекти-рование/ строитель-ство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | | Размер планируемых средств  на реализацию проекта  на 2019 год (строительство/ реконструкция), тыс. рублей | | | Мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребле-ние), потребляемая объектом | Наименование документа,  которым предусмотрено  создание объекта |
| начало | конец | всего | бюджет авто-номного округа | бюджет муници-пального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Социальная сфера | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция школы с пристроем  для размещения групп детского сада  п. Луговской | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | реконст-рукция | строи-тельство | 2015 | 2019 | 115 349,8 | 28 875,3 | 86 474,5 | электроэнергия – 200 кВт, водоснабжение – 4,2 м куб./час | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2021 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района  от 12.11.2018 № 333 |
| 2. | Разработка проектно-сметой документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строи-тельство | проекти-рование | 2018 | 2019 | 2 507,7 | 0,0 | 2 507,7 | мощность ресурсов будет определена проектом |
| 3. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | Ханты-Мансийский район,  п. Красаноленинский | реконст-рукция | проекти-рование | 2018 | 2019 | 3 700,0 | 0,0 | 3 700,0 | мощность ресурсов будет определена проектом |
| 4. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строи-тельство | строи-тельство | 2018 | 2019 | 13 526,4 | 0,0 | 13 526,4 | объект не потребляет ресурсов | муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2021 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района  от 12.11.2018 № 336 |
| 5. | Строительство СДК п. Горноправдинск | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск |  |  | 2019 | 2020 | 564,0 | 0,0 | 564,0 |  | муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2021 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района  от 12.11.2018 № 327 |
| 6. | Строительство «Сельский дом культуры  с. Реполово на 60 мест» | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строи-тельство | строи-тельство | 2017 | 2019 | 5 385,7 | 0,0 | 5 385,7 | эл. Энергия –  218 кВт,  водоснабжение –  0,8 м куб./сут, газоснабжение – 0,000034 тыс. усл. Ед./час |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | строи-тельство | проекти-рование | 2018 | 2019 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | мощность ресурсов будет определена проектом |
| 8. | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строи-тельство | проекти-рование | 2018 | 2019 | 203 380,0 | 0,0 | 203 380,0 | мощность ресурсов будет определена проектом |
| Дорожное хозяйство | | | | | | | | | | | |
| 9. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строи-тельство | проекти-рование | 2018 | 2019 | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | мощность ресурсов будет определена проектом |  |
| 10. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, с. Батово | строи-тельство | проекти-рование | 2019 | 2019 | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 |  |
| Жилищно-коммунальный комплекс | | | | | | | | | | | |
| 11. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строи-тельство | проекти-рование | 2014 | 2019 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |  | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2024 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района  от 12.11.2018 № 328 |
| 12. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | Ханты-Мансийский район, с. Селиярово | строи-тельство | проекти-рование | 2014 | 2020 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |  |
| 13. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | реконст-рукция | проекти-рование | 2012 | 2019 | 86 682,4 | 0,0 | 86 682,4 | мощность ресурсов будет определена проектом |
| 14. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строи-тельство | проектир-ование | 2013 | 2019 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | объект  не потребляет ресурсов |
| 15. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строи-тельство | проекти-рование | 2013 | 2019 | 8 174,2 | 0,0 | 8 174,2 | объект  не потребляет ресурсов |
| 16. | Инженерные сети (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района  (2 этап) | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строи-тельство | строи-тельство | 2013 | 2019 | 2 311,1 | 0,0 | 2 311,1 | объект  не потребляет ресурсов |
| 17. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный | проекти-рование | проекти-рование | 2019 | 2019 | 2 614,3 | 0,0 | 2 614,3 | мощность ресурсов будет определена проектом |
| 18. | Строительство сетей водоснабжения  д. Ягурьях (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях | строи-тельство | проекти-рование | 2019 | 2019 | 2 435,2 | 0,0 | 2 435,2 | объект  не потребляет ресурсов |
| 19. | Строительство сквера в с. Елизарово | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строи-тельство | проекти-рование | 2018 | 2019 | 11 380,4 | 0,0 | 11 380,4 | эл. Энергия –  15 кВт |
| 20. | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый  1, 2, пер. Северный п. Выкатной» | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строи-тельство | проекти-рование | 2019 | 2019 | 2 066,7 | 0,0 | 2 066,7 |  |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин