МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.03.2013                                                                                                   № 251-р

г. Ханты-Мансийск

О мероприятиях  по предупреждению

и ликвидации  негативных последствий,

связанных с весенним ледоходом и

половодьем в весенне-летний период

2013 года

В целях защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района            от чрезвычайных ситуаций природного характера  весной – летом 2013 года:

1. Утвердить план основных мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению негативных последствий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период  2013 года (прилагается).

2. Возложить  выполнение  задач  по  организации  и  контролю  за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весеннего паводка и наводнения на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  администрации района (далее – КЧСПБ).

3. Рекомендовать главам сельских поселений района в целях защиты населения и территорий поселений от наводнения:

3.1. До 05 апреля  2013  года  провести  заседания комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2013 года.

3.2. Создать противопаводковые комиссии поселений.

3.3. Разработать планы основных мероприятий по защите населения и  территорий поселений от весеннего паводка и наводнения.

3.4. Своевременно   информировать   население   о   складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

3.5. Обеспечить   своевременное   и   качественное   осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных в зонах возможного затопления.

3.6. Осуществлять   постоянный   контроль   за   своевременным   и качественным выполнением предприятиями, организациями и учреждениями сельских поселений основных  противопаводковых мероприятий.

3.7. Организовать до 03 мая 2013 года осмотр защитных земляных валов, линий электроснабжения и связи, накопителей жидких отходов и водопропускных труб, закрытых водоемов на предмет готовности к возможному  наводнению. Акты проверок  представить в Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»  до 10 мая 2013 года.

3.8. Провести работы по укреплению защитных земляных валов в     населенных пунктах в соответствии с уточненным прогнозом паводка                      до 14 июня 2013 года.

3.9. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района, предприятиями, расположенными на территории поселения:

3.9.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество, установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка и наводнения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3.9.2.	При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу по                      тел. 33-04-01;  в Муниципальное  казенное учреждение Ханты-Мансийского района  «Управление гражданской защиты» в рабочее время по тел. 35-27-59, 35-27-97, 35-28-77, в нерабочее время по  тел. 34-09-42, 8-902-81-96-891 и старшему оперативному дежурному оперативной дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Ханты-Мансийскому  автономному округу – Югре  в   г.  Ханты-Мансийске, тел. (3467) 39-78-06;       33-73-80; 35-18-00; 35-18-06.

4. Муниципальному  казенному  учреждению Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»  (Завадский В.А.):

4.1.  Организовать сбор и обобщение информации о развитии паводка, состоянии защитных земляных валов, докладывать главе администрации района и председателю КЧСПБ о положении дел на местах, принимаемых и планируемых мерах по защите от наводнения.

4.2. Совместно с главами сельских поселений подготовить расчеты необходимых сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям.

4.3. Вести рабочую карту с паводковой обстановкой и график колебаний уровня воды на водомерных постах, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.

4.4. Своевременно информировать население о приемах и способах защиты при угрозе и во время наводнения, оказания медицинской помощи и жизнеобеспечения.

5. Председателю эвакокомиссии района  Касьяновой Е.В. организовать работу по подготовке населения, а также сил и средств к возможной эвакуации из зон затопления.

6. Рекомендовать   МО   МВД   России   «Ханты-Мансийский»                     (Черноус Ю.А.) обеспечить охрану общественного порядка, государственного, общественного имущества граждан, установить круглосуточное дежурство сотрудников полиции в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления.

7. Комитету по финансам администрации района  (Горелик Т.Ю.) за счет средств резервного фонда зарезервировать денежные средства в сумме           1,5 млн. рублей для реализации первоочередных противопаводковых мероприятий в весенне-летний период, в том числе 500 тыс. рублей –              на приобретение мешкотары.

8. Рекомендовать главному  санитарному  врачу по г. Ханты-Мансийску и  Ханты-Мансийскому району Щеткину В.Е. в период разлива паводковых вод организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли и общественного питания.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

10. Контроль за выполнением распоряжения  возложить на первого  заместителя главы администрации района.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района 						             В.Г.Усманов

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 04.03.2013  № 251-р

план

мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению и

ликвидации негативных последствий, связанных с  ледоходом и половодьем

в весенне-летний период  2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Кто привлекается, контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заседание комиссии по ЧСПБ по вопросу: «О неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и наводнения 2013 года» | председатель КЧСПБ, МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | до 25 марта | члены КЧСПБ, начальники служб, руководители органов администрации района, представители окружных и федеральных структур |
| 2. | Организовать осмотр защитных земляных валов и других защитных сооружений, линий электроснабжения и связи, накопителей жидких отходов, водопропускных труб, закрытых водоемов на предмет готовности к возможному наводнению | главы сельских поселений, МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | до 03 мая | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, ОАО «ЮТЭК», отдел санитарного надзора управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре |
| 3. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | главы сельских поселений, МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | май- июнь | комитеты по образованию, здравоохранению, предприятия и организации района |
| 4. | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и имуществом, установить круглосуточное дежурство | главы сельских поселений, МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ», департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | до 20 апреля | предприятия и организации района, главы поселений |
| 5. | Организовать взаимодействие комиссии по ЧСПБ района и Ханты-Мансийской базой авиационной охраны лесов по ледовой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда | председатель КЧСПБ | в период ледохода | Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов, МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» |
| 6. | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | главы сельских поселений | до 20 апреля | отдел транспорта, связи и дорог |
| 7. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | по мере необхо-димости | главы поселений, руководители предприятий и организаций района |
| 8. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, теплой одежды (по мере необходимости) | эвакокомиссия района | по мере необхо-димости | главы поселений, комитеты по образованию и здравоохранению |
| 9. | Разработать план обеспечения населения, оставшегося в зоне затопления, медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости | комитет по здравоохранению, комитет экономической политики | до 26 апреля | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» |
| 10. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | эвакокомиссия, комитет по здравоохранению, комитет по образованию | до 30 апреля | главы поселений, медицинские учреждения, школы района |
| 11. | Подготовить материально-технические резервы и запасы грунта для ремонта защитных земляных валов и берегоукрепления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, главы сельских поселений | с 10 апреля до 25 июня | строительные и ремонтные бригады, подрядные организации, население района |
| 12. | Создать запасы мешкотары, топлива для резервных электростанций, кормов для скота на период весеннего бездорожья | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ», департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | до 30 апреля | главы поселений, руководители предприятий |
| 13. | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации района и ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления | главы поселений, МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | в период ледохода и подъема воды | заместители главы администрации района, руководители органов, работники администраций поселений |
| 14. | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровней воды; доклады главе администрации района и председателю КЧСПБ о складывающейся обстановке для принятия решений | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ», главы поселений | апрель – июль | ЦГМС, ЕДДС района |
| 15. | Организовать подготовку НАСФ, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ», департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики | до 15 мая | главы поселений, руководители предприятий и организаций района |
| 16. | Организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, обеспечить охрану государственного, общественного и личного имущества граждан (по мере необходимости) | МО МВД России «Ханты-Мансийский» | май-июль | ДНД, группы охраны общественного порядка |
| 17. | Организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий (по мере необходимости) | отдел санитарного надзора управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре | май-июль | комитет экономической политики, комитеты по образованию, здравоохранению |
| 18. | Предоставлять материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района и департамент имущественных, земельных отношений и природопользования | главы поселений | по мере поступления | департамент имущественных, земельных отношений и природопользования, МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» |
| 19. | Сбор и обобщение информации для доклада главе администрации района и председателю КЧСПБ; подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | апрель – июль | ЦГМС, главы поселений |