**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.12.2021 № 33

Об информации о результатах

деятельности главы Ханты-Мансийского

района и администрации Ханты-

Мансийского района по реализации

соглашений о сотрудничестве с

предприятиями нефтегазовой отрасли

по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-Мансийского района по реализации соглашений о сотрудничестве с предприятиями нефтегазовой отрасли по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-Мансийского района по реализации соглашений о сотрудничестве с предприятиями нефтегазовой отрасли по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е. А. Данилова

23.12.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.12.2021 № 33

Информация

о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-Мансийского района по реализации соглашений о сотрудничестве с предприятиями нефтегазовой отрасли по состоянию на 1 декабря 2021 года

В рамках соглашений о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предприятиями-недропользователями администрацией Ханты-Мансийского района заключаются соглашения об участии предприятий-недропользователей в социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского района.

В 2021 году заключены следующие соглашения о сотрудничестве:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Соглашению, рублей | Исполнение на 23.11.2020, рублей | Остаток  на 23.11.2021, рублей | Исполнитель мероприятия | Результат о проделанной работе |
| 1. | ООО «Газпромнефть-Хантос» (соглашение №ХНТ-21/33000/00344/Р/05 от 14.04.2021) | | | | | |
| 1.1. | Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых сп Реполово» (ПИР, СМР) | 10 100 000,0 | 0 | 10 100 000,0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | В целях недопущения сбоя начала отопительного периода (с 1 сентября), а также учитывая ограниченные сроки выполнения работ принято решение о расторжении муниципального контракта по соглашению сторон.  Заключение нового муниципального контракта планируется в 1 квартале 2022 года.  Выполнение работ планируется в период с 01.06.2022 по 25.08.2022 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Сибирский | 10 000 000,0 | 9 769 919,75 | 230 080,25 | СП Сибирский | Выполнены работы по муниципальным контрактам (договорам): на поставку щебня на сумму 4 500 000,0 рублей, на выполнение работ по ремонту дорог с ИП Пузин И.А. на сумму 2 566 377,21 рублей;  на поставку щебня с ОАО «Тобольский речной порт» на сумму 2 270 004,0 рублей; по установке дорожных знаков с ИП Пузин И.А. на сумму 318 481,54 рублей; на поставку дорожных знаков с ООО «Сибзнак» на сумму 115 057,0 рублей.  Заключен договор с ООО «Сибзнак» на поставку дорожных знаков на сумму 230 080,25 рублей. Завершение и оплата работ – декабрь 2021 года |
| 1.3. | Организация экологических трудовых отрядов и  районного детского конкурса «Остров детства» | 5 520 000,0 | 5 520 000,0 | 0,0 | сельские поселения | Трудоустроены 340 несовершеннолетних граждан в 24-х населенных пунктах района |
| 380 000,0 | 0,0 | 380 000,0 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Мероприятие «Остров детства» перенесено на 2022 год, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Югре и введением ограничительных мер, вызванных COVID-19 |
| 1.4. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | 8 000 000,0 | 7 741 105,9 | 258 894,1 | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Выполнены работы по ремонту дорог в  д. Шапша: по ул. Боровая, ул. Светлая на сумму 5 754 288,71 рублей; по ул. Северная на сумму 1 986 817,2 рублей.  Экономия – 258 894,1 рублей будет израсходована в 2022 году |
| 1.5. | Благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной | 20 000 000,0 | 5 593 707,02 | 14 406 292,98 | СП Выкатной | Выполнены работы по первому этапу устройства пешеходной зоны (обустроены пешеходные дорожки, смонтировано освещение набережной, установлены скамейки).  Второй этап устройства пешеходной зоны (велосипедная дорожка) планируется выполнить в 2022 году |
| 1.6. | Благоустройство сельского поселения Выкатной: | 2 000 000,0 | 1 720 647,9 | 279 352,1 | СП Выкатной |  |
| 1.6.1 | укрепление берега р. Конда п. Выкатной | 1 001 650,0 | 914 547,9 | 87 102,1 | Для укрепления берега реки приобретены: щебень, устройство подпорных стенок из коробчатых габионов.  Дополнительное приобретение габионов запланировано в декабре 2021 года |
| 1.6.2 | благоустройство набережной п. Выкатной | 192 250,0 | 0,0 | 192 250,0 | Планируется приобретение ограждения для набережной в декабре 2021 года |
| 1.6.3 | благоустройство сельского поселения Выкатной (благоустройство спортивной площадки с. Тюли) | 806 100,0 | 806 100,0 | 0,0 | Выполнены работы по благоустройству спортивной площадки в с. Тюли (приобретено и установлено покрытие площадки и ограждение) |
| 1.7 | Благоустройство сельского поселения Сибирский | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | СП Сибирский | Выполнены работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки в п. Сибирский и ограждению «Аллея Славы» в с. Реполово |
| 1.8 | Благоустройство сельского поселения Шапша | 2 000 000,0 | 1 883 548,8 | 116 451,2 | СП Шапша | Приобретены и установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка на внутрипоселковые дороги в д. Ярки Экономию – 116 451,2 рублей планируется направить на благоустройство в 2022 году |
|  | Итого: | 60 000 000,0 | 34 228 929,37 | 25 771 070,63 |  |  |
| 2. | ПАО «Сургутнефтегаз» (дополнительное соглашение №26 от 05.05.2021) | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство сельского поселения Красноленинский | 1 500 000,0 | 1 460 321,0 | 39 679,0 | СП Красноленинский | Выполнены работы по изготовлению, приобретению, установке цветочниц, урн, металлических скамеек, качелей.  Экономию в сумме 39 679,0 рублей планируется направить на благоустройство в декабре 2021 года |
| 2.2. | Благоустройство сельского поселения Цингалы | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | СП Цингалы | Заключен муниципальный контракт №2/2021 от 01.09.2021 на сумму  1 500 000,0 рублей. Работы по контракту выполнены. В рамках контракта приобретено и смонтировано покрытие спортивной площадки. Оплата будет произведена в декабре 2021 года после согласования документов |
|  | Итого: | 3 000 000,0 | 1 460 321,0 | 1 539 679,0 |  |  |
| 3. | ПАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (дополнительное соглашение №5 от 31.05.2021) | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» ШКОЛЫ | 1 000 000,0 | 740 000,0 | 260 000,0 | комитет по образованию | Выполнены работы по ремонту ограждения кровли здания школы МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» на сумму  600 000,0 рублей; проведению оценки пожарных рисков МКОУ ХМР «ООШ  п. Пырьях» на сумму 140 000,0 рублей.  В работе контракты: по замене противопожарной двери с ИП Масалова В.С. на сумму 168 700,0 рублей (МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»), по системе оповещения пожара с ИП Пикулева Н.И. на сумму 81 100,0 рублей (МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»), оплата по которым будет произведена в декабре 2021 года |
| 3.2. | Проведение спортивных мероприятий МАУ СШ ХМР | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | МАУ «СШ ХМР» | Участие 49 спортсменов района в региональных первенствах по волейболу, северному многоборью, турнирах по боксу и др. |
| 3.3. | Организация оплачиваемых общественных работ | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | МАУ «ОМЦ» | Трудоустроены на общественные работы 56 человек из числа безработных граждан |
|  | Итого: | 4 000 000,0 | 3 740 000,0 | 260 000,0 |  |  |

На территории района в 2021 году реализовывались мероприятия по Соглашениям, заключенным в 2020 году (переходящие остатки средств):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рублей | Исполнение на 23.11.2020,  тыс. рублей | Остаток  на 23.11.2021, рублей | Исполнитель мероприятия | Результат о проделанной работе |
| 1. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» (договор №2142020/2842Д от 24.12.2020) | | | | | |
| 1.1. | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях | 6 000 000,0 | 5 998 903,09 | 1 096,91 |  | Выполнены работы по устройству травмобезопасного покрытия и спортивной арены.  Экономия – 1 096,1 рублей |
| 1.2. | Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской, ул. Заводская, д.5 | 18 000 000,0 | 14 476 223,41 | 3 523 776,59 | Муниципальный контракт №0187300008421000190 от 21.09.2021. Выполнены работы по устройству травмобезопасного покрытия, спортивной арены, МАФ.  Работы планируется выполнить до 20.12.2021 |
| 1.3. | Капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» | 23 000 000,0 | 21 995 800,6 | 1 004 199,4 | Заключен муниципальный контракт от 04.05.2021 на сумму 22 038 468,6 рублей. Работы выполнены в полном объеме: ремонт системы электроснабжения, замена отопления, внутренние отделочные работы.  На оставшуюся сумму выполнены дополнительные отделочные работы. Ведется приемка выполненных работ |
| 1.4 | Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 12 371 900,0 | 12 371 900,0 | 0,0 | Исполнено.  Проложен магистральный трубопровод газоснабжения, установлено устройство ГРПШ |
| 1.5. | Проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории села Зенково (в составе сельского поселения Шапша) Ханты-Мансийского района, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ  СП Шапша | 5 000 000,0 | 4 705 127,04 | 294 872,96 |  |  |
| 1.5.1 | благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования СП Шапша | 3 500 000,0 | 3 455 127,04 | 44 872,96 | СП Шапша | Выполнены работы по ремонту и строительству тротуаров, пешеходных дорожек в д. Шапша.  Работы планируется завершить в декабре 2021 года |
| 1.5.2 | проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог и строительству сквера в СП Шапша | 1 500 000,0 | 1 250 000,0 | 250 000,0 | Выполнены работы по контрактам:  № 04/21 от 01.04.2021 на проектно-сметные работы по объекту «Тротуар по ул. Молодежная д. Шапша» на сумму 250 000,0 рублей, № 14/20 от 02.10.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Строительство автомобильных дорог в д. Шапша» на сумму 500 000,0 рублей, № 15/20 от 02.10.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Строительство автомобильных дорог в д. Шапша» на сумму 500 000,0 рублей.  Средства в сумме 250 000,0 рублей планируется направить на благоустройство территории в 2022 году |
| 1.6 | Проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ СП Селиярово Ханты-Мансийского района | 20 000 000,0 | 15 339 375,3 | 4 660 624,7 |  |  |
| 1.6.1 | улучшение МТБ базы МКОУ ХМР СОШ с.Селиярово | 2 500 000,0 | 1 551 635,7 | 948 364,3 | комитет по образованию | Выполнены работы на поставку: акустической системы, табличек, стендов, лазерного станка, инвентаря (урны, мойка, баки и прочее), комплектов штор, рулонных штор.  Выполнены работы по ремонту крыльца, бордюров на спортивной площадке, проездов на территории школы; по покраске забора.  Объявлены конкурсные процедуры по поставке детской веранды и проекторов |
| 1.6.2 | комплексное развитие АПК с.Селиярово | 3 000 000,0 | 2 508 800,0 | 491 200,0 | СП Селиярово | В рамках программы сельского поселения Селиярово «Комплексное развитие АПК» возмещены фактические затраты на оплату электроэнергии и приобретение кормов.  Денежные средства в сумме 491 200,0 рублей планируется направить в 2022 году на те же цели |
| 1.6.3 | благоустройство территории сельского поселения  (СП Селиярово) | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | Запланировано выполнение ремонта 2-х жилых домов, планируемых к передаче ПАО «НК «Роснефть» в собственность сельского поселения Селиярово |
| 1.6.4 | развитие гражданского общества СП Селиярово | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | В рамках программы сельского поселения Селиярово «Развитие гражданского общества СП Селиярово» произведены расходы на содержание объекта культурного наследия «Деревянная церковь сельский клуб» и поддержание его в надлежащем техническом состоянии |
| 1.6.5 | оснащение МКУК «СКК с. Селиярово» игровым, спортивным, музыкальным, оборудованием, костюмами, ростовыми куклами, одеждой для сцены и уличным информационным стендом | 1 000 000,0 | 803 529,0 | 196 471,0 | В рамках договоров производится оснащение МКУК «СКК с. Селиярово» игровым, спортивным, музыкальным оборудованием, костюмами, ростовыми куклами, одеждой для сцены |
| 1.6.6 | капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки  СП Селиярово | 11 000 000,0 | 9 975 410,6 | 1 024 589,4 | Выполнены работы по капитальному ремонту общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово.  Реализация следующего этапа запланирована на 2022 год |
| 1.7. | Проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ СП Выкатной Ханты-Мансийского района | 5 000 000,0 | 4 209 528,3 | 790 471,7 | СП Выкатной |  |
| 1.7.1 | приобретение экскаватора  СП Выкатной | 3 488 800,0 | 3 488 328,3 | 471,7 | Экономия – 471,7 рублей |
| 1.7.2 | благоустройство детской площадки по ул. Таежная  п. Выкатной | 571 200,0 | 571 200,0 | 0,0 | Выполнены работы по благоустройству детской площадки по ул. Таёжная  п. Выкатной (приобретено и установлено покрытие площадки) |
| 1.7.3 | благоустройство мест массового отдыха населения п. Выкатной, с. Тюли | 300 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | Заключен муниципальный контракт на изготовление рекламных и декоративных конструкций на сумму 300 000,0 рублей |
| 1.7.4 | благоустройство территории населенных пунктов: Изготовление, доставка, установка уличных информационных стендов в количестве 6 штук по ул. Школьная в п. Выкатной | 640 000,0 | 0,0 | 640 000,0 | Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных стендов на сумму 540 300,0 рублей. Оплата – декабрь 2021 года |
|  | Итого: | 89 371 900,0 | 79 096 857,74 | 10 275 042,26 |  |  |
| 2. | ООО «Газпромнефть-Хантос» (соглашение ХНТ-20/34000/318/Р/05 от 10.04.2020) | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | 17 086 500,0 | 16 992 408,79 | 94 091,21 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Работы выполнены в полном объеме по ремонту кровли и фасада здания.  Ведется приемка выполненных работ. Оплата по факту выполненных работ планируется до 15.12.2021 |
| 2.2. | Строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ  п. Сибирский» | 10 733 900,0 | 9 241 358,0 | 1 492 542,0 | Работы выполнены в полном объеме по устройству площадки Воркаут, универсальной площадки, МАФ.  Экономия 1 492 542,0 рублей |
| 2.4 | Ремонт тротуара, устройство ограждения МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» | 947 161,85 | 947 161,85 | 0,0 | Мероприятие по ремонту тротуара, устройству исполнено |
| 2.5. | Организация экологических трудовых отрядов | 3 575 659,9 | 3 575 659,9 | 0,0 | сельские поселения | Трудоустроены 221 несовершеннолетних граждан в 24-х населенных пунктах района |
| 2.7. | Благоустройство мест захоронения п. Выкатной: уборка поросли, ремонт ограждения, оплата работы СП Выкатной | 138 805,96 | 21 913,31 | 116 892,65 | СП Выкатной | Частично выполнены работы по договорам по благоустройству мест захоронения в п. Выкатной (уборка поросли, ремонт ограждения). Освоение остатков средств планируется в 2022 году |
| 2.8. | Капитальный ремонт кровли здания клуба в д. Согом | 1 000 000,0 | 999 953,0 | 47,0 | СП Согом | Экономия – 47,0 рублей |
|  | Итого: | 33 482 027,71 | 31 778 454,85 | 1 703 572,86 |  |  |
| 3. | ПАО «Сургутнефтегаз» (дополнительное соглашение №25 от 26.02.2020) | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство территории сельского поселения Цингалы | 802 929,7 | 802 929,71 | 0,0 | СП Цингалы | Приобретены скамейки, урны, вагон, лавки, фонари |
|  | Итого: | 802 929,7 | 802 929,71 | 0,0 |  |  |
| 4. | ПАО НК «Лукойл» (дополнительное соглашение №7 от 23.07.2020) | | | | | |
| 4.1. | Обустройство общественных пространств сельского поселения Луговской в населенных пунктах Кирпичный, Белогорье, Троица | 1 672 100,0 | 1 576 100,0 | 96 000,0 | СП Луговской | Выполнены работы по договорам: на изготовление железного забора в  с. Троица на сумму 243 000,0 рублей, по укладке брусчатки и бордюров в  п. Кирпичный на сумму 126 000,0 рублей,  по укладке брусчатки и бордюров в с. Троица; на изготовление железного забора в п. Кирпичный на сумму 243 000,0 рублей; на поставку песка в с. Троица на сумму 420 000,0 рублей; на поставку брусчатки в п. Кирпичный, с. Троица,  д. Белогорье на сумму 72 000,0 рублей;  на поставку песка в п. Кирпичный,  с. Троица, д. Белогорье на сумму 289 800,0 рублей; на поставку цемента в  п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье на сумму 58 400,0 рублей.  Планируется приобретение скамеек и урн до конца 2021 года |
|  | Итого: | 1 672 100,0 | 1 576 100,0 | 96 000,0 |  |  |
| 5. | ПАО «РуссНефть» (дополнительное соглашение №4 от 21.09.2020) | | | | | |
| 5.1. | Проведение спортивных мероприятий МАУ СШ ХМР | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | МАУ  «СШ ХМР» | Участие 59 спортсменов района в региональных первенствах и турнирах по боксу, волейболу, лыжным гонкам по возрастным группам и др. |
| 5.2. | Организация оплачиваемых общественных работ | 1 002 851,2 | 1 002 851,2 | 0,0 | МАУ «ОМЦ» | Трудоустроены на общественные работы 31 человек из числа безработных граждан |
|  | Итого: | 2 002 851,2 | 2 002 851,2 | 0,0 |  |  |

На территории района в 2021 году реализовывались мероприятия по Соглашениям, заключенным в 2019 году (переходящие остатки средств):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рублей | Исполнение на 23.11.2020,  рублей | Остаток на 23.11.2021, рублей | Исполнитель мероприятия | Результат о проделанной работе |
| 1. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» (договор № 2142019/2561Д от 04.12.2019) | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 187 053 200,0 | 76 477 354,7 | 110 575 845,3 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО «Атомстройпроект» на сумму 267 903 897,16 рублей. Срок выполнения работ – 17.12.2021.  Выполнены работы по устройству трубопроводов, наружных сетей электроснабжения, оборудования для ЛОС, котельной |
| 1.2. | Проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, улучшение материально-технической базы объектов культуры и образования, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ с.п. Селиярово Ханты-Мансийского района | 368 951,4 | 364 661,4 | 4 290,0 | СП Селиярово |  |
| 1.2.1 | устройство детской игровой площадки по ул. Набережная с. Селиярово | 4 290,0 | 0,0 | 4 290,0 | Освоение средств планируется в декабре 2021 года |
| 1.2.2 | благоустройство территории сельского поселения (СП Селиярово) | 243 807,4 | 243 807,4 | 0,0 | Выполнены работы по ремонту сетей освещения спортивной площадки по ул. Набережная 4 |
| 1.2.3 | развитие гражданского общества сельского поселения Селиярово | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | В рамках программы сельского поселения Селиярово «Развитие гражданского общества СП Селиярово» расходы направлены на содержание объекта культурного наследия «Деревянная церковь сельский клуб» и поддержание его в надлежащем техническом состоянии |
| 1.2.4 | оснащение МКУК «СКК  с. Селиярово» игровым, спортивным, музыкальным, оборудованием, костюмами, ростовыми куклами, одеждой для сцены и уличным информационным стендом | 119 854,0 | 119 854,0 | 0,0 | В рамках договоров приобретены костюмы и одежда для сцены  для МКУК «СКК  с. Селиярово» |
| 1.3. | Проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий муниципальных программ района и муниципальных программ СП Выкатной Ханты-Мансийского района: | 1 143 317,98 | 730 898,95 | 412 419,0 | СП Выкатной |  |
| 1.3.1 | благоустройство сельского поселения Выкатной | 66 485,3 | 0,0 | 66 485,3 | Планируется приобретение вазонов в декабре 2021 года |
| 1.3.2 | укрепление берега р.Конда (СП Выкатной) | 677 975,4 | 677 216,0 | 759,4 | В рамках контракта приобретен и доставлен щебень.  Планируется приобретение габионов в декабре 2021 года |
| 1.3.3 | ремонт пожарных водоемов СП Выкатной | 50 780,98 | 40 194,0 | 10 586,98 | Выполняются работы по подъезду к пожарному водоему в п. Выкатной |
| 1.3.4 | благоустройство набережной в п.Выкатной | 348 076,3 | 13 488,95 | 334 587,31 | Заключен договор на изготовление и доставку ограждения для набережной (произведена частичная оплата) |
| 1.4 | Благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования СП Шапша | 1 529 863,2 | 1 529 863,2 | 0,0 | СП Шапша | В рамках контракта выполнены работы по благоустройству территории, ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования |
|  | Итого: | 190 095 332,58 | 79 102 778,25 | 110 992 554,33 |  |  |
| 2. | ООО «Газпромнефть-Хантос» (соглашение №ХНТ-19/34000/438/p/05 от 10.04.2019) | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | 1 731 741,9 | 1 704 129,7 | 27 612,2 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Выполнены работы по ремонту кровли и фасада здания.  Экономия – 27 612,2 рублей |
| 2.2 | Организация экологических трудовых отрядов | 27 227,6 | 27 227,6 | 0,0 | Сельские поселения | Трудоустроены 2 несовершеннолетних гражданина |
|  | Итого: | 1 758 969,5 | 1 731 357,3 | 27 612,2 |  |  |
| 3. | ПАО «Сургутнефтегаз» (дополнительное соглашение №23 от 19.03.2019) | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство сельского поселения Цингалы | 97 021,01 | 97 021,01 | 0,0 | СП Цингалы | Приобретены урны и скамейки |
|  | Итого: | 97 021,01 | 97 021,01 | 0,0 |  |  |

На территории района в 2021 году реализовывались мероприятия по Соглашениям, заключенным в 2018 году (переходящие остатки средств):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рублей | Исполнение на 23.11.2020,  рублей | Остаток на 23.11.2021, рублей | Исполнитель мероприятия | Результат о проделанной работе |
| 1. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» (договор № 8-14 от 02.07.2018) | | | | | |
| 1.1 | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района | 189 990 890,22 | 14 496 894,95 | 175 493 995,27 |  | Заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 на сумму 189 990 890,22 рублей. Срок выполнения работ 20.12.2022.  Выполнены демонтажные работы фундамента, подготовительные земляные работы |
| 1.2 | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 49 863 737,5 | 49 863 737,5 | 0,0 | Проведены работы по устройству трубопроводов, наружных сетей электроснабжения, оборудования для ЛОС, котельной |
| 1.3 | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории, а также реализация мероприятий программ автономного округа и муниципальных программ СП Селиярово Ханты-Мансийского района | 3 114 900,0 | 953 248,6 | 2 161 651,4 | СП Селиярово | Денежные средства направлены на: приобретение трактора для очистки внутрипоселковых дорог, оснащение МКУК «СКК с. Селиярово» игровым, спортивным, музыкальным оборудованием, инвентарем, системой видеонаблюдения. Остаток финансовых средств запланирован к исполнению в 2022 году на выполнение ремонта 2-х жилых домов, планируемых к передаче ПАО «НК «Роснефть» в собственность сельского поселения Селиярово |
|  | Итого: | 242 969 527,72 | 65 313 881,05 | 177 655 646,67 |  |  |
| 2. | ООО «Газпромнефть-Хантос» (соглашение №ХНТ-18/34000/299/Р/05 от 02.04.2018) | | | | | |
| 2.1 | Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция школы с пристроем п. Красноленинский» | 700 000,0 | 660 000,0 | 40 000,0 | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Заключен муниципальный контракт на сумму 660 000,0 рублей.  Работы по ПИР выполнены в полном объеме. Экономия – 40 000,0 рублей |
| 2.2 | Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада | 7 756 017,5 | 3 516 150,0 | 4 239 867,5 | Заключен муниципальный контракт от 05.09.2020 на сумму 18 019 741,68 рублей. В 2021 году оплачены работы на сумму 3 516 150,0 рублей.  Выполнены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения с устройством колодцев |
| 2.3 | Организация экологических трудовых отрядов | 38 940,8 | 38 940,8 | 0,0 | сельские поселения | Трудоустроены 2 несовершеннолетних гражданина |
|  | Итого: | 8 494 958,3 | 4 215 090,8 | 4 279 867,5 |  |  |

На территории района в 2021 году реализовывались мероприятия по Соглашениям, заключенным в 2016 году (переходящие остатки средств):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рублей | Исполнение на 23.11.2020,  рублей | Остаток на 23.11.2021, рублей | Исполнитель мероприятия | Результат о проделанной работе |
| 1. | ООО «РН-Юганскнефтегаз» (договор №10 от 20.04.2016) | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство территории сельского поселения (СП Селиярово) | 249 625,1 | 249 625,1 | 0,0 | СП Селиярово | Выполнены работы по ремонту сетей освещения спортивной площадки по ул. Набережная 4 |
|  | Итого: | 249 625,1 | 249 625,1 | 0,0 |  |  |