ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

25.09.2014                                               					№ 382

О ходе реализации муниципальной

программы «Электроснабжение,

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

муниципального образования

Ханты-Мансийский район

на 2014-2016 годы»

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст.ст 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 		                                              П.Н. Захаров

26.09.2014

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2014 № 382

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы»

Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы» (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 249, разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района» (в изменениями в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2014 № 30) в целях улучшения качества жизни населения Ханты-Мансийского района за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Целью Программы является обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачи Программы:

- энергетическая эффективность при производстве и передаче энергетических ресурсов.

- Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности

Объем финансирования Программы на 2014 год составляет 302 039,6 тыс. рублей, в том числе из:

- бюджета района – 49 870,5 тыс. рублей,

- окружного бюджета – 252 169,1 тыс. рублей,

По итогам 8 месяцев 2014 года освоено 158 963,4 тыс. рублей (52,63%), в том числе из:

- бюджета района – 14 900,8 тыс. рублей (29,88%),

- окружного бюджета – 144 062,6 тыс. рублей (57,13 %),

Информация о ходе реализации  мероприятий Программы за 8 месяцев 2014 года:

- Ремонт сетей тепло- и водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции (в ППУ изоляции) – заключены муниципальные контракты: с ООО «ИНА»  от 16.07.2014 в п. Кирпичный, работы планируются закончить в сентябре текущего года, с ИП Куликов от 11.08.2014 в. п. Горноправдинск и в п. Бобровский, сроки выполнения работ октябрь текущего года.

- Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения  на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения – перечисление субсидии производиться на основании реализации фактических объемов электрической энергии электроснабжающей организацией ОАО «ЮТЭК»;

- Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам– перечисление субсидии производиться на основании реализации фактических объемов электрической энергии электроснабжающей организацией ОАО «ЮТЭК»;

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в с. Зенково – объявлены торги, дата аукциона 26.09.2014 г. В соответствии с конкурсной документацией, работы планируются выполнить в течение 30 дней со дня заключения контракта;

- Ремонт приборов учета газа в газовых котельных Ханты-Мансийского района (д. Шапша, с. Троица, д. Белогорье, с. Цингалы, п. Луговской, п. Выкатной, п. Сибирский) – заключен муниципальный контракт с «ЮграТеплоГазСервис», сроки окончания  работ ноябрь 2014 года.