МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.05.2017                                                                                            № 513-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по передаче

в концессию объектов

жилищно-коммунального хозяйства

Ханты-Мансийского района

- В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», в целях передачи объектов, эксплуатируемых муниципальным предприятием «ЖЭК-3», находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, в концессию:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района, включенных в перечень имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.И. Корниенко.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 25.05.2017 № 513-р

План мероприятий («Дорожная карта») по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района, включенных в перечень имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение перечня объектов коммунальной инфраструктуры для заключения концессионных соглашений | январь 2017 года | департамент имущественных и земельных отношений |
| 2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | январь – апрель 2017 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 3. | Создание рабочей группы при администрации Ханты-Мансийского района по координации мероприятий по передаче объектов, эксплуатируемых муниципальным предприятием «ЖЭК-3», находящихся в собственности Ханты-Мансийского района, в концессию | апрель 2017 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 4. | Принятие решения о продлении срока принятия заявок на участие в открытом конкурсе | по мере необходимости | рабочая группа при администрации Ханты-Мансийского района по координации мероприятий по передаче объектов, эксплуатируемых муниципальным предприятием «ЖЭК-3», находящихся в собственности Ханты-Мансийского района, в концессию |
| 5. | Проведение оценки эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса | апрель 2017 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6. | Прием заявок на участие в открытом конкурсе | по 29.09.2017 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 7. | Прием конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе | по 27.12.2017 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 8. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений | 27.12.2017 | конкурсная комиссия, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2011 № 62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (в редакции на 29.03.2016 № 109) конкурсная комиссия |
| 9. | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | 28.12.2017 |  |
| 10. | Заключение концессионного соглашения | 18.01.2018 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 11. | Предоставление концессионеру в пользование объектов жилищно-коммунального хозяйства | не позднее 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не предусмотрены конкурсной документацией | департамент имущественных и земельных отношений |