ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2013                                               					№ 248

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой

программы «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района

на 2011-2015 годы» за 2012 год

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы» за 2012 год,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы» за 2012 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 		                                              П.Н. Захаров

02.04.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 29.03.2013 № 248

Информация

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы» за 2012 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы» (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 171, разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 сентября 2009 года № 120 «О долгосрочных программах Ханты-Мансийского района» (в редакции постановления администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2009 № 172) в целях повышения надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, утечек, повреждений, учитывая необходимость замены изношенных основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, их модернизацию на территории района.

Целью Программы является: повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в Ханты-Мансийском районе, обеспечение доступности для населения района стоимости коммунальных услуг.

Задачи Программы:

повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений;

сокращение объема нерационального потребления коммунальных услуг;

обеспечение финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющего ликвидировать накопившийся недоремонт основных фондов;

улучшение качества бытового обслуживания населения (строительство и реконструкция общественных бань на территории района).

Объем финансирования Программы в 2012 году составило 207 824,6 тыс. рублей, в том числе из:

-  бюджета района  - 126 142,9 тыс. рублей,

- окружного бюджета  - 80 855,4 тыс. рублей.

- бюджета сельских поселений  - 826,3 тыс. рублей.

По итогам 2012 года освоено 164 532,6 тыс. рублей (79,2%), в том числе из:

- бюджета района  - 101 584,7 тыс. рублей (80,5%).

- окружного бюджета – 62 872,5 тыс. рублей (77,8%).

-  бюджета сельских поселений – 75,4 тыс. рублей (9,1%).

В рамках Программы в 2012 году выполнены следующие мероприятия:

по задаче 1. «Повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения»:

- газификация п. Кирпичный, подрядной организацией ОАО 
ГК «Югра» выполнены работы по монтажу сетей газоснабжения протяженностью 1 227 м.

По задаче 2 «Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг (сокращение потерь в сетях теплоснабжения и водопотребления до 15 процентов), сокращение числа аварий, утечек, повреждений»:

- установлена станция мини - ВОС в п. Выкатной с устройством септика;

- выполнены мероприятия по ремонту водоочистных сооружений с заменой реагентов в п. Луговской и д. Белогорье;

- выполнены работы по капитальному ремонту тепловодотрасс в 
п. Сибирский, протяженностью 200 м.;

- выполнены работы по капитальному ремонту тепловодотрасс 
п. Луговской, протяженностью 370 м.;

- приобретена спецтехника на условиях финансовой аренды (лизинга) в количестве 20 ед. в населенных пунктах: п. Выкатной (многофункциональный трактор Беларусь 1523; оборудование вакуумное ОПМ-3,5 (полуприцеп); бочка поливомоечная  ОПМ-5,0 (полуприцеп); п. Кедровый (многофункциональный трактор Беларусь 1523; бочка поливомоечная ОПМ-5,0 (полуприцеп); прицеп самосвальный 2ПТС-5; мусоровоз КО440-2); п. Кирпичный (многофункциональный трактор Беларусь 1523; прицеп самосвальный 2ПТС-5; оборудование вакуумное ОПМ-3,5 (полуприцеп); с. Нялинское (многофункциональный трактор Беларусь 1523;  прицеп самосвальный 2ПТС-5; оборудование вакуумное ОПМ-3,5 (полуприцеп); п. Сибирский (прицеп самосвальный 2ПТС-5; оборудование вакуумное ОПМ-3,5 (полуприцеп); бочка поливомоечная ОПМ-5,0 (полуприцеп); п. Красноленинский (фронтальный погрузчик ТО-49); с. Кышик (прицеп самосвальный 2ПТС-5); с. Елизарово (оборудование вакуумное ОПМ-3,5 (полуприцеп); д. Шапша (фронтальный погрузчик ТО-49; самосвал «Урал» - 55571-1121-40);

- приобретена специальная техника водовозная машина на базе КАМАЗ в п. Горноправдинск, оборудование вакуумное ОПМ-3,5 
п. Батово;

- разработана проектно–сметная документация на блочно – модульную котельную в с. Нялинское;

- выполнены работы по реконструкции теплотрассы в п. Бобровский, протяженностью 693,4 м.;

- выполнены работы по капитальному ремонты сетей тепло-, водоснабжения в п. Луговской, протяженностью 500 м.;

- выполнены работы по ремонту трубопроводов системы ХВС 
д. Шапша, протяженностью 20 м., запущен в работу ранее построенный водопровод протяженностью 1 950 м.

По задаче 3 «Повышение качества питьевой воды»:

- выполнены работы по капитальному ремонту станции ВОС в с. Кышик, перебазировали и установили станцию очистки воды из д.Шапша в п.Кышик, установлен резервуар чистой воды объемом 10 м3;

- выполнены работы по ремонту сетей тепло-водоснабжения в с. Троица, протяженностью 615 м., водоочистных сооружений;

- приобретены фильтрующие материалы в населенные пункты Ханты – Мансийского района (в с.Троица, д.Шашпа, с.Тюли, п.Выкатной, п.Сибирский, с.Цингалы, с.Нялинское, с.Кышик, с.Селиярово, д.Батово, д. Белогорье, ), в том числе:

окислитель Greensand-Plus сорбент – 3540,0 кг.;

кокосовый активированный уголь 207С – 4 350,0 кг.;

окислитель MGS – 3 700,0 кг.;

перманганат калия – 85,0 кг.;

кварцевый песок  0.8-1.2 мм – 3 900,0 кг.;

кварц зернистый 5-8 мм подложка – 6 425,0 кг.

Силами МП «ЖЭК-3» произведен замен фильтрующих матералов.

- выполнены работы по строительству сетей водоснабжения в 
п. Горноправдинск, протяженностью 1153 м, установлено 17 колодцев, 11 пожарных гидрантов.

По задаче 4 «Повышение качества и надежности коммунальных услуг жизнеобеспечения»:

- построены канализационные очистные сооружения в п. Кирпичный, производительностью 40 м3 в сутки.

По задаче 5 «Повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, повреждений»:

- выполнены работы по ремонту ВЛ-0,4 кв в с. Селиярово, протяженностью 0,33 км.

По задаче 6 «Улучшение качества бытового обслуживания населения»:

- построена баня в п. Красноленинский на 8 помывочных мест;

- выполнены работы по капитальному ремонту бани в п. Луговской и п. Кедровый.

По задаче 7 «Обеспечение финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры»:

- разработана проектно–сметная документация на строительство инженерных сетей (сетей водоснабжения) в с. Цингалы.

По задаче 8 «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства»:

- выполнены работы по строительству инженерных сетей микрорайона Кедровый п. Горноправдинск: электрических сетей протяженностью ВЛ 10кВ – 750 м и ВЛ 0,4кВ – 2 300 мм., газовых сетей протяженностью 1 200 м.;

По задаче 9 «Аварийно-технический запас»  приобретены следующее материалы и оборудование:

Укомплектован в запланированном объеме аварийный запас коммунальных предприятий.

По задаче 10 «Подготовка к работе в осенне-зимний период»:

- выполнены работы по замене угольных котлов в котельных в п. Кедровый, п. Красноленинский, п. Кирпичный;

- выполнены работы по ремонту инженерных сетей тепловодоснабжения протяженностью 3 800 м в следующих населенных пунктах: п. Луговской, п. Выкатной, п. Кирпичный, п. Кедровый, п. Пырьях, с. Кышик, п. Красноленинский, с. Нялинское, с. Троица.

По задаче 11 «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства»:

- выполнены работы по ремонту здания котельной «Центральная» с заменой котлов в с. Нялинское;

- выполнены работы по установке резервуара чистой воды в п. Кедровый, п. Луговской;

- разработана проектно–сметная документация на газификацию машинного зала КОС п. Горноправдинск и выполнены работы по газификации;

- выполнены работы по ремонту здания электростанции в д. Чембакчино, замена кровли, оконных блоков 2 шт, дверей, ремонт полов, и т.п.;

- выполнены работы по газификации бань (ПСД, СМР) в п. Сибирский, п. Выкатной;

- выполнены работы по ремонту станции водоочистки с заменой реагентов в п. Луговской, д. Белогорье.

По задаче 13 «Корректировка ПСД объектов, изготовление кадастрового плана, межевого дела» выполнены работы по корректировке ПСД по следующим объектам:

- реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/ сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск;

-инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1, 2 очереди) 
п. Горноправдинск;

-газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» 
п. Горноправдинск;

- подводящий газопровод к п. Горноправдинск, резервная ветка.

По задаче 14 «Корректировка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» в 2012 году работы выполнены.

В настоящее время проводится работа по согласованию проекта постановления администрации Ханты – Мансийского района по утверждению данной программы.

По задаче 16 «Софинансирование объектов, включенных в мероприятие окружной программы «Наш дом» (Благоустройство дворовых территорий)»:

- по мероприятию благоустройство дворовых территорий установлены 8 детских игровых площадки в п. Бобровский, с. Кышик, 
п. Кедровый, с. Цингалы, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, 
п. Луговской, с. Кышик;

По задаче 17 в рамках окружной программы «Наш дом», мероприятие благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (капитальный ремонт тротуаров, подъездных путей, мест стоянки автотранспортных средств, ремонт внутриквартальных автомобильных дорог) исполнителями данного мероприятия являются сельские поселения Горноправдинск и п. Луговской. Финансовые средства были переданы сельским поселениям. Работы в 2012 году в п. Луговской не выполнены, в п. Горноправдинск работы подрядной организацией выполнены не качественно. Оплата 100% от стоимости контракта произведена в 13.02. 2013 года.

По задаче 18 «Софинансирование капитального ремонта многоквартирных жилых домов» заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «Комплекс-Плюс» на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 21а по ул. Киевская п. Горноправдинск. В 2012 году была перечислена предоплата в размере 30% от суммы договора.

По задаче 19 «Возмещение газораспределительным организациям разницы  в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально ориентированным тарифам» исполнение составляет 100%.

Информация об объемах финансирования и освоению денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы представлена в таблице.

Информация

об объемах финансировании и освоении денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы за 2012 год

|  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования Программы |
|  |  |  | План | Фактически исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе | Всего | 207 824,6 | 164 532,6 | 79,2 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 80 855,4 | 62 872,5 | 77,8 |
|  |  | МБ | 126 142,9 | 101 584,7 | 80,5 |
|  |  | БСП | 826,3 | 75,4 | 9,1 |
| 1 | Подпрограмма "Газификация населенных пунктов района" | Всего | 6 792,1 | 4 479,3 | 65,9 |
|  |  | ОБ | 5 759,0 | 4 207,8 | 73,1 |
|  |  | МБ | 1 033,1 | 271,5 | 26,3 |
| 1.1 | Газификация п. Луговской (строительство) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Газификация п. Сибирский (СМР, изготовление межевого дела, кадастрового плана) | Всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1.3 | Газификация п. Кирпичный | Всего | 6 062,1 | 4 429,3 | 73,1 |
|  |  | ОБ | 5 759,0 | 4 207,8 | 0,0 |
|  |  | МБ | 303,1 | 221,5 | 73,1 |
| 1.5 | Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района (корректировка ПСД) | Всего | 680,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 680,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Газификация с. Выкатной Ханты-Мансийского района | Всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 2 | Подпрограмма "Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону" | Всего | 27 183,0 | 26 074,2 | 95,9 |
|  |  | ОБ | 6 327,5 | 6 327,5 | 100,0 |
|  |  | МБ | 20 855,5 | 19 746,7 | 94,7 |
| 2.1 | Капитальный ремонт котельной с установкой расходной емкости с.Кышик | Всего | 770,6 | 770,5 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 770,6 | 770,5 | 100,0 |
| 2.2 | Приобретение и установка насосов в котельных населенных пунктов района | Всего | 357,3 | 357,3 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 357,3 | 357,3 | 100,0 |
| 2.3 | Приобретение станции мини ВОС в населенные пункты района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Установка станции мини ВОС в населенных пунктах района с устройством септика (с. Елизарово, п. Выкатной) | Всего | 548,4 | 525,0 | 95,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 548,4 | 525,0 | 95,7 |
| 2.5 | Ремонт станции водоочистки с заменой реагентов (п.Луговской д.Белогорье) | Всего | 1 042,0 | 1 041,9 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 042,0 | 1 041,9 | 100,0 |
| 2.6 | Капитальный ремонт тепловодотрасс с заменой на трубопровод ППУ п. Сибирский | Всего | 617,9 | 617,8 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 617,9 | 617,8 | 100,0 |
| 2.7 | Капитальный ремонт тепловодотрасс с заменой на трубопровод ППУ п.Луговской: от котельной "Центральная" до жилого дома ул.Заводская 13, 550 п.м.; от ул.Заводская по ул.Комсомольская до ул.Гагарина, 370 п.м. | Всего | 6 333,2 | 6 333,2 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 6 333,2 | 6 333,2 | 100,0 |
| 2.8 | Замена котельного оборудования (дымососы, дымоходы, поддувы) в населенных пунктах района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Устройство электроснабжения жилого дома микрорайона индивидуальной застройки, ул. Земляничная, 9 в д. Ярки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Замена глубинного насоса на артезианской скважине на водомет с. Нялинское (2 ед.) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Замена масляного трансформатора в трансформаторной подстанции для электроснабжения котельной д. Ягурьях | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Установка трансформаторной подстанции (замена КТПН-160/10/0,4 на КТПН-250/10/0,4 кВт) для электроснабжения с. Тюли. Установка трансформаторной подстанции (замена КТПН-160/10/0,4 на КТПН-250/10/0,4 кВт) для электроснабжения с. Тюли | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Замена трансформатора на котельной с. Елизарово. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | Замена водяного теплообменника на пластинчатый с большей производительностью, д. Шапша | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Ремонт трассы водоснабжения д. Шапша. Ремонт водозабора с башней «Рожновского» в п. Кедровый | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Ремонт водозабора с башней «Рожновского» в п. Кедровый | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | Врезка в газопровод среднего давления для увеличения подачи газа до необходимого количества в котельной с. Батово | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | Всего | 6 200,0 | 6 200,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 6 200,0 | 6 200,0 | 100,0 |
| 2.19 | Приобретение ПК-10Е (погрузчик на базе трактора МТЗ 82.1), с. Кышик | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Приобретение трактора гусеничного ВТ-90 (Агромаш 90ТГ) (2 шт.), с. Троица, с. Тюли | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Приобретение специальной техники: мусоровоз п. Луговской, водовозная машина на базе КАМАЗ в п. Горноправдинск, оборудовани вакуумное ОПМ-3,5 п. Батово) | Всего | 3 680,0 | 3 205,0 | 87,1 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 680,0 | 3 205,0 | 87,1 |
| 2.22 | Установка узлов учета тепла, воды, многоступенчатых насосов в котельных сельских поселений района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | Ремонт тепловодотрассы в п. Горноправдинске | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24. | Строительство блочно-модульной котельной с.Нялино (ПСД, кадастровые работы) | Всего | 486,0 | 486,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 486,0 | 486,0 | 100,0 |
| 2.25. | Реконструкция теплотрассы по ул.Центральная в п.Бобровский (от котельной ООО "БЛЗК" до котельной п.Бобровский), ПСД, СМР, межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка | Всего | 2 905,0 | 2 905,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 2 905,0 | 2 905,0 | 100,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26 | Артезианская скважина в п. Кирпичный, водоочистная установка в с. Базьяны (изготовление технического паспорта, кадастрового плана, межевого дела) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27. | Газовая котельная (Школьная) в п. Горноправдинске (ПСД, информация о состоянии окружающей среды, изготовление межевого дела) | Всего | 610,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 610,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28. | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в п. Луговской | Всего | 3 422,5 | 3 422,5 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 3 422,5 | 3 422,5 | 100,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.30 | Ремонт трубопроводов системы ХВС п. Шапша | Всего | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
| 2.32. | Запуск модульной котельной "ВИАЛ 2500 Г2" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.32.1. | Оказание инженерно-консультативных услуг при получении лимитов на газ для котельной | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.32.2. | Запуск модульной котельной "ВИАЛ 2500 Г2" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Повышение качества питьевой воды" | Всего | 34 561,6 | 20 952,4 | 60,6 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 34 561,6 | 20 952,4 | 60,6 |
| 3.1 | Разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов (с. Елизарово, с. Троица, д. Белогорье, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Батово, с. Селиярово, с. Цингалы) | Всего | 1 394,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 394,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Капитальный ремонт станции ВОС с увеличением мощности, с.Кышик | Всего | 687,6 | 687,6 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 687,6 | 687,6 | 100,0 |
| 3.5 | Ремонт сетей тепло-водоснабжения и ВОС в с. Троица | Всего | 1 244,1 | 1 234,9 | 99,3 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 244,1 | 1 234,9 | 99,3 |
| 3.9 | Поставка фильтрующих материалов в населенные пункты Ханты-Мансийского района | Всего | 1 704,9 | 1 704,8 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 704,9 | 1 704,8 | 100,0 |
| 3.10 | Строительство водозабора с водопроводом в п. Горноправдинск, из них | Всего | 29 311,0 | 17 325,1 | 59,1 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 29 311,0 | 17 325,1 | 59,1 |
| 3.12 | Подготовка территории ВОС, вырубка леса | Всего | 219,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 219,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма "Улучшение качества утилизации и переработки твердых и жидких бытовых отходов" | Всего | 11 273,1 | 11 273,1 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 11 273,1 | 11 273,1 | 100,0 |
| 4.1 | Канализационные очистные сооружения с.Кышик, п.Кедровый, п.Луговской, п.Выкатной, с.Елизарово, п.Кирпичный (ПИР, СМР) | Всего | 11 273,1 | 11 273,1 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 11 273,1 | 11 273,1 | 100,0 |
| 5 | Подпрограмма "Улучшение качества подаваемой электроэнергии для населенных пунктов Ханты-Мансийского района" | Всего | 8 356,8 | 5 087,2 | 60,9 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 8 356,8 | 5 087,2 | 60,9 |
| 5.1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4-10 кВт п. Выкатной | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4-10 кВт в с. Батово | Всего | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
| 5.3 | Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей 0,4-10 кВт с. Нялинское. Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей 0,4-10 кВт с. Нялинское | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Сети электроснабжения в п. Бобровский (изготовление технического паспорта, кадастрового плана, межевого дела, ПСД) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Приобретение энергетического комплекса 3*360 кВ в с. Кышик | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7. | Ремонт ВЛ-0,4 с.Селиярово ул.Придорожная | Всего | 1 087,2 | 1 087,2 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 087,2 | 1 087,2 | 100,0 |
| 5.8. | Вынос ВЛ-10кВ и монтаж ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в п. Горноправдинск 1,2,3 очереди | Всего | 3 269,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 269,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма "Строительство бань" | Всего | 18 121,5 | 18 121,4 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 18 121,5 | 18 121,4 | 100,0 |
| 6.1 | Строительство бани п.Красноленинский | Всего | 11 485,6 | 11 485,5 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 11 485,6 | 11 485,5 | 100,0 |
| 6.2 | Капитальный ремонт бани п.Луговской (ПИР,СМР) | Всего | 3 463,0 | 3 463,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 463,0 | 3 463,0 | 100,0 |
| 6.3 | Капитальный ремонт бани п.Кедровый | Всего | 3 172,9 | 3 172,9 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 172,9 | 3 172,9 | 100,0 |
| 6.5 | Строительство бани в п. Бобровский (СМР) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма "Строительство инженерных сетей" | Всего | 3 143,9 | 1 743,9 | 55,5 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 143,9 | 1 743,9 | 55,5 |
| 7.1. | Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с.Цингалы, д.Ягурьях (ПСД, СМР) | Всего | 1 743,9 | 1 743,9 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 743,9 | 1 743,9 | 100,0 |
| 7.2. | Строительство инженерных сетей для опорных пунктов полиции в населенных пунктах: с. Кышик, п. Луговской, с. Нялинское, п. Выкатной (ПСД) | Всего | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Всего | 17 095,2 | 16 994,1 | 99,4 |
|  |  | ОБ | 13 310,0 | 13 310,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 785,2 | 3 684,1 | 97,3 |
| 8.1. | Инженерные сети микрорайона Кедровый (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Строительство инженерных (электрических) сетей микрорайона Кедровый п.Горноправдинск | Всего | 9 944,4 | 9 944,4 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 8 949,9 | 8 949,9 | 100,0 |
|  |  | МБ | 994,5 | 994,5 | 100,0 |
| 8.2 | Инженерные сети микрорайона Кедровый (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Наружное газоснабжение, 2 очередь, 1 этап | Всего | 7 150,8 | 7 049,7 | 98,6 |
|  |  | ОБ | 4 360,1 | 4 360,1 | 100,0 |
|  |  | МБ | 2 790,7 | 2 689,6 | 96,4 |
| 8.3 | Инженерных сетей микрорайона Кедровый (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Сети водоснабжения, 1 очередь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Строительство инженерных сетей для многоквартирных жилых домов в населенных пунктах: п. Кедровый, Луговской, с.Нялинское, с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Троица, с. Батово, п. Сибирский, с. Цингалы, д. Шапша, п. Пырьях, п. Красноленинский, с. Елизарово, д. Белогорье, с. Селиярово | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма "Аварийно-технический запас" | Всего | 3 625,0 | 3 613,6 | 99,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 625,0 | 3 613,6 | 99,7 |
| 10 | Подпрограмма "Подготовка к работе в осенне-зимний период" из них: | Всего | 33 076,1 | 20 034,8 | 60,6 |
|  |  | ОБ | 26 705,9 | 14 228,5 | 0,0 |
|  |  | МБ | 6 070,2 | 5 730,9 | 94,4 |
|  |  | БСП | 300,0 | 75,4 | 25,1 |
| 10.1 | Установка котлов в котельных п. Кедровый | Всего | 350,0 | 349,9 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 350,0 | 349,9 | 100,0 |
| 10.2 | Установка котлов в котельных п. Красноленинский | Всего | 512,0 | 512,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 512,0 | 512,0 | 100,0 |
| 10.3 | Установка водозаборных колонок п. Кирпичный | Всего | 168,1 | 168,1 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 168,1 | 168,1 | 100,0 |
| 10.4 | Установка водозаборных колонок д. Ярки | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10.5 | Ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения п. Луговской | Всего | 799,6 | 799,6 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 799,6 | 799,6 | 100,0 |
| 10.6 | Устройство теплового пункта (СОШ п. Луговской) | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10.7 | Ремонт водопроводов с установкой регулятора давления п. Кедровый | Всего | 95,1 | 95,1 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 95,1 | 95,1 | 100,0 |
| 10.8 | Капитальный ремонт тепловодотрасс п. Выкатной, п. Кирпичный | Всего | 2 405,3 | 2 405,3 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 2 405,3 | 2 405,3 | 100,0 |
| 10.9 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения п Кедровый | Всего | 5 471,0 | 3 317,3 | 60,6 |
|  |  | ОБ | 5 136,6 | 3 081,1 | 0,0 |
|  |  | МБ | 334,4 | 236,2 | 70,6 |
| 10.10 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения п. Пырьях | Всего | 3 450,7 | 1 649,6 | 47,8 |
|  |  | ОБ | 3 278,2 | 1 567,3 | 47,8 |
|  |  | МБ | 172,5 | 82,3 | 47,7 |
| 10.11 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения п. Горноправдинск | Всего | 3 565,0 | 1 508,0 | 42,3 |
|  |  | ОБ | 3 386,7 | 1 432,6 | 0,0 |
|  |  | МБ | 178,3 | 75,4 | 42,3 |
| 10.13 | Ремонт сетей тепловодоснабжения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | Всего | 11 280,2 | 9 029,9 | 80,1 |
|  |  | ОБ | 10 247,0 | 8 147,5 | 79,5 |
|  |  | МБ | 1 033,2 | 882,4 | 85,4 |
| 10.13.1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения п. Кышик | Всего | 1 279,9 | 1 279,9 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 1 130,4 | 1 130,4 | 100,0 |
|  |  | МБ | 149,5 | 149,5 | 100,0 |
| 10.13.2 | Ремонт сетей тепловодоснабжения п. Кедровый (по улице Энтузиастов) | Всего | 1 641,4 | 1 641,4 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 1 559,3 | 1 559,3 | 100,0 |
|  |  | МБ | 82,1 | 82,1 | 100,0 |
| 10.13.4 | Ремонт сетей теплоснабжения п. Красноленинский (от ТК "клуб" до ж/д № 7,8 и от ТК по ул. Обская до ж/д № 37) | Всего | 4 767,8 | 4 767,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 4 529,4 | 4 529,4 | 100,0 |
|  |  | МБ | 238,4 | 237,6 | 99,7 |
| 10.13.5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Нялинское проятженностью 360 м по ул. Труда | Всего | 3 000,2 | 750,7 | 25,0 |
|  |  | ОБ | 2 850,2 | 750,7 | 0,0 |
|  |  | МБ | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.13.6 | Ремонт трубопроводов системы ХВС п. Шапша (дополнительные работы) | Всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 177,7 | 177,7 | 100,0 |
|  |  | МБ | 22,3 | 22,3 | 100,0 |
| 10.13.7 | Ремонт сетей тепловодоснабжения с. Троица | Всего | 390,9 | 390,9 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 390,9 | 390,9 | 100,0 |
| 10.14. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газопроводов для подготовки к ОЗП, в том числе: | Всего | 4 779,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 4 657,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 121,7 | 0,0 | 0,0 |
| 10.14.1 | Ремонт оборудования котельной "Таежная" п. Горноправдинск по ул. Центральный проезд | Всего | 1 750,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 1 663,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 87,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10.14.2 | Капитальный ремонт котельной в п. Горноправдинск (поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию узлов учета газа на котельных) | Всего | 2 345,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 2 345,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.14.3 | Монтаж установок для обеззараживания воды на котельных "Таежная" по ул. Центральный проезд, 2а и "Тепличная" по ул. Поспелова, 14 | Всего | 683,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 649,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 34,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма "Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства" в том числе: | Всего | 5 390,8 | 5 390,2 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 5 390,8 | 5 390,2 | 100,0 |
| 11.1 | Ремонт здания котельной "Центральная" с заменой котлов в с. Нялинское | Всего | 1 250,0 | 1 249,8 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 250,0 | 1 249,8 | 100,0 |
| 11.2 | Капитальный ремонт станции ВОС с установкой расходной емкости п. Кедровый | Всего | 1 373,5 | 1 373,4 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 373,5 | 1 373,4 | 100,0 |
| 11.3 | Газификация машинного зала КОС п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | Всего | 649,9 | 649,7 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 649,9 | 649,7 | 100,0 |
| 11.4 | Ремонт здания электростанции в д. Чембакчино | Всего | 491,9 | 491,9 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 491,9 | 491,9 | 100,0 |
| 11.5 | Газификация бани в п. Сибирский (ПСД, СМР) | Всего | 392,3 | 392,3 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 392,3 | 392,3 | 100,0 |
| 11.6 | Газификация бани в п. Выкатной (ПСД, СМР) | Всего | 447,8 | 447,8 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 447,8 | 447,8 | 100,0 |
| 11.7 | Ремонт станции водоочистки с заменой реагентов (п.Луговской .д.Белогорье) | Всего | 785,4 | 785,3 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 785,4 | 785,3 | 100,0 |
| 13 | Корректировка ПСД объектов, изготовление кадастрового плана, межевого дела, из них: | Всего | 4 183,0 | 3 077,9 | 73,6 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 4 183,0 | 3 077,9 | 73,6 |
| 13.1. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/ сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск, Ханты-Мансийского района | Всего | 791,9 | 711,9 | 89,9 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 791,9 | 711,9 | 89,9 |
| 13.2. | Инженерные сети микрорайона «Кедровый» (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Всего | 1 101,4 | 986,4 | 89,6 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 101,4 | 986,4 | 89,6 |
| 13.3. | Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Всего | 814,7 | 784,6 | 96,3 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 814,7 | 784,6 | 96,3 |
| 13.4. | Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.5. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск, резервная ветка | Всего | 625,0 | 595,0 | 95,2 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 625,0 | 595,0 | 95,2 |
| 13.6. | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Таежная», 3-я очередь п. Горноправдинск | Всего | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Корректировка программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | Всего | 1 990,0 | 1 990,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 990,0 | 1 990,0 | 100,0 |
| 15 | Разработка инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса | Всего | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Софинансирование объектов, включенных в мероприятия окружной программы "Наш дом" (благоустройство двороых территорий) | Всего | 8145,4 | 6343,4 | 77,9 |
|  |  | ОБ | 7330,8 | 5797,7 | 0,0 |
|  |  | МБ | 633,0 | 525,5 | 83,0 |
|  |  | БСП | 181,6 | 20,2 | 0,0 |
| 16.1 | Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах района | Всего | 5 255,5 | 5 255,5 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 4 730,0 | 4 730,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 525,5 | 525,5 | 100,0 |
| 16.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п. Выкатной | Всего | 878,0 | 589,0 | 67,1 |
|  |  | ОБ | 790,2 | 589,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 53,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 34,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п. Сибирский | Всего | 1 016,7 | 198,7 | 21,7 |
|  |  | ОБ | 915,0 | 198,7 | 21,7 |
|  |  | МБ | 53,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 47,9 | 0,0 | 0,0 |
| 16.4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Елизарово | Всего | 794,0 | 99,0 | 12,5 |
|  |  | ОБ | 714,6 | 99,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 79,4 | 0,0 | 0,0 |
| 16.5 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Кышик | Всего | 201,2 | 201,2 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 181,0 | 181,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 20,2 | 20,2 | 100,0 |
| 17 | Мероприятия окружной программы "Наш дом", благоустройство дворовых территорий многоквартриных домов (капитальный ремонт тротуаров, подъездных путей, мест стоянки автотранспортных средств, ремонт внутриквартальных автомобильных дорог) | Всего | 2 784,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 2 419,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 364,9 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п. Горноправдинск | Всего | 1 794,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 1 529,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 264,9 | 0,0 | 0,0 |
| 17.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п. Луговской | Всего | 990,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 890,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Софинансирование капитального ремонта многоквартриных жилых домов | Всего | 1 200,0 | 356,0 | 29,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 200,0 | 356,0 | 29,7 |
| 19 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально ориентированным тарифам | Всего | 19 002,5 | 19 001,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 19 002,5 | 19 001,0 | 100,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально ориентированным тарифам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Программе | Всего | 207 824,6 | 164 532,6 | 79,2 |
|  |  | МБ | 126 142,9 | 101 584,7 | 80,5 |
|  |  | ОБ | 80 855,4 | 62 872,5 | 77,8 |
|  |  | БСП | 826,3 | 75,4 | 11,3 |
|  | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 189 806,0 | 157 936,6 | 83,2 |
|  |  | МБ | 122 015,2 | 97 564,5 | 80,0 |
|  |  | ОБ | 67 790,8 | 60 372,1 | 89,1 |
|  | Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования | Всего | 4 000,0 | 4 000,0 | 11,3 |
|  |  | МБ | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация сельского поселения Сибирский | Всего | 1 016,7 | 198,8 | 19,6 |
|  |  | МБ | 53,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 915,0 | 198,8 | 21,7 |
|  |  | БСП | 47,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация сельского поселения Выкатной | Всего | 878,0 | 589,0 | 67,1 |
|  |  | МБ | 53,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 790,2 | 589,0 | 74,5 |
|  |  | БСП | 34,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация сельского поселения Горноправдинск | Всего | 10 138,4 | 1 508,0 | 14,9 |
|  |  | ОБ | 9 573,5 | 1 432,6 | 15,0 |
|  |  | БСП | 564,9 | 75,4 | 13,3 |
|  | Администрация сельского поселения Луговской | Всего | 990,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БСП | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 890,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация сельского поселения Кедровый | Всего | 794,0 | 99,0 | 12,5 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 714,6 | 99,0 | 13,9 |
|  |  | БСП | 79,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация сельского поселения Кышик | Всего | 201,2 | 201,2 | 100,0 |
|  |  | МБ | 20,2 | 20,2 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 181,0 | 181,0 | 100,0 |