МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2018 № 68

с.Селиярово

Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство в
сельском поселении Селиярово
на 2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Селиярово, постановлением администрации сельского поселения Селиярово от 07.10.2013 года № 37 «О муниципальных программах сельского поселения Селиярово»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава сельского поселения А.А.Юдин

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Селиярово
от 07.11.2018 № 68

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы"**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа " Благоустройство сельского поселения Селиярово на 2019 - 2022 годы " (далее - Программа)  |  |
| Основание для разработки программы  | «  Федеральный закон от 06.10.2003  N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "  ; -  Устав сельского поселения Селиярово ; -  Постановление администрации сельского поселения Селиярово от 07.10.2013  N 37  « О муниципальных программах  сельского поселения Селиярово « (с изменениями от 23.08.2018 N 50 )  |  |
| Муниципальный  заказчик Программы  | Администрация сельского поселения Селиярово  |  |
| Разработчик Программы  | Администрация сельского поселения  Селиярово |  |
| Исполнители  мероприятий  Программы:  | Администрация сельского поселения  Селиярово ,  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством , различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов  |  |
| Основные цели Программы  | -  Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельское поселение  Селиярово ; -  Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сельского поселения Селиярово; -  Совершенствование эстетического вида сельского поселения  Селиярово ,  создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды ; - Активизации работ по благоустройству территории  поселения в границах населённого пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц  населённого пункта; - Развитие и поддержка инициатив жителей населённого  пункта по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; - Повышение общего уровня благоустройства поселения; - Улучшение содержания мест захоронения , расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения  |  |
| Основные задачи Программы  | -  Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; -  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённом пункте; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов ( выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути ) ; - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; - Обеспечение местами под погребения ; - Санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды  |  |
| Сроки реализации Программы  | 2019 - 2022 годы  |  |
| Объемы и источники финансирования программы  | источником финансирования Программы является бюджет сельского поселения Селиярово, общий объем финансирования программы составляет 12 337,0 тыс. рублей, в том числе по годам:   2019 год- 3 566,0 тыс. рублей;  2020 год- 3 701,0 тыс. рублей; 2021 год – 5 070,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 тыс.рублей. |  |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы  | - Паспорт муниципальной  программы " Благоустройство сельского поселения Селиярово  на 2019 - 2022 годы " . Программа включает следующие подпрограммы:  1. Подпрограмма " Организация освещения населённого пункта " ; 2. Подпрограмма « Озеленение»; 3. Подпрограмма « Благоустройство сельского поселения Селиярово» 4. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» ;  I .Правовое обоснование решения проблем муниципальной целевой программой. II .Характеристика проблем, на решение которых направлена программа. 2.1. Организация освещения улиц. 2.2. Озеленение 2.3. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения. 2. 4 . Организация и содержание мест захоронения. III .Цель и задачи программы. IV .Срок выполнения программы. V .Система программных мероприятий. VI .Финансовое обеспечение программных мероприятий. VII .Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. VIII .Организация управления программой. Приложение. Система мероприятий муниципальной  программы «Благоустройство сельского поселения  Селиярово на 2019 - 2022 годы»  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | -  Улучшение состояния территорий муниципального образования сельского поселения Селиярово ; -  Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -  Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения Селиярово ; -  Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Селиярово ; -  Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной среды для проживания жителей поселения; -  Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении ; -  Предотвращение сокращения зелёных насаждений ; -  Увеличение количества высаживаемых деревьев ; -  Улучшение содержания мест захоронения , расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения  |  |
| Система организации  контроля за исполнением программы  | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией сельского поселения Селиярово , в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и окружным законодательством. Администрация сельского поселения  Селиярово  несёт ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Отчеты о выполнении целевой программы , включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются  Администрацией сельского поселения  Селиярово.  |  |

 **Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Селиярово»**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет 1113 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения Селиярово с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе сельского поселения Селиярово.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

 **Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»**

2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населённых пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории сельского поселения. Селиярово. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Содержание мест захоронения

2.3.4. Благоустройство

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки и др..

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённого пункта на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2019-2022 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: "За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий" с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий сельского поселения Селиярово:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельское поселение Селиярово, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сельского поселения Селиярово;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация бытового мусора

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

 **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Показатель (индикатор)  (наименование)  | ед.изм.  | Значения показателей  |
|  |  |  | отчётный год  | текущий год  | очередной финансовый год  | первый год планового периода  | второй год планового периода  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Муниципальная программа " Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Селиярово на 2019 -20122 годы "  |
| Подпрограмма 1 " Организация освещения населённых пунктов "  |
| 1.1.  | Потребление электрической энергии для наружного освещения  | тыс. кВт/ч  | 150  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| 1.2.  | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения  | Км.  | 31,6  | 31,6  | 31,6  | 31,6  | 31,6  |
| 1.3.  | Покупка светильников  | шт.  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  |
| Подпрограмма 2 " Озеленение "  |
| 2.1.  | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог  | тыс.м-  | 121,0  | 121,0  | 121,0  | 121,0  | 121,0  |
| 2. 2 .  | Посадка, уход, содержание клумб и цветников  | м-  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |
| 2.3 .  | Приобретение цветочной рассады  | тыс.шт.  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Подпрограмма 3 " Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Селиярово "  |
| 3.1.  | Обустройство детских и спортивных площадок  | шт.  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 3.2.  | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха , чистка снега в зимний период  | Тыс.м-  | 3 , 0  | 3 , 0  | 3 , 0  | 3 , 0  | 3 , 0  |
| 3.3.  | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ  | шт.  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 3. 4 .  | Установка элементов благоустройства и текущий ремонт (лавочек, контейнеров и т.д.)  | шт.  | 11  | 16  | 30  | 40  | 50  |
| Подпрограмма 4 " Организация и содержание мест захоронения "  |
| 4.1.  | Кладбище с. Селиярово | га  | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 1,5  |

 **Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщённая характеристика основных мероприятий»**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным подпрограммам.

Программа включает следующие подпрограммы, которые являются составной частью муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Организация освещения сельского поселения» (приложение N 1 к программе);

2. Подпрограмма "Озеленение" (приложение N 2 к программе);

3. Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения Селиярово» (приложение N 3 к программе);

4. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» (приложение N 4 к программе).

 **Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»**

4.1. Общий объем финансирования Программы составляет: в 2019-2022 годах составляет 12 337,0 тыс. рублей

средства местного бюджета-12 337,0 тыс. рублей,

в том числе:

2019 год- 3 566,0 тыс. рублей;

2020 год- 3 701,0 тыс. рублей;

2021 год – 5 070,0 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета на 2019-2022 год.

4.2. Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения Селиярово.

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия окружного и местного бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.

4.3. Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объёмов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

4.4. Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Селиярово.

Исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Селиярово:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объёме фактически произведённых расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

 **Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком Программы Администрацией сельского поселения Селиярово по годам в течение всего срока реализации Программы.2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

5.1.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФ iКЦИ = ----------, i ЦИП i

где КЦИ - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФ (ЦИП) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.

5.1.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ i КБЗi = ----------, БЗП i

где КБЗ - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФ (БЗП) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1.

5.1.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП БРФ i i ЭП = ----------; ЭФ = --------, i ЦИП i ЦИФ i i

где ЭП (ЭФ i) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРП (БРФ i) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИП (ЦИФ i) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ i не должно превышать значения показателя ЭП.

 **Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы**

6.1. Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Селиярово.

Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансирование, в соответствии с заключёнными договоренностями, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу "Благоустройство в сельском поселении Шапша на 2019-2022 годы".

6.2. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципальной программы предоставляет в Администрацию сельского поселения Селиярово:

- отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев-до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;

- отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год-до 1 марта года, следующего за отчётным.

6.3. Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Годовой отчёт должен содержать:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;\

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

5) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

6) информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;

7) информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

8) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

9) информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

10) план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

Таблица N 1

 **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Раздел  | Исполнители  | Срок исполнения  | Источник финансирования  | 2019 год, тыс. рублей  | 2020 год, тыс. рублей  | 2021 год, тыс. рублей  | 2022 год, тыс. рублей  |
| 1  | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, финансирование уличного освещения  | Администрация с.п.Селиярово | ежегодно  | Бюджет поселения  | 1 110,0 | 1 110,0  | 1 300,0  | 0,0  |
| 2.  | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха, очистка тротуаров от мусора и снега в зимний период  | Администрация с.п.Селиярово | ежегодно  | Бюджет поселения  | 2 171,0  | 2 196,0  | 3 260,0  | 0,0  |
| 3.  | Работы по озеленению территории поселения  | Администрация с.п.Селиярово | ежегодно  | Бюджет поселения  | 10,0  | 10,0  | 20,0  | 0,0  |
| 4.  | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.)  | Администрация с.п.Селиярово | ежегодно  | Бюджет поселения  | 115,0  | 115,0  | 200,0  | 0,0  |
| 5.  | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог  | Администрация с.п.Селиярово  | ежегодно  | Бюджет поселения  | 100,0  | 100,0 | 100,0 | 0,0  |
| 6.  | Организация и содержание мест захоронений  | Администрация с.п.Селиярово  | ежегодно  | Бюджет поселения  | 60,0  | 170,0  | 190,0  | 0,0  |
|  | Итого  |  |  |  | 3 566,0  | 3 701,0 | 5 070,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство

в сельского поселенияСелиярово

на 2019-2022 годы»

 **Подпрограмма 1 «Организация освещения населённых пунктов»**

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование  Подпрограммы  | " Организация освещения населённых пунктов "  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма  | " Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы "  |
| Заказчик Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово  |
| Цель Подпрограммы  | Благоустройство территории наружным освещение м в соответствии с нормативными требованиями  |
| Задачи Подпрограммы  | Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически  безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов  |
| Сроки реализации Подпрограммы  | 2019 - 2022 годы  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы  | источником финансирования Подпрограммы является бюджет сельского поселения Селиярово, общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 520,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год-1 110,0 тыс. рублей; 2020 год-1 110,0 тыс. рублей;2021 год – 1 300,0 тыс.рублей;2022 год – 0,0 тыс.рублей.  |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы  | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельского поселения Селиярово  |

 **Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Важным элементом благоустройства является надёжное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток.

Задачами подпрограммы является содержание сетей наружного освещения в технически исправном состоянии, своевременная оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию наружного освещения населённых пунктов. Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведёт к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.

 **Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Целью подпрограммы является обеспечение освещённости улиц населённых пунктов, безопасного движения транспортных, улучшение архитектурного облика поселения в тёмное время суток.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:

обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности сельского поселения.

Цель Подпрограммы: Благоустройство территории сельского поселения наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Показатель (индикатор)  (наименование)  | ед.изм.  | Значения показателей  |
|  |  |  | отчётный год  | текущий год  | очередной финансовый год  | первый год планового периода  | второй год планового периода  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Муниципальная программа " Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Селиярово на 201 9 -2022 годы "  |
| Подпрограмма 1 " Организация освещения населённых пунктов "  |
| 1.1.  | Потребление электрической энергии наружного освещения  | тыс. кВт/ч  | 70  | 70 | 70  | 70  | 75  |
| 1.2.  | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения  | км  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.3.  | Покупка светильников  | шт.  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  |

 **Раздел 3. Характеристика основных мероприятий целевых программ подпрограммы муниципальной программы**

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

3.1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация сельского поселения Селиярово.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно таблица N 1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

3.2. Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Селиярово.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.3. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Селиярово. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее-план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Селиярово.

Администрация сельского поселения Селиярово утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам: 1 квартала, полугодия, 9 месяцев-до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год-до 1 марта года, следующего за отчётным.

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2019 - 202 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов: улучшение освещённости населённых пунктов за счёт восстановление системы уличного освещения, применения более эффективных светотехнических устройств.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

 **Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы**

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице N 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 3 520,0 тыс. рублей.

Таблица 1

 **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы»**

**Подпрограмма 1. Организация освещения населённых пунктов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Раздел  | Исполнители  | Срок исполнения  | Источник финансирования  | 2019 год, тыс. рублей  | 2020 год, тыс. рублей  | 2021 год, тыс. рублей  | 2022 год, тыс. рублей  |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения  |
| 1  | оплата за потребленную электрическую энергию  | Администрация с.п.Селиярово  | ежегодно  | Бюджет сельского поселения  | 800,0  | 800,0 | 900,0 | 0,0  |
| 2 | Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения | Администрация с.п.Селиярово  | ежегодно  | Бюджет сельского поселения  | 310,0 | 310,0 | 400,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 300,0 | 0,0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

«Благоустройство в

сельском поселении Селиярово

на 2019-2022 годы»

 **Подпрограмма 2 «Озеленение»**

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование  Подпрограммы  | " Озеленение "  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма  | " Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы "  |
| Заказчик Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово |
| Цель Подпрограммы  | Совершенствование эстетического вида сельского поселения Селиярово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  |
| Задачи Подпрограммы  | Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения;включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление  |
| Сроки реализации Подпрограммы  | 2019 - 2022 годы  |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 340,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году всего 110,0 тыс. рублей, в 2020 году всего 110,0 тыс. рублей;в 2021 году всего 120,0 тыс. рублей;в 2022 году всего 0,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы  | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельского поселения Селиярово  |

 **Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: запылённость воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами. Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика.

В связи с этим, необходима поддержка администрацией сельского поселения Селиярово инициатив граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, в посадке зелёных насаждений, разбивке клумб.

 **Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Совершенствование эстетического вида сельского поселения Селиярово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Показатель (индикатор)  (наименование)  | ед.изм.  | Значения показателей  |
|  |  |  | отчётный год  | текущий год  | очередной финансовый год  | первый год планового периода  | второй год планового периода  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Муниципальная программа " Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019 -2022 годы "  |
| Подпрограмма 2 " Озеленение "  |
| 2.1.  | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог  | тыс.м-  | 17,0  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 2.2.  | Посадка, уход, содержание клумб и цветников  | м-  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3.  | Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и площадях  | шт.  | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.4.  | Приобретение цветочной рассады  | тыс.шт.  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

 **Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельского поселения по озеленению населённых пунктов.

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляют: Администрация сельского поселения Селиярово.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно таблице N 1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Селиярово.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Селиярово. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее-план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Селиярово.

Администрация сельского поселения Селиярово утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам: 1 квартала, полугодия, 9 месяцев-до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год-до 1 марта года, следующего за отчётным.

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2019 - 2022 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов: улучшение экологической обстановки в сельском поселении за счёт валки сухостойных и аварийных деревьев и посадки новых деревьев и кустарников.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

 **Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы**

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице N 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 340,0 тыс. рублей.

Таблица N 1

 **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы»**

**Подпрограмма 2 "Озеленение"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Раздел  | Исполнители  | Срок исполнения  | Источник финансирования  | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  |
| Озеленение  |
| 1.  | Работы по озеленению территории поселения  | Администрация с.п. Селиярово | ежегодно  | Бюджет сельского поселения  | 10,0  | 10,0 | 20,0  | 0,0  |
| 2.  | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог  | Администрация с.п. Селиярово  | ежегодно  | Бюджет сельского поселения  | 100,0 | 100,0  | 100,0  | 0,0  |

Приложение N 3

к муниципальной программе

«Благоустройство населённых пунктов

в сельском поселении Селиярово

на 2019-2022 годы»

 **Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Селиярово»**

**2. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование  Подпрограммы  | " Благоустройство сельского поселения Селиярово"  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма  | " Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019 -2022 годы "  |
| Заказчик Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово  |
| Цель Подпрограммы  | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сельского поселения Селиярово |
| Задачи Подпрограммы  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация бытового мусора  |
| Сроки реализации Подпрограммы  | 2019 - 2022 годы  |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 8 057,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году всего 2 286,0 тыс. рублей, в 2020 году всего 2 311,0 тыс. рублей, в 2021 году всего 3 460,0 тыс. рублей, в 2022 году всего 0,0 тыс. рублей  |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы  | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельского поселения Селиярово  |

 **Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Несмотря на принимаемые меры, растёт количество мусора, отдельные домовладения не ухожены, часто происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоустройства.

 **Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения

Кроме того, немаловажными мероприятиями по проведению благоустройства является повышение эффективности общественных работ, привлечение организаций и жителей сельского поселения к участию в благоустройстве.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории сельского поселения. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Показатель (индикатор)  (наименование)  | ед.изм.  | Значения показателей  |
|  |  |  | отчётный год  | текущий год  | очередной финансовый год  | первый год планового периода  | второй год планового периода  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Муниципальная программа " Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019 -2022 годы "  |
| Подпрограмма 3 " Благоустройство сельского поселения Селиярово"  |
| 3.1.  | Обустройство детских и спортивных площадок  | шт.  | 2  | 3 | 3  | 4  | 4  |
| 3.2.  | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха  | Тыс. м-  | 3 , 0  | 3 , 0  | 3 , 0  | 3 , 0  | 3 , 0  |
| 3.3.  | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ  | шт.  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0  |
| 3. 4 .  | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.)  | шт.  | 11  | 16  | 20  | 30  | 40  |

 **Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: Администрация сельского поселения Селиярово.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно таблице N 1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Селиярово.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Селиярово. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее-план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Селиярово.

Администрация сельского поселения Селиярово утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам: 1 квартала, полугодия, 9 месяцев-до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год-до 1 марта года, следующего за отчётным.

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2019 - 2022 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

2. Улучшение эстетического вида в сельском поселении Селиярово за счёт установки новых объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем состоянии действующих объектов.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

 **Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы**

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице N 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 057,0 тыс. рублей.

Таблица 1

 **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы" Подпрограмма 3 "Благоустройство сельского поселения Селиярово"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Раздел  | Исполнители  | Срок исполнения  | Источник финансирования  | 2019 год, тыс. рублей  | 2020 год, тыс. рублей  | 2021 год, тыс. рублей  | 2022 год, тыс. рублей  |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство сельского поселения Селиярово"  |
| 1.  | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха, очистка тротуаров от мусора и снега в зимний период  | Администрация с.п. Селиярово  | ежегодно  | Бюджет поселения  | 2 171,0  | 2 196,0 | 3 260,0 | 0,0 |
| 2.  | Установка элементов благоустройства, текущий ремонт (лавочек, контейнеров и т.д.)  | Администрация с.п. Селиярово | ежегодно  | Бюджет поселения  | 115,0 | 115,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО  | 2 286,0 | 2 311,0 | 3 460,0 | 0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

«Благоустройство

в сельском поселении Селиярово

на 2019-2022 годы»

 **Подпрограмма 4 «Организация и содержание мест захоронения»**

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование  Подпрограммы  | Организация и содержание мест захоронения  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма  | " Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019 -2022 годы "  |
| Заказчик Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы  | Администрация сельского поселения Селиярово |
| Цель Подпрограммы  | Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения  |
| Задачи Подпрограммы  | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; обеспечение местами под погребения.  |
| Сроки реализации Подпрограммы  | 2019 - 2022 годы  |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году всего 60,0 тыс. рублей, в 2020 году всего 170,0 тыс. рублей, в 2021 году всего 190,0 тыс. рублей, в 2022 году всего 0,0 тыс. рублей  |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы  | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельского поселения Селиярово  |

 **Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы**

По состоянию на 01.01.2018 всего в поселении имеется 1 кладбище, в том числе, общей площадью 0,9 га. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- ограниченный резерв земель под захоронение умерших. Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление погребения исключительно путём придания тела (останков) земле;

 **Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Обеспечение местами под погребения.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Показатель (индика тор)  (наименование)  | ед.изм.  | Значения показателей  |
|  |  |  | отчётный год  | текущий год  | очередной финансовый год  | первый год планового периода  | второй год планового периода  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Муниципальная программа " Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Селиярово на 2019 -2022 годы "  |
| Подпрограмма 4 " Организация и содержание мест захоронения "  |
| 4.1.  | Кладбище с. Селиярово | га  | 0,9  | 0,9  | 0,9 | 0,9 | 0,9  |

 **Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляют: Администрация сельского поселения Селиярово.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно таблице N 1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация сельского поселения Селиярово.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация сельского поселения Селиярово. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее-план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией сельского поселения Селиярово.

Администрация сельского поселения Селиярово утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам: 1 квартала, полугодия, 9 месяцев-до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год-до 1 марта года, следующего за отчётным.

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2019 - 2022 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов: улучшение санитарного состояния и благоустройство действующих кладбищ.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

 **Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы**

Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в таблице N 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 420,0 тыс. рублей.

Таблица N 1

 **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство в сельском поселении Селиярово на 2019-2022 годы» Подпрограмма 4 «Организация и содержание мест захоронений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Раздел  | Исполнители  | Срок исполнения  | Источник финансирования.  | 2019 год, тыс. рублей  | 2020 год, тыс. рублей  | 2021 год, тыс. рублей  | 2022 год, тыс. рублей  |
| Подпрограмма 4 "Организация и содержание мест захоронений"  |  |
| 1.  | Организация и содержание мест захоронений  | Администрация с.п. Селиярово | ежегодно  | Бюджет поселения  | 60,0  | 170,0  | 190,0  | 0,0  |

.