ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.12.2018											№ 390

О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы»

по состоянию на 01 декабря 2018 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2018–2020 годы» по состоянию на 01 декабря 2018 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы» по состоянию на 01 декабря 2018 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

07.12.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 07.12.2018 № 390

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы»

по состоянию на 01 декабря 2018 года

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 10.11.2017 года № 314.

Целями Программы являются:

1.	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

2.	Повышение уровня пожарной безопасности на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

1.	Создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и  природного характера.

2.	Построение и развитие на территории Ханты-Мансийского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

3.	Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

4.	Обеспечение безопасности на водных объектах.

5.	Обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».

6.	Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах.

В 2018 году финансирование Программы составляет 47 748,3 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 6 736,7 тыс. рублей;

- бюджет района – 41 011,6 тыс. рублей.

Освоено 27247,6 тыс. рублей (57,1%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 27 247,6 тыс. рублей (66,5%).

Освоение по подпрограммам составило:

- подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 23 899,2 тыс. рублей (65,5%).

- подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» – 3 348,4 тыс. рублей (29,9%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 3348,4 тыс. рублей (74,8%).

Подпрограмма 1. «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

П. 1.2.1.1. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 10.10.2018 № 45-18.

Оборудование (точки звукового оповещения) муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района установлены в 10 населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Выкатной, с. Тюли, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. Елизарово.

П. 1.2.1.2. Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения населения Ханты-Мансийского района (далее – МСО), организации и аренде каналов связи для 17 точек МСО.

Заключены муниципальные контракты по организации и аренде каналов связи для оборудования МСО, установленного в 6 населенных пунктах (д. Шапша, с. Цингалы, с. Кышик, с. Нялинское, п. Кедровый, п. Красноленский) и пункте управления МСО (ЕДДС Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск).

Проводится процедура заключения муниципальных контрактов на сумму 300 тыс. рублей, по организации и аренде каналов связи для оборудования (точек звукового оповещения) МСО установленного в 10 населенных пунктах (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Выкатной, с. Тюли, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. Елизарово.), введенного в эксплуатацию в октябре 2018 году. Срок исполнения ноябрь – декабрь 2018 года.

В ноябре 2018 года объявлен электронный аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования МСО, установленного в 6 населенных пунктах (д. Шапша, с. Цингалы, с. Кышик, с. Нялинское, п. Кедровый, п. Красноленский) и пункте управления МСО (ЕДДС Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск), на сумму 436,536 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

В связи изменением срока установки оборудования местной системы оповещения населения в 10 населенных пунктах (план – июнь, факт – октябрь 2018 года), а также уменьшения сроков проведения технического обслуживания местной системы оповещения остались невостребованные средства в размере 732,3 тыс. рублей. Подготовлены предложения о возврате указанных финансовых средств в бюджет Ханты-Мансийского района.

П.1.3.1.1. Реализуются мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской.

В мае 2018 года проведен ремонт дамбы обвалования с. Троица на сумму 322,9 тыс. рублей.

В ноябре 2018 года проведен запрос котировок на ремонт дамбы обвалования с. Троица сельского поселения Луговской, на сумму 114,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

В период с мая по октябрь 2018 года реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамбы обвалования п. Луговской на сумму 248 тыс. рублей.

В комитет по финансам направлена заявка на выполнение работ: запрос котировок: Ремонт дамбы обвалования д. Белогорье сельского поселения Луговской (№ 47 заявки в АИС Госзаказ») (10-Исх-1096/2018 от 31.10.2018). Срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

27 сентября 2018 года объявлен запрос котировок на ремонт дамбы обвалования д. Белогорье сельского поселения Луговской. Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 09.10.2018 №П1). В связи с изложенным подготовлены и направлены в комитет по финансам предложения по возврату в бюджет района 311 тыс. рублей.

П. 1.3.1.2. В комитет по финансам повторно направлена заявка на выполнение работ: открытый аукцион в электронной форме: Ремонт дамбы обвалования с. Батово сельского поселения Сибирский (№ 38 заявки в АИС «Госзаказ»). Срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

П. 1.3.2. Заключен муниципальный контракт №0187300008418000183 на выполнение работ по устройству земляного вала с пойменной стороны в с. Зенково от 02.07.2018 с ООО «ТТК-Спецсервис» на сумму 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – ноябрь 2018 года.

П. 1.3.3. Заключены муниципальные контракты на проведение расчета вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Ханты-Мансийского района:

- от 11.09.2018 №43-18 (дамба обвалования с. Елизарово);

- от 26.10.2018 №48-18 (дамба обвалования п. Кирпичный).

Срок исполнения контрактов – декабрь 2018 года.

П. 1.3.4. Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, застраховано 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района, на сумму 157,8 тыс. рублей.

П. 1.3.5.1. Заключен муниципальный контракт от 10.05.2018 №06-18 с ООО «Экспертиза» по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктах (дамба обвалования п. Луговской) на сумму 491,085 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 30 сентября 2018 года. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа (10-Исх-1030/18 от 11.10.2018). Срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.

П. 1.3.5.2. Планировалось заключение муниципального контракта по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения (дамбы обвалований) в населенном пункте Кирпичный на сумму 1582,1 тыс. рублей. В связи с техническими проблемами формирования плана закупок срок размещения извещения о проведении закупки стал возможен только в октябре 2018 года. В результате по срокам, определенным административными регламентами Северо-Уральского управления Ростехнадзора и Департамента гражданской защиты ХМАО–Югры, заключение и исполнение контракта по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения (дамбы обвалований) в населенном пункте Кирпичный в 2018 году не представляется возможным.

В связи с изложенным подготовлены и направлены в комитет по финансам предложения по возврату в бюджет района 1582,1 тыс. рублей.

П. 1.4. Обеспечено финансирование выполнения полномочий и функций МКУ «УГЗ» на сумму 15 390,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе».

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управлением капитального строительства и ремонта» завершено строительство пожарных водоемов в населенных пунктах п. Сибирский, п. Урманный, с. Цингалы и планируется завершить обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица.

П. 2.2. Основное мероприятие: Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров.

П. 2.2.1. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский. Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000295-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 3 196 700,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. В настоящее время подрядной организацией выполнены все работы и предъявлено к оплате на сумму 2 960 018,34 рублей. Финансовые средства из бюджета автономного округа по объекту доведены в сентябре 2018 года. Готовность объекта составляет 100%. Планируется уменьшение цены контракта.

П. 2.2.3. Строительство пожарного водоема в п. Урманный.

Заключен муниципальный контракт №0187300008417000293-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 3 200 900,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. В настоящее время подрядной организацией выполнены все работы и предъявлено к оплате на сумму 3 003 624,05 рублей. Финансовые средства из бюджета автономного округа по объекту доведены в сентябре 2018 года. Готовность объекта составляет 100%. Планируется уменьшение цены контракта.

П. 2.2.4. Строительство пожарного водоема в с. Цингалы.

Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000296-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 3 226 300,0 рублей. Срок исполнения контракта – 40 дней. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. В настоящее время подрядной организацией выполнены все работы и предъявлено к оплате на сумму 3 016 279,42 рублей. Финансовые средства из бюджета автономного округа по объекту доведены в сентябре 2018 года. Готовность объекта составляет 100%. Планируется уменьшение цены контракта.

П. 2.2.5. Обустройство подъездных путей и разворотных площадок в пожарным водоемам в с. Троица.

Заключен муниципальный контракт от 14.11.2017 № 0187300008417000363-0466580-02 с ООО «Орион» на сумму 1 743 499,94 рублей. В 2017 году произведена оплата в размере 990 457,92 рублей. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 28 августа 2018 года. Для завершения работ по объекту планируется размещение муниципального заказа на сумму 753,0 тыс. руб.

П. 2.2.6. Работы выполнены в полном объеме. Выполнены работы по технической инвентаризации объекта «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в с. Троица».

П. 2.2.7. Работы выполнены в полном объеме. Изготовлен технический план на объект «Пожарный водоем д. Шапша».

П. 2.2.8. Работы выполнены в полном объеме. Изготовлен технический план на объект «Пожарный водоем п. Выкатной».

П. 2.2.9. Работы выполнены в полном объеме. Изготовлен технический план на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Белогорье».

П. 2.2.10. Работы выполнены в полном объеме. Изготовлен технический план на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Ярки».

П. 2.2.11. Приобретено 100 автономных пожарных извещателей с функцией автоматического сообщения мест проживания, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях Ханты-Мансийского района. В декабре 2018 года будет осуществлена установка извещателей.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы»  и использования финансовых средств по состоянию на 01 декабря 2018 года представлен в таблице (прилагается).

Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период паводка и пожароопасного сезона 2018 года.

Чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ханты-Мансийского района не допущено.

Приложение

к Информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе

на 2018–2020 годы»» по состоянию на 01 декабря 2018 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2018–2020 годы» и использования

финансовых средств по состоянию на 01 декабря 2018 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатели 2) | всего | 9303,8 | 7769,1 | 83,5 |
|  |  | бюджет района | 9303,8 | 7769,1 | 83,5 |
| 1.2.1. | Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | всего | 9303,8 | 7769,1 | 83,5 |
|  |  | бюджет района | 9303,8 | 7769,1 | 83,5 |
| 1.2.1.1 | Создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, в том числе: | всего | 7034,9 | 7034,7 | 100 |
|  |  | бюджет района | 7034,9 | 7034,7 | 100 |
| 1.2.1.1.1. | Выкатной | всего | 1265,3 | 1265,3 | 100 |
|  |  | бюджет района | 1265,3 | 1265,3 | 100 |
| 1.2.1.1.2. | Горноправдинск | всего | 2460,5 | 2460,4 | 100 |
|  |  | бюджет района | 2460,5 | 2460,4 | 100 |
| 1.2.1.1.3. | Кедровый | всего | 628,4 | 628,4 | 100 |
|  |  | бюджет района | 628,4 | 628,4 | 100 |
| 1.2.1.1.4. | Луговской | всего | 2680,7 | 2680,6 | 100 |
|  |  | бюджет района | 2680,7 | 2680,6 | 100 |
| 1.2.1.1.5. | Нялинское | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.6. | Селиярово | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.7. | Сибирский | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.8. | Согом | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.9. | Цингалы | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.10. | Шапша | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 2278,9 | 734,4 | 32,22 |
|  |  | бюджет района | 2278,9 | 734,4 | 32,22 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 4920,96 | 728,7 | 14,8 |
|  |  | бюджет района | 4920,96 | 728,7 | 14,8 |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 2000 | 570,9 | 28,6 |
|  |  | бюджет района | 2000 | 570,9 | 28,6 |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 1369 | 570,9 | 41,71 |
|  |  | бюджет района | 1369 | 570,9 | 41,71 |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 631 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 631 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов, в том числе: | всего | 500 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 500 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | с. Зенково | всего | 500 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 500 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Проведение расчета вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Ханты-Мансийского района | всего | 190 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 190 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 157,8 | 157,8 | 100 |
|  |  | бюджет района | 157,8 | 157,8 | 100 |
| 1.3.5. | Оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктах: | всего | 2073,2 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 2073,2 | 0 | 0 |
| 1.3.5.1. | Луговской | всего | 491,1 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 491,1 | 0 | 0 |
| 1.3.5.2. | Кирпичный | всего | 1582,1 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 1582,1 | 0 | 0 |
| 1.3.5.3. | Елизарово | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.4. | Белогорье | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.5. | Троица | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.6. | Сибирский | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.7. | Реполово | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5.8. | Батово | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 4) | всего | 22300,1 | 15401,4 | 69,06 |
|  |  | бюджет района | 22300,1 | 15401,4 | 69,06 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 36534,9 | 23899,2 | 65,5 |
|  | бюджет района | 36534,9 | 23899,2 | 65,5 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 5) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | п. Кедровый | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2. | п. Красноленинский | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3. | с. Кышик | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4. | с. Нялинское | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5. | с. Цингалы | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6. | д. Шапша | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7. | д. Ягурьях | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.8. | д. Ярки | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.9. | д. Лугофилинская | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района (показатели 6, 7) | всего | 11213,4 | 3080,5 | 27,5 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6736,7 |  | 0 |
|  |  | бюджет района | 4476,7 | 3080,5 | 68,9 |
| 2.2.1. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 3196,7 | 888,0 | 27,8 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2237,7 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 959 | 888,0 | 92,6 |
| 2.2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Реполово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района (СМР) | всего | 3200,9 | 901,1 | 28,2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2240,6 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 960,3 | 901,1 | 93,9 |
| 2.2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (СМР) | всего | 3226,3 | 904,9 | 28,1 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2258,4 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 967,9 | 904,9 | 93,49 |
| 2.2.5. | Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица | всего | 753 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 753 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в с. Троица» | всего | 93,5 | 93,5 | 100 |
|  |  | бюджет района | 93,5 | 93,5 | 100 |
| 2.2.7. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем д. Шапша» | всего | 62 | 62 | 100 |
|  |  | бюджет района | 62 | 62 | 100 |
| 2.2.8. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем п. Выкатной» | всего | 86 | 86 | 100 |
|  |  | бюджет района | 86 | 86 | 100 |
| 2.2.9. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Белогорье» | всего | 80 | 80 | 100 |
|  |  | бюджет района | 80 | 80 | 100 |
| 2.2.10. | Изготовление технического плана на объект «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Ярки» | всего | 65 | 65 | 100 |
|  |  | бюджет района | 65 | 65 | 100 |
| 2.2.11. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 450 | 267,9 | 59,6 |
|  |  | бюджет района | 450 | 267,9 | 59,6 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 11213,4 | 3348,4 | 29,9 |
|  | бюджет автономного округа | 6736,7 |  | 0 |
|  | бюджет района | 4476,7 | 3348,4 | 74,8 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 47748,3 | 27247,6 | 57,1 |
|  | бюджет автономного округа | 6736,7 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 41011,6 | 27247,6 | 66,5 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 10376,9 | 2694 | 26,0 |
|  | бюджет автономного округа | 6736,7 |  |  |
|  | бюджет района | 3640,2 | 2694 | 74 |
| Прочие расходы | всего | 37371,4 | 24553,6 | 65,7 |
|  | бюджет района | 37371,4 | 24553,6 | 65,7 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района («МКУ УГЗ») | всего | 36484,9 | 24167,1 | 66,3 |
|  | бюджет района | 36484,9 | 24167,1 | 66,3 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 10763,4 | 3080,5 | 28,7 |
|  | бюджет автономного округа | 6736,7 |  |  |
|  | бюджет района | 4026,7 | 3080,5 | 76,5 |
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские поселения) | всего | 500 | 0 | 0 |