ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.07.2020 											      № 621

Об информации о результатах

деятельности предприятий

жилищно-коммунальной сферы

в осенне-зимний период

2019 – 2020 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о результатах деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района 							 П.Н. Захаров

21.07.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.07.2020 № 621

Информация

о результатах деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов

1. Об итогах работы предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода 2019 – 2020 годов (далее – отопительный сезон) был разработан и утвержден «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов», который согласован в установленном порядке с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17.07.2019 № 188 «Об отопительном периоде 2019 – 2020 годов» утверждены сроки начала и окончания отопительного периода в Ханты-Мансийском районе. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2019                     № 773-р создана комиссия по оценке готовности предприятий к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов.

В рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону подготовлен и утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.05.2019 № 460-р «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов».

План подготовки объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона предприятиями ЖКХ выполнен в полном объеме. Общий объем средств составил - 117 132,2 тыс. руб.

Проведенные мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона, позволили Ханты-Мансийскому району своевременно провести проверку готовности объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению ОЗП и выдать паспорта готовности потребителям тепловой энергии и ресурсоснабжающей организации.

22.11.2019 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Уральского управления была проведена проверка готовности муниципального образования Ханты-Мансийский район к прохождению отопительного сезона, и по результатам проведенной проверки муниципальному образованию выдан Акт проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов от 22.11.2019 № 58-049-А.

Для прохождения осенне-зимнего периода в 7 населенных пунктах был сформирован запас каменного угля, в количестве 4 650,0 тонн необходимом для прохождения ОЗП 2019 – 2020 годов.

Все котельные, предназначенные для обеспечения теплом потребителей на территории Ханты-Мансийского района (28 ед.), были подготовлены к работе в отопительный сезон в полном объеме.

Выполнен капитальный ремонт котлов в 1 котельной (Сказка в                           п. Горноправдинск) и котельного оборудования на 16 котельных                                (п. Горноправдинск – 6 шт., п. Луговской – 2 шт., с. Троица, д. Белогорье,                  п. Выкатной, с. Батово, с. Цингалы, д. Шапша, п. Сибирский – 2 шт.).

Текущий ремонт котлов и котельного оборудования проведен на 27 котельных Ханты-Мансийского района (ремонт насосного оборудования, системы автоматизации котельных, дымоходов, косметический ремонт зданий котельных, поверка измерительного оборудования и т.д.).

Завезено дизельное топливо для работы дизель-генераторов в децентрализованной зоне Ханты-Мансийского района.

Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в соответствии с муниципальной программой Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» в 2019 году составляла ‒ 2,4%.

Общая протяженность тепловых сетей в населенных пунктах Ханты-Мансийского района составляет 58,803 км, из них в 2019 году 16,01 км находились в ветхом состоянии.

В рамках подготовки к отопительному сезону проведена работа по замене 1,484 км ветхих тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, труб с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией, что составляет        9,26 % от протяженности ветхих сетей теплоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории района составляет 102,366 км, из которых 16,013 км нуждаются в замене.

В 2019 году, в рамках подготовки к отопительному сезону 2019 – 2020 годов проведена работа по замене 1,464 км ветхих сетей холодного водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования (трубы в ППУ изоляции), что составляет 9,27 % от протяжённости ветхих водопроводных сетей.

За период прохождения отопительного сезона (по состоянию на 25.05.2020) аварий на объектах ЖКХ на территории Ханты-Мансийского района не зафиксировано. Возникающие проблемы и инциденты устранялись в рабочем порядке, в установленные нормативами сроки.

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального комплекса района, во избежание возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в период проведения различных мероприятий организовываются дежурства сотрудников структурных подразделений администрации, а также руководителей предприятий энергетики и жилищно-коммунальной сферы, обеспечивается готовность к работе аварийных бригад (всего сформировано 23 аварийно-восстановительных бригады в 24 населенных пунктах), аварийные тренировки проводятся на предприятиях жилищно-коммунальной сферы в соответствии с утвержденными графиками, в период с 01.09.2019 по 20.05.2020 проведено 217 аварийных тренировок.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило успешно провести осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.05.2020 № 130 срок окончания отопительного сезона 2019 – 2020 годов на территории Ханты-Мансийского района установлен с 15.05.2020.