Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

**Муниципальное образование**

**сельское поселение Нялинское**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.02.2022 № 12

*с. Нялинское*

О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения Нялинское

от 29.12.2017г. № 75 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское

на 2018-2027 годы»

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Нялинское от 03.10.2018 года № 64 «О программах сельского поселения Нялинское»:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Нялинское от 29.12.2017г. № 75 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское на 2018-2027 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
   1. приложения к постановлению Администрации сельского поселения Нялинское от 29.12.2017г. № 75 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и распространяет свое действие с 1 января 2022 года.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское Е.В. Мамонтова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Нялинское

от 28.02.2022 г. № 12

«Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Нялинское

от 29.12.2017 № 75

**Муниципальная Программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское на 2018-2027 годы»**

с Нялинское

2022г.

**Раздел 1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское на 2018-2027 годы» (далее - Программа) |
| Правовое обоснование для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав сельского поселения Нялинское;  Генеральный план сельского поселения Нялинское. |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Нялинское |
| Муниципальный заказчик - координатор программы | Администрация сельского поселения Нялинское |
| Основные цели и  задачи Программы | Цели программы:  - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения сельского поселения Нялинское, а также обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов  - интеграция транспортной инфраструктуры сельского поселения в транспортную инфраструктуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач:  - обеспечение сохранности улично-дорожной сети сельского поселения Нялинское  - повышение безопасности, качества и эффективности транспортного облуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории поселения;  - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к результатам хозяйственной деятельности, в т.ч. сокращение количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог;  - обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;  - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018-2027 годах – 35181,7 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников, в том числе:   1. г. – 3210,6 тыс. руб.   2019 г. – 4072,5 тыс. руб.  2020 г. – 4704,9 тыс. руб.  2021 г. – 4949,1 тыс. руб.  2022 г. – 3919,1 тыс. руб.  2023 г. – 2865,1 тыс. руб.  2024 г. – 2865,1 тыс. руб.  2025 г. – 2865,1тыс. руб.  2026 г. – 2865,1 тыс. руб.  2027 г. – 2865,1 тыс. руб.  Бюджет Ханты-Мансийского района – 0,0 тыс. рублей.  Бюджет сельского поселения Нялинское – 35181,7 тыс. рублей, в том числе:   1. г. – 3210,6 тыс. руб.   2019 г. – 4072,5 тыс. руб.  2020 г. – 4704,9 тыс. руб.  2021 г. – 4949,1 тыс. руб.  2022 г. – 3919,1 тыс. руб.  2023 г. – 2865,1 тыс. руб.  2024 г. – 2865,1 тыс. руб.  2025 г. – 2865,1 тыс. руб.  2026 г. – 2865,1 тыс. руб.  2027 г. – 2865,1 тыс. руб.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели могут быть в двух формах:  *- прогрессивные – показатели, которые* *ежегодно показывают приращение объема, количества выполненных работ, оказанных услуг*;  *- граничные – показатели, которые не должны превышать или быть меньше установленной границы.*  Технико-экономические показатели:  - площадь отремонтированного дорожного покрытия, тыс.м2;  - протяженность отремонтированных тротуаров, тыс.м.  - количество отремонтированных искусственных сооружений (канав, водопропусков, мостков и т.д.), ед.  - протяженность дорог, которые содержались в течении года, км/год  - количество пешеходных переходов, обустроенных согласно методическим рекомендациям, ед.  - установлено технических средств регулирования дорожного движения, ед.  - обновлено (заменено) технических средств регулирования дорожного движения, ед.  - установлено ограждающих конструкций, м.п.  - доля модернизированного оборудования уличного освещения, в % к общему количеству  - снижение затрат электроэнергии на уличное освещение, в % к базовому (2017) году  Социально-экономические показатели:  - обеспеченность населения сельского поселения доступными и качественными круглогодичными услугами общественного транспорта, %  - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории сельского поселения, ед.  - количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории сельского поселения, чел. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма 1. Ремонт и содержание существующей улично-дорожной сети и инфраструктурных объектов:  - ремонт внутрипоселковых дорог  - ремонт тротуаров  - ремонт искусственных сооружений  - содержание дорог и сооружений  - обеспечение электроэнергией объектов улично-дорожной сети  Подпрограмма 2. Установка и обновление технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности:  - установка технических средств регулирования дорожного движения  - обновление технических средств регулирования дорожного движения (замена)  - установка ограждающих конструкций  Подпрограмма 3. Снижение затрат электроэнергии на уличное освещение:  - модернизация уличного освещения, замена оборудования на более энергоэффективное  Подпрограмма 4. Развитие транспортной инфраструктуры в части развития воздушного транспорта:  - строительство взлетно-посадочной полосы для малой авиации  - содержание вертолетной площадки в с. Нялинское  - содержание вертолетной площадки в п. Пырьях  Подпрограмма 5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры межмуниципального и регионального значения, предусмотренных Генеральным планом ХМАО-Югры и Генеральным планом сельского поселения Нялинское:  - газопровод высокого давления в с. Нялинское  - газопровод высокого давления в п. Пырьях  Подпрограмма 6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Генеральным планом сельского поселения Нялинское:  - автодорога «Нялинское-Пырьях-Кышик-Лянтор»  - автозаправочная станция в п. Пырьях  - автостанция в п. Пырьях |

.».

Приложение 2

к проекту постановления администрации

сельского поселения Нялинское

от 28.02.2022 г. № 12

«Приложение 3 к Программе

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Нялинское на 2018-2027 гг.

**Основные программные мероприятия**

Наименование муниципальной программы: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское на 2018-2027 годы

Разработчик муниципальной программы: Администрация сельского поселения Нялинское

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы: Администрация сельского поселения Нялинское

| № мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма I: Ремонт и содержание существующей улично-дорожной сети и инфраструктурных объектов | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог | АСП Нялинское | всего | 9860,6 | 0,0 | 2058,4 | 2404,9 | 2296,5 | 516,8 | 516,8 | 516,8 | 516,8 | 516,8 | 516,8 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 9860,6 | 0,0 | 2058,4 | 2404,9 | 2296,5 | 516,8 | 516,8 | 516,8 | 516,8 | 516,8 | 516,8 |
| 1.2. | Ремонт тротуаров | АСП Нялинское | всего | 1017,0 | 160,0 | 170,0 | 57,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 1017,0 | 160,0 | 170,0 | 57,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.3. | Ремонт искусственных сооружений | АСП Нялинское | всего | 561,0 | 0,0 | 50,0 | 161,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 561,0 | 0,0 | 50,0 | 161,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4. | Содержание дорог и сооружений | АСП Нялинское | всего | 13908,7 | 1740,6 | 697,6 | 1012,2 | 1852,2 | 1982,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 13908,7 | 1740,6 | 697,6 | 1012,2 | 1852,2 | 1982,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 928,3 |
| 1.5. | Обеспечение электроэнергией объектов улично-дорожной сети | АСП Нялинское | всего | 5414,3 | 580,0 | 580,0 | 316,9 | 337,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 5414,3 | 580,0 | 580,0 | 316,9 | 337,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Итого по подпрограмме I | | | всего | **28779,3** | **2480,6** | **3556,0** | **3952,0** | **4626,1** | **3239,1** | **2185,1** | **2185,1** | **2185,1** | **2185,1** | **2185,1** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 28779,3 | 2480,6 | 3556,0 | 3952,0 | 4626,1 | 3239,1 | 2185,1 | 2185,1 | 2185,1 | 2185,1 | 2185,1 |
| Подпрограмма II: Установка и обновление технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1. | Установка технических средств регулирования дорожного движения | АСП Нялинское | всего | 1047,4 | 50,0 | 50,0 | 107,4 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 1047,4 | 50,0 | 50,0 | 107,4 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2.2. | Обновление технических средств регулирования дорожного движения (замена) | АСП Нялинское | всего | 1415,9 | 100,0 | 150,0 | 325,9 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 1415,9 | 100,0 | 150,0 | 325,9 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2.3. | Установка ограждающих конструкций | АСП Нялинское | всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме II | | | **всего** | **2663,3** | **350,0** | **200,0** | **433,3** | **0,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 2663,3 | 350,0 | 200,0 | 433,3 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Подпрограмма III: Снижение затрат электроэнергии на уличное освещение | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1. | Модернизация уличного освещения, замена оборудования на более энергоэффективного | АСП Нялинское | всего | 3739,1 | 380,0 | 316,5 | 319,6 | 323,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 3739,1 | 380,0 | 316,5 | 319,6 | 323,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Итого по подпрограмме III | | | всего | **3739,1** | **380,0** | **316,5** | **319,6** | **323,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 3739,1 | 380,0 | 316,5 | 319,6 | 323,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Подпрограмма IV: Развитие транспортной инфраструктуры в части развития воздушного транспорта | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1. | Строительство взлетно-посадочной полосы для малой авиации | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Содержание вертолетных площадок | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме IV | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V: Строительство объектов транспортной инфраструктуры межмуниципального и регионального значения, предусмотренных Генеральным планом ХМАО-Югры и Генеральным планом сельского поселения Нялинское | | | | | | | | | | |  | | | |
| 5.1. | Газопровод высокого давления в с. Нялинское | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Газопровод высокого давления в п. Пырьях | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме V | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VI: Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Генеральным планом сельского поселения Нялинское | | | | | | | | | | |  | | | |
| 6.1. | Автодорога «Нялинское-Пырьях-Кышик-Лянтор» | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Автозаправочная станция в п. Пырьях | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Автостанция в п. Пырьях | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме VI | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | **35181,7** | **3210,6** | **4072,5** | **4704,9** | **4949,1** | **3919,1** | **2865,1** | **2865,1** | **2865,1** | **2865,1** | **2865,1** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 35181,7 | 3210,6 | 4072,5 | 4704,9 | 4949,1 | 3919,1 | 2865,1 | 2865,1 | 2865,1 | 2865,1 | 2865,1 |

.».