МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.04.2015                                                          		                             № 68

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 30 сентября 2013 года № 249

«Об утверждении муниципальной

программы «Электроснабжение,

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

муниципального образования

Ханты-Мансийский район

на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                               в Российской Федерации» и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Электроснабжение, энергосбережение                      и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы» (с изменениями                        от 31 марта 2014 года № 59, от 12 августа 2014 года № 221,                                     от 19 сентября 2014 года № 251, от 30 сентября 2014 года № 280,                           от 20 октября 2014 года № 304, от 26 января 2015 года № 13) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы – 1 081 570,8 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 1 027 199,9 тыс. рублей, бюджет района – 54 370,9 тыс. рублей): 2014 год (план) – 300 778,8 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 255 369,1 тыс. рублей, бюджет района – 45 409,7 тыс. рублей); 2014 год (факт) – 295 297,8 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 252 292,9 тыс. рублей, бюджет района – 43 004,9 тыс. рублей); 2015 год – 272 388,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 265 653,0 тыс. рублей, бюджет района – 6 735,0 тыс. рублей); 2016 год – 256 772,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 254 641,0 тыс. рублей, бюджет района – 2 131,0 тыс. рублей); 2017 год – 257 113,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 254 613,0 тыс. рублей, бюджет района – 2 500,0 тыс. рублей) |
| --- | --- |

».

1.2. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                   и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить                                на заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ                       Корниенко Ю.И.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района                                                         Т.А.Замятина

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 03.04.2015 № 68

«Приложение 1 к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы

Муниципальная программа: «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы».

Координатор Программы: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

| № п/п | Наименование показателей | Еденицаизмере-ния | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 22 | 30,1 |  | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 1.1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 19,3 | 26,8 |  | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 1.1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 52,5 | 51,1 |  | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| 2.1.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,21 | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.1.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 2,35 | 2,28 |  | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 2.1.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0,140 | 0,138 |  | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 2.1.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 1,07 | 0,54 |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.1.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,128 | 0,126 |  | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 2.2.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 7,72 | 7,52 |  | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 2.2.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 3,40 | 3,30 |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 2.2.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 58,35 | 56,20 |  | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 |
| 2.2.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 34,93 | 34,31 |  | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 |
| 2.2.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | 0,019 | 0,019 |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ тыс.МВтч | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | На природном газе | тыс.м3/ тыс. Гкал | 146,0 | 144,8 |  | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
| 2.3.2.2. | На твердом топливе | тыс.т/ тыс.Гкал | 208,17 | 207,60 |  | 207,60 | 207,60 | 207,60 | 207,60 |
| 2.3.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 8,58 | 8,58 |  | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| 2.3.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 6,8 | 6,8 |  | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 2.3.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 | 0,96 | 0,96 |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 2.3.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 | 0,85 | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 2.3.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/м2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2 к Программе

Основные программные мероприятия

| № | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Источники финансиро-вания |  | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  | Исполнители Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Энергетическая эффективность при производстве и передаче энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 3. | Регулирование цен (тарифов), направленное на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 5. | Ремонт сетей тепло- и водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции (в ППУизоляции) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего |  | 4 390, 80 | 4 390,80 | 4 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКСиР» |
|  |  |  | бюджет района – всего |  | 4 390, 80 | 4 390,80 | 4 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  | 4 390, 80 | 4 390,80 | 4 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (п. Сибирский, с. Зенково, с. Тюли, с. Батово, п. Выкатной, д. Ярки, д. Шапша, п. Бобровский) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКСиР» |
|  |  |  | бюджет района – всего |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 7. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в с. Зенково | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего |  | 4 375, 00 | 5 000,00 | 4 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКСиР» |
|  |  |  | бюджет района – всего |  | 4 375, 00 | 5 000,00 | 4 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  | 4 375, 00 | 5 000,00 | 4 375,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 8. | Ремонт приборов учета газа в газовых котельных Ханты-Мансийского района (д. Шапша, с. Троица, д. Белогорье, с. Цингалы, п. Луговской, с. Батово, п. Выкатной, п. Сибирский) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего |  | 2 289, 90 | 2 289,90 | 2 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКСиР» |
|  |  |  | бюджет района – всего |  | 2 289, 90 | 2 289,90 | 2 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  | 2 289, 90 | 2 289,90 | 2 289,90 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 9. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего |  | 974,00 | 0,0 | 0,0 | 974,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  | бюджет автономно-го округа |  | 974,00 | 0,0 | 0,0 | 974,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района – всего |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинанси-рование расходов за счет средств бюджета автономно-го округа |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | возобновля-емые источники энергии на территории муници-пального образования отсутст-вуют |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 11. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 12. | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 13. | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 14. | Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 15. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего |  | 12 029, 70 | 11 680,70 | 11 055,70 | 974,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автоном-ного округа |  | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района – всего |  | 11 055, 70 | 11 680,70 | 11 055,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  | 11 055, 70 | 11 680,70 | 11 055,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автоном-ного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 246 151, 0 |  | 84 729,0 | 79 873,0 | 56 118,0 | 53 772,0 | 56 388,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  | бюджет автоном-ного округа | 202 835, 8 |  | 51 000,0 | 47 923,8 | 49 383,0 | 51 641,0 | 53 888,0 |  |
|  |  |  | бюджет района – всего | 43 315,2 |  | 33 729,0 | 31 949,2 | 6 735,0 | 2 131,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинанси-рование расходов за счет средств бюджета автоном-ного округа | 43 315,2 |  | 33 729,0 | 31 949,2 | 6 735,0 | 2 131,0 | 2 500,0 |  |
| 3. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 823 390, 1 |  | 204 369,1 | 204 369,1 | 215 296,0 | 203 000,0 | 200 725,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  | бюджет автоном-ного округа | 823 390, 1 |  | 204 369,1 | 204 369,1 | 215 296,0 | 203 000,0 | 200 725,0 |  |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинанси-рование расходов за счет средств бюджета автоном-ного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 1 069 541,1 |  | 289 098,1 | 284 242,1 | 271 414,0 | 256 772,0 | 257 113,0 |  |
|  |  |  | бюджет автоном-ного округа | 1 026 225,9 |  | 255 369,1 | 252 292,9 | 264 679,0 | 254 641,0 | 254 613,0 |  |
|  |  |  | бюджет района – всего | 43 315,2 |  | 33 729,0 | 31 949,2 | 6 735,0 | 2 131,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинанси-рование расходов за счет средств бюджета автоном-ного округа | 43 315,2 |  | 33 729,0 | 31 949,2 | 6 735,0 | 2 131,0 | 2 500,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование у населения знаний и навыков энергосбережения с использованием региональных информационных ресурсов и инновационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | не требуют дополни-тельного бюджетного финансиро-вания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Программе |  | всего | 1 081 570,8 |  | 300 778,8 | 295 297,8 | 272 388,0 | 256 772,0 | 257 113,0 |  |
|  |  |  | бюджет автоном-ного округа | 1 027 199,9 |  | 255 369,1 | 252 292,9 | 265 653,0 | 254 641,0 | 254 613,0 |  |
|  |  |  | бюджет района – всего | 54 370,9 |  | 45 409,7 | 43 004,9 | 6 735,0 | 2 131,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 11 055,7 |  | 11 680,7 | 11 055,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софина-нсирование расходов за счет средств бюджета автоном-ного округа | 43 315,2 |  | 33 729,0 | 31 949,2 | 6 735,0 | 2 131,0 | 2 500,0 |  |

».