ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2023 № 93

с. Цингалы

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Цингалы от 30.11.2020 № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Цингалы на 2020 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Цингалы:

1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Финансово-экономическому сектору администрации сельского поселения Цингалы производить финансирование муниципальной программы.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации сельского поселения Цингалы от 30.11.2020 № 65 ««Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Цингалы на 2020 – 2025 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

2.1. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2020 – 2025 годах – 32038,36 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 10948,11 тыс. руб.  2021 год - 6712,95 тыс. руб.  2022 год - 3526,2 тыс. руб.  2023 год – 8234,5 тыс. руб.  2024 год – 1308,3 тыс. руб.  2025 год – 1308,3 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта районного бюджета |

»;

2.2. Пункт 4.1 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции:

«4.1. Общий объем финансирования Программы составляет: 2020 – 2025 годах – 32038,36 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 10948,1 тыс. руб.

2021 год - 6712,9 тыс. руб.

2022 год - 3526,2 тыс. руб.

2023 год - 8234,5 тыс. руб.

2024 год – 1308,3 тыс. руб.

2025 год – 1308,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020– 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета сельского поселения Цингалы на 2020 – 2025 год.».

2.3. Внести в приложение 2 к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Цингалы на 2020 – 2025 годы» следующие изменения:

2.3.1. «Паспорт подпрограммы 2» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования  подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 2020 – 2025 годах – 32038,36 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 10948,1 тыс. руб.  2021 год - 6712,9 тыс. руб.  2022 год - 3526,2 тыс. руб.  2023 год - 8234,5 тыс. руб.  2024 год – 1308,3 тыс. руб.  2025 год – 1308,3 тыс. руб. |

».

2.3.2. Абзац 4 раздела 4 изложить в новой редакции:

«Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 32038,36 тыс. рублей.».

2.4. Таблицу № 1 Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Цингалы на 2020-2025 годы» Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Цингалы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Цингалы А.И. Козлов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Цингалы

от 21.12.2023 № 93

«Таблица № 1»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Цингалы на 2020-2025 годы»

Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Цингалы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования | 2020  год, тыс. рублей | 2021  год, тыс. рублей | 2022  год, тыс. рублей | 2023  год, тыс. рублей | 2024  год, тыс. рублей | 2025  год, тыс. рублей |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Цингалы» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание и обслуживание зоны отдыха ул. Мира | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 1656,199 | 506,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.2. | Строительство единого комплексного здания ул. Мира 24 | Администрация  с.п. Цингалы | 2023 год | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации единого комплексного здания ул. Мира 24 | Администрация  с.п. Цингалы | 2022 год | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.4. | Строительство дорог общего пользования в бетонном исполнении | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.5. | Обустройство мест для отдыха (в устье протоки летняя и возле горы Чугас) | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.6. | Приобретение и установка новых детских игровых и спортивных площадок | Администрация  с.п. Цингалы | 2021 год | Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.7. | Реконструкция детской площадки ул. Б.Лосева (в районе лесоучастка) | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.8. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха, чистка дорог от снега в зимний период | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 100,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.9. | Ремонт памятника участникам ВОВ | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.10. | Приобретение и установка элементов благоустройства и текущий ремонт (скамейки, урны, передвижных беседок и т.д.) | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 393,2 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.11. | Приобретение светодиодных светильников | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.12. | Снос ветхого жилья в с. Цингалы. | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 300,00 | 00,0 | 300 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.13. | Приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта тракторов и малой механизации | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.14. | Приобретение мотоблоков, газонокосилок и пил, мотопомп, кусторезов и т.д. | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.15. | Обслуживание и содержание тротуаров в с. Цингалы | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 2031,483 | 681,0 | 2031,5 | 00,0 | 00,0 |
| 2.16 | Обустройство зоны отдыха по ул. Мира | Администрация  с.п. Цингалы | 2020 год | Бюджет поселения | 318,20 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского района | 1323,80 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.17 | Обслуживание пожарных водоемов | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 105,26 | 105,0 | 105,3 | 00,0 | 00,0 |
| 2.18 | Благоустройство территории кладбища с. Цингалы | Администрация  с.п. Цингалы | Ежегодно | Бюджет поселения | 928,5 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Ханты-  Мансийского района | 1770,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.19 | Обслуживание и содержание территории кладбища с. Цингалы | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 1537,609 | 811,8 | 1537,6 | 00,0 | 00,0 |
| 2.20 | Обкашивание и вырубка кустов по водозащитным дамбам | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.21 | Озеленение территории (покос, посадка насаждений), ликвидация свалок | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.22 | Ремонт, содержание детских площадок | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет Ханты-Мансийского района | 3000 | 0,00 | 00,0 | 1656,2 | 00,0 | 00,0 |
| 2.23 | Устройство ограждения администрации | Администрация  с.п. Цингалы | 2021 год | Бюджет поселения | 119,11 | 302,7 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского района | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.24 | Устройство тротуаров | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 439,3 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского района | 979 | 00,0 | 00,0 | 1500,0 | 00,0 | 00,0 |
| Наказы избирателей | 300 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.25 | Содержание имущества | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1158,3 | 100,0 | 100,0 |
| 2.26 | Уличное освещение | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 900,0 | 900,0 | 557,0 | 00,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.27 | Содержание уличного освещения | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 77,0 | 179,7 | 200 | 00,0 | 208,3 | 208,3 |
| 2.28 | Охрана МКУК СДКД | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1664,4 | 00,0 | 00,0 |
| 2.29 | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий | Администрация  с.п. Цингалы | ежегодно | Бюджет поселения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,7 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского района | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 75,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 5,5 | 00,0 | 00,0 |
|  | ИТОГО | | | | 10948,11 | 6712,95 | 3526,2 | 8234,5 | 1308,3 | 1308,3 |