**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

16.02.2024 № 432

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского

района» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

16.02.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 16.02.2024 № 432

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»

за 2023 год (далее – информация).

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 338.

Целью Программы является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений, увеличение количества объектов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2023 год составляет 80 269,2 тыс. рублей, из них 1 061,7 тыс. рублей – из федерального бюджета, 3 281,4 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 75 926,1 тыс. рублей – из бюджета района, в том числе 55 604,2 тыс. рублей – средства предприятий-недропользователей, справочно – 1 352,8 тыс. рублей – средства сельских поселений. Фактическое исполнение составило 64 156,1 тыс. рублей (79,9 % от плана на 2023 год).

Для достижения поставленной цели в 2023 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» полностью реализовано мероприятие «Выполнение работ по благоустройству лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск (беседки, зрительская трибуна, пейнтбольная площадка, площадка Workout, фотозона)» на сумму 3 402,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Благоустройство территории СП Селиярово». В целях реализации данного мероприятия администрацией сельского поселения Селиярово выполнены работы по ремонту тротуаров, покрытия детской площадки и устройству тротуарной плитки на сумму 563,7 тыс. рублей.

- «Строительство сквера в с. Елизарово». В рамках мероприятия выполнены работы по отсыпке территории сквера, стоимость работ составила 100,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. В рамках реализации мероприятия выполнены работы по устройству велосипедной дорожки, работы по устройству площадок и дорожек для отдыха, приобретены скамейки и урны, мобильные туалетные кабины, а также произведено освещение пешеходной дорожки на сумму общую сумму 5 656,6 тыс. рублей.

- «Благоустройство зоны отдыха с. Тюли сельского поселения Выкатной». В рамках исполнения мероприятия администрацией сельского поселения Выкатной приобретены и установлены малые архитектурные формы на сумму 500,0 тыс. рублей.

- «Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы по ремонту и окраске калитки универсальной спортивной площадки на сумму 1,0 тыс. рублей.

- «Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы по ремонту детской площадки на сумму 103,8 тыс. рублей.

- «Устройство подхода к дебаркадеру в п. Кирпичный». В рамках данного мероприятия выполнены работы по гидрографической съемке рельефа дна реки на сумму 156,5 тыс. рублей.

- «Устройство детско-спортивной площадки в с. Троица». Работы выполнены на сумму 4 003,5 тыс. рублей. Работы по устройству детско-спортивной площадки выполнены в полном объеме.

- «Устройство детско-спортивной площадки в с. Кышик». Мероприятие исполнено на сумму 5 025,9 тыс. рублей. Работы по устройству детско-спортивной площадки выполнены в полном объеме.

- «Обустройство детской площадки на территории Храма в честь Святых Первоопостальных Петра и Павла, расположенного по ул. Центральная, д. 1а в д.Ярки Ханты-Мансийского района». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы в полном объеме, финансирование составило 2 957,1 тыс. рублей.

- «Ремонт прорезиненного покрытия детской площадки в д. Шапша, ул.Северная, д.3а, Ханты-Мансийского района». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Шапша произведен ремонт прорезиненного покрытия на сумму 1 778,9 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Шапша (Приобретение и установка хоккейной площадки с ограждением за воротами)». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Благоустройство сельского поселения Шапша (Выполнение работ по обустройству территории около хоккейного корта в д. Шапша по улице Молодежная)». Мероприятие администрацией сельского поселения Шапша исполнено на сумму 1 000,0 тыс. рублей (в полном объеме).

- «Обустройство территории Workout в п. Выкатной». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Выкатной выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 100,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство СП Выкатной (Укрепление берега р. Конда п. Выкатной: приобретение щебня, заполнение габионов)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Выкатной выполнены работы на сумму 2 206,5 тыс. рублей (в полном объеме).

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (Разработка ПСД объектов благоустройства)». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству парка в п. Сибирский и сквера п. Реполово на сумму 307,5 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (Парк в п. Сибирский)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Сибирский выполнены работы на сумму 9 787,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (Сквер в с. Реполово)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Сибирский выполнены работы на сумму 5 037,7 тыс. рублей.

- «Благоустройство СП Цингалы (устройство тротуаров в п. Цингалы по адресу: от ул. Советской, д. 44 до ул. Советская, д. 86)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Цингалы работы выполнены на сумму 1 500,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

 - «Благоустройство СП Красноленинский (Строительство металлической лестницы на берегу п. Урманный)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Красноленинский выполнены работы на сумму 397,7 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Проведение капитального ремонта детской игровой площадки на территории МКОУ «СОШ п. Бобровский». В рамках данного мероприятия выполнены работы на 298,4 тыс. рублей. Реализация мероприятия в полном объеме планируется в летний период 2024 года.

- «Благоустройство сельского поселения Луговской (Устройство детской площадки в п. Кирпичный)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы на сумму 1 504,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Благоустройство сельского поселения Луговской (Благоустройство кладбища п. Кирпичный)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы на сумму 3 317,3 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Благоустройство СП Луговской (Благоустройство территории кладбища (подъездная дорога п. Кирпичный)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы на сумму 178,2 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Изготовление памятной "Капсулы" к юбилею села Селиярово». Работы выполнены в полном объеме. администрацией сельского поселения выполнены работы на сумму 115,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Благоустройство СП Шапша (выполнение работ по благоустройству территорий д. Ярки, д. Шапша, с. Зенково)». Администрацией сельского поселения Шапша заключены договоры на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования в д. Ярки, д. Шапша, с. Зенково на общую сумму 5 000,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования» предусмотрена реализация следующих инициативных проектов:

- «Обустройство памятника воинам-участникам Великой Отечественной войны, расположенного в с. Зенково Ханты-Мансийского района (Шапша)». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы по изготовлению и установке памятника на сумму 539,9 тыс. рублей.

- «Обустройство игрового комплекса п. Красноленинский». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Красноленинский выполнены работы по планировке территории и установке игрового комплекса на сумму 3 152,0 тыс. рублей.

- «Обустройство детской площадки по ул. Киевской 11А, в п. Горноправдинск». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Горноправдинск выполнены работы на сумму 933,6 тыс. рублей.

- «Благоустройство территории сельского поселения Луговской - благоустройство озера и скейт-парк п. Луговской, ул. Ленина, 82А». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения выполнены работы по отсыпке территории и укладке плитки на сумму 1 909,9 тыс. рублей.

- «Устройство игрового комплекса п. Урманный сельского поселения Красноленинский». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Красноленинский выполнены работы по планировке территории и установке игрового комплекса на сумму 1 334,8 тыс. рублей.

- «Устройство обелиска участникам Великой отечественной войны в п. Красноленинский». В рамках данного мероприятия администрацией сельского поселения Красноленинский выполнены работы на сумму 987,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2023 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2023 год представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

 к информации об итогах реализации

 муниципальной программы Ханты-Мансийского

 района «Благоустройство населенных пунктов

 Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % Исполнения  | Информация об исполнении |
|
| утверждено в бюджете района на 2023 год | исполнено (касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе | всего: | 80 269,2 | 64 156,1 | 79,9 |   |
| федеральный бюджет | 1 061,7 | 1 061,7 | 100 |
| бюджет автономного округа | 3 281,4 | 3 281,4 | 100,0 |
| бюджет района | 75 926,1 | 59 813,0 | 78,8 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 55 604,2 | 39 734,8 | 71,5 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 1 352,8 | 1 352,8 | 100,0 |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего: | 3 402,9 | 3 402,9 | 100 |   |
| федеральный бюджет | 1 061,7 | 1 061,7 | 100 |
| бюджет автономного округа | 1 660,6 | 1 660,6 | 100 |
| бюджет района | 680,6 | 680,6 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 496,2 | 496,2 | 100 |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск (беседки, зрительская трибуна, пейнтбольная площадка, площадка Workout, фотозона) | всего: | 3 402,9 | 3 402,9 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 1 061,7 | 1 061,7 | 100 |
| бюджет автономного округа | 1 660,6 | 1 660,6 | 100 |
| бюджет района | 680,6 | 680,6 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 496,2 | 496,2 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие: Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | всего: | 69 568,7 | 53 699,2 | 77,2 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 69 568,7 | 53 699,2 | 77,2 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 55 604,2 | 38 632,5 | 69,5 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 155,6 | 155,6 | 100 |
| 2.1. | Благоустройство территории СП Селиярово | всего: | 2 563,7 | 563,7 | 22,0 | Выполнены работы по ремонту тротуаров, покрытия детской площадки по ул. Набережная 4, также выполнены работы по устройству тротуарной плитки по ул. Колхозная 9. Остаток финансовых средств планируется к исполнению в рамках данного мероприятия в 2024 году. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 563,7 | 563,7 | 22,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 563,7 | 563,7 | 22,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство сквера в с. Елизарово | всего: | 100,0 | 100,0 | 100 | Выполнены работы по планировке территории – отсыпка песком. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 57,4 | 57,4 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной | всего: | 5 656,6 | 5 656,6 | 100,0 | Выполнены работы по устройству велосипедной дорожки, площадок и дорожек для отдыха, приобретены и поставлены – скамейки, урны, мобильные туалетные кабины, светильники со стойками на солнечных батареях. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 656,6 | 5 656,6 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 5 656,6 | 5 656,6 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Благоустройство зоны отдыха с.Тюли СП Выкатной | всего: | 500,0 | 500,0 | 100 | Работы выполнены – установлены МАФы, скамейки, столы со скамейками «Шахматный», урны.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 500,0 | 500,0 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 500,0 | 500,0 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях | всего: | 1,1 | 1,1 | 100 | Работы выполнены – окраска и ремонт калитки универсальной спортивной площадки. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1,1 | 1,1 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1,1 | 1,1 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5 | всего: | 103,8 | 103,8 | 100,0 | Работы выполнены – произведен ремонт детской площадки. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 103,8 | 103,8 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 103,8 | 103,8 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Устройство подхода к дебаркадеру в п. Кирпичный | всего: | 156,5 | 156,5 | 100,0 | Выполнены работы по гидрографической съемке рельефа дна реки. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 156,5 | 156,5 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Устройство детско-спортивной площадки в с. Троица | всего: | 4 003,5 | 4 003,5 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 003,5 | 4 003,5 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Устройство детско-спортивной площадки в с. Кышик | всего: | 5 025,9 | 5 025,9 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 025,9 | 5 025,9 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Благоустройство СП Выкатной | всего: | 0,03 | 0,0 | 0,0 | Планируется распределение денежных средств на укрепление берега р. Конда. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,03 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,03 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Обустройство детской площадки на территории Храма в честь Святых Первоопостальных Петра и Павла, расположенного по ул. Центральная, д. 1а в д. Ярки Ханты-Мансийского района | всего: | 2 957,1 | 2 957,1 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 957,1 | 2 957,1 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 155,6 | 155,6 | 100 |
| 2.12. | Ремонт прорезиненного покрытия детской площадки в д. Шапша, ул. Северная, д.3а, Ханты-Мансийского района | всего: | 1 778,9 | 1 778,9 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 778,9 | 1 778,9 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Благоустройство сельского поселения Шапша (Приобретение и установка хоккейной площадки с ограждением за воротами) | всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Благоустройство сельского поселения Шапша (Выполнение работ по обустройству территории около хоккейного корта в д. Шапша по улице Молодежная) | всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | Обустройство территории Workout в п. Выкатной | всего: | 5 000,0 | 100,0 | 2,0 | Работы выполнены. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 000,0 | 100,0 | 2,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 5 000,0 | 100,0 | 2,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | Благоустройство СП Выкатной (укрепление берега р. Конда п. Выкатной: приобретение щебня, заполнение габионов) | всего: | 6 206,5 | 2 206,5 | 35,6 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 206,5 | 2 206,5 | 35,6 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 6 206,5 | 2 206,5 | 35,6 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (Разработка ПСД объектов благоустройства) | всего: | 2 000,0 | 307,5 | 15,4 | Работы выполнены.Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году на разработку проектно-сметой документации. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 000,0 | 307,5 | 15,4 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 000,0 | 307,5 | 15,4 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (Парк в п. Сибирский) | всего: | 10 844,7 | 9 787,0 | 90,2 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году на озеленение, закупку и установку спортивного уличного оборудования. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 10 844,7 | 9 787,0 | 90,2 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 10 844,7 | 9 787,0 | 90,2 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (Сквер в с. Реполово) | всего: | 5 055,3 | 5 037,7 | 99,7 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году в рамках данного мероприятия. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 055,3 | 5 037,7 | 99,7 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 5 055,3 | 5 037,7 | 99,7 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. | Благоустройство СП Цингалы (устройство тротуаров в п. Цингалы по адресу: от ул. Советской, д. 44 до ул. Советская, д. 86) | всего: | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21. | Благоустройство СП Красноленинский (Строительство металлической лестницы на берегу п. Урманный) | всего: | 397,7 | 397,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 397,7 | 397,7 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 397,7 | 397,7 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22. | Проведение капитального ремонта детской игровой площадки на территории МКОУ «СОШ п. Бобровский» | всего: | 1 000,0 | 298,4 | 29,8 | Работы выполнены частично – произведен демонтаж резинового покрытия. Оплата за фактически выполненные работы. Остаток финансовых средств планируется к использованию. В 2024 году в рамках данного мероприятия. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 000,0 | 298,4 | 29,8 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 000,0 | 298,4 | 29,8 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23. | Благоустройство сельского поселения Луговской (Устройство детской площадки в п. Кирпичный) | всего: | 1 504,5 | 1 504,5 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 504,5 | 1 504,5 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 504,5 | 1 504,5 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24. | Благоустройство сельского поселения Луговской (Благоустройство кладбища п. Кирпичный) | всего: | 3 317,3 | 3 317,3 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 317,3 | 3 317,3 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 3 317,3 | 3 317,3 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25. | Благоустройство СП Луговской (Благоустройство территории кладбища (подъездная дорога п. Кирпичный) | всего: | 178,2 | 178,2 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 178,2 | 178,2 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 178,2 | 178,2 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26. | Благоустройство СП Луговской (строительство тротуаров, пешеходных дорожек в п. Кирпичный) | всего: | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Использование финансовых средств переносится на 2024 год. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27. | Изготовление памятной «Капсулы» к юбилею села Селиярово | всего: | 115,0 | 115,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28. | Благоустройство СП Шапша (выполнение работ по благоустройству территорий д. Ярки, д. Шапша, с. Зенково) | всего: | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.29. | Обустройство игрового комплекса п. Красноленинский | всего: | 1 102,3 | 1 102,3 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 102,3 | 1 102,3 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 102,3 | 1 102,3 | 100,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | всего: | 7 297,7 | 7 054,0 | 96,7 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 620,8 | 1 620,8 | 0,0 |
| бюджет района | 5 676,9 | 5 433,2 | 95,7 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 102,3 | 1 102,3 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 701,0 | 701,0 | 0,0 |
| 3.1. | Обустройство памятника воинам-участникам Великой Отечественной войны, расположенного в с. Зенково Ханты-Мансийского района (Шапша) | всего: | 539,9 | 539,9 | 100 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 539,9 | 539,9 | 100 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Обустройство игрового комплекса п. Красноленинский | всего: | 3 162,3 | 3 152,0 | 99,7 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 060,0 | 2 049,7 | 99,5 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 102,3 | 1 102,3 | 100 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Обустройство детской площадки по ул. Киевской 11 А, в п. Горноправдинск | всего: | 1 167,0 | 933,6 | 80,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 167,0 | 933,6 | 80,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Благоустройство территории сельского поселения Луговской – благоустройство озера и скейт-парк п. Луговской, ул. Ленина, 82А | всего: | 1 909,9 | 1 909,9 | 100,0 | Работы выполнены.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 909,9 | 1 909,9 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Устройство игрового комплекса п. Урманный сельского поселения Красноленинский | всего: | 933,8 | 933,8 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 933,8 | 933,8 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 401,0 | 401,0 | 100,0 |
| 3.6. | Устройство обелиска участникам Великой отечественной войны в п. Красноленинский | всего: | 687,0 | 687,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 687,0 | 687,0 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 300,0 | 300,0 | 100,0 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

 муниципальной программы Ханты-Мансийского

 района «Благоустройство населенных пунктов

 Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение целевых показателей за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.01.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество объектов благоустройства, единиц | Не менее 27 | 27 | 100 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды,% | 20 | 24,9 | 125 |
| 3 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, единиц | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Количество инициативных Проектов, ед. | 6 | 6 | 100 |