ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.11.2024											№ 547

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для

развития жилищного строительства

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

27.11.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.11.2024 № 547

Информация

О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 318.

Целью Программы является cоздание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства и стимулирование жилищного строительства.

Объем финансирования Программы на 2024 год составляет 15 605,3 тыс. рублей, из них 13 226,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 2 378,7 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое освоение финансовых средств за 2024 год составило 225,7 тыс. рублей или 1,45 % от плана.

Для достижения поставленной цели в 2024 году предусмотрена реализация 2 основных мероприятий: «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» и «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района».

В рамках основного мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с.Тюли)». По мероприятию принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ по контракту.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)». По мероприятию принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ по контракту.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)». По мероприятию принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ по контракту.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово)». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 на сумму 120,5 тыс. рублей. Подрядной организацией работы по разработке проектной документации и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования выполнены. Проект доработан по замечаниям Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и направлен на повторное согласование в Департамент недропользования и природных ресурсов, в целях получения заключения, выполнено описание территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

- «Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 20.03.2024 на сумму 145 тыс. рублей. Подрядной организацией подготовлены документы по 44 зонам (всего 50 зон) и направлены на постановку на кадастровый учет, внесены сведения в ЕГРН – 22 зоны. Срок реализации мероприятия до 31 декабря 2024 года.

В рамках основного мероприятия «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключены муниципальные контракты на общую сумму 12 916,5 тыс. рублей. Подрядными организациями документация подготовлена и направлена на согласование в соответствующие органы. Срок реализации мероприятия до 20 декабря 2024 года.

- «Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской». По мероприятию работы выполнены в полном объеме.

- «Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района». Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года предоставлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года

| № мероприятия (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего: | 15605,3 | 225,7 | 1,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 13226,6 | 200,9 | 1,5 |  |
|  |  | бюджет района | 2378,7 | 24,8 | 1,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 744,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1634,7 | 24,8 | 1,5 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Региональный проект «Региональный проект «Жилье» | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района | всего: | 1036,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 793,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 243,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 145,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 98,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли) | всего: | 135,3 | 0,0 | 0,0 | Контракт расторгнут. Средства планируется вернуть в соответствующие бюджеты. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 120,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская) | всего: | 366,5 | 0,0 | 0,0 | Контракт расторгнут. Средства планируется вернуть в соответствующие бюджеты. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 299,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково) | всего: | 299,7 | 0,0 | 0,0 | Контракт расторгнут. Средства планируется вернуть в соответствующие бюджеты. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 266,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово) | всего: | 120,4 | 0,0 | 0,0 | Проект находится в Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для получения заключения. Выполнено описание территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 107,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 13,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 13,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости | всего: | 145,0 | 0,0 | 0,0 | Внесены сведения в ЕГРН – 22 зоны. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 145,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | всего: | 14568,5 | 225,7 | 1,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 12432,9 | 200,9 | 1,6 |  |
|  |  | бюджет района | 2135,6 | 24,8 | 1,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1536,6 | 24,8 | 1,6 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | всего: | 13743,8 | 0,0 | 0,0 | Подрядными организациями подготовлена документация и направлена на согласование в соответствующие органы. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 12232,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1511,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1511,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской | всего: | 225,7 | 225,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет автономного округа | 200,9 | 200,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 24,8 | 24,8 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 24,8 | 24,8 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района | всего: | 599,0 | 0,0 | 0,0 | Контракт расторгнут. Средства планируется перераспределить на другие мероприятия программы. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2024 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год | 15,5 | 13,1 | 84,5 |
| 2 | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, процент | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процент | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество документации по планировке и межеванию территории Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов, единиц | 3 | 0 | 0 |