Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  05.05.2009

п.Кедровый                                                                                                     № 50-р

О санитарной очистке

и благоустройстве населенных

пунктов сельского поселения Кедровый

на 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях обеспечения санитарного благополучия в сельском поселении Кедровый:

1. Утвердить состав комиссии для организации и контроля за выполнением мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройства (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройству (приложение 2).

3. Утвердить план ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов (приложение 3).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения Н.В.Швецова.

Глава сельского поселения                                                     А.С.Шинкоренко

Приложение 1

к распоряжению  администрации

сельского поселения Кедровый

от 05.05.2009 № 50-р

Состав комиссии

по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения Кедровый

Сыстерова Г.М.                         – инспектор по имущественным и жилищным

отношениям, председатель комиссии

Муромцев А.В.                          – староста с. Елизарово, заместитель                                                        		                                    председателя

Члены комиссии:

Шинкоренко И.В.                      – депутат Совета депутатов сельского

поселения Кедровый

Слинкина О.В.                           – депутат Совета депутатов сельского

поселения Кедровый

Белов В.Ю.                                 – УУМ, старшина милиции

Калугин С.Н.                              – помощник участкового уполномоченного,

прапорщик

Хлебик С.П.                               – заведующая ФАП с.Елизарово

Жевлакова Е.С.                          – помощник врача эпидемиолога

Приложение 2

к распоряжению  администрации

сельского поселения Кедровый

от 05.05.2009 № 50-р

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета депутатов

Сельского поселения Кедровый

__________  В.А.Комаров

__________  2009 год

УТВЕРЖДАЮ

глава сельского поселения

Кедровый

____________    А.С.Шинкоренко

____________  2009 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения Кедровый | до 30.05.2008 | Глава поселения |
| 2 | 1-2 раза в год проводить экологические субботники по очистке территории поселков, лесополосы, кладбищ, береговой зоны. Проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | июнь, октябрь | Зам.главы администрации Лесничий Руководители предприятий Староста с.Елизарово |
| 3 | В течение лета регулярно проводить сбор бытового мусора по улицам с/п Кедровый с привлечением школьников | июнь-август | Зам.главы администрации Сыстерова Г.М. Муромцев А.В. |
| 4 | Организовать и обеспечить проведение очистки территорий предприятий и организаций, жилых домов, общественных мест от мусора, бытовых отходов, провести их благоустройство | в течение года | Руководители предприятий и организаций Комиссия по санитарной очистке и благоустройству Квартиросъемщики |
| 5 | Регулярно проводить проверки по очистке улиц и территорий предприятий и организаций с оформлением материалов на административную комиссию | в течение лета | Комиссия по санитарной очистке и благоустройству Белов В.И. Швецов Н.В. Калугин С.Н. Муромцев А.В. |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, согласно плана работ на 2008 год обеспечить населенные пункты мусоросборниками и регулярную вывозку мусора | июнь-октябрь | Мастера ЖЭК п.Кедровый - Козлов А.А. с.Елизарово – Петров Д.Н. |
| 7 | Обеспечить содержание объектов водоснабжения в соответствии с санитарными требованиями | постоянно | Мастера ЖЭК п.Кедровый - Козлов А.А. с.Елизарово – Петров Д.Н. |
| 8 | Привести в порядок подъездные пути к полигонам твердых бытовых отходов, выставить аншлаги | до 15.05.2008 г | Мастера ЖЭК п.Кедровый - Козлов А.А. с.Елизарово – Петров Д.Н. |

Приложение 3

к распоряжению  администрации

сельского поселения Кедровый

от 05.05.2009 № 50-р

Согласовано:                                                                            Утверждаю:

председатель Совета депутатов                           глава сельского поселения

сельского поселения Кедровый                           Кедровый

___________________В.А.Комаров                _____________А.С. Шинкоренко

План

Работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения Кедровый на 2009-2010 г.г.

| №п/п | Место нахождения | Метод ликвидации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Кедровый |
| 1. | Улица Старая Набережная (р-н старых 2-х этажек) | Вывоз мусора | Бытовые отходы Многолетней давности |
| 2. | Улица Дорожная ( перекресток с ул. Лесная) | Вывоз мусора | Отходы от разрубки мин. полосы. |
| 3. | Улица 60 лет Октября ( теплотрасса к котельной) | Вывоз мусора | Погибшие деревья |
| 4. | Ул. Лесная ( проулок Шибаева) | Вывоз мусора | Установить ограждение под свалку отходов |
| 5. | Ул. Дорожная (р-н электростанции) | Вывоз отходов производства (бревен, досок, железа) | Установить знак «Свалка мусора запрещена» |
| 6. | Ул. Старая Набережная ( лог от Балецкого в сторону пилорамы) | Отсыпка грунтом | Установить знак «Свалка мусора запрещена» |
| 7. | Берег р. Обь возле кладбища | Вывоз отходов | Бытовые отходы |
| 8. | Ул. Старая набережная (лог возле старой пекарни) | Распиловка и вывоз бревен | Остатки сгнившего мостика |
| 9. | Ул. Механизаторов ( лог, р-н старой бани) | Отсыпка грунтом | Бытовые отходы |
| с. Елизарово |
| 1. | Между кладбищем и полигоном ТБО (100*70)= 7000 м² | Устройство траншеи бульдозером Т-170 и захоронение | Древесные отходы и металлолом |
| 2. | Район старого бывшего овощехранилища (65*30)-1950 м² | Устройство траншеи бульдозером Т-170 и захоронение | Древесные, бытовые отходы и металлолом |