**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 285

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития

жилищного строительства Ханты-

Мансийского района на 2022 – 2025 годы»

за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 285

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района».

Программа направлена на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства с целью обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год составляет 1 938,5 тыс. рублей, из них 217,4 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 1 721,1 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составляет 1 938,5 тыс. рублей (100% от плана на 2022 год).

Для достижения поставленной цели в 2022 году предусмотрена реализация основного мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района».

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация)» с объемом финансирования 27,5 тыс. рублей из бюджета района. Работы по мероприятию выполнены в полном объеме.

- «Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры» с объемом финансирования 1 666,7 тыс. рублей из бюджета района. Работы по мероприятию выполнены в полном объеме.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях)» с объемом финансирования 217,4 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 26,9 тыс. рублей из бюджета района. Работы по мероприятию выполнены в полном объеме.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного строительства

Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение Программы в разрезе мероприятий за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия  |
|
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе | всего: | 1938,50 | 1938,50 | 100,0 |   |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет автономного округа | 217,40 | 217,40 | 100,0 |
| бюджет района | 1721,10 | 1721,10 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1. | Региональный проект «Региональный проект «Жилье» | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района  | всего: | 1938,50 | 1938,50 | 100,0 |   |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет автономного округа | 217,40 | 217,40 | 100,0 |
| бюджет района | 1721,10 | 1721,10 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0 | Работы выполнены |
| 2.1. | Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация) | всего: | 27,50 | 27,50 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет района | 27,50 | 27,50 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2. | Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры | всего: | 1666,70 | 1666,70 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1666,70 | 1666,70 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях) | всего: | 244,30 | 244,30 | 100,00 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 217,40 | 217,40 | 100,00 |
| бюджет района | 26,90 | 26,90 | 100,00 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного строительства

Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации Программы | Значение показателя по годам на 2022 год | Исполнение по состоянию на 01.01.2023 года | % исполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год | 15,500 | 15,627 | 100,8 |
| 2. | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, процент | 100 | 34 | 34 |
| 3. | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, процент | 100 | 100 | 100 |
| 4.  | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процент | 100 | 100 | 100 |