МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.10.2016                                                                                            № 975-р             г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий

по приведению зон санитарной охраны

водозаборов в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района в соответствие

с утвержденными проектами организации

зон санитарной охраны в д. Белогорье,

п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица,

с. Селиярово, с. Елизарово, п. Сибирский

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 в Российской Федерации», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения»:

1. Утвердить план мероприятий по приведению зон санитарной охраны водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района                 в соответствие с утвержденными проектами организации зон санитарной охраны в д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица,                            с. Селиярово, с. Елизарово, п. Сибирский согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                 и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района                                                     Ю.И.Корниенко

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 04.10.2016 № 975-р

План мероприятий по приведению  зон санитарной охраны водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствие с утвержденными проектами организации зон санитарной охраны в  д. Белогорье,

п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица, с. Селиярово, с. Елизарово, п. Сибирский

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в генеральные планы сельского поселения Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, с. Троица) в части приведения в соответствие вида территориальных зон в границах первого пояса ЗСО источников водоснабжения в указанных населенных пунктах | до 31 декабря 2016 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района |
| 2. | Внесение изменений в генеральные планы сельского поселения Кедровый (с. Елизарово), сельского поселения Сибирский (п. Сибирский, с. Батово) в части приведения в соответствие вида территориальных зон в границах первого пояса ЗСО источников водоснабжения в указанных населенных пунктах | до 1 марта 2017 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района |
| 3. | Восстановление технической и паспортной документации ВОС п. Луговской | до 15 декабря 2016 года | МП «ЖЭК-3» |
| 4. | Определение начальной максимальной цены контракта на ограждение 1 пояса ЗСО в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в д. Белогорье, с. Селиярово, с. Троица, п. Луговской, с. Елизарово, п. Сибирский | октябрь 2016 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района |
| 5. | Определение начальной максимальной цены контракта на мероприятия в п. Кирпичный: Ликвидация трех бездействующих скважин путем тампонажа на участке водозабора; Оборудование резервной скважины № 2 в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; Оборудование аппаратурой для системного контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности с требованиями п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сни П 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» рабочей и резервной скважин | октябрь 2016 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района |
| 6. | Определение начальной максимальной цены контракта на мероприятия в п. Сибирский: Обеспечение территории ЗСО охраной; Бурение резервной скважины в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Нарушение сети и сооружения», п. 5.13 | октябрь 2016 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района |
| 7. | Внесение на рассмотрение очередного заседания Думы Ханты-Мансийского района о выделении финансирования на 2017 год на реализацию мероприятия по приведению зон санитарной охраны водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствие с утвержденными проектами организации зон санитарной охраны в д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица, с. Селиярово, с. Елизарово, п. Сибирский | январь – февраль 2017 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района; комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района |
| 8. | Подготовка конкурсной документации для заключения контракта на выполнение работ по приведению зон санитарной охраны водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствие с утвержденными проектами организации зон санитарной охраны в д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица, с. Селиярово, с. Елизарово, п. Сибирский | февраль – март 2017 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района |
| 9. | Проведение конкурсных процедур по заключению контракта по приведению зон санитарной охраны водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствие с утвержденными проектами организации зон санитарной охраны в д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица, с. Селиярово, с. Елизарово, п. Сибирский | март – апрель 2017 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района; комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района; |
| 10. | Исполнение контракта по приведению зон санитарной охраны водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствие с утвержденными проектами организации зон санитарной охраны в д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица, с. Селиярово, с. Елизарово, п. Сибирский | июль 2017 года | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района |