

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 27.10.2020 № 1103-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по организации

безаварийной работы зданий котельных

Ханты-Мансийского района

В целях реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации безаварийной работы зданий котельных Ханты-Мансийского района согласно приложению.
2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района обеспечить проведение мероприятий по исполнению плана мероприятий («дорожную карту») по организации безаварийной работы зданий котельных Ханты-Мансийского района в срок   
   до 31 августа 2021 года.
3. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района обеспечить финансирование по исполнению плана мероприятий («дорожную карту») по организации безаварийной работы зданий котельных Ханты-Мансийского района.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Наш района» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением распоряжением возложить на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 27.10.2020 № 1103-р

План мероприятий («дорожная карта») по организации безаварийной работы зданий котельных

Ханты-Мансийского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | п. Горноправдинск | Ремонт здания котельной «Таежная» Центральный проезд, 2а п. Горноправдинск | до 31.08.2021 | Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;  Департамент строительства, архитекторы и ЖКХ Ханты-Мансийского района |
| 2. | п. Горноправдинск | Комплекс работ по ремонту здания котельной «Сказка»  ул. Победы,1а/2  п. Горноправдинск | до 31.08.2021 | Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;  Департамент строительства, архитекторы и ЖКХ Ханты-Мансийского района |