

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22.01.2018 № 32

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 30 сентября 2013 года № 248

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»   
(с изменениями на 7 ноября 2017 года № 301) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 248

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) |
| Дата утверждения  муниципальной программы  (наименование и номер  соответствующего  нормативного правового акта) | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»);  департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск);  комитет по образованию администрации района;  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;  2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;  3) повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;  4) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;  5) улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда среди молодежи района в сфере энергосбережения и благоустройства |
| Подпрограммы или основные мероприятия | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»;  подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»;  подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»;  подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1) количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района (увеличение от 8 до 12 единиц);  2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам (увеличение с 23 до 25 единиц);  3) протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе:  сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 0,52 км);  сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 14,5 км);  4) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:  сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 19,0 км);  сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 км);  5) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт (увеличение с 0 до 5 единиц);  6) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохранение уровня 100%);  7) количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами (увеличение с 16 до 17 единиц);  8) количество отремонтированных многоквартирных домов (увеличение с 0 до 5 единиц);  9) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 20 %;  10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий (увеличение с 0 до 30%)  11) количество благоустроенных мест общего пользования (увеличение с 0 до 1) |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение  муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 1 323 024,8 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 256 315,7 тыс. рублей;  2015 год – 94 134,5 тыс. рублей;  2016 год – 322 228,9 тыс. рублей;  2017 год – 301 163,9 тыс. рублей;  2018 год – 136 555,1 тыс. рублей;  2019 год – 212 626,7 тыс. рублей;  федеральный бюджет – 906,3 тыс. рублей,  в том числе:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 906,3 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  бюджет автономного округа – 639 930,8 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;  2015 год – 79 741,0 тыс. рублей;  2016 год – 148 032,7 тыс. рублей;  2017 год – 114 530,9 тыс. рублей;  2018 год – 54 103,8 тыс. рублей;  2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;  бюджет района – 682 187,7 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;  2015 год – 14 393,5 тыс. рублей;  2016 год – 174 196,2 тыс. рублей;  2017 год – 185 726,7 тыс. рублей;  2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;  2019 год – 90 597,6 тыс. рублей;  справочно:  бюджет сельских поселений района – 900,0 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 201,0 тыс. рублей;  2015 год – 183,2 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 515,8 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей |

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы

социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Муниципальная программа направлена на решение вопросов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского района на начало реализации муниципальной программы в двухтрубном исполнении составляла 54 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляла 22 км или 40% от их общей протяженности.

В 2013 году услуга теплоснабжения предоставляется   
в 20 населенных пунктах тридцатью муниципальными котельными   
(18 – на природном газе, 11 – на угле и 1 – на электроэнергии). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования котельных к зиме.

Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имеющиеся водозаборы (31 ед. в 23 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района составляет 76,2 км, из них протяженность ветхих сетей составляла 24,6 км или 32 % от общей протяженности водопроводных сетей.

Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бытового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения.

Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.

В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального комплекса, и ежегодно осуществляется капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района.

Для достижения цели муниципальной программы развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств бюджета автономного округа.

Для достижения целей Программы, развития материально-технической базы предусмотрены следующие мероприятия:

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг;

повышение качества питьевой воды;

обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства;

повышение качества предоставления услуг ЖКХ;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района создается путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного – Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», в рамках которого осуществляется строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения.

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсидирование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование   
по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит создать действующую в режиме регулируемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Ханты-Мансийского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строительства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами коммунальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секторе, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: планирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, так и в рамках субсидирования предприятий и организаций.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов в соответствии с положением о системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района.

В рамках Программы реализуется мероприятие «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   
на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года   
№ 423-п, которое является одним из приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» Программы. Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, определены основные приоритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;

улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда молодежи района в сфере энергосбережения и благоустройства;

развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры на территории Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке – таблица 1.

Показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактически приобретенной техники в рамках Программы за период реализации Программы с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района»;

Pn – единица техники;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является ведомственная статистика департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функционирующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из протяженности строящихся объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения»;

Pn – протяженность сетей, км;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании проведенных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду, а также в рамках исполнения плановых мероприятий. Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов коммунального хозяйства в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт»;

Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы условия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где:

N – показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами»;

Pn – населенный пункт, ед.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов» определяется от фактически отремонтированных домов в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов»;

Pn – многоквартирный дом, ед.;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» – предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных услуг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)\*100, где:

Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.;

Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий» определяется   
от фактического количества населенных пунктов, где осуществлялось благоустройство территорий, в общем количестве населенных пунктов района, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)/S\*100, где:

N – показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий»;

Pn – населенные пункты, охваченные работами по благоустройству территорий, ед.;

S – общее количество населенных пунктов в районе (30 единиц), ед.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Мансийского района» определяется от фактически благоустроенных мест общего пользования в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Мансийского района»;

Pn – благоустроенные места общего пользования, ед.;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муниципальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на территории Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг.

2. Повышение качества питьевой воды.

Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства.

Мероприятие направлено на создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского района.

4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ.

Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

Мероприятие направлено на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строительство сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий проживания населения Ханты-Мансийского района; содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».

6. Аварийно-технический запас.

Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100% для оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района.

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансийского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

«Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий». Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Жилищным кодексом Российской Федерации и на обеспечении благоустройства территории населенных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к жилым домам, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   
на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года   
№ 423-п;

«Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Мероприятие направлено на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды. Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории представлен в приложении 1 к программе.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения».   
Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за коммунальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Мансийского района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами власти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных пунктов.

2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района бережное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному имуществу, культуру поведения в общественных местах.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее изменений, их согласование;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее

на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Внутренние риски:

недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает эффективность ее реализации в целом;

недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации.

Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

корректировка Программы по мере необходимости;

разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий и результатов Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно   
в порядке, установленном постановлением администрации района   
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование показателей результатов | Базовый показатель  на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района, ед. | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 3. | Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети газоснабжения, км | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| сети водоснабжения, км | 0 | 5,3 | 5,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 14,5 |
| 4. | Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения, км | 21,66 | 19,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| сети водоснабжения, км | 31,96 | 28,1 | 20,9 | 17,2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 5. | Количество объектов коммунального хозяйства,  в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ед. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, ед. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8. | Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <21 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| 10. | Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий, % | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11. | Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Мансийского района, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | |
| всего |  | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг (показатель 1) |  | всего | 26 138,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 26 138,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 26 138,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение ассенизаторской машины | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Приобретение мусоровоза  (п. Горноправдинск) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Приобретение трактора  (п. Красноленинский) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Приобретение дизель-генераторной установки для электроснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского района | департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района | всего | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Приобретение многофункционального комплекса (трактор, погрузчик, тележка и емкость для откачки ЖБО) для участка МП «ЖЭК-3» сельского поселения Цингалы | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Приобретение ассенизаторской машины на базе а/м «Урал» (для нужд сельского поселения Селиярово) | департамент имущественных и земельных отношений | всего | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Приобретение трактора  с. Цингалы | департамент имущественных и земельных отношений | всего | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 2) |  | всего | 408 071,6 | 48 361,6 | 25 262,0 | 118 645,2 | 89 597,9 | 36 321,1 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 256 095,5 | 0,0 | 18 724,0 | 80 525,1 | 53 433,6 | 18 023,2 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 151 976,1 | 48 361,6 | 6 538,0 | 38 120,1 | 36 164,3 | 18 297,9 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 103 639,1 | 48 361,6 | 6 182,0 | 0,0 | 33 863,3 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 48 337,0 | 0,0 | 356,0 | 38 120,1 | 2 301,0 | 3 065,7 | 4 494,2 |
| 1.2.1. | Разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов: | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 5 493,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 493,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 493,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. | с. Елизарово, с. Троица,  д. Белогорье, п. Луговской,  п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Батово, с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2. | д. Шапша, д. Ярки | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 325 359,1 | 9 183,3 | 14 950,0 | 116 875,2 | 79 234,6 | 15 232,2 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 222 967,8 | 0,0 | 14 800,5 | 78 844,1 | 43 933,6 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 102 391,3 | 9 183,3 | 149,5 | 38 031,1 | 35 301,0 | 15 232,2 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 57 415,5 | 9 183,3 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 44 975,8 | 0,0 | 149,5 | 38 031,1 | 2 301,0 | 0,0 | 4 494,2 |
| 1.2.2.1. | «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 310 409,1 | 9 183,3 | 0,0 | 116 875,2 | 79 234,6 | 15 232,2 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 208 167,3 | 0,0 | 0,0 | 78 844,1 | 43 933,6 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 102 241,8 | 9 183,3 | 0,0 | 38 031,1 | 35 301,0 | 15 232,2 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 57 415,5 | 9 183,3 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 44 826,3 | 0,0 | 0,0 | 38 031,1 | 2 301,0 | 0,0 | 4 494,2 |
| 1.2.2.2. | «Строительство водозабора  в п. Горноправдинск  Ханты-Мансийского района» (ПИР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 14 950,0 | 0,0 | 14 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14 800,5 | 0,0 | 14 800,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт ВОС  (с. Елизарово,  п. Красноленинский) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | Капитальный ремонт ВОС  в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.2. | Капитальный ремонт ВОС  в п. Красноленинский | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт ВОС  с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт ВОС  с. Батово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Капитальный ремонт ВОС  д. Белогорье | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт ВОС  с. Кышик | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Капитальный ремонт ВОС  с. Тюли | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Капитальный ремонт ВОС  с. Цингалы | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Капитальный ремонт ВОС  п. Сибирский | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Капитальный ремонт ВОС  с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт ВОС  п. Пырьях | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Капитальный ремонт ВОС  с. Зенково | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14. | Кадастровые работы, межевание земельного участка под строительство водозаборов п. Пырьях, с. Нялинское, п. Сибирский | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15. | «Строительство водозабора (скважины) в д. Согом» (ПИР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 753,7 | 1 431,7 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 753,7 | 1 431,7 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 753,7 | 1 431,7 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.16. | Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды ВОС д. Чембакчина | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17. | Капитальный ремонт ВОС  в с. Реполово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Установка водозаборной колонки в д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | «Реконструкция ВОС  в д. Ярки Ханты-Мансийского района», (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 36 488,9 | 0,0 | 4 130,0 | 1 770,0 | 9 500,0 | 21 088,9 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 33 127,7 | 0,0 | 3 923,5 | 1 681,0 | 9 500,0 | 18 023,2 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 361,2 | 0,0 | 206,5 | 89,0 | 0,0 | 3 065,7 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 3 361,2 | 0,0 | 206,5 | 89,0 | 0,0 | 3 065,7 | 0,0 |
| 1.2.20. | Строительство нового водозабора п. Пырьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.22. | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района.  3, 4 очередь» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.23. | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района.  2 очередь» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.24. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция ВОС  д. Ярки» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства (показатель 3) |  | всего | 91 446,3 | 27 871,8 | 11 865,1 | 18 265,9 | 289,6 | 16 577,0 | 16 576,9 |
| бюджет автономного округа | 59 551,0 | 15 509,0 | 8 703,0 | 10 473,6 | 0,0 | 12 432,7 | 12 432,7 |
| бюджет района – всего | 31 895,3 | 12 362,8 | 3 162,1 | 7 792,3 | 289,6 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 17 499,5 | 10 639,6 | 1 396,4 | 5 173,9 | 289,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 395,8 | 1 723,2 | 1 765,7 | 2 618,4 | 0,0 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| 1.3.1. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 15 299,3 | 15 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 13 769,4 | 13 769,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 529,9 | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 529,9 | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки  д. Шапша Ханты-Мансийского района.  1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР, СМР)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка строительства объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки  д. Шапша Ханты-Мансийского района.  1, 2 очереди. 1 очередь.» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района. (I, II этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | Строительство объекта «Инженерные сети микрорайона Кедровый  (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Наружное газоснабжение.  2 очередь. II этап.» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 932,9 | 1 932,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 739,6 | 1 739,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 193,3 | 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 193,3 | 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (3, 4 этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 22 762,0 | 0,0 | 9 670,0 | 13 092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 19 176,6 | 0,0 | 8 703,0 | 10 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 585,4 | 0,0 | 967,0 | 2 618,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 3 585,4 | 0,0 | 967,0 | 2 618,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7. | Строительство объекта «Инженерные сети  в п. Луговской Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 33 153,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 577,0 | 16 576,9 |
| бюджет автономного округа | 24 865,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 432,7 | 12 432,7 |
| бюджет района – всего | 8 288,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 8 288,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| 1.3.8. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района. (4 этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.9. | Корректировка проектной документации объекта «Сети водоснабжения  в п. Выкатной Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.10. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта «Строительство инженерные сети (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.11. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 798,7 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 798,7 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 798,7 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.12. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района. (3 этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.13. | Изготовление технического плана на сети водоснабжения по объекту «Реконструкция инженерных сетей и сооружений в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.14. | Оплата исполнительного листа по иску ООО «ПромНефтеСтрой» (Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.15. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района»  (1 этап) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.16. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района»  (3 этап) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.17. | Изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (1 этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.18. | Изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (3 этап)» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.19. | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки  д. Шапша» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ (показатель 4) |  | всего | 300 859,6 | 34 819,4 | 27 265,9 | 87 021,5 | 79 047,8 | 35 251,6 | 37 453,4 |
| бюджет автономного округа | 97 201,9 | 18 595,4 | 25 146,2 | 32 938,4 | 10 483,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 203 657,7 | 16 224,0 | 2 119,7 | 54 083,1 | 68 564,7 | 30 232,2 | 32 434,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 197 285,7 | 15 442,2 | 748,0 | 51 444,9 | 67 512,8 | 29 968,0 | 32 169,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 372,0 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 1 051,9 | 264,2 | 264,2 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Подготовка к работе в осенне-зимний период, в том числе: |  | всего | 160 986,4 | 33 366,6 | 27 449,1 | 50 260,5 | 37 141,2 | 5 283,6 | 7 485,4 |
| бюджет автономного округа | 97 201,9 | 18 595,4 | 25 146,2 | 32 938,4 | 10 483,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 63 400,3 | 14 570,2 | 2 119,7 | 17 322,1 | 26 658,1 | 264,2 | 2 466,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 57 028,3 | 13 788,4 | 748,0 | 14 683,9 | 25 606,2 | 0,0 | 2 201,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 372,0 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 1 051,9 | 264,2 | 264,2 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. | Подготовка к работе в осенне-зимний период | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 4 121,6 | 4 121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 943,2 | 943,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 178,4 | 3 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 124,7 | 3 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.2. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 149 181,8 | 25 225,6 | 23 785,5 | 50 260,5 | 37 141,2 | 5 283,6 | 7 485,4 |
| бюджет автономного округа | 88 959,9 | 13 833,8 | 21 665,8 | 32 938,4 | 10 483,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 60 221,9 | 11 391,8 | 2 119,7 | 17 322,1 | 26 658,1 | 264,2 | 2 466,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 53 903,6 | 10 663,7 | 748,0 | 14 683,9 | 25 606,2 | 0,0 | 2 201,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 318,3 | 728,1 | 1 371,7 | 2 638,2 | 1 051,9 | 264,2 | 264,2 |
| 1.4.1.3. | Субсидии на возмещение затрат, предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправ-динск) | всего | 7 683,0 | 4 019,4 | 3 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 298,8 | 3 818,4 | 3 480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.4. | Субсидии на возмещение затрат, предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Нераспределенные субсидии на реализацию подпрограммы | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Разработка инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Ремонт сетей тепло и водоснабжения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (д. Шапша,  п. Пырьях, с. Нялинское,  п. Луговской) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | Переустройство водопропускной трубы в районе переулка Школьный, 8б, п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6. | Субсидия на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 134 992,9 | 0,0 | 0,0 | 35 738,1 | 39 318,8 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| бюджет района – всего | 134 992,9 | 0,0 | 0,0 | 35 738,1 | 39 318,8 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 134 992,9 | 0,0 | 0,0 | 35 738,1 | 39 318,8 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| 1.4.8. | Ремонт наружных сететй канализации жилого дома по ул. Колхозная, 9  в с. Селиярово (замена двух септиков) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9. | Проведение экспертизы качества каменного угля | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10. | Устройство водоотводной канавы по ул. Б.Фирсовых  в с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.11. | Разработка проектной документации на устройство ливневой канализации, прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул. Колхозная, д. 9  в с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.12. | Устройство ливневой канализации, прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул. Колхозная, д. 9  в с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатель 5) |  | всего | 220 776,2 | 87 850,3 | 10 745,2 | 25 146,3 | 55 151,6 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| бюджет автономного округа | 115 510,9 | 73 550,9 | 8 678,1 | 4 617,6 | 28 664,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 105 265,3 | 14 299,4 | 2 067,1 | 20 528,7 | 26 487,3 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95 585,5 | 10 428,3 | 1 477,3 | 20 418,5 | 21 378,6 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 9 679,8 | 3 871,1 | 589,8 | 110,2 | 5 108,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка ПСД) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 278,2 | 0,0 | 639,1 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 278,2 | 0,0 | 639,1 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 278,2 | 0,0 | 639,1 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Межевание земельного участка под строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Таежная», 3-я очередь  п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5. | Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки  с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6. | Сети электроснабжения  в с. Нялинское (межевание земельного участка и постановка на кадастровый учет) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7. | Газификация  п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (дополнительные работы) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 41 707,3 | 39 621,9 | 2 085,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 39 621,9 | 37 640,8 | 1 981,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 085,4 | 1 981,1 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 085,4 | 1 981,1 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.8. | Технологическое присоединение объекта «Газификация п. Кирпичный» (блочно-модульная котельная) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.9. | Газовая котельная (Школьная)  п. Горноправдинск (ПСД, информация о состоянии окружающей среды, изготовление межевого дела) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 614,0 | 199,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 614,0 | 199,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 614,0 | 199,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.10. | Строительство блочно-модульной котельной  с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 47 506,0 | 37 800,1 | 7 182,5 | 2 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 45 130,5 | 35 910,1 | 6 697,0 | 2 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 375,5 | 1 890,0 | 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 375,5 | 1 890,0 | 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.11. | Газификация муниципальных жилых помещений  п. Луговской, д. Белогорье,  с. Троица (проектные работы) | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.12. | Строительство наружных сетей водоснабжения, пер. Школьный к домам № 2а,  № 4а; пер. Школьный к домам № 4а, № 6а,  ул. Киевская к домам № 19а, № 21а; ул. Таежная от дома № 3 до дома № 20  п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.13. | Проектирование распределительного газопровода по ул. Ленина  в п. Луговской до границы участка дома № 46 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.14. | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения  по ул. Полевая дом 5  с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.15. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта «Строительство блочно-модульной котельной  с. Нялинское Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство блочно-модульной котельной  с. Нялиское Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 24,7 | 0,0 | 3,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 24,7 | 0,0 | 3,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 24,7 | 0,0 | 3,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.17. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 35 977,4 | 0,0 | 0,0 | 2 204,4 | 33 773,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 30 758,5 | 0,0 | 0,0 | 2 094,2 | 28 664,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 218,9 | 0,0 | 0,0 | 110,2 | 5 108,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 218,9 | 0,0 | 0,0 | 110,2 | 5 108,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.18. | Проведение гидравлических расчетов сетей газораспределения  п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.19. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 80 454,0 | 0,0 | 0,0 | 18 124,1 | 20 447,1 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| бюджет района – всего | 80 454,0 | 0,0 | 0,0 | 18 124,1 | 20 447,1 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 80 454,0 | 0,0 | 0,0 | 18 124,1 | 20 447,1 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| 1.5.20. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Наружные инженерные сети к модульному зданию фельдшерско-акушерского пункта по ул. Лесная, 22А  в с. Селиярово, Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.21. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка под строительство инженерных сетей к объекту здания модульного типа ФАП  д. Ярки | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.22. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.23. | Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу) | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.24. | Изготовление технического плана объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки  с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 и повысительная станция» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.25. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки  с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 и повысительная станция» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.26. | Капитальный ремонт котельной «Совхозная» (увеличение мощности)  п. Луговской | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.27. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.28. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Прокладка инженерных сетей к объектам зданий модульного типа с. Батово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.29. | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона «Восточный» с. Кышик» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.30. | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки  д. Ярки» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.31. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство газораспределительной станции д. Ярки» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.32. | Изготовление технического плана на объект «Инженерные сети к дистанционным малым секционным группам  с. Цингалы» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.33. | Изготовление технического плана на объект «Инженерные сети к дистанционным малым секционным группам  п. Красноленинский» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Всего | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.34. | Изготовление технического плана на объект «Инженерные сети к дистанционным малым секционным группам  с. Нялинское» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.35. | Изготовление технического плана на объект «Инженерные сети к дистанционным малым секционным группам  п. Кедровый» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.36. | Изготовление технического плана на объект «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа  с. Селиярово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.37. | Изготовление технического плана на объект «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа  с. Батово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.38. | Изготовление технического плана на объект «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа  с. Тюли» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.39. | Изготовление технического плана на объект «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа  д. Ярки» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.40. | Изготовление технического плана на объект «Устройство водопроводов из п/э с устройством пожарных гидрантов в д. Шапша» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 6) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 18 263,7 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 735,5 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| бюджет района – всего | 18 263,7 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 735,5 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18 263,7 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 735,5 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| 1.6.1. | Аварийно-технический запас | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 15 464,5 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 735,5 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| бюджет района – всего | 15 464,5 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 735,5 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 15 464,5 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 735,5 | 3 900,0 | 3 900,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 1 065 556,0 | 222 131,8 | 75 644,8 | 255 860,4 | 230 172,4 | 112 991,1 | 168 755,5 |
| бюджет автономного округа | 528 359,3 | 107 655,3 | 61 251,3 | 128 554,7 | 92 581,0 | 35 475,3 | 102 841,7 |
| бюджет района – всего | 537 196,7 | 114 476,5 | 14 393,5 | 127 305,7 | 137 591,4 | 77 515,8 | 65 913,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 458 412,1 | 108 100,4 | 10 310,3 | 83 818,8 | 129 129,8 | 70 041,6 | 57 011,2 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 78 784,6 | 6 376,1 | 4 083,2 | 43 486,9 | 8 461,6 | 7 474,2 | 8 902,6 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 7) |  | всего | 41 843,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| бюджет района – всего | 41 843,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 41 843,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт бани  с. Троица | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт бани  п. Луговской (ПСД) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Строительство бани  п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги  по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 41 052,2 | 0,0 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| бюджет района – всего | 41 052,2 | 0,0 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 41 052,2 | 0,0 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 41 843,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| бюджет района – всего | 41 843,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 41 843,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 12 100,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| Подпрограмма 3. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансийского района | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий  (показатели 8, 10) |  | всего | 6 308,8 | 2 256,0 | 0,0 | 2 052,8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 4 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. Урманный Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинс-кий) | всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района, в том числе: |  | всего | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.1. | СП Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправ-динск) | всего | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.2. | СП Выкатной | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.3. | СП Кедровый | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) | всего | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.4. | СП Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.5. | СП Кышик | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) | всего | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.6. | СП Луговской | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Ремонт внутридворовых проездов в п. Кедровый | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) | всего | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие. Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатель 11) |  | всего | 5 286,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 286,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 864,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Обустройство детской игровой площадки для детей от 3 до 7 лет по ул. Братьев Фирсовых с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 5 286,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 286,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 864,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 11 079,1 | 2 256,0 | 0,0 | 2 052,8 | 6 770,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 730,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 3 864,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 4 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 9) |  | всего | 204 546,2 | 31 136,6 | 18 489,7 | 52 150,3 | 52 121,2 | 20 539,0 | 30 109,4 |
| бюджет автономного округа | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 98 705,0 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 34 035,3 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 98 705,0 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 34 035,3 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| 4.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с транспортировкой газа | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет автономного округа | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 655,5 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 401,6 | 77,0 | 77,0 |
| бюджет района – всего | 655,5 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 401,6 | 77,0 | 77,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 655,5 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 401,6 | 77,0 | 77,0 |
| 4.1.4. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу бытовых отходов на территории Ханты-Мансийского района (ТБО) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу бытовых отходов на территории Ханты-Мансийского района (ЖБО) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.7. | Субсидии муниципальным предприятиям | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправ-динск) | всего | 49 093,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 49 093,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 49 093,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.8. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоранению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 29 223,9 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 5 700,4 | 1 833,5 | 10 845,0 |
| бюджет района – всего | 29 223,9 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 5 700,4 | 1 833,5 | 10 845,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 29 223,9 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 5 700,4 | 1 833,5 | 10 845,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 204 546,2 | 31 136,6 | 18 489,7 | 52 150,3 | 52 121,2 | 20 539,0 | 30 109,4 |
| бюджет автономного округа | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 98 705,0 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 34 035,3 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 98 705,0 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 34 035,3 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| Подпрограмма 5. Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общетсвенных мест (парки, бульвары, скверы) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  комитет по образованию администрации района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 1 323 024,8 | 256 315,7 | 94 134,5 | 322 228,9 | 301 163,9 | 136 555,1 | 212 626,7 |
| федеральный бюджет | 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 639 930,8 | 121 493,3 | 79 741,0 | 148 032,7 | 114 530,9 | 54 103,8 | 122 029,1 |
| бюджет района – всего | 682 187,7 | 134 822,4 | 14 393,5 | 174 196,2 | 185 726,7 | 82 451,3 | 90 597,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 603 403,1 | 128 446,3 | 10 310,3 | 130 709,3 | 177 265,1 | 74 977,1 | 81 695,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 78 784,6 | 6 376,1 | 4 083,2 | 43 486,9 | 8 461,6 | 7 474,2 | 8 902,6 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 900,0 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 515,8 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 589 887,6 | 123 082,4 | 42 677,3 | 142 261,5 | 122 507,6 | 52 898,1 | 106 460,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 431 157,4 | 89 059,9 | 36 105,1 | 95 616,3 | 82 097,9 | 30 455,9 | 97 822,3 |
| бюджет района – всего | 158 730,2 | 34 022,5 | 6 572,2 | 46 645,2 | 40 409,7 | 22 442,2 | 8 638,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 86 317,6 | 28 428,2 | 3 860,7 | 5 796,5 | 33 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 72 412,6 | 5 594,3 | 2 711,5 | 40 848,7 | 7 409,7 | 7 210,0 | 8 638,4 |
| Прочие расходы | | | всего | 733 137,2 | 133 233,3 | 51 457,2 | 179 967,4 | 178 656,3 | 83 657,0 | 106 166,0 |
| федеральный бюджет | 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 208 773,4 | 32 433,4 | 43 635,9 | 52 416,4 | 32 433,0 | 23 647,9 | 24 206,8 |
| бюджет района – всего | 523 457,5 | 100 799,9 | 7 821,3 | 127 551,0 | 145 317,0 | 60 009,1 | 81 959,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 517 085,5 | 100 018,1 | 6 449,6 | 124 912,8 | 144 265,1 | 59 744,9 | 81 695,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 372,0 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 1 051,9 | 264,2 | 264,2 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 900,0 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 515,8 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | всего | 507 518,3 | 60 983,3 | 47 537,5 | 130 649,6 | 120 407,7 | 62 715,6 | 85 224,6 |
| бюджет автономного округа | 194 801,1 | 27 671,80 | 40 155,50 | 50 550,10 | 28 569,00 | 23 647,90 | 24 206,80 |
| бюджет района – всего | 312 717,2 | 33 311,50 | 7 382,00 | 80 099,50 | 91 838,70 | 39 067,70 | 61 017,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 306 398,9 | 32 583,40 | 6 010,30 | 77 461,30 | 90 786,80 | 38 803,50 | 60 753,60 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 318,3 | 728,1 | 1 371,7 | 2 638,2 | 1 051,9 | 264,2 | 264,2 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта») | | | всего | 731 689,6 | 181 262,7 | 42 931,7 | 161 847,5 | 144 406,1 | 73 839,5 | 127 402,1 |
| бюджет автономного округа | 432 100,6 | 90 003,10 | 36 105,10 | 95 616,30 | 82 097,90 | 30 455,90 | 97 822,30 |
| бюджет района – всего | 299 589,0 | 91 259,60 | 6 826,60 | 66 231,20 | 62 308,20 | 43 383,60 | 29 579,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 227 122,7 | 85 611,60 | 4 115,10 | 25 382,50 | 54 898,50 | 36 173,60 | 20 941,40 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 72 466,3 | 5 648,0 | 2 711,5 | 40 848,7 | 7 409,7 | 7 210,0 | 8 638,4 |
| Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений) | | | всего | 8 602,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 8 602,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 8 602,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | | всего | 63 858,7 | 10 855,6 | 3 663,6 | 23 839,5 | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 544,6 | 3 818,4 | 3 480,4 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 55 929,9 | 6 836,2 | 0,0 | 23 593,7 | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 55 929,9 | 6 836,2 | 0,0 | 23 593,7 | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | | | всего | 676,8 | 15,1 | 184,9 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (комитет по образованию администрации района) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | | | всего | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | | | всего | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | | | всего | 7 015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 015,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 864,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,8 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) | | | всего | 2 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) | | | всего | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок строительства, проектирования | Мощность | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | 2015 – 2019 годы | с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки | бюджет автономного округа, бюджет района |
| 2. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | 2015 – 2018 годы | 1 440 м3/сутки | бюджет автономного округа, бюджет района |
| 3. | Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансийского района» (ПИР) | 2018 – 2019 годы | 3 000 м | бюджет автономного округа, бюджет района |
| 4. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | 2015 – 2017 годы | 5 000,00 (43,8) м3/час. (млн. м3/год) | бюджет автономного округа, бюджет района |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса


Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства



Экспликация.





».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»   
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить   
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л.Гуменного.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин