

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.03.2020 № 76

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 12 ноября 2018 года № 328

«О муниципальной программе

Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», на основании ст. 32 Устава Ханты-Мансийского района, в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 328

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2024 годы» |
| Дата утверждения  муниципальной программы | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328  «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);  администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района;  департамент имущественных и земельных отношений администрации района (далее – ДИиЗО);  комитет по финансам администрации района;  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) |
| Цели муниципальной программы | 1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг;  2) обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;  3) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  4) улучшение благоустройства населенных пунктов района |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;  2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;  3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;  4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;  5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;  6) благоустройство территорий населенных пунктов района |
| Подпрограммы | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»;  подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»;  подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»;  подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав  муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | портфель проекта «Жилье и городская среда»;  общий объем финансирования составит  22 640,1 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 6 541,2 тыс. рублей;  2020 год – 5 291,9 тыс. рублей;  2021 год – 5 291,9 тыс. рублей;  2022 год – 5 515,1 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1) увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 90% до 99%;  2) увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района с 23,7% до 23,9%;  3) увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,  от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с 6,5% до 30%;  4) увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 1 до 16 единиц;  5) ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района на уровне 100%;  6) ежегодное предоставление банных услуг в количестве предоставленных банных услуг (не менее 10 000 помывок);  7) сохранение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на уровне не более 8,6 %;  8) ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии (до 10 352,6 тыс. кВтч/год);  9) доля реализованных мероприятий по благоустройству на 100 % |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования составит  2 507 423,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 600 024,4 тыс. рублей;  2020 год – 807 744,1 тыс. рублей;  2021 год – 561 523,7 тыс. рублей;  2022 год – 538 130,8 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата являются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе: технологическое присоединение к электрическим сетям; подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения; подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Основными целями реализации портфелей проектов, основанных на данных целевых моделях, являются сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение срока выполнения мероприятий технологического присоединения к инженерным сетям.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет:

снижения административных барьеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, доступности реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для потребителей;

оказания мер государственной поддержки на возмещение затрат.

Исполнение программных мероприятий направлено   
на совершенствование деятельности всех участников мероприятий   
по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей   
и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг, услуг электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбережения.

1.3. В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности реализуется приоритетный проект автономного округа «Создание системы мер по оптимизации процесса подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)».

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Одним из направлений является реализация мероприятий муниципальной программы в сфере коммунального хозяйства на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

Внедрение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается посредством анализа нормативных правовых актов и законодательства, регулирующего применение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга применения композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.5. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется посредством использования бережливых технологий.

Организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики Ханты-Мансийского района реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения и электроснабжения в бюджетной сфере;

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением).

В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информационно-аналитического обеспечения решения задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предоставления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения в Ханты-Мансийском районе.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, их согласование;

направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246, требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой являются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным   
номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 3.1.1, 4.1.2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, реализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 ноября 2019 года № 301 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе».

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным номером 5.2.1 реализуется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 5 февраля 2018 года № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе».

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного проекта» бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УКСиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246   
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя  на момент окончания действия реализации муниципальной программы | Расчет показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Показатель определяется по формуле:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %;  Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел.;  Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел. |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики  от 10 июля 2015 года № 305  (№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»), а также приказом Федеральной службы государственной статистики  от 15 августа 2016 года № 427  (Об утверждении формы  № 1-Жилфонд) |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % | 6,5 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Рассчитывается:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, %;  Р – численность населения, принявшего участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;  Д – общее количество граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | рассчитывается по формуле:  N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:  N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;  Pn – благоустроенные места, ед.;  z – год реализации муниципальной программы |
| 5. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района  от 5 ноября 2014 года  № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» |
| 6. | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | количество предоставленных банных услуг;  рассчитывается по формуле:  N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где:  N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;  Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте |
| 7. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | показатель определяется по формуле:  Крсд = (Рк/Дс)\*100, где:  Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;  Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.;  Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб. |
| 8. | Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 0 | 0 | 10 352,60 | объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется исходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии |
| 9. | Доля реализованных  мероприятий по благоустройству, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | рассчитывается:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля реализованных  мероприятий по благоустройству, %;  Р – планируемое количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 5 октября 2018 года № 347-п, ед.;  Д – выполненное количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 5 октября 2018 года № 347-п, ед. |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение качества питьевой воды (показатель 1) |  | всего | 7 881,1 | 6 485,4 | 1 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 881,1 | 6 485,4 | 1 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Разработка проекта геологоразведочных работ с отметкой Росгеолэкспертизы объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение работ по ликвидации скважин в п. Горноправдинск путем тампонажа | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 150,3 | 2 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 150,3 | 2 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 2 791,4 | 1 395,7 | 1 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 791,4 | 1 395,7 | 1 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 939,4 | 2 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 939,4 | 2 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатель 2, приложение 1 к программе  показатели 1 – 5) |  | всего | 744 614,4 | 170 260,6 | 364 367,6 | 119 539,2 | 90 447,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 | 19 514,3 | 16 106,8 | 15 665,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 673 764,0 | 150 697,0 | 344 853,3 | 103 432,4 | 74 781,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 661 261,0 | 147 244,6 | 341 409,6 | 100 590,0 | 72 016,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 12 503,0 | 3 452,4 | 3 443,7 | 2 842,4 | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 99 930,4 | 39 593,0 | 22 958,0 | 18 949,2 | 18 430,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 | 19 514,3 | 16 106,8 | 15 665,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 29 080,0 | 20 029,4 | 3 443,7 | 2 842,4 | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16 577,0 | 16 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 12 503,0 | 3 452,4 | 3 443,7 | 2 842,4 | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 6 684,0 | 0,0 | 6 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 684,0 | 0,0 | 6 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 7 056,9 | 1 611,9 | 1 815,0 | 1 815,0 | 1 815,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 056,9 | 1 611,9 | 1 815,0 | 1 815,0 | 1 815,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Строительство сетей водоснабжения  с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая,  пер. Северный) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Техническое обслуживание (содержание) объекта: «Строительство газораспределительной станции д. Ярки» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Выполнение мероприятий по подготовке конкурсной документации и проектов концессионных соглашений с разработкой финансово-экономической модели | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 3 195,0 | 3 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 195,0 | 3 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 200,9 | 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 200,9 | 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-ой этап  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 5 159,8 | 4 980,8 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 159,8 | 4 980,8 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода  с водоразборными колонками  в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15. | Замена водоразборных колонок  в п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 220,4 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 220,4 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.16. | Подводящий газопровод  к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 14 119,4 | 8 174,2 | 5 945,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 14 119,4 | 8 174,2 | 5 945,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17. | Инженерные сети (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района  (2 этап) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 311,1 | 2 311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 311,1 | 2 311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Проведение технической инвентаризации объекта «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС  п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 376,5 | 2 376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 376,5 | 2 376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.20. | Капитальный ремонт объекта «Гараж», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Урманный,  ул. Ханты-Мансийская, д. 19а | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 436,3 | 1 436,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 436,3 | 1 436,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-ой этап  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 350 456,4 | 81 701,6 | 268 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 350 456,4 | 81 701,6 | 268 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.22. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 33 600,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 33 600,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.23. | Строительство сетей водоснабжения  д. Ягурьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 4 870,4 | 2 435,2 | 2 435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 870,4 | 2 435,2 | 2 435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.24. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по  ул. Лесная, пер. Торговый, 1, 2,  пер. Северный п. Выкатной» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 305,4 | 2 066,7 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 305,4 | 2 066,7 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.25. | Установка водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.26. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Луговая, дом 1» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.27. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Молодежная, дом 1» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.28. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому  д. Шапша, ул. Боровая, 10» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.29. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Площадка под уголь и подъездные пути п. Кирпичный» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.30. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Инженерные сети для многоквартирного жилого дома  с. Нялинское» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.31. | Проведение технической  инвентаризации объекта: «Блок-бокс  с баком аккумулятор. 10 м3 для воды  п. Кедровый» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.32. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Внеплощадочные тепловые сети п. Кедровый, ул. Механизаторов, 14» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.33. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского п. Кедровый» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.34. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского п. Пырьях» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.35. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция водотрассы  в п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.36. | Строительство водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта  по ул. Снежная в районе дома № 20  п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 218,8 | 0,0 | 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 218,8 | 0,0 | 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.37. | Строительство водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта  по ул. Болотная в с. Кышик | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 218,8 | 0,0 | 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 218,8 | 0,0 | 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.38. | Установка двух пожарных гидрантов в  с. Селиярово по ул. Лесная между  домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д. 40 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 457,6 | 0,0 | 457,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 457,6 | 0,0 | 457,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.39. | Ремонт водопроводных колодцев (в т. ч. устранение неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения в д. Шапша по ул. Новая,  д. 9, 30, 15, ул. Парковая, д. 10, ул. Зеленая (район ВОС) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 144,1 | 0,0 | 1 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 144,1 | 0,0 | 1 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.40. | Строительство сетей водоснабжения  в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.41. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная,  пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 1 116,7 | 0,0 | 1 116,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 116,7 | 0,0 | 1 116,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.42. | Строительство сетей водоснабжения  по ул. Лесная, 12 и пер. Торговый  (с установкой пожарных гидрантов),  по ул. Таёжная (с установкой пожарных гидрантов в районе д. № 5 и между домами № 24 и № 26) п. Выкатной | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 16 101,7 | 0,0 | 16 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 16 101,7 | 0,0 | 16 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.43. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 78 756,7 | 0,0 | 0,0 | 78 756,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 78 756,7 | 0,0 | 0,0 | 78 756,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.44. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 29 032,2 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 29 032,2 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.45. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 19 037,4 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 16 737,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 037,4 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 16 737,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.46. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 29 832,2 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 29 832,2 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.47. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 24 318,3 | 0,0 | 4 300,0 | 20 018,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 24 318,3 | 0,0 | 4 300,0 | 20 018,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.48. | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Аварийно-технический запас (показатель 5) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 6 575,7 | 2 514,3 | 1 353,8 | 1 353,8 | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 575,7 | 2 514,3 | 1 353,8 | 1 353,8 | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 6 575,7 | 2 514,3 | 1 353,8 | 1 353,8 | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 6 575,7 | 2 514,3 | 1 353,8 | 1 353,8 | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |  | всего | 278 848,5 | 67 969,0 | 75 163,9 | 67 857,8 | 67 857,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 278 848,5 | 67 969,0 | 75 163,9 | 67 857,8 | 67 857,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 153 310,6 | 37 584,2 | 43 446,2 | 36 140,1 | 36 140,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 153 310,6 | 37 584,2 | 43 446,2 | 36 140,1 | 36 140,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 125 537,9 | 30 384,8 | 31 717,7 | 31 717,7 | 31 717,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 125 537,9 | 30 384,8 | 31 717,7 | 31 717,7 | 31 717,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 1 037 919,7 | 247 229,3 | 442 281,0 | 188 750,8 | 159 658,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 | 19 514,3 | 16 106,8 | 15 665,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 967 069,3 | 227 665,7 | 422 766,7 | 172 644,0 | 143 992,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 954 566,3 | 224 213,3 | 419 323,0 | 169 801,6 | 141 228,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 12 503,0 | 3 452,4 | 3 443,7 | 2 842,4 | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение качества бытового обслуживания (показатель 6) |  | всего | 33 090,6 | 12 090,6 | 9 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 33 090,6 | 12 090,6 | 9 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 33 090,6 | 12 090,6 | 9 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 33 090,6 | 12 090,6 | 9 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 33 090,6 | 12 090,6 | 9 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 33 090,6 | 12 090,6 | 9 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие: Повышение уровня благосостояния населения (показатель 7) |  | всего | 78 424,7 | 37 095,8 | 13 386,3 | 13 772,5 | 14 170,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 50 547,6 | 10 757,4 | 12 873,4 | 13 259,6 | 13 657,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 27 877,1 | 26 338,4 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 27 877,1 | 26 338,4 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 50 547,6 | 10 757,4 | 12 873,4 | 13 259,6 | 13 657,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 50 547,6 | 10 757,4 | 12 873,4 | 13 259,6 | 13 657,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 82,2 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 82,2 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | «Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 1 794,9 | 256,2 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 794,9 | 256,2 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Субсидии муниципальным предприятиям | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 78 424,7 | 37 095,8 | 13 386,3 | 13 772,5 | 14 170,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 50 547,6 | 10 757,4 | 12 873,4 | 13 259,6 | 13 657,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 27 877,1 | 26 338,4 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 27 877,1 | 26 338,4 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие: Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 8) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | 1 259 252,2 | 272 027,1 | 318 729,6 | 331 708,5 | 336 787,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 138 438,6 | 248 827,1 | 287 210,9 | 298 895,4 | 303 505,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | 32 813,1 | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | 32 813,1 | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 302 034,0 | 58 000,0 | 78 796,7 | 82 032,8 | 83 204,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 181 220,4 | 34 800,0 | 47 278,0 | 49 219,7 | 49 922,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | 32 813,1 | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | 32 813,1 | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 957 218,2 | 214 027,1 | 239 932,9 | 249 675,7 | 253 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 957 218,2 | 214 027,1 | 239 932,9 | 249 675,7 | 253 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения  (показатели 1.1 – 5.8) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ДИиЗО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. | Организация порядка управления  эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | ДИиЗО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3. | Регулирование цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | ресурсоснабжаю-щие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и прочие | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.5. | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.7. | Сокращение потерь электрической  энергии, тепловой энергии при их передаче | департамент  строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.8. | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.9. | Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.10. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.11. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.12. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 1 259 252,2 | 272 027,1 | 318 729,6 | 331 708,5 | 336 787,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 138 438,6 | 248 827,1 | 287 210,9 | 298 895,4 | 303 505,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | 32 813,1 | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | 32 813,1 | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (показатели 3, 4, 9) |  | всего | 21 661,5 | 6 356,4 | 4 498,1 | 5 291,9 | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 12 145,6 | 3 799,9 | 2 743,1 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 978,6 | 184,8 | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: |  | всего | 15 305,1 | 0,0 | 4 498,1 | 5 291,9 | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 338,3 | 0,0 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 8 345,7 | 0,0 | 2 743,1 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 793,8 | 0,0 | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.1. | п. Кедровый | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 10 807,0 | 0,0 | 0,0 | 5 291,9 | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3 583,3 | 0,0 | 0,0 | 1 755,0 | 1 828,3 |  |  |
| бюджет автономного округа | 5 602,6 | 0,0 | 0,0 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.2. | с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.3. | п. Луговской | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.4. | п. Горноправдинск | комитет по  финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 5 291,9 | 0,0 | 5 291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 755,0 | 0,0 | 1 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 743,1 | 0,0 | 2 743,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 793,8 | 0,0 | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д. 5а, 4а, 8, 9, 10  п. Горноправдинск, II этап | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 1 231,8 | 1 231,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 047,0 | 1 047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 184,8 | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Мемориальный комплекс «Аллея Славы» по ул. Победы № 3а, п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 5 309,4 | 5 309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 760,1 | 1 760,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 752,9 | 2 752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 796,4 | 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 796,4 | 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие:  Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатели 3, 4) |  | всего | 77 074,3 | 25 225,2 | 19 849,1 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 77 074,3 | 25 225,2 | 19 849,1 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | комитет по финансам администрации района | всего | 48 000,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 48 000,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | Строительство детской площадки  в с. Реполово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | всего | 1 406,4 | 1 406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 406,4 | 1 406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.3. | Строительство сквера в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 15 229,5 | 11 380,4 | 3 849,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 15 229,5 | 11 380,4 | 3 849,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.4. | Парк отдыха в п. Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.5. | Обустройство детской игровой площадки, переулок Северный, 14, село Тюли Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.6. | Строительство детской игровой площадки для детей возрасте от 0 до 12 лет на придворной территории МКУК «СДКиД» | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | всего | 1 657,3 | 1 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 657,3 | 1 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.7. | Устройство тротуаров в сельском поселении Цингалы | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.8. | Обустройство территории зоны отдыха в районе д. 12 по ул. Набережная  в с. Селиярово Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 1 261,5 | 1 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 261,5 | 1 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.9. | Благоустройство спортивной площадки в  районе дома д. 5 ул. Таежная в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района | комитет по  финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 1 385,8 | 1 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 385,8 | 1 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.10. | Благоустройство пешеходной зоны и детской спортивной площадки в районе жилых домов № 6 и 7 по ул. Поспелова, п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 1 186,2 | 1 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 186,2 | 1 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.11. | Строительство Парка отдыха по улице Новая, д. 4, д. Ярки Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | всего | 1 817,7 | 1 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 817,7 | 1 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.12. | Реконструкция парка Победы с. Батово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | всего | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.13. | Приобретение и доставка скамеек, вазонов и урн в п. Сибирский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | всего | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | всего | 98 735,8 | 31 581,6 | 24 347,2 | 21 291,9 | 21 515,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 12 145,6 | 3 799,9 | 2 743,1 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 79 491,8 | 26 021,6 | 19 849,1 | 16 793,8 | 16 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 77 074,3 | 25 225,2 | 19 849,1 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 978,6 | 184,8 | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 2 507 423,0 | 600 024,4 | 807 744,1 | 561 523,7 | 538 130,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 271 982,2 | 282 948,0 | 322 341,7 | 331 004,9 | 335 687,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 228 342,4 | 315 316,3 | 483 647,4 | 228 763,8 | 200 614,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 092 608,3 | 287 867,5 | 448 685,0 | 192 314,5 | 163 741,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 133 316,6 | 26 652,4 | 34 962,4 | 35 655,5 | 36 046,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 978,6 | 184,8 | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 611 605,3 | 117 586,5 | 325 042,0 | 98 775,0 | 70 201,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 611 605,3 | 117 586,5 | 325 042,0 | 98 775,0 | 70 201,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 611 605,3 | 117 586,5 | 325 042,0 | 98 775,0 | 70 201,8 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | всего | 1 895 817,7 | 482 437,9 | 482 702,1 | 462 748,7 | 467 929,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 271 982,2 | 282 948,0 | 322 341,7 | 331 004,9 | 335 687,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 616 737,1 | 197 729,8 | 158 605,4 | 129 988,8 | 130 413,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 481 003,0 | 170 281,0 | 123 643,0 | 93 539,5 | 93 539,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 133 316,6 | 26 652,4 | 34 962,4 | 35 655,5 | 36 046,3 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | всего | 1 674 977,6 | 416 295,7 | 427 069,6 | 413 216,0 | 418 396,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3 583,3 | 0,0 | 0,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 265 439,2 | 279 148,10 | 319 598,60 | 331 004,90 | 335 687,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района – всего | 405 955,1 | 137 147,60 | 107 471,00 | 80 456,10 | 80 880,40 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 271 017,4 | 110 495,20 | 72 508,60 | 44 006,80 | 44 006,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 133 316,6 | 26 652,4 | 34 962,4 | 35 655,5 | 36 046,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | 793,8 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта») | | | всего | 753 746,1 | 157 527,5 | 360 176,4 | 132 307,7 | 103 734,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 753 746,1 | 157 527,5 | 360 176,4 | 132 307,7 | 103 734,5 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и прочие) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) | | | всего | 48 000,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 48 000,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (ДИиЗО) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | | всего | 19 426,5 | 14 928,4 | 4 498,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3 515,1 | 1 760,1 | 1 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 6 543,0 | 3 799,9 | 2 743,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 9 368,4 | 9 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 8 572,0 | 8 572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софи-нансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 796,4 | 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 978,6 | 184,8 | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | | | всего | 1 261,5 | 1 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 1 261,5 | 1 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | | | всего | 1 442,3 | 1 442,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 1 442,3 | 1 442,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | | | всего | 1 817,7 | 1 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 1 817,7 | 1 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | | | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | | | всего | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | | | всего | 1 657,3 | 1 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 1 657,3 | 1 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | | | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, | | | | | | |
| тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | проект «Формирование комфортной городской среды» (показатели 3, 4, 9) | 5.1 | согласно паспорту проекта | 12.2024 | всего | 22 640,1 | 6 541,2 | 5 291,9 | 5 291,9 | 5 515,1 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 12 145,6 | 3 799,9 | 2 743,1 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2 417,5 | 796,4 | 0,00 | 793,8 | 827,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет сельских поселений района | 978,6 | 184,8 | 793,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по портфелю проектов | | | | всего | 22 640,1 | 6 541,2 | 5 291,9 | 5 291,9 | 5 515,1 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 12 145,6 | 3 799,9 | 2 743,1 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2 417,5 | 796,4 | 0,00 | 793,8 | 827,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет сельских поселений района | 978,6 | 184,8 | 793,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1. | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию мероприятий муниципальной программы | модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов;  корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применение технологий бережливого производства |
| 2. | Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий | четкая регулировка ответственности и контроль за эффективностью реализации мероприятий;  перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования;  привлечение средств из федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирования |
| 3. | Несоответствие законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы | мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
| 4. | Вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы | достижение целей и решение задач;  информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации мероприятий муниципальной программы |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | 250 м3/сут. | 2020 год | бюджет района |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство  КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | 55 м3/сут. | 2019 – 2021 годы | бюджет района |
| 3. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство  КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | 100 м3/сут. | 2019 год | бюджет района |
| 4. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 2000 м3/сут. | 2012 – 2020 годы | бюджет района |
| 5. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский  от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | 4281 м | 2018 – 2020 годы | бюджет района |
| 6. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД, СМР) | 214,5 м | 2013 – 2020 года | бюджет района |
| 7. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | 4 008,6 п. м | 2013 – 2019 годы | бюджет района |
| 8. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС  п. Кирпичный | 50 м3/сут. | 2019 – 2020 год | бюджет района |
| 9. | Строительство сквера в с. Елизарово | 3 215,0 м2 | 2018 – 2020 годы | бюджет района |
| 10. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | - | 2019 – 2020 годы | бюджет района |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный  п. Выкатной» | - | 2019 – 2020 годы | бюджет района |
| 12. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | - | 2020 год | бюджет района |
| 13. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная,  пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | - | 2020 год | бюджет района |
| 14. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная 12 и пер. Торговый, (с установкой пожарных гидрантов), по ул. Таёжная (с установкой пожарных гидрантов в районе д. № 5 и между домами № 24 и № 26) п. Выкатной | - | 2020 год | бюджет района |
| 15. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | бюджет района |
| 16. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | бюджет района |
| 17. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | бюджет района |
| 18. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2021 годы | бюджет района |
| 19. | Строительство водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта по ул. Болотная в с. Кышик | - | 2020 год | бюджет района |
| 20. | Строительство водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск | - | 2020 год | бюджет района |
| 21. | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | 3 515 м | 2020 год | бюджет района |

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

2Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предложение | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Наименование целевого показателя (таблица 1) | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

3 Муниципальная программа не содержит мероприятий по реализации национальных проектов Российской Федерации.

Таблица 9

План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2019 – 2024 годы4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |

4 Муниципальная программа не содержит показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления

муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса

и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 мая 2018 года № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования  на 10 тыс. населения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения,  тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых  с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке  на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 61,8 | 61,7 | 61,6 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 3.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0,149 | 0,142 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 84,12 | 85,08 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| 4.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 40,992 | 40,98 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 58,2 | 58,1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 4.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов  в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 5.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал | 0,16 | 0,199 | 0,198 | 0,197 | 0,196 | 0,195 | 0,194 | 0,193 |
| 5.2.2. | На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал | 0,188 | 0,268 | 0,267 | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 |
| 5.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 32 | 28,33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 5.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 17,2 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
| 5.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения  (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 5.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Повышение энергоэффективности (прочистка системы отопления) | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 9 495,2 | 3 236,4 | 3 129,4 | 3 129,4 |
| бюджет района | 9 495,2 | 3 236,4 | 3 129,4 | 3 129,4 |
| 1.1. | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 8 228,4 | 2 746,6 | 2 740,9 | 2 740,9 |
| бюджет района | 8 228,4 | 2 746,6 | 2 740,9 | 2 740,90 |
| 1.2. | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 1 266,8 | 489,8 | 388,5 | 388,5 |
| бюджет района | 1 266,8 | 489,8 | 388,5 | 388,50 |
| 2. | Энергосервисные контракты | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 4 696,6 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 |
| бюджет района | 4 696,6 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 |
| ВСЕГО по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | всего | 14 191,8 | 3 236,4 | 5 477,7 | 5 477,7 |
| бюджет района | 14 191,8 | 3 236,4 | 5 477,7 | 5 477,7 |

\* Данные мероприятия включены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 11.12.2014 № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы».

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы» по ул. Победы, № 3а/1

1. 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Скамейка уличная «Лицей» | C:\Users\Абубакиров\Desktop\фонарь 1.jpg |
| 3. | 4. |



5. 6.

Перечень благоустройства:

1. Установка скамеек – 10 шт.

2. Освещение

3. Устройство пешеходных зон из тротуарной плитки – 306 кв. м.

4. Устройство частичного ограждения (забора) – 186 м.

5. Строительство мемориала «Герои труда».

6. Озеленение с трудовым участием населения.


7. Демонтаж старого тротуара из различных дорожных   
плит – 65,7 м п.

Проект является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, содержанию мест массового отдыха территории сельского поселения Горноправдинск.

Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы» в п. Горноправдинск является одним их важнейших мероприятий, так как несет не только функциональное назначение как место отдыха и досуга населения, но и как объект монументального искусства и сохранения, и, в основе своей, воспитания патриотического духа подрастающего поколения, для целей которых создан монумент – памятник Великой Отечественной войны, и будут созданы мемориальные сооружения с именами прославленных земляков, героев труда и воинов-интернационалистов. Также комплекс «Аллея Славы» предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение мест отдыха для различного функционального назначения для нужд населения.

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м – 5 803 кв. м.

План-схема благоустройства территории Аллеи Славы











Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

2 этапа «Благоустройство придомовых территорий и междворовых проездов мкр. Победы (ул. Победы, 4А, ул. Победы, 8, ул. Победы, 9,

ул. Победы, 10) п. Горноправдинск»

1. 2.

3. 4.

|  |  |
| --- | --- |
| 5_3_led_svetilnik_1.jpg |  |

5.

****

6. 7. 8.



9.



Наименование малых архитектурных форм:

1. Скамья – 10 шт.

2. Урна – 10 шт.

3. Освещение – 2 шт.

4. Брусья низкие равноуровневые – 1 шт.

5. Каскад разноуровневых турников с лавкой для пресса – 1 шт.

6. Рукоход-змейка, шведская стенка и четыре турника классического хвата и одного турника хватом «молоток» – 1 шт.

7. Рукоход классический двухуровневый из 6 турников – 1 шт.

8. Брусья двойные для отжимания разноуровневые – 1 шт.

9. Лавка с упорами для отжимания – 1 шт.



Ситуационный план:



Условные обозначения:

1. Проезды и тротуары.

2. Спортивная площадка.

3. Парковочные места на 46 м/мест.

4. Пожарный проезд.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

1. Устройство слоев оснований: асфальто-бетон.

2. Устройство мощения.

3. Установка металлического ограждения.

4. Устройство покрытия для спортивной площадки.

5. Монтаж малых архитектурных форм.

6. Монтаж садово-парковой мебели.

7. Монтаж освещения.

8. Озеленение территории.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»   
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин